Opis predmetu zákazky

Služby stavebného dozoru v rámci realizácie stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejnej vodovodnej siete“ budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou súladu projektovej a technickej dokumentácie s realizáciou, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažovanie zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác, ako napr:

- Zúčastniť sa na odovzdávaní staveniska zhotoviteľovi

- Organizovať kontrolné dni

- Kontrolovať súlad prác s projektovou dokumentáciou

- Kontrolovať súlad prác s podmienkami stanovených stavebným povolením

- Informovať investora o nedostatkoch zistených na stavbe

- Riešiť reklamácie so zhotoviteľom, tlačiť na ich promptné odstránenie

- Viesť záznam v stavebnom denníku

- Odsúhlasovať prípadné zmeny oproti projektu

- Kontrolovať zhotovovanie pravidelného záznamu v stavebnom denníku zhotoviteľom

- Zhotovovať fotodokumentáciu počas výstavby

- Skontrolovať jednotlivé časti stavby pred ich zakrytím atď.

- Kontrolovať časový postup prác oproti harmonogramu výstavby

- Kontrola faktúr oproti skutočne realizovanému rozsahu prác a použitých materiálov

- Zúčastniť sa odovzdania stavby a kolaudačného konania.

- Počas vykonávania služby je Poskytovateľ povinný úzko spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami.

- Plánované náklady na realizáciu stavby sú približne 475 900,- EUR bez DPH.

- Plánovaná doba realizácie pre je cca 6 mesiacov.