Zmluva na výkon stavebného dozoru

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov , a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej iba „ Zmluva“ )

Číslo zmluvy u objednávateľa: ..............

Číslo zmluvy u poskytovateľa: ...............

Objednávateľ: 	Obec Žiar

Sídlo:	Žiar 102, 032 05 Žiar

Zastúpený:	Mgr. Ján Zvara, starosta obce

IČO: 		00315923

DIČ:		2020574941

IČ DPH:	nie je platca DPH

Bankové spojenie: 	Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN : 	SK25 5600 0000 0081 0718 0001

Poskytovateľ: 	doplní uchádzač /podľa výpisu z OR SR resp. ŽR SR/

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpená:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Preambula

- Poskytovateľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže poskytnutia služby stavebného dozoru zákazky „Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejnej vodovodnej siete“ k projektu „Investície do vytvorenia a rozširovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Žiar“ realizovanej z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v rámci opatrenia „Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach“, podopatrenie „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie“ pod číslom Výzvy 66/PRV/2023.

- Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.

Článok 1

PREDMET ZMLUVY

1.1	Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejnej vodovodnej siete“ v k.ú. obce Žiar v rozsahu podľa článku 2 tejto Zmluvy.

1.2	Poskytovateľ predloží Objednávateľovi, v deň podpisu tejto Zmluvy fotokópiu platného Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru.

1.3	Poskytovateľ sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s platnými technickými normami, právnymi predpismi a so Zmluvou o dielo účinne uzatvorenou medzi Objednávateľom a úspešným uchádzačom (ďalej ako „Zhotoviteľ“) verejného obstarávania zákazky s názvom „Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejnej vodovodnej siete“ (ďalej ako „Zmluva o dielo“).

1.4	Poskytovateľ je oboznámený so Zmluvou o dielo vopred a jedno vyhotovenie Zmluvy o dielo mu bude odovzdané pri podpise tejto zmluvy.

1.5	Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonávanie kontrolnej činnosti uhradí Poskytovateľovi dohodnutú odmenu podľa článku 5 a poskytne mu dojednané spolupôsobenie podľa článku 7 Zmluvy.

Článok 2

ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

2.1	Služby stavebného dozoru v rámci realizácie výstavby stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejnej vodovodnej siete“ budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou súladu projektovej a technickej dokumentácie s realizáciou, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažovanie zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác, ako napr:

- Zúčastniť sa na odovzdávaní staveniska zhotoviteľovi

- Organizovať kontrolné dni

- Kontrolovať súlad prác s projektovou dokumentáciou

- Kontrolovať súlad prác s podmienkami stanovených stavebným povolením

- Informovať investora o nedostatkoch zistených na stavbe

- Riešiť reklamácie so zhotoviteľom, tlačiť na ich promptné odstránenie

- Viesť záznam v stavebnom denníku

- Odsúhlasovať prípadné zmeny oproti projektu

- Kontrolovať zhotovovanie pravidelného záznamu v stavebnom denníku zhotoviteľom

- Zhotovovať fotodokumentáciu počas výstavby

- Skontrolovať jednotlivé časti stavby pred ich zakrytím atď.

- Kontrolovať časový postup prác oproti harmonogramu výstavby

- Kontrola faktúr oproti skutočne realizovanému rozsahu prác a použitých materiálov

- Zúčastniť sa odovzdania stavby a kolaudačného konania.

- Počas vykonávania služby je Poskytovateľ povinný úzko spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami.

- Plánované náklady na realizáciu stavby sú približne 475 900,- EUR bez DPH.

- Plánovaná doba realizácie pre je cca 6 mesiacov.

Článok 3

VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU

3.1	Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavbe podľa potreby stavby.

3.2	Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov.

3.3	Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať dodržiavanie projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a dojednaní Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa a dohodami zmluvných strán. Poskytovateľ je oprávnený a povinný urobiť príslušné zápisy do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok 4

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV

4.1 	Poskytovateľ sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť, dojednanú podľa článku 1 a článku 2 tejto zmluvy, bude vykonávať v čase od odovzdania staveniska stavby až po protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby bez vád a nedorobkov, vrátane jej  vykonávania  počas  plynutia  záručných  lehôt  vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo,  ak Objednávateľ uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch.

4.2 	Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom v súlade so  Zmluvou o dielo až do riadneho protokolárneho prevzatia diela bez vád a nedorobkov Objednávateľom.

Článok 5

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1	Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

|  | - Cena v EUR bez DPH | - DPH v EUR | - Cena v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - Stavebný dozor pre SO 01 „Rozšírenie vodovodnej siete – Etapa I – obec Žiar“ |  |  |  |
| - Stavebný dozor pre SO 02„Rozšírenie verejnej kanalizácie – vetva E“ |  |  |  |
| - Celková cena diela |  |  |  |

- Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady  Poskytovateľa. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.

- 5.2	Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu.

- 5.3	Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované činosti, v dvojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom  prebratí Objednávateľom. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad  o vykonaní služieb vo  forme protokolu.

- 5.4	V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je  Objednávateľ oprávnený túto vrátiť Poskytovateľovi na  doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak Poskytovateľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.

- 5.5	Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 6

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY

6.1	Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť riadne a včas, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve a v súlade s platnou legislatívou.

6.2 	Poskytovateľ je povinný postupovať pri vykonávaní kontrolnej činnosti s odbornou starostlivosťou. Činnosť na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov Objednávateľa (ktoré musia byť v súlade s platnými predpismi a normami) a v súlade s jeho záujmami, ktoré poskytovateľ pozná alebo musí poznať. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použití trval.

6.3 	Poskytovateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa na výkon kontrolnej činnosti. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, riadne, alebo včas.

Článok 7

OSTATNÉ USTANOVENIA

7.1  	Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech Objednávateľa vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa článkov 1 a 2 tejto zmluvy tak, aby bola dodržaná lehota realizácie stavby.

Článok 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 	Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom,  že zmluva :

    - nadobudne účinnosť až po ukončení kontroly obstarávania (po doručení správy z kontroly obstarávania obstarávateľovi), v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok obstarávania, alebo v rámci ktorej obstarávateľ súhlasil s výškou finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly obstarávania a splnil podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa  Katalógu sankcií,  ktorý upravuje postupy pri určení sankcií/korekcií za porušenie pravidiel a postupov obstarávania a

    - dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy - deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky

- 8.2	Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi (poskytovateľovi) kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ (poskytovateľ) je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

8.3	Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

8.4	Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia jej účinnosti do protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby bez vád a nedorobkov zhotoviteľa stavby Objednávateľovi v súlade so Zmluvou o dielo.

8.5	Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

8.6	Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a  dva Poskytovateľ.

8.7	Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

- za Poskytovateľa	za Objednávateľa

- v................................. dňa ......................	v ............................... dňa ......................

Mgr. Ján Zvara, starosta