**Zn. spr. ZI.270.2.4.2024**

Załącznik Nr 4d do SWZ

dot. części VII zamówienia

**Harmonogram postępu prac sporządzenia Aneksu planu urządzenia lasu**

**dla Nadleśnictwa ……….**

*Nazwa wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .*

*Adres wykonawcy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . .*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap prac: | Minimalny zakres prac do wykonania w etapie z uwzględnieniem na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz przekazania kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej: | Udział kosztów | Termin zakończenia realizacji etapu |
| 1. **Etap I prace przygotowawcze, terenowe** | spotkanie „otwierające”, pobranie kopii bazy SILP i warstw numerycznych do programu Taksator, przygotowanie materiałów do prac kamerannych z wykorzystaniem podkładu z opracowania siedliskowego oraz materiałów teledetekcyjnych, jeśli są dostępne (ortofotomapa, NMT), spotkanie organizacyjne taksatorów i leśniczych, prace taksacyjne, | 50% | **- do**  **01.III.2025 r.,** |
| 1. **Etap II prace kameralne, zakończeniowe** | wprowadzanie danych do bazy, wykonanie warstw LMN działek zrębowych, sporządzenie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą odstąpienia od SOOŚ lub Prognozy Oddziaływania na Środowisko, planu cięć i wykazów, przygotowanie tabel, zestawień, wzorów oraz map w oparciu o wytyczne RDLP, przekazanie do weryfikacji Zlecającemu projektu Aneksu do PUL. Wprowadzenie wniesionych przez Zleceniodawcę korekt do dokumentacji, przygotowanie kompletu wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ dla organów opiniujących, Wprowadzenie wniesionych przez Zleceniodawcę korekt do dokumentacji, prace introligatorskie, opracowanie i złożenie ostatecznej wersji Anesku do PUL. | 50% | **- do**  **01.IV.2025 r.,** |
|  | **Razem w roku 2025** | **100%** |  |

W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/podetapów prac, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia **Nadleśnictwu ………** kary umownej za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia danego etapu/podetapu prac, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia cząstkowego brutto za każdy etap/podetap niezrealizowanej umowy.

.......................... , dnia ................

......................................................................................

*(podpisy osoby/osób uprawnionych   
 do reprezentowania Wykonawcy)*