Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele:              /2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo:		Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající: 		Mgr. František Koudela, starosta města

IČO:		00293881

DIČ:		CZ00293881

Daňový režim:	plátce DPH

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 		19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb,

Ing. Karel Žampa - referent odboru investic a technických služeb

povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění

  - Zhotovitel:

……………………………….

Sídlo:		…………………………………..

Zapsán:		…………………………………..

IČO:		…………………………………..	.

Daňový režim:	plátce DPH / neplátce DPH

Bankovní spojení: 	…………………………………..

Číslo účtu: 		…………………………………..

Zástupce ve věcech technických: 	…………………………………..

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí za podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas dílo specifikované níže v čl. II. této smlouvy a závazek objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit za něj zhotoviteli níže sjednanou cenu.

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne ………………………… na akci „Zpracování projektových dokumentací pro povolení staveb rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích Na Výsluní, Na Valech a Gránická a pro přeložku rozvaděče v ulici Velká Mikulášská“ a „Zpracování projektových dokumentací pro provádění staveb rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích Na Výsluní, Na Valech a Gránická a pro přeložku rozvaděče v ulici Velká Mikulášská“ (dále jen „veřejná zakázka“).

  - Dílem se pro účely této smlouvy rozumí kompletní provedení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Zpracování projektových dokumentací pro povolení staveb rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích Na Výsluní, Na Valech a Gránická a pro přeložku rozvaděče v ulici Velká Mikulášská“ spočívajícího v řádném provedení dokumentací pro povolení záměru ve smyslu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a „Zpracování projektových dokumentací pro provádění staveb rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích Na Výsluní, Na Valech a Gránická a pro přeložku rozvaděče v ulici Velká Mikulášská“ včetně soupisu prací a rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

  - Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění předmětu díla a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla a zadávací dokumentací. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

  - Součástí závazku zhotovitele na plnění díla je:

  - projednání dokumentace v rozpracovanosti s objednatelem,

  - projednání dokumentace v rozpracovanosti s relevantními dotčenými orgány státní správy (zejména s Odborem památkové péče ve Znojmě),

  - koordinace řešení s projektanty souběžně prováděných dokumentací na rekonstrukce předmětných komunikací a veřejných prostor,

  - zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, potřebných pro vydání povolení záměru,

  - případně dle potřeby geodetické zaměření prostoru.

  - Výsledek díla je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v den dokončení díla podle čl. III., odst. 1 této smlouvy, a to ve 4 vyhotoveních tiskem pro každou lokalitu zvlášť a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči ve formátu *.doc (popř. *.xls) a *.pdf a dále v otevřeném formátu *.dwg, *.dgn, apod), pro každý stupeň dokumentace zvlášť.

- Doba a místo plnění díla

- Zhotovitel se zavazuje předat dílo v těchto termínech:

- do 150 dnů od podpisu této smlouvy dokumentaci pro povolení stavby

- do 30 dnů od písemné výzvy objednatele dokumentaci pro provádění stavby

- V případě zjevných a doložitelných průtahů na straně dotčených institucí po podání žádosti o jejich vyjádření dle čl. II, odst. 5 písm. d) se běh lhůty podle odst. 1. předchozího odstavce pozastavuje.

- Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

- Místem plnění díla je sídlo objednatele.

- Cena díla

  - Smluvní strany sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou:

Cena díla bez DPH za PD pro povolení stavby:	Kč

Cena díla bez DPH za PD pro provedení stavby:	Kč

Celková cena díla bez DPH“				Kč

DPH (21 %)						Kč

Celková cena díla vč. DPH:				Kč

  - Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.

  - Změna pevné smluvní ceny je možná pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

  - Cena za případné vícetisky požadované objednatelem nad sjednaný počet vyhotovení není součástí celkové ceny díla podle tohoto článku a bude zhotovitelem fakturována zvlášť, a to podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

- Platební podmínky

  - Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě samostatných faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí díla jednotlivých fází dokumentace. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí díla.

  - Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů. Faktura bude vč. požadovaných náležitostí předávána objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu fakturace@muznojmo.cz. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a požadovaný formát faktur vč. příloh je ISDOC.

  - Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.

  - Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

  - Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

  - V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Součinnost objednatele a povinnosti zhotovitele

  - Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.

  - Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové dokumentace.

- Provádění díla

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, převzaté podklady a pokyny objednatele, veškeré ČSN, bezpečnostní, hygienické a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.

- Odpovědnost za škodu

  - Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.

  - V případě škod způsobených špatným zpracováním PD (špatný technický návrh, či nevhodně volené konstrukce apod.), škod způsobených třetím stranám apod., pak tyto škody zhotovitel PD uhradí objednateli v plné uznané výši.

- Předání díla

  - Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. III. této smlouvy. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 občanského zákoníku se nepoužije.

  - O odevzdání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li dílo vady či nedodělky; učiní-li tak, pak nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Nebude-li uveden termín odstranění vad, budou odstraněny bez zbytečného odkladu po předání díla, nejpozději však do 10 pracovních dní od předání díla objednateli.

  - Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

  - Vlastnické právo k vytvořenému dílu na objednatele přechází předáním a převzetím díla podle tohoto článku.

- Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

# Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.

# Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Oprava chyby nezprošťuje zhotovitele úhrady smluvní pokuty.

# Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

# Vznikne-li v důsledku vady díla škoda třetí straně, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit v plné výši. Zhotovitel odstraní případně zjištěné chyby v PD do 3 pracovních dnů od jejich zjištění.

# Odpovědnost zhotovitele za vady díla končí dnem zhotovení díla dle zpracované PD.

- Smluvní pokuty

  - V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

  - V případě, že výsledek díla předaný zhotovitelem objednateli bude obsahovat věcné chyby, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každou jednotlivou věcnou chybu. Věcnou chybou se rozumí i chybějící položka ve výkazu výměr.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

  - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

  - Výše smluvní pokuty se sjednává maximálně do výše ceny díla. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

  - Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

- Odstoupení od smlouvy

- Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

- Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 pracovních dnů,

- provádění prací v rozporu s převzatými podklady.

- Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

- Licenční ujednání

- Zhotovitel nesmí poskytnout dílo jiné osobě než objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel uděluje objednateli licenci k veškerým nehmotným statkům, ke kterým mu vznikne vlastnické právo v důsledku provádění díla podle této smlouvy, a na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), a to za předpokladu, že je zhotovitel povinen na základě této smlouvy hmotný substrát, na kterém je nehmotný statek zachycen, předat objednateli. Zhotovitel uděluje podpisem této smlouvy výhradní licenci k užití takového nehmotného statku.

- Objednatel je oprávněn užít nehmotný statek všemi způsoby, tj. je oprávněn jej zejména dále zpracovat, měnit či upravovat.

- Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli souhlas k tomu, aby oprávnění, která tvoří součást výhradní licence podle odst. 2 tohoto článku, zcela nebo zčásti převedl formou podlicence na třetí osobu. Zhotovitel rovněž uděluje objednateli souhlas k tomu, aby udělenou výhradní licenci jako celek převedl na třetí osobu. Objednatel není povinen těchto oprávnění využít.

- Licence je poskytnuta objednateli na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k nehmotnému statku, přičemž objednatel není povinen tuto licenci využít.

- Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny díla sjednané v této smlouvě.

- Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smlouva je vyhotovena v jediném výtisku s připojenými elektronickými podpisy každé ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu podepsaly osoby, které mají právo připojit zaručený elektronický podpis, který splňuje požadavky § 5 písm. a) a b) zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a že tuto smlouvu podepsaly osoby, které jsou držiteli prostředku pro vytváření elektronických předpisů, a v souladu s tím, ve smyslu § 8 odst. 1 výše uvedeného zákona, opatřují tento podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

- Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

- Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření této smlouvy schválila RM dne xx.xx.2025 v usnesení č.xx/2025, bod č. xxxx.

Ve Znojmě dne:						Ve ……………dne:

Za objednatele:						Za zhotovitele:

_____________________

Město Znojmo

Mgr. František Koudela

starosta

_____________________

x

x

jednatel