Veřejná zakázka

„Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Pelhřimov – část A“

Zadavatel:

Město Pelhřimov
se sídlem Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 393 01 
IČO: 00248801
DIČ: CZ00248801

Osoba zastupující zadavatele: Ladislav Med, starosta

Detailní specifikace předmětu plnění

# Rozsah služeb

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je objektivní a nezávislé zmapování aktuálního stavu kybernetické bezpečnosti informačních systémů města, identifikace mezer vůči legislativním požadavkům (ZoKB, NIS 2, GDPR) a následně ověřit technologickou odolnost prostřednictvím cílených penetračních testů, v rozsahu:

2.1 Vstupní audit a základní analýza

- Analýza politik, směrnic, procesů a dokumentace systému řízení informační bezpečnosti (ISMS).

- Interview a workshopy s klíčovými pracovníky (IT, management) k popsání aktuálního stavu.

- Provedení základního skenování technické infrastruktury – interní i externí – pro zjištění zranitelností.

2.2 GAP analýza

- Porovnání stavu s požadavky ZoKB, NIS 2, GDPR, dobrými standardy (CIS v8, ISO 27001, NIST).

- Identifikace mezer v procesech, technologiích, fyzickém zabezpečení a v dokumentaci.

- Vypracování přehledného reportu s rizikovými ohledy, hodnocením dopadu a prioritizací.

- Navržení konkrétních nápravných opatření (technická i organizační), včetně návrhu úprav dokumentace a doporučení cílového stavu.

2.3 Penetrační testy

- Prověření externího perimetru (internetové přístupy, VPN, firewall, veřejné IP služby).

- Interní testování – simulace útoků z vnitřní sítě, testy Wi-Fi, přístupových práv a bezpečnostního nastavení koncových stanic.

- Testování webových aplikací a veřejných portálů.

- Vypracování detailní Zprávy z penetračních testů: identifikace a detailní popis zranitelností, reprodukce, dopady, urgentnost oprav a doporučení mitigací.

2.4 Výstupy

- Kompletní dokument „Vstupní audit a GAP analýza“ s popisem metodiky, zjištění, rizik a doporučení.

- Samostatná Zpráva z penetračního testování s technickými anatomiemi útoků, ukázkami exploitů a navrženými řešeními.

- Přehledný akční plán (Roadmapa) s popisy kroků pro implementaci opatření a stanovenými prioritami.

3. Standardy, rámce a metodické přístupy

Zpracování bude vycházet z prověřených přístupů a norem:

- CIS Controls v8, ISO 27001, NIST, ZoKB, NIS 2, GDPR.

- OWASP pro webové aplikace, metodika OWASP Test Guide pro penetrační testy.

- Skenování dle CVSS, rizikové matice.

Forma předání výstupů:

- Výstupy budou zpracovány v českém jazyce, v elektronické i listinné podobě.

- Elektronická verze bude dodána ve formátu PDF a DOCX/ODT, auditní protokoly budou podepsány autorizovaným auditorem.

- Součástí bude i stručné shrnutí závěrů pro účely dotačního monitoringu.