# ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI, ŠTRUKTÚRA A OBSAH

# AKTUALIZÁCIE ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI

# RÝCHLOSTNÁ CESTA R6 ŠTÁTNA HRANICA  SR/ČR – PÚCHOV (D1)

### A.	Sprievodná správa

### B.	Technická časť

### C.	Ekonomická časť

### D.	Grafická časť

### E.	Doklady

### F.	Prieskumy a štúdie

### G.	CELKOVÉ VYHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV

### H.	Zhrnutie v Anglickom jazyku

## A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

#### 1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

#### 1.1.	Stavba

•	názov štúdie

•	záujmové územie (kraj/VÚC, okres, príp. obec a katastrálne územie, ak sú invariantné)

•	parcelné čísla (len pre varianty odporučené do budúceho procesu EIA)

•	charakter činnosti (novostavba, rekonštrukcia, dostavba...), ak jej určenie nie je úlohou štúdie,

•	špecifikácia (funkčná trieda, kategória cesty), ak ich určenie nie je úlohou štúdie

•	plánované termíny začatia a ukončenia činnosti

#### 1.2.	Objednávateľ

•	názov, adresa, IČO, DIČ,

•	nadriadený orgán.

#### 1.3.	Spracovateľ

•	názov, adresa, IČO, DIČ, v prípade združenia vedúci člen a všetci členovia združenia,

•	hlavný riešiteľ, zodpovední riešitelia a ostatní riešitelia / projektanti / zhotovitelia.

## B. TECHNICKÁ ČASŤ SPRIEVODNEJ SPRÁVY

### 1.	Zdôvodnenie štúdie

#### 1.1.	Účel a ciele štúdie

•	identifikácia a zdokumentovanie dopravného problému (mapy, grafy, tabuľky),

•	história analyzovaného dopravného problému a pokusy o jeho vyriešenie z minulosti,

•	uvedenie cieľov, ktoré má investícia dosiahnuť,

•	zdôvodnenie potreby investície.

#### 1.2.	Kontext štúdie

•	sociálny, ekonomický, politický a inštitucionálny kontext (súčasnosť a budúce trendy),

•	strategický kontext – relevantné plány a politiky, napr. vzťah k programu rozvoja diaľnic, rýchlostných ciest a ciest, železníc a pod.,

•	rozvojový dokument, ÚPN/ÚPD miest a obcí, územný plán regiónu ÚPN VÚC TSK, plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (PUM TSK), a iné

•	metodiky a cenníky pre odhad investičných nákladov,

•	technické podklady a požiadavky na cesty, križovatky, mosty, tunely, obslužné zariadenia a ich technické parametre,

•	opis súčasnej infraštruktúry a siete, ktorých súčasťou by sa mala stať stavba.

### 2.	Stručný popis variantov

•	stručný popis – zdroj, charakteristika všetkých návrhov, vrátane v minulosti študovaných,

•	orientačné zhodnotenie návrhov s uvedením dôvodu opustenia navrhnutých riešení, ktoré nebudú v štúdii ďalej rozpracované,

### 3.	Záujmové územie

#### 3.1.	Vymedzenie záujmového územia

•	vymedzenie územia na návrh reálnych variantov,

•	vymedzenie ovplyvnenej siete ciest,

•	vzťah k programu rozvoja ciest, diaľnic a rýchlostných ciest, vzťah k medzinárodným dohodám a dokumentom.

#### 3.2.	Zhrnutie podkladov o území

•	členitosť, inžinierskogeologické údaje, hydrogeologické a hydrologické charakteristiky na základe určenia prahových hodnôt, ložiská nerastov, ťažby, súčasné a budúce využitie územia (zástavba, priemysel, poľnohospodárstvo, rekreačné zóny, lesné a vodné hospodárstvo, chránené územia, ochranné pásma a pod .,

•	priechodnosť územia (zastavané územia, členitosť terénu, chránené a iné problémové územia z hľadiska ochrany životného prostredia, významné vodné toky, svahové deformácie, a pod.),

•	súhrn poznatkov a výstupov z prieskumov a štúdií (viď bod F. Prieskumy a štúdie).

#### 3.3.	Dopravno-inžinierske údaje

Súhrn poznatkov a výstupov z prieskumov, analýz a dopravného modelu (viď bod F.1).

•	zdroje a ciele dopravy,

•	prognóza dopravy – výhľadové intenzity na plánovanej ovplyvnenej sieti ciest, s popisom použitej metodiky prognózovania dopravy a použitých vstupov,

•	kapacitné posúdenie – navrhovaná cesta, a významné existujúce cesty na ovplyvnenej sieti, vrátane križovatiek, tunelových úsekov a pod. podľa TP 102,

•	nehodovosť a pod.

### 4.	Technické údaje o študovaných variantoch

#### 4.1.	Nulový variant

Variant bez projektu, resp. minimálny variant.

•	vývoj súčasného stavu, ak by sa navrhovaná investícia nerealizovala, t.j. nutné opravy a rekonštrukcie, protihlukové opatrenia a pod., zábery pôdy, demolácie, orientačné náklady,

•	popis nulového variantu (nulový variant je definovaný ako súčasný stav zahŕňajúci aj projekty v súčasnosti pripravované alebo realizované ostatnými správcami alebo vlastníkmi komunikácií, doteraz vypracovaných PD).

•	zhotoviteľ preverí možné opatrenia na všetkých druhoch cestných komunikácií nachádzajúcich sa v záujmovom a posudzovanom území.

#### 4.2.	Navrhované varianty

•	Požiadavky na návrh variantov sú podrobne definované v prílohe č. 1 k časti B1 týchto súťažných podkladov,

•	orientačné členenie na oddiely/objekty, skupiny a triedy podľa klasifikácie stavieb,

•	etapizácia výstavby (delenie na stavebné úseky, ich poradie prípravy a výstavby),

•	popis a výpočet smerového a výškového vedenia trasy a ich vzájomné zosúladenie, vrátane overenia smerového a výškového vedenia trasy v tunelových rúrach podľa STN 73 7507,

•	križovatky, mosty, tunely, obslužné objekty, stredisko údržby, odpočívadlá, hraničné obchodné miesta atď.,

•	zdôvodnenie dĺžky mostov,

•	zdôvodnenie dĺžky a kategórie tunelov,

•	tabuľkové spracovanie údajov o navrhovaných variantoch, resp. úsekoch (dĺžky, plochy, objekty, zábery PPF, LPF, chránené územia a pod.).

•	popis potenciálnych vplyvov a základných opatrení na ochranu všetkých zložiek životného prostredia:

–	obyvateľstvo

-	vplyvy a opatrenia zistené v štúdiách bližšie popísaných v kapitolách 2.1 - 2.3 v časti F

-	kvantifikácia približného počtu obyvateľov, ktorí budú pozitívne alebo negatívne ovplyvnení zamorením hlukom počas výstavby a prevádzky,

-	kvantifikácia približného počtu obyvateľov, ktorí budú pozitívne alebo negatívne ovplyvnení emisiami z výstavby a dopravy vrátane znečistenia ovzdušia a skleníkovými plynmi,

-	bariérový efekt a vizuálny efekt, evakuácia,

–	urbanizácia

-	dopady na osídlenia a rekreáciu,

-	dopady na ekonomickú aktivitu,

-	história a kultúra,

–	abiotické prostredie

-	analyzovať riziká kontaminácie pôdy,

-	orientačne stanoviť materiálovú bilanciu a spôsob nakladania s materiálmi potrebnými na násypy a výkopy,

-	identifikovať geologicky citlivé úseky (zosuvné územia, krasové územia, nevhodné podložie pre založenie stavby), vplyv na režim minerálnych vôd a dopad stavby na krajinu,

-	identifikovať vodné telesá v okolí a priamom zábere stavby a vyhodnotiť možný vplyv na ne → povrchová a podzemná voda, pitná voda, vodné toky, mokrade,

- 	kvantifikovať približný trvalý záber pôdy (m2) v kategóriách poľnohospodárska pôda, lesná pôda,

- 	vplyvy a opatrenia zistené v orientačnom inžinierskogeologickom a hydrogeologickom prieskume pre štúdiu realizovateľnosti

–	biotické prostredie

- 	   vplyvy a opatrenia zistené v štúdiách bližšie popísaných v kapitolách 2.4 - 2.8 v časti F

•	spracovať zhrnutie, ktoré bude obsahovať sumár všetkých vyššie požadovaných informácií potenciálnych vplyvov na životné prostredie,

•	vyvolané investície – preložky a rekonštrukcie súvisiacich ciest, vodných tokov, inžinierskych sietí, závlahy, demolácie, protihlukové steny (z posúdenia hlukových pomerov a pod.),

•	návrh technických riešení na minimalizovanie negatívneho vplyvu na migráciu živočíchov kategórií A – D,

•	vyvolané investície – preložky a rekonštrukcie súvisiacich ciest, vodných tokov, inžinierskych sietí, závlahy, demolácie, protihlukové steny (z posúdenia hlukových pomerov a pod.),

•	orientačné lehoty výstavby,

- najvýznamnejšie riziká spojené s daným variantom

- možné socioekonomické dopady variantu v strednodobom/dlhodobom výhľade.

### 5.	posúdenie a porovnanie navrhovaných variantov

#### 5.1.	Posúdenie variantov

•	zhodnotenie vhodnosti variantov na súčasnú dopravnú situáciu so zohľadnením súčasnej a plánovanej výstavby cestnej siete zabezpečovanú inými subjektami. V analýze je potrebné posúdiť, ako navrhované riešenia a v akom rozsahu vylepšia, resp. zmenia súčasnú dopravnú situáciu v danom území,

•	technické zhodnotenie,

•	priechodnosť územím,

•	kapacitné posúdenie,

•	investičné a prevádzkové náklady,

•	tabuľkové spracovanie kompletných údajov o variantoch, najmä technické parametre a ich porovnanie s príslušnými STN,

•   spresnenie údajov z časti 3.2 pre navrhované varianty,

•	opis vstupov a výsledkov nákladovo výnosovej analýzy (CBA) variantov,

•	socioekonomické účinky a výpočet externalít,

•	ekonomická aj finančná analýza,

•	citlivostná a riziková analýza.

#### 5.2.	Metodika výberu variantov

•	metodika (napr. multikriteriálna analýza a pod.),

•	hodnotiace kritériá - sú definované v prílohe č. 1 k časti B1 týchto súťažných podkladov,

•	eliminačné kritériá.

#### 5.3.	Vyhodnotenie a výber optimálneho variantu

•	porovnanie variantov,

•	odporučenie najvhodnejšieho variantu alebo kombinácie variantov (etapizácia) na ďalšiu prípravu.

### 6.	Závery a odporúčania

#### 6.1.	Odporúčané varianty pre budúci proces EIA

•	minimálne dva odporúčané varianty pre budúci proces EIA,

•	sumarizácia aktuálnych odporúčaní, prieskumov, podkladov a informácií pre budúci nový proces EIA s cieľom eliminácie neočakávaných a nepreskúmaných okolností v maximálnej možnej miere poznania dotknutého územia a novej navrhovanej činnosti v ňom,

•	predbežný návrh mitigačných opatrení pre odporúčané varianty.

#### 6.2.	Závery štúdie

•	zhrnutie záverov čiastkových štúdií a analýz vo vzťahu k odporúčaným variantom,

•	určenie okrajových podmienok (investičné, dopravné, ekonomické a environmentálne) realizovateľnosti odporúčaných investícií.

### 7. 	VYHODNOTENIE vo vzťahu k predchádzajúcej dokumentácii

7.1  Pôvodná štúdia realizovateľnosti

- opis zmien v záujmovom území od predchádzajúcej štúdie realizovateľnosti, vrátane posúdenia a zdôvodnenia aktualizácie súvisiacich štúdií a doplňujúcich prieskumov (dopravné, environmentálne, geologické, hydrologické a iné).

7.2  Dokumentácia D49 (R49) v Českej republike

- popis zmien a nadväzností na vyššiu dopravnú infraštruktúru v susednom štáte z pohľadu prípravy investície, stavu dokumentácií a technických súvislostí (hlavne cezhraničného mostného objektu a harmonogramu prípravy a výstavby investičných projektov).

7.3 Proces EIA

•	informatívny opis predchádzajúceho procesu EIA (Zámer, Rozsah hodnotenia),

- sumarizácia existujúcej dokumentácie, rozhodnutí, stanovísk a potvrdenie zistení z predchádzajúcich procesov EIA.

## C.	EKONOMICKÁ ČASŤ SPRIEVODNEJ SPRÁVY

### 1.	Náklady

#### 1.1.	Rozpočet

Prehľadné porovnávacie tabuľky uvažovaných variantov:

•	prehľad odhadovaných investičných nákladov v štruktúre pre CBA,

•	stavebné náklady rozčleniť, rešpektujúc detail známy vo fáze štúdie realizovateľnosti, na jednotlivé objekty, minimálne:

–	tunely,

–	mosty,

–	cesty, múry,

–	ekodukty,

–	odpočívadlo, iné

s uvedením uvažovaných parametrov (rozmerov), predpokladov o technickom riešení a zodpovedajúcich cien, použitých pri stanovení odhadu nákladov,

•	prehľadná tabuľka stavebných nákladov jednotlivých variantov celého ťahu ako aj  pre jednotlivé úseky/etapy v rámci navrhnutej etapizácie.

#### 1.1.1.	Prevádzkové náklady infraštruktúry

Prehľadné porovnávacie tabuľky uvažovaných variantov ( podrobný výpočet v zmysle Metodickej príručky k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA), platnej od 15.04.2024, dostupnej na webovom sídle MD SR https://www.mindop.sk/transparentnost/rezortne-metodiky/metodika-pre-vypracovanie-cba).

#### 1.2.	Socioekonomické náklady

Prehľadné porovnávacie tabuľky uvažovaných variantov ( podrobný výpočet v zmysle Metodickej príručky k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA), platnej od 15.04.2024, dostupnej na webovom sídle MD SR https://www.mindop.sk/transparentnost/rezortne-metodiky/metodika-pre-vypracovanie-cba ).

•	objem prevádzkových nákladov vozidiel (pohonné hmoty a ostatné),

•	objem a hodnota (úspor) cestovného času,

•	objem a hodnota externalít (emisie, hluk, nehodovosť atď.).

### 2.	Nákladovo-výnosová analýza (CBA)

#### 2.1.	Ekonomická analýza

Podrobný výpočtový model a tabuľky odporúčaných variantov (diskontovaný inkrementálny prístup s porovnávacou bázou variantu bez projektu).

•	pomer (ekonomických) nákladov a výnosov (B/C),

•	(ekonomická) čistá súčasná hodnota (ENPV),

•	stupeň (ekonomickej) výnosnosti (EIRR),

•	návratnosť investície (v rokoch).

#### 2.2.	Finančná analýza

Podrobný výpočtový model a tabuľky pre odporúčaný variant (diskontovaný inkrementálny prístup s porovnávacou bázou variantu bez projektu).

•	pomer (ekonomických) nákladov a výnosov (B/C),

•	(ekonomická) čistá súčasná hodnota (ENPV),

•	stupeň (ekonomickej) výnosnosti (EIRR),

•	návratnosť investície (v rokoch).

#### 2.3.	Citlivostná a riziková analýza

Podrobný výpočet pre odporúčaný variant (resp. varianty pre ďalší proces EIA)

•	citlivostná analýza,

•	analýza scenárov,

•	kvalitatívna riziková analýza,

•	kvantitatívna riziková analýza (ekonomická),

•	kvantitatívna riziková analýza (finančná).

## D.	GRAFICKÁ ČASŤ

### 1.	VŠEOBECNÉ výkresy a písomnosti

#### 1.1.	Prehľadné situácie

Prehľadné situácie pre uvažované varianty.

•	širšie vzťahy M 1: 50 000,

•	prehľadná súhrnná situácia uvažovaných variantov v M 1:10 000,

•	prehľadná situácia s vyznačením chránených území a ochranných pásiem, vodných zdrojov, svahových deformácií, významných prírodných, kultúrnych, dopravných a iných objektov spravidla v M 1:10 000 aj s vyznačením trasovania R6 z platných územnoplánovacích dokumentácií dotknutých miest, obcí a regiónu pre porovnanie rozsahu odlišností a nutnosti riešenia zmien v UPD v nasledujúcom období.

#### 1.2.	Celkové situácie

Celkové situácie pre uvažované varianty.

•	situácie uvažovaných variantov vyznačením oddielov/objektov (popis a staničenie) v M 1: 10 000,

•	schémy križovatiek a komplikovaných úsekov v M1: 2 000 – M 1: 1 000,

•	charakteristické priečne rezy hlavných objektov (ciest, vetiev križovatiek a charakteristických objektov – mostov a tunelov) M 1: 200, M 1: 100,

#### 1.3.	Pozdĺžne profily

Pozdĺžne profily pre uvažované varianty.

•	pozdĺžne profily uvažovaných variantov s vyznačením iných hlavných objektov (mosty, tunely)

v M 1: 10 000/1 000 – M 1: 5 000/500.

#### 1.4.	Ortofotomapy

Ortofotomapy pre uvažované varianty.

•	prehľadná súhrnná ortofotomapa s vyznačením uvažovaných variantov v M 1:10 000 –

M 1: 2 000.

#### 1.5.	Propagácia

1.5.1	3D animácia odporúčaného variantu

•	3D animácia prejazdu resp. preletu celou trasou odporúčaného variantu so zacielením na významné prvky stavby,

•	animácia bude dodaná elektronicky v HD kvalite. (*.mp4, 1920x1080px).

1.5.2	Informačný bulletin

V zmysle prílohy č.3 časti B.1 súťažných podkladov „Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby“, bod. č. 15.

### 2.	výkresy a písomnosti OBJEKTOV

2.1       Pozemné komunikácie

Hlavné objekty (úseky) uvažovaných variantov:

- tabuľkový rozpis úsekov s ich dĺžkami, šírkovým usporiadaním /šírkou a plochou vozovky, sklonovými pomermi, krivoľakosťou a inými parametrami a výpočtovou kapacitou

- celková situácia v M 1:10000 – M 1:2000

- pozdĺžny profil v M 1:10000/1000 – M 1:5000/500

- typické priečne rezy v M 1:100, M 1:50

- charakteristické priečne rezy v M 1:200, M 1:100

- schémy križovatiek a komplikovaných úsekov v M 1:1 000

2.2.     Mostné objekty

Tabuľkový rozpis mostov podľa alternatív so zakreslením schémy mosta a s uvedením poradového čísla, staničenia, čísla a názvu mosta, typu nosnej konštrukcie, šikmosti, počtu a rozpätia polí, dĺžky mosta, voľnej šírky, šírky medzi zábradlím, plochy mosta.

2.3     Tunely

V prípade variantu s tunelom:

- tabuľková schéma tunelov s ich dĺžkami, plochou prierezu a technológiou výstavby (všetky identifikované tunely).

2.4       Výkres návrhu budúceho usporiadania cestnej siete

V súvislosti s odporúčaným variantom/variantami vypracovať výkres návrhu usporiadania cestnej siete v ľubovoľnej mierke.

## E.	DOKLADY

#### 1.	Zadania, prerokovania, odsúhlasenia

•	Podklady a požiadavky objednávateľa na vypracovanie dokumentácie, záznamy z prerokovaní dokumentácie v priebehu jej spracovania a záverečného prerokovania s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, správcami dotknutých komunikácií a inžinierskych sietí a ostatnými dotknutými subjektmi.

## F.	PRIESKUMY A ŠTÚDIE

### 1.	Dopravno-inžinierske prieskumy a štúdie

#### 1.1.	Dopravné prieskumy

Dopravné prieskumy budú realizované podľa požiadaviek uvedených v prílohe č.1 časti B.1 súťažných podkladov.

#### 1.2.	Dopravný model a prognóza

Dopravný model bude vypracovaný podľa požiadaviek uvedených v prílohe č.1 časti B.1 súťažných podkladov.

Sprievodná správa k dopravnému modelu

Obsahuje najmä:

•	opis metodiky spracovania dopravného modelu,

•	prehľad a popis modelovaných scenárov a variantov,

•	definovanie modelovaného územia – princípy zonácie (vnútorné a vonkajšie zóny),

•	definovanie štruktúry modelu – rozlišované druhy dopravy a vozidiel, socioekonomické skupiny, účely ciest, atraktivity a pod.,

•	vstupné, kalibračné a výstupné mobilitné indikátory a parametre funkcií modelu súčasného stavu a výhľadových scenárov (napr. hybnosť, priemerné dĺžky ciest, funkcie distribúcie, deľby prepravnej práce, pridelenia dopravy, atď.),

•	metodika prognózy (s rozlíšením osobnej a nákladnej dopravy), vrátane použitých, resp. prepočítaných koeficientov rastu dopravy a opisu prípadných rozdielov štrukturálnych veličín a indikátorov výhľadových scenárov voči súčasnému stavu, vrátane predpokladaného nárastu dopravy vplyvom rozvoja regiónu po dobudovaní rýchlostnej cesty

•	závery a odporúčania z hľadiska dopravného modelovania.

Tabuľkové prílohy

Pre jednotlivé modelované scenáre a varianty zahŕňajú najmä:

•	zonálne členenie a použité súčasné a výhľadové štrukturálne veličiny (počet obyvateľov, pracovné príležitosti a pod.),

•	základné parametre vybraných významných úsekov dotknutej cestnej siete (dĺžka, kapacita, kategória, funkčná trieda, typ územia a iné podľa potrieb CBA),

•	súčasné a výhľadové modelované intenzity, rýchlosti a jazdné časy uvažovaných skupín vozidiel na vybraných úsekoch dotknutej cestnej siete podľa potrieb CBA.

Grafické prílohy

Pre jednotlivé modelované scenáre, úseky R6 v zmysle navrhnutej etapizácie a varianty zahŕňajú najmä:

•	zonálne členenie a dopravná sieť s rozlíšením funkčných úrovní cestnej siete, príp. aj iných parametrov (kapacity, rýchlosti a pod.) podľa požiadaviek objednávateľa,

•	kartogramy súčasného stavu a výhľadovej dopravy v daných časových horizontoch a s rozlíšením druhu vozidiel podľa požiadaviek Objednávateľa a CBA,

•	kartogramy naplnenia kapacity, prejazdných rýchlosti a pod.,

•	rozdielové kartogramy projektových úsekov R6 a/alebo variantov voči nulovému variantu (príp. medzi projektovými úsekmi R6 a/alebo variantmi navzájom).

Ak je dopravný model spracovaný v softvérovom prostredí, súčasťou dodávky sú tiež zdrojové elektronické súbory (najmä kompletný manažér scenárov, vrátane modifikácii a použitých procedúr spustiteľný v danom softvéri).

#### 1.3.	Dopravno-inžinierska analýza

Obsahuje najmä:

•	prepočet modelovanej skladby vozidiel podľa podrobnej kategorizácie Celoštátneho sčítania dopravy, v prípade, že súčasťou riešenia je tunel, tiež skladba podľa STN 73 7507 a určenie podielu vozidiel s nebezpečným nákladom na celkovej doprave (podľa druhu nebezpečných nákladov),

•	analýzu nehodovosti a nehodových úsekov, vrátane prognózy,

•	kapacitné posúdenie úsekov na výhľadové zaťaženie v jednotlivých horizontoch, vrátane popisu predpokladov, použitých vstupov, vzorcov, vyplnených príslušných formulárov, nomogramov a sprievodných čiastkových výpočtov,

•	kapacitné posúdenie križovatiek na výhľadové zaťaženie v jednotlivých horizontoch, vrátane popisu predpokladov, vstupov, vzorcov, vyplnených príslušných formulárov, nomogramov a sprievodných čiastkových výpočtov,

•	analýzu potreby a efektívnosti prídavných pruhov (pomalé vozidlá),

•	analýzu tvaru križovatiek, vrátane odporúčania typu vetiev mimoúrovňových križovatiek pre jednotlivé smery (priame, polopriame, nepriame, vratné),

•	návrh signálnych plánov SSZ pre špičkové a mimošpičkové obdobia

•	predpoklady etapizácie výstavby (úseky podľa priority a samostatnej prevádzky, úrovňové – mimoúrovňové križovatky a pod.),

•	príp. iné analýzy podľa požiadaviek objednávateľa (napríklad z pohľadu budúceho usporiadania cestnej siete, resp. budúceho správcu)

Kapacitné posúdenia je potrebné vykonať v zmysle podmienok zmluvy, avšak minimálne:

o	nulový variant pre súčasný stav,

o	projektový variant pre rok spustenia stavby do prevádzky,

o	pre +20 rokov od spustenia stavby do prevádzky,

o	pre posledný rok, v ktorom je nulový alebo projektový variant ešte vyhovujúci,

o	pre predchádzajúci či nasledujúci rok s významnou zmenou prepravných vzťahov v území (ak sa predpokladá, napr. pod vplyvom iných zmien dopravnej siete alebo využitia územia).

Objednávateľovi budú poskytnuté všetky vstupné údaje, predpoklady, kalkulácie, výpočty a výsledky, ktoré boli použité v jednotlivých krokoch kapacitného posúdenia a odovzdané v editovateľnom a plne prístupnom formáte.

### 2.	Environmentálne prieskumy a štúdie

Environmentálne štúdie a prieskumy budú spracované v rozsahu potrebnom pre návrh investičného zámeru s ohľadom na stupeň prípravy, charakter stavby, ako aj na požiadavky v súvislosti s Rozsahom hodnotenia vydaným 14.1.2020. Všetky environmentálne štúdie a prieskumy budú vypracované v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov.

#### 2.1.	Rozptylová štúdia

Rozptylová štúdia bude vypracovaná v súlade s príslušnou legislatívou o ochrane ovzdušia a v súlade s príslušnými vykonávajúcimi predpismi v platnom znení, v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov, s návrhom účinných opatrení.

Predmetom rozptylovej štúdie je vyhodnotenie vplyvu realizácie investičného zámeru a posúdenie imisnej záťaže v súvislosti s plnením imisných limitov v okolí predmetného úseku investičného zámeru.

Minimálny rozsah štúdie:

- zdôvodnenie štúdie, popis posudzovaného úseku a stupeň prípravy, pre ktorý je štúdia určená,

- prehľad predošlých štúdií a podkladov týkajúcich sa emisií a imisnej záťaže posudzovaného úseku,

- parametre nevyhnuté pre overiteľnosť výsledkov modelovania (matematický model, výškový model, zdroj emisných faktorov, metodika, rozptylové parametre, veterná ružica atď.),

- rozptylový model vypracovaný na základe hmotnostných tokov vypočítaných minimálne pre tieto látky:

a)	suspendované častice PM10 so zahrnutím resuspenzie z povrchu vozovky a oterov brzdového obloženia, vozovky a pneumatík,

b)	suspendované častice PM2,5 so zahrnutím resuspenzie z povrchu vozovky a oterov brzdového obloženia, vozovky a pneumatík,

c)	benzo[a]pyren so zahrnutím resuspenzie z povrchu vozovky a oterov brzdového obloženia, vozovky a pneumatík,

d)	NO2 (samostatne priemerné ročné a maximálne hodinové hmotnostné toky pre výpočet priemerných ročných, resp. špičkových hodinových imisných príspevkov),

e)	NOx (len v prípade existencie osobitne chránených území alebo iných citlivých ekosystémov do vzdialenosti 500 m od posudzovanej komunikácie),

f)	CO (v prípade vysoko podlimitných hodnôt slovné hodnotenie),

- vyhodnotenie priemerných ročných imisných koncentrácii škodlivín, vrátane prachových častíc,

- vyhodnotenie minimálne pre:

- aktuálny stav v sledovanom území bez realizácie navrhovaného investičného zámeru (tzv. nulový variant),

- v roku odovzdania stavby do prevádzky,

- stav s realizáciou navrhovaného investičného zámeru vo výhľade 10,  20 a 30 rokov po predpokladanom spustení stavby do prevádzky,

- okrem uvedených predikcií sa požaduje vyhodnotenie imisného zaťaženia aj pre etapu výstavby (s ohľadom na vstupné údaje),

- vyhodnotenie posúdiť s ohľadom na kumulatívne vplyvy z ostatnej cestnej dopravy,

- grafické zobrazenie plošnej emisnej záťaže v rámci štúdie,

- návrh opatrení ako súčasť rozptylovej štúdie v prípade, ak vplyvom zámeru bude vyhodnotené zhoršenie podmienok pre plnenie imisného limitu,

- záverečné zhodnotenie.

#### 2.2.	Hluková štúdia

Hluková štúdia bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov, a bude obsahovať návrh protihlukových opatrení (PHO) s preukázaním ich predpokladanej účinnosti.

Minimálny rozsah štúdie:

- zdôvodnenie štúdie, stručný popis posudzovaného úseku a stupeň prípravy, pre ktorý je štúdia spracovaná,

- prehľad predošlých štúdií a použitých podkladov týkajúcich sa hlukovej záťaže posudzovaného úseku,

- použitá metodika výpočtu, základné nastavenie modelu a vstupné dáta ovplyvňujúce výsledky výpočtu spolu s popisom použitého softvéru pre výpočet,

- stanovenie a posúdenie súčasnej a výhľadovej hlukovej záťaže z cestnej dopravy meraním a predikciou (postup a požiadavky v súlade s TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách),

- stanovenie hlukovej záťaže minimálne pre:

- aktuálny stav v sledovanom území bez realizácie navrhovaného investičného zámeru (tzv. nulový variant),

- v roku odovzdania stavby do prevádzky s uvažovaním protihlukových opatrení a bez nich,

- stav s realizáciou navrhovaného investičného zámeru vo výhľade 10, 20 a 30 rokov po predpokladanom spustení do prevádzky s uvažovaním protihlukových opatrení a bez nich,

- posúdenie hladín hluku z cestnej dopravy (mobilné zdroje hluku) a stacionárnych zdrojov hluku na chránené územie existujúcej aj plánovanej zástavby,

- návrh PHO a posúdenie účinnosti v súvislosti s ďalšími zdrojmi hluku z cestnej dopravy v dotknutom území,

- návrh PHO a posúdenie účinnosti v súvislosti s ďalšími zdrojmi hluku z cestnej dopravy v dotknutom území, v prípade zhoršenia hlukovej záťaže, nutnosť prehodnotenia parametrov navrhnutých PHO,

- posúdenie hlukovej situácie s ohľadom na prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku,

- predikcia hlukovej záťaže počas výstavby (s ohľadom na vstupné údaje),

- PHO budú navrhnuté v zmysle aktuálne platných TP 052 (Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie) a TP 051 (Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien) a v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov,

- grafické zobrazenie plošnej hlukovej záťaže v rámci štúdie,

- záverečné hodnotenie.

#### 2.3.	Vibračná štúdia

Štúdia bude vypracovaná s ohľadom na stupeň dokumentácie a charakter predmetného investičného zámeru v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, a v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov.

#### 2.4.	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu (Natura 2000)

Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Orientačná Inventarizácia biotopov európskeho a národného významu bude obsahovať:

•	vymedzenie plôch biotopov európskeho a národného významu v textovej časti štúdie, s uvedením pre jednotlivé navrhované variantné riešenia, doplnené o výskyt chránených druhov rastlín excerpovaný z literatúry a dostupných dát, a o orientačný výskyt mokradí v širšom okolí trasy stavby,

•	eliminačné kritériá.

#### 2.5.	Migračná štúdia

Štúdia bude vypracovaná ako strategická, v súlade s TP 067 „Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava.“.

Spracovať podkladový materiál pre analýzu konfliktov medzi plánovanými dopravnými koridormi, prírodnými oblasťami (chránené územia, lokality sústavy Natura 2000, hlavné oblasti výskytu cieľových druhov – kategórie druhov, pre ktoré sa migračná štúdia vypracováva) a diaľkovými migračnými koridormi niektorých druhov (zelená infraštruktúra). Výstupom bude okrem štúdie aj mapová príloha. Obsahom mapy budú vyznačené migračné koridory s nadregionálnym a regionálnym významom, migračná významnosť územia, prvky napomáhajúce migračnej priepustnosti a obmedzujúce prvky – migračné bariéry. Mierku mapy je potrebné zvoliť primerane k dĺžke posudzovaných variantov.

Hlavným cieľom migračnej štúdie je riešenie celkovej koncepcie priepustnosti pre voľne žijúce živočíchy na dlhších diaľničných a cestných úsekoch. Preukázať, že daná trasa s navrhovanými priechodmi bude dostatočne priepustná pre živočíchy. Táto štúdia vyčlení základné migračné profily a potvrdí v obecnej rovine ich realizovateľnosť.

V rámci spracovania migračnej štúdie budú doplnené informácie o veľkosti populácií veľkých šeliem v Chránenej krajinnej oblasti (ďalej len „CHKO“) Strážovské vrchy a CHKO Kysuce z aktuálne dostupnej odbornej literatúry a údajov územne príslušných útvarov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“), Správy CHKO Kysuce a Správy CHKO Strážovské vrchy.

Samostatnú kapitolu budú tvoriť aktualizované údaje o migračných trasách (koridoroch) na základe konzultácie s pracovníkmi ŠOP SR, Správy CHKO Strážovské vrchy a vyhodnotí sa vplyv navrhovanej činnosti na jednotlivé biokoridory. Na základe doplnených údajov v spolupráci so ŠOP SR, Správou CHKO Strážovské vrchy budú navrhnuté, resp. upravené parametre a vybavenie migračných objektov pre spriechodnenie migračných koridorov Nbk I. Biele Karpaty - Javorníky (Strelenka) a Mestečko pre veľké šelmy.

#### 2.6.	Hodnotenie vplyvov na zmeny klímy

Účelom Posúdenia rizík súvisiacich so zmenou klímy bude:

•	prvotné posúdenie zraniteľnosti a rizík projektu, vrátane identifikácie a posúdenia možných adaptačných opatrení, ktoré umožnia objektívne vyhodnotenie rizikovosti projektu a potreby implementácie adaptačných opatrení, pre všetky posudzované alternatívy.

Východiskovým dokumentom pre vypracovanie je „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia 2017“ (zdroj: https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy-aktualizacia.pdf).

Posúdenie rizík so súvisiacich so zmenou klímy bude vypracované podľa metodického usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby SR „Metodická príručka posudzovania dopadov zmeny klímy na veľké projekty v sektore doprava“ (VÚD, 2018) (zdroj: https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/metodika-posudenia-klimatickych-zmien).

Samostatnou súčasťou Posúdenia rizík súvisiacich so zmenou klímy bude mapová príloha: Mapa zraniteľnosti projektu voči posúdeným rizikám klimatických zmien, v mierke, ktorá bude adekvátne zodpovedať dĺžke riešených variantov a ktorá bude obsahovať nasledovné náležitosti:

•	Prehľadná situácia projektu so zaznačenými rizikovými oblasťami/bodmi (zosuvné oblasti, mostné objekty, protihlukové steny...),

•	Rizikové oblasti/body označené kótami s príslušným slovným popisom, respektíve názvom stavebných objektov,

•	V mape voči týmto vyššie uvedeným rizikovým oblastiam znázornené rizikové klimatické javy (rizikové klimatické javy definované v zadanej metodike – Modul č.1),

•	Prehľadná legenda, rozpiska.

#### 2.7.	Primerané posúdenie vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000

Primerané posúdenie bude vypracované ako aktualizácia štúdie „Primerané posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na dotknuté územia sústavy Natura 2000“ (EKOJET, s.r.o., 09/2018, Zámer EIA).

Primerané posúdenie bude vypracované v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v rozsahu a štruktúre podľa metodiky „Metodika primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000“ (ŠOP SR, 2023). Primerané posúdenie bude zároveň vypracované v súlade s aktuálne platnými legislatívnymi predpismi ustanovujúcimi ÚEV a CHVÚ. Primerané posúdenie požadujeme spracovať autorizovanou osobou, ktorá je držiteľom osvedčenia vydaného MŽP SR podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Účelom primeraného posúdenia bude:

•	identifikovať a popísať, ktoré územia Natura 2000 a tiež aj iné chránené územia národnej sústavy chránených území, môžu byť ovplyvnené buď záberom územia v rámci biotopov, vplyvom na migráciu alebo iným vplyvom považovaným za významný, vplyvy je potrebné vyhodnotiť aj kumulatívne s ostatnými činnosťami v okolí projektu (existujúce, plánované),

•	opísať potrebu aplikácie čl. 6.3 (a prípadne následne čl. 6.4) smernice 92/43/EHS  o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín .

Vplyvy na územia Natura 2000 je potrebné vyhodnotiť aj na územia, ktoré sú v čase spracovania Primeraného posúdenia Natura 2000 v etape prípravy na doplnenie do Národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu a informácia o ich doplnení je k dispozícií alebo bude táto informácia k dispozícií v priebehu spracovania diela.

Spracovateľ primeraného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na územia Natura 2000 je povinný v rámci spracovania predmetnej dokumentácie zohľadniť programy starostlivosti dotknutých území Natura 2000. V prípade ak sú programy starostlivosti spracované a schválené, zhotoviteľ zhodnotí, či posudzovaný projekt vplýva na dosiahnutie plnenia cieľov programov starostlivosti. V prípade ak programy starostlivosti nie sú spracované, žiadame aby zhotoviteľ upovedomil objednávateľa o danej skutočnosti. Riešenie kritických úsekov, ktoré zasahujú do chránených území, konzultovať so ŠOP SR a uviesť ich stanovisko k danej veci. Hodnotenie vykonať na základe aktuálneho prieskumu a v spolupráci s biológmi príslušného zamerania.

V rámci príloh k primeranému posúdeniu doplniť prehľadnú mapu so zobrazením projektu (uvažované varianty) a hodnotených záujmov ochrany prírody a podrobnejšie mapy so zobrazením problematických úsekov zasahujúcich do chránených biotopov, biotopov druhov, ako aj migračných koridorov živočíchov, v primeranej mierke s prehľadnou legendou a rozpiskou.

#### 2.8.	Pedologický prieskum

Cieľom pedologického prieskumu formou orientačnej štúdie v záujmovom území (z archívnych materiálov) je vymedzenie BPEJ, resp. určenie kvality pôdy pozdĺž trasovania pre jednotlivé varianty ako podklad k posúdeniu variantov z hľadiska ochrany pôdy. Výstup z pedologického prieskumu musí obsahovať vymedzenie jednotlivých druhov pôd na základe dostupných zdrojov (napr. Atlas krajiny SR, 2002). Pedologický prieskum musí obsahovať vyhodnotenie jednotlivých variantov vzhľadom na ich dĺžku a záber pôd a odporučenie najvhodnejšieho variantu z hľadiska kvantity a kvality záberu pôd. Dokumentácia musí obsahovať mapové prílohy s vyznačením trás jednotlivých variantov a kvality pôdy na základe BPEJ.

### 3.	Geologické prieskumy a štúdie

#### 3.1.	Orientačný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum (oIGHS)

V zmysle prílohy č.1 časti B.1 súťažných podkladov „Podklady a požiadavky“.

G. CELKOVÉ VYHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV

V rámci celkovej analýzy budú jednotlivé varianty a úseky R6 v zmysle navrhnutej etapizácie posúdené a vyhodnotené na základe technických, environmentálnych a ekonomických kritérií uvedených v prílohe č.1 časti B.1 súťažných podkladov „Podklady a požiadavky“ v kapitole 4.1 „Všeobecné požiadavky“ (kritériá je možné primerane podľa potreby rozšíriť).

## H.	ZHRNUTIE V ANGLICKOM JAZYKU

Zhrnutie v anglickom jazyku – popis posudzovaných riešení, dopravných vzťahov, dopravného modelu, závery navrhovaného riešenia pre jednotlivé úseky, cena verejnej práce, prehľadná situácia bude doložená v samostatnej prílohe v anglickom jazyku.