Príloha č. 1 –SP k DNS  Výzva č. 9 a Príloha č. 1 Zmluvy

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky: Výkon stavebného dozoru pre stavbu - Parkovisko pre nákladné vozidlá

Opis zákazky:

Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby Parkovisko pre nákladné vozidlá realizovanej na základe projektovej dokumentácie vypracovanej HR-Project, s.r.o., Budovateľská 1159/10, 925 72 Selice pod názvom :

- PARKOVISKO, p. č. 3773/7

Cieľom je Vybudovanie cement betónového pozdĺžneho parkoviska s metlovou povrchovou úpravou vrátane osvetlenia, odvodnenia a vsakovacích boxov.

Predpokladaná doba realizácie diela je 6 týždňov a predpokladaná hodnota investície je 228 691,47 € . Predpokladaná doba realizácie nezahŕňa kolaudačné konanie.

Predmet zákazky:

Stavebno-technický dozor bude vykonávať dozorovanie stavby, tak aby všetky práce na stavbe boli zrealizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami EN/STN, technickými špecifikáciami v stanovenom čase a pri dodržaní podmienok určených Zmluvou o dielo na zhotovenie vyššie uvedenej stavby.

Služby Stavebno-technického dozoru budú okrem iného zahŕňať činnosti:

- Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom

- Účasť na kontrolnom zameraní terénu, ktoré vykoná zhotoviteľ pred začatím prác

- Dodržanie podmienok povolení potrebných pre výstavbu

- Plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu,

- Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby

- Systematické doplňovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje

- Evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby,

- Priebežné evidovanie všetkých zmien projektu voči projektovej dokumentácií

- Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti,

- Organizácia a vedenie kontrolných dní stavby, tvorba zápisov z kontrolných dní

- Pravidelná prítomnosť na stavbe a dozorovanie vykonávaných stavebných prác

- Manažment zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavby

- Činnosti súvisiace s plnením podmienok Objednávateľa podľa Zmluvy o dielo na zhotovenie vyššie uvedenej stavby

- Stavebno-technický dozor bude konať v mene Objednávateľa a v dôsledku toho bude niesť plnú a výhradnú zodpovednosť za činnosti poskytované v rámci výkonu Stavebno-technického dozoru.

- Kontrola a schvaľovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov

- Kontrola a schvaľovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi

- Kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými

- Odovzdanie častí stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami

- Spolupráca s geodetom pri dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov,

- Spolupráca s pracovníkmi vykonávajúcimi autorský dozor a odborný autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom

- Spolupráca so spracovateľmi realizačných projektov a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu

- Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok

- Postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela

- Sledovanie vedenia stavebných denníkov

- Hlásenie archeologických nálezov

- Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe

- Kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác

- Príprava podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií ak objednávateľ o to požiada

- Príprava podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby

- Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí

- Kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela

- Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotácha potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov

- Kontrola úplnosti a správnosti Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSV) a sprievodnej technickej dokumentácie (STD) predloženej zhotoviteľom stavby

- Príprava, organizácia a aktívna účasť na kolaudačnom konaní

- Kontrola vypratania staveniska

Ostatné požiadavky a podmienky:

- Navrhovaná cena za poskytovanú službu  musí zahŕňať všetky náklady, ktoré súvisia , resp. vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zákazky.

- Ostatné požiadavky na predmet zákazky súvisiace s týmto opisom predmetu zákazky, sú uvedené v  Zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru. Pričom verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si dôkladne prečítali podmienky plnenia zmluvy .

Príloha č. 1a) :  Projektová dokumentácia stavby – PARKOVISKO p. č. 3773/7