Załącznik nr 7.4 do Umowy

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

| Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj prac | Główny termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Prace odnowieniowo - zalesieniowe |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Pielęgnacja upraw |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Czyszczenie wczesne |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Czyszczenia późne | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| Prace związane z grodzeniem upraw | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |
| Pozyskanie drewna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zrywka drewna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Przygotowanie gleby | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |
| Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Ochrona przeciwpożarowa |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Ochrona upraw przed zwierzyną |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Melioracje wodne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Turystyka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Inne prace nie wymienione powyżej | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |