Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY

na roboty budowlane

Umowa nr SA.271.44.2025

W dniu ___________ r. w Solcu Kujawskim pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Solec Kujawski z siedzibą w Solcu Kujawskim,

ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-031-55-37, REGON 090550756

zwanym w dalszej części umowy - „Zamawiającym”

reprezentowanym przez

p. Tomasza Czarneckiego – Nadleśniczego,

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”)

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP ______________________________________, REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego __________________________________.

reprezentowaną przez:

_________________________________________________

_________________________________________________,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________ z siedzibą w ______________________________ („Wykonawca”) ul __________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________

działającym osobiście

zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie „Wykonawcy”):

1) 	p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________z siedzibą w ______________________________,
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________

2) 	p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________z siedzibą w ______________________________,
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________

3)	p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________z siedzibą w ______________________________,
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r.

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy, jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski pod adresem:

- ul. Powstańców 21, 86-050 Solec Kujawski”,

nr SA.270.3.6.2025 przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie Zarządzenia nr 38/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski z dnia 14.10.2022 roku w sprawie zasad udzielania i ewidencji zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Solec Kujawski o wartości szacunkowej poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, została zawarta niniejsza umowa („Umowa”) następującej treści:

§ 1
Przedmiot i zakres Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zamówienia pn. „Wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski pod adresem:

- ul. Powstańców 21, 86-050 Solec Kujawski („Przedmiot Umowy”).

- Przedmiot Umowy stanowią roboty budowlane opisane szczegółowo 
w załączniku nr 8 do Zapytania ofertowego, tj. w dokumentacji projektowej („Dokumentacja projektowa”) zawierającej:

- Projekt techniczny zamienny,

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zamienną.

Wykonawca we własnym zakresie powinien zweryfikować i ustalić, 
czy zachodzi konieczność wykonania innych robót budowlanych niż określone w Dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w cenie wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, zgodnie z technologią robót określoną w Dokumentacji projektowej.

- Zakres rzeczowy robót budowlanych określony został w Dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego.

- Przedmiot Umowy opisano w następujących dokumentach („Dokumenty zamówienia”):

- Umowie,

- Dokumentacji projektowej,

- Zapytaniu ofertowym.

Dokumenty wskazane powyżej należy interpretować jako wzajemnie objaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości co do ich postanowień, wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane 
w sposób zapewniający jak najpełniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. d) oraz ust. 4 pkt 2 lit b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, że zakres robót nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Umowy wraz z załącznikami, jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów robót budowlanych.

- Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, które z technicznego, technologicznego, organizacyjnego, ekonomicznego  lub  prawnego  punktu  widzenia  są  lub  okażą  się niezbędne do uzyskania rezultatów, w tym 
w szczególności wykonania robót budowlanych, opisanych lub wynikających (chociażby pośrednio) z Dokumentacji Projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się 
z Zapytaniem ofertowym, Dokumentacją Projektową, Terenem Budowy, terenami sąsiadującymi, drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci 
i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy i w związku z powyższym nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do ich wpływu na realizację Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że roboty budowlane zostaną wykonane:

- pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi (Kierownik Budowy) lub inne instalacyjne umożliwiające pełnienie funkcji Kierownika Budowy jak w przedmiocie zamówienia oraz przynależne do właściwej izby samorządu zawodowego,

w tym osoby posiadające doświadczenie, wiedzę, potencjał ludzki, finansowy 
i sprzętowy niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach wynikających z Umowy.

- Przedmiot Umowy będzie wykonywany na terenie wskazanym w Zapytaniu ofertowym.

- Przedmiot Umowy wykonywany będzie zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy przedstawionym w Ofercie oraz obowiązującymi przepisami prawa i zapisami Umowy.

- Wykonawca   zobowiązuje    się    do    wykonania    Przedmiotu    Umowy    zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa obowiązującymi w trakcie jego realizacji.

§ 2
Współdziałanie stron

            - Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby uniknąć powstawania utrudnień, zagrożeń lub szkód na Terenie Budowy, 
w otoczeniu Terenu Budowy oraz w kontaktach z innymi podmiotami znajdującymi się na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia na Teren Budowy personelu, urządzeń, maszyn w liczbie dostosowanej do postępu budowy.

            - Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się wzajemnie, m.in.                     w formie pisemnej, o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować zagrożenia, przeszkody lub utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 3
Teren budowy

            - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym będą realizowane roboty stanowiące Przedmiot Umowy („Teren Budowy”) w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

            - Przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie – zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do przedmiotowej Umowy.

            - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na Terenie Budowy od momentu jego przekazania do momentu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez uwag (Załącznik nr 4 do Umowy).

            - Wykonawca, od momentu przekazania mu Terenu Budowy, zgodnie z przepisami o odpadach, uzyskuje status wytwórcy odpadów powstałych na Terenie Budowy.
Utylizacja zdemontowanych kotłów pozostaje po stronie Zamawiającego.

            - Wykonawca obowiązany jest zagospodarowywać powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy odpady zgodnie z przepisami o ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, aby chronić środowisko oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i mienia, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez Niego działań.

            - Jeżeli będzie to niezbędne dla zaopatrzenia Terenu Budowy w media Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych zgód. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał 
z mediów Zamawiającego, to Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty dostępu do mediów. W przypadku obciążania przez dostawców mediów Zamawiającego kosztami związanymi w zaopatrzenie Terenu  Budowy  w  media, zostaną one refakturowane na Wykonawcę.

            - W przypadku znalezienia na Terenie Budowy przedmiotów o wartości zabytkowej, naukowej, artystycznej lub innych przedmiotów o istotnej wartości, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego oraz postępowania  zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 z późn. zm.)

            - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia m.in.: dróg, rowów odwadniających, wodociągów, kanalizacji i gazociągów, ciepłociągów, słupów 
i linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej, 
instalacji jakiegokolwiek rodzaju itp., podczas wykonywania Przedmiotu Umowy. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.

            - Jeżeli  okaże  się  to  niezbędne  do  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  to  Wykonawca  w ramach Wynagrodzenia  będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody     i zezwolenia zarządców dróg, organów administracji publicznej, przedsiębiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomości, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji lub sieci, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji lub sieci.

§ 4

Dokumentacja projektowa

oraz dokumentacja tworzona w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy

            - Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem Oferty zweryfikował Dokumentację projektową oraz sprawdził jej kompletność i prawidłowość ze starannością wymaganą na podstawie Umowy i akceptuje jej treść bez zastrzeżeń.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Dokumentację projektową wyłącznie do realizacji Przedmiotu Umowy.

            - Jeżeli  okaże  się  to  niezbędne  do  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  to  Wykonawca  w ramach Wynagrodzenia sporządzi dodatkową dokumentację celem realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.

            - Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę opracowań,  dokumentacji,  rysunków,  opisów   technicznych  itp. które będą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 24 z późn. zm.) o Prawie autorskim 
i prawach pokrewnych („Utwory Wykonawcy”), to:

- Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do stworzonych Utworów Wykonawcy na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w dalszych postanowieniach Umowy,

- Strony postanawiają, iż Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy zawiera się w Wynagrodzeniu,

- przejście   na   rzecz   Zamawiającego   autorskich    praw    majątkowych    do Utworów Wykonawcy oraz własności egzemplarzy nośników na których będą utrwalone nastąpi z chwilą przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiającemu,

- Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  uprawnienie   do   zezwalania   na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów Wykonawcy.

            - Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym i przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania - wykorzystywanie w całości lub w części 
w dowolny sposób, w tym dokonywanie niezbędnych adaptacji 
i przeróbek, na cele związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz jego przebudową, remontem, rozbiórką bądź eksploatacją,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu - zamieszczanie 
w całości lub w części w Dokumentach zamówienia w rozumieniu ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pźn. zm.) i innych związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i internetowej, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi utworami lub dziełami,

- w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, 
w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt (4) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- udostępniania osobom trzecim, w szczególności podmiotom upoważnionym do przeprowadzania czynności kontrolnych,

- w zakresie opracowywania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości 
i treści całości lub ich części.

            - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich.

            - Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie wchodzące w skład Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za zasadny.

            - W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej 
lub przemysłowej, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o  przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartości zasądzonych należności (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu (z kosztami zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia 
z Wykonawcą konsultacji dotyczących dalszego postępowania.

            - W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie prawo własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszała ona praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakości danej części Przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją Przedmiotu Umowy.

§ 5
Terminy

            - Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do dnia  …………………..2025 r. („Termin Wykonania”).

            - W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy („Harmonogram”) przedstawiający sposób realizacji Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag do harmonogramu w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W razie wniesienia uwag Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w Harmonogramie w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

            - W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienia jakości świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich działań celem przyspieszenia tempa realizacji prac.

            - Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 3, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiedniego planu naprawczego, opisującego podjęcie działań mających na celu dotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie  („Program Naprawczy”).

            - Jeżeli Wykonawca:

- nie dotrzymał któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie lub Harmonogramie,

- wykonuje   Przedmiot   Umowy   w   sposób,   który   stwarza    zagrożenie 
dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub  Harmonogramie  
lub zapewnienia jakości świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę,

- w wyznaczonym terminie nie przedłoży Programu Naprawczego, który gwarantowałyby nadrobienie opóźnień lub poprawę jakości Robót,

to w którejkolwiek z takich sytuacji Zamawiający jest uprawniony powierzyć dokończenie Przedmiotu Umowy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonawstwo Zastępcze”).

            - Jeżeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiającego Programu Naprawczego, Wykonawca nie podejmie stosownych działań określonych w Programie Naprawczym lub nie usunie skutków opóźnień lub skutków nieprawidłowej jakości Przedmiotu Umowy w terminie określonym w zaakceptowanym Programie Naprawczym, to Zamawiający jest uprawniony skorzystać z Wykonawstwa Zastępczego.

            - Koszty poniesione przez Zamawiającego związane z Wykonawstwem Zastępczym Zamawiający jest uprawniony potrącić z jakichkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy lub zaspokoić z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 6
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

- Poza innymi obowiązkami określonymi w Umowie lub wynikającymi z przepisów prawa Zamawiający zobowiązany jest do:

- współpracy z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy,

- protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy (Załącznik nr 3 do Umowy),

- wskazania Wykonawcy terenu do składowania urządzeń i materiałów,

- informowania Wykonawcy o sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,

- przekazywania Wykonawcy informacji o zagrożeniach mogących wystąpić na Terenie Budowy, na którym Przedmiot Umowy będzie realizowany,

- dokonywania odbiorów Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie,

- zwolnienia Zabezpieczenia na zasadach określonych w Umowie,

- dokonywania zapłaty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie,

- utylizacji kotłów c.o. zgodnie z przepisami o ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.),

- zapewnienia na swój koszt inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie   sprawował   obowiązki i uprawnienia przypisane Zamawiającemu w Umowie („Nadzór”).

- Nadzór nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmiany Umowy. Nadzór będzie mógł zaproponować wprowadzenie zmian do Umowy (w szczególności do dokumentacji projektowej), które w jego opinii są konieczne i uzasadnione.

- Wszelkie zmiany do jakiejkolwiek części Umowy zostaną wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian. Nadzór nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, które ponosi Wykonawca  w  świetle  postanowień  Umowy, ani nie ma uprawnień do odstępowania od realizacji jakichkolwiek robót bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od  Zamawiającego  lub działającego w jego imieniu Nadzoru. Jeżeli jednak polecenie będzie stanowiło zmianę  Umowy,  to  w  takiej  sytuacji  Strony  postąpią  zgodnie  
z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian.

- W ramach zawartej umowy Zamawiający uprawniony jest do:

- wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

- kontrolowania w każdym momencie prawidłowości wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do: wglądu do dokumentów Wykonawcy i jego podwykonawców, w tym do dokumentów finansowych związanych 
z Przedmiotem Umowy, dotyczących usuwania wad stwierdzonych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy,

- składania uwag, m.in. w zakresie sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenia  wykonania  robót zamiennych lub robót dodatkowych lub zaniechania robót lub usunięcia wad. Polecenie Zamawiającego będzie traktowane jako działanie zgodne z Umową.

- Wykonawca  zobowiązuje  się  zastosować  do  wszystkich   poleceń  Zamawiającego.

- Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 roku (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745 ze zm.), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo wskazanych w powyższej ustawie.

- Strony postanawiają, iż informacje zawarte w ust. 5 stanowią wypełnienie wymagań należytej staranności, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 
2012 r.

- Zamawiający jest uprawniony wstrzymać wykonywanie Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie następuje do czasu ustania okoliczności stanowiących przyczynę wstrzymania.

§ 7
Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy – postanowienia ogólne

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonywanie Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością 
i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów i unormowań, w szczególności przepisami ustawy z dnia Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, Uchwałą Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (opubl. w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 3 lipca 2019 r. pod poz. 3743) oraz Uchwałą Nr XXXV/510/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
30 sierpnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (opubl. w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 3 września 2021 r., pod poz. 4347),

- protokolarne przejęcie Terenu Budowy,

- stosowanie do realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie materiałów zgodnych 
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymogami przepisów prawa 
i Dokumentacją projektową opisującą Przedmiot Umowy,

- korzystania wyłącznie ze sprawnych technicznie maszyn i urządzeń,

- zgłaszania do odbioru poszczególnych robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu (jeżeli takie będą występowały),

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

- uporządkowania po zakończeniu robót budowlanych: Terenu Budowy, zaplecza budowy, terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym m.in.: dokonania na własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia robót obiektów, dróg, nawierzchni, instalacji, zieleni, itp.,

- uzyskania wszystkich niezbędnych, wymaganych przepisami prawa warunków technicznych, uzgodnień, opinii, zgód, wynikających z zakresu objętego Przedmiotem Umowy,

- sporządzenia	dokumentacji powykonawczej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- terminowego opłacania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.

- Wykonawca urządzi i zabezpieczy zaplecze budowy i Teren Budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane 
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby, przy pomocy których realizuje Przedmiot Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na równowartość szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, że Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego.

- Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w taki sposób, 
aby zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich                                         o odszkodowania za szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu Umowy. W razie wyrządzenia szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich usunięcia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz jakość zastosowanych do tych robót materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i przedkładania ich Zamawiającemu na każde żądanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i przekazania ich Zamawiającemu do odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 
i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami budowlanymi osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub Termin Wykonania,

  - terminowego usuwania wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

  - wskazania kierownika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń przedstawiciela                                                Zamawiającego w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o wypadkach przy pracy w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 257 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2025, poz. 277 z późn. zm.), zaistniałych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania pisemnych informacji o stanie zawansowania robót budowlanych na każde wezwania Zamawiającego.

- Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawartych w niniejszym paragrafie ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

- § 8
Obowiązki Wykonawcy 
w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystując techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat 
i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.

- Wykonawca gwarantuje, że maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji Przedmiotu Umowy będą:

  - spełniać, przez cały okres ich użytkowania, minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy określone w przepisach Kodeksu Pracy,

  - utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska naturalnego, w którym realizowane są roboty budowlane,

  - posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, 
itp. o ile są wymagane przez przepisy prawa.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obsługi maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, jeżeli są wymagane przez przepisy prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy w odniesieniu do stosowanych materiałów, protokołów, sprawozdań zawierających wyniki badań oraz prób dotyczących Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia propozycji rozwiązań równoważnych 
w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany materiałów lub technologii wykonania robót z zastrzeżeniem, że zmiana będzie możliwa do zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia oraz ponownego wykonania na własny koszt dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonania robót nie spełniają wymagań Dokumentów zamówienia, przepisów ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów prawa obowiązujących w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że będzie wymagał od Wykonawcy kart         technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. zastosowanych materiałów budowlanych.

§ 9
Personel Wykonawcy

- Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających wymagane do tego uprawnienia („Personel Wykonawcy”). Wykonawca zapewni liczebność Personelu Wykonawcy w liczbie odpowiedniej do zakresu Przedmiotu Umowy.

- W Zapytaniu ofertowym Zamawiający określił wymagania dotyczące Personelu Wykonawcy na potrzeby warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, 
o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej takie uprawnienia, jak wymagane w Zapytaniu ofertowym. O planowanej zmianie tych osób, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Za działania i zaniechania osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej Umowy oraz za szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy Wykonawca zawsze odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować bez zbędnej zwłoki Personel Wykonawcy oraz podwykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, w szczególności o zagrożeniach (Załącznik nr 6 do Umowy), przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

- § 10
Podwykonawstwo

- Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy oraz przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie przez podwykonawcę lub jego personel co najmniej takich samych uprawnień, jak wymaganych w Zapytaniu ofertowym.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w Ofercie, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania.

- Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy i odpowiada za ich działania lub zaniechania, jak za własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec podwykonawców, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami.

§ 11

Konsorcjum

- Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli Umowa została zawarta z Wykonawcami działającymi wspólnie jako „Konsorcjum”.

- Wszelkie oświadczenia złożone w jakiekolwiek sprawie związanej z Umową przez Zamawiającego pełnomocnikowi Konsorcjantów są skuteczne względem wszystkich Konsorcjantów. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z Konsorcjantów. Oświadczenia złożone przez Zamawiającego któremukolwiek z Konsorcjantów są skuteczne również względem pozostałych Konsorcjantów.

- Zapłata dokonana na rzecz pełnomocnika Konsorcjantów, o którym mowa 
w ust. 2 zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich Konsorcjantów.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, za zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana Konsorcjantów wystawiających faktury i odbierających wynagrodzenie. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy.

# § 12

# Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe

- Jeżeli w toku wykonywania Przedmiotu Umowy zajdzie konieczność zastosowania 	rozwiązań zamiennych i/lub dodatkowych i/lub zaniechania robót, Wykonawca 	sporządzi projekt „Protokołu konieczności rozwiązań zamiennych i/lub 	dodatkowych i/lub zaniechanych”, w którym zawarta zostanie lista robót 	zamiennych i/lub  lista rozwiązań dodatkowych i/lub robót zaniechanych, 	koniecznych do wykonania lub zaniechania.

- Roboty budowlane zamienne i/lub dodatkowe i/lub zaniechane można wykonać lub zaniechać wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający potwierdzi, że ich wykonanie lub zaniechanie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonanie robót budowlanych zamiennych i/lub dodatkowych bądź zaniechanie robót budowlanych nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy, ponadto Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do ich wykonania i/lub zaniechania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

- § 13
Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i/lub ulegających zakryciu o ile takie będą występować,

- odbiór końcowy bez uwag, z zastrzeżeniem, iż potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy będzie wyłącznie protokół odbioru końcowego bez uwag.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl

- Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się termin protokolarnego odbioru końcowego bez uwag wraz z przekazaniem Zamawiającemu:

- dokumentacji powykonawczej,

- kart technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń,

- instrukcji obsługi i konserwacji wbudowanych urządzeń,

- protokół z wykonanej próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania,

- opinii kominiarskiej.

- Zamawiający po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego:

- może dokonać odbioru bez uwag,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzona wada (wady), 
to Zamawiającemu przysługują, z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowań, następujące uprawnienia:

- jeżeli wada (lub wady) nadaje się do usunięcia – zgłoszenia Wykonawcy wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykonawca usunie wadę (wady) nie później niż 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy listy wad,

- jeżeli wada (lub wady) nie nadaje się do usunięcia - odstąpienia od Umowy, przy czym odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Odbiór końcowy zostanie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które ustala się 
w wysokości  5 % ceny brutto podanej w Ofercie (dalej – „Zabezpieczenie”).

- Zabezpieczenie zabezpiecza w szczególności zaspokojenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych, roszczeń odszkodowawczych, o zwrot kosztów Wykonawstwa Zastępczego oraz roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady oraz Gwarancji Jakości. Zabezpieczenie zostało wniesione w wysokości wskazanej 
w Zapytaniu ofertowym, w formie pieniężnej.

- W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania lub zmiany Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy lub okresu Rękojmi za Wady bądź Gwarancji Jakości, przedłużeniu ulega termin ważności Zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 100 % kwoty Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości oraz w czasie usuwania wad stwierdzonych w tym okresie i zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie okresu Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości oraz potwierdzonym protokolarnie usunięciu wad stwierdzonych w tym okresie,                 w terminie 15 dni po ostatnim wskazanym zdarzeniu.

§ 15

Ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę gwarancyjną odpowiadającą co najmniej wartości brutto Umowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód posiadania Ubezpieczenia OC 
lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz 
z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie nie później niż na 7 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle swojego wyboru może:

- odstąpić od Umowy;

albo

- ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia.

§ 16

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości („Gwarancja Jakości”) oraz rękojmi za wady („Rękojmia za Wady”) na Przedmiot Umowy na okres 
60 miesięcy.

- Strony postanawiają, iż bieg terminu Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez uwag.

- Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady niezależnie od uprawnień z tytułu Gwarancji Jakości.

- Okres Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu, w każdym przypadku, gdy wykonywane jest świadczenie gwarancyjne.

- Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady obciążają Wykonawcę. Usunięcie wad, stwierdzonych w okresie Gwarancji Jakości lub okresie Rękojmi za Wady, przez Wykonawcę powinno nastąpić w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamawiający będzie pisemnie zawiadamiał Wykonawcę o wykryciu wad.

- Brak przystąpienia do usuwania wad przez Wykonawcę lub nieusunięcie wad 
w wyznaczonym terminie lub usunięcie wad w sposób niewłaściwy uprawnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości. Zamawiający zachowuje równocześnie uprawnienie do naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Usunięcie wad uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

- Najpóźniej w dniu odbioru końcowego bez uwag Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Kartę gwarancyjną dla Przedmiotu Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy, w której zawarte są szczegółowe warunki dot. gwarancji.

- Upływ okresu Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości nie zwalania Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wady jeśli zostały zgłoszone Wykonawcy przez upływem tego okresu.

- Wszelkie sprawy gwarancyjne, Zamawiający będzie zgłaszało bezpośrednio do Wykonawcy Przedmiotu Umowy a nie do producenta. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i dokumentowania spraw gwarancyjnych związanych 
z niniejszą Umową.

§ 17
Zmiana Umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

- Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:

- konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,

- konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- zmiany dokumentacji projektowej ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych,

- zmiany decyzji administracyjnych (o ile były wymagane), na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,

- wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w Dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

- wystąpienia na Terenie Budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych niezinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

- możliwości osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,

- możliwości osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji Przedmiotu Umowy,

- możliwości zastosowania innej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonywanych robót, jak również zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

- konieczności lub celowości zmiany w sposobie spełnienia świadczenia wynikającej z innych przyczyn uzasadnionych celem Umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi, technicznymi lub technologicznymi,

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy,

- jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt  2) i 3) poniżej.

- Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności lub utrudnionej dostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

- Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w następujących przypadkach:

- o czas wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie prac, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się nadzwyczajne zjawiska pogodowe m.in. takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów, utrzymujące się dłużej niż 3 dni,

- o czas opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

- o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w zakresie obowiązku wydania Terenu Budowy oraz dokonania odbioru, gdyby odbiór taki w pierwotnie założonym terminie był utrudniony lub niemożliwy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części,

- o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,

Siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie nagłe, będące poza kontrolą zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, które w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było do przewidzenia i którego skutki wpłynęły na zdolność Strony do wykonania Umowy oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia i jego skutków, w tym m.in. stan wojny, klęski żywiołowe, strajk generalny

Za siłę wyższą nie uważa się w szczególności braku środków finansowych po stronie Wykonawcy oraz niewywiązanie się ze swoich zobowiązań przez Wykonawcę, Podwykonawców i/lub kontrahentów Wykonawcy.

- o czas wystąpienia awarii niezawinionych przez Wykonawcę i/lub Zamawiającego, skutkujących koniecznością wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,

- o czas wstrzymania wykonania Umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ administracji publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwa realizacja Przedmiotu Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

- o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy i/lub Zamawiającego,

- o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,

- o czas występowania okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności przez Stronę, która na określoną okoliczność się powołuje oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,

- o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy,

- opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,

- gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające 
nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień 
w ustawowym terminie, a także w przypadku zmian uzgodnień, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów, skutkuje koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie,

- konieczności dokonania zmian w opisie Przedmiotu Umowy lub 
w realizowanym rozwiązaniu projektowym w zakresie wynikającym ze zmiany oczekiwań Zamawiającego, wynikającej z okoliczności od niego niezależnych, w szczególności związanych z czynnikiem społecznym lub ze zmiany stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących), o czas potrzebny na wykonanie przez Wykonawcę dodatkowych czynności lub wstrzymania wykonywania Przedmiotu Umowy na czas dokonania zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym,

- konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, ustaleń, uzgodnień lub innych czynności z osobami niebędącymi stronami umowy, za przeprowadzenie których odpowiada Zamawiający, jeżeli są one niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, o czas trwania konsultacji a ich wykonanie okazało się konieczne podczas realizacji Umowy. 
O konieczności przeprowadzenia ustaleń Zamawiający jest zobowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki Wykonawcę,

- w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania wykonywania robót budowlanych, 
o czas przez który te roboty nie były wykonywane,

- w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych i/lub dodatkowych, wpływających na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy,

- w przypadku niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń), co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec; z zastrzeżeniem, że termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności uniemożliwiały Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy,

- wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

- wystąpienia na Terenie Budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

- wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,

- w przypadku zmian formalno-organizacyjnych, w tym zmian personalnych na stanowiskach kierowniczych,  mających wpływ na realizację Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonania Umowy w terminie,

- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny 
do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

- Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

  - konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie,

  - zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji,

  - spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy.

- Strony niniejszej Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

- Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 5 dni roboczych od dnia powstania tych okoliczności.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę,  która się na nie powołuje.

- W przypadku, gdy zdarzenie Siły Wyższej nie ustanie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Stronę, Strony podejmą decyzję co do podjęcia działań 
w celu uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy lub zakończenia realizacji Umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18
Odstąpienie od Umowy

- Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca opóźnia się w stosunku do terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w Harmonogramie o więcej niż 7 dni,

- Wykonawca opóźnia się w stosunku do Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy określonego w Umowie o więcej niż 7 dni,

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonanie w okresie dłuższym niż 7 dni i nie podjął ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami Umowy i mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie Umowy nienadających się do usunięcia,

- jeżeli Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków dotyczących ubezpieczenia, w terminie wskazanym w Umowie,

- jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne,

- jeżeli Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy,

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu Umowy lub jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w Umowie,

- stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy 
w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aktami prawa miejscowego lub decyzjami administracyjnymi,

- w przypadku gdy Przedmiot Umowy wykonują osoby niewskazane w Umowie lub w przypadku zmiany, przez osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego,

- naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 30 % Wynagrodzenia.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 
do 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia, z podaniem przyczyny odstąpienia.

- Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu realizacji Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu Umowy.

- Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, Strony będą zobowiązane do wykonania następujących obowiązków:

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 7 dni od daty odstąpienia szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy stanu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym szczegółową inwentaryzację robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, z uwzględnieniem Harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku nieobecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół, który będzie wiążący dla obydwu Stron,

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót 
w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt tej Strony, która od umowy odstąpiła,

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy; na dzień przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy Wykonawca obowiązany jest do usunięcia 
z Terenu Budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporządkowania Terenu Budowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, w tym robót zabezpieczających, do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz do przejęcia od Wykonawcy Terenu Budowy. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego.

- Strony postanawiają, iż w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań umownych przez Wykonawcę, 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy 
i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiający jest uprawniony 
do powierzenia wykonania zobowiązań umownych Wykonawcy w ramach Wykonawstwa Zastępczego bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części                            w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady zrealizowanej części robót, która została wykonana w okresie obowiązywania Umowy.

§ 19

Rozwiązanie Umowy

- W uzasadnionym przypadku Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron, a w szczególności:

- jeśli nastąpiły istotne okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

- jeśli nastąpiły okoliczności powodujące, że w związku ze zmianą oczekiwań Zamawiającego realizacja Umowy jest nieuzasadniona, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

Rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnego porozumienia. Prawo do rozwiązania Umowy może być wykonane w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z ww. przyczyn.

- W razie skorzystania z rozwiązania Umowy za porozumieniem, Strony zobowiązane są do dokonania protokolarnego odbioru prac przerwanych, 
a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane 
i nie zapłacone do dnia rozwiązania Umowy. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego.

§ 20
Wynagrodzenie

- Za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej 
z Oferty, tj.: ………….. zł netto, co łącznie z podatkiem VAT, wynoszącym …………….. zł, daje kwotę ……………… zł brutto („Wynagrodzenie”).

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty wszelkich niezbędnych opłat związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, podatków, ceł, kosztów atestów, prób, opłat administracyjnych, przygotowania dokumentacji oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych itp.

- Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami Wykonawcy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenie umownego nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego.

- Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku
 z Wykonaniem Zastępczym Zamawiający wedle swojego wyboru potrąci 
z Wynagrodzenia lub zaspokoi z Zabezpieczenia.

- Wszelkie świadczenia wynikające chociażby pośrednio z Dokumentacji Projektowej,  dla których nie wyodrębniono odrębnych pozycji kosztorysowych w Kosztorysie Ofertowym uważa się za wycenione w pozostałych pozycjach tego kosztorysu.

§ 21
Warunki płatności

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za Przedmiot Umowy, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, będzie protokół odbioru końcowego bez uwag (Załącznik nr 4 do Umowy).

- Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dołączonymi dokumentami stanowiącymi, zgodnie z Umową, podstawę do jej wystawienia.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn zm.– „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 6, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy, której dotyczy.

- Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 5540315537.

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 7 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do Nadleśnictwa Solec Kujawski, ul. Leśna 64, 
86-050 Solec Kujawski (pokój nr 1 - Sekretariat), przy czym Zamawiający dopuszcza także przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail:
solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 zapłata będzie następować na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.).

- W przypadku gdy Wykonawca wskaże na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejący w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający uprawniony jest do dokonania płatności na rachunek bankowy widniejący w tym wykazie ze skutkiem prawidłowej realizacji zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zapłata:

- kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (t.j..: Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z późn. zm.) zawartym                   w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

- Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy 
(w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego 
z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.

- § 22
Kary umowne

- Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w dotrzymaniu Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy – w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki,

- za brak stawiennictwa Wykonawcy lub uprawnionego pełnomocnika 
na odbiorze lub Terenie Budowy w przypadkach wymaganych w Umowie – w wysokości 1000 PLN za każdy przypadek,

- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady – w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki, 
za każdy taki przypadek,

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy – w wysokości 5000 PLN,

- za każdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa budowy zgodnie ze złożoną ofertą - w wysokości 1000,00 zł,

- za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu Harmonogramu, zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy lub zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu – w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki, 
za każdy taki przypadek,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy w terminie określonym w § 15 ust. 2 Umowy – w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki, za każdy taki przypadek.

- Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

- Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy do ich naliczenia, bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary naliczone do dnia odstąpienia od Umowy są należne niezależnie od kary za odstąpienie.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron 
nie przekroczy równowartości 30 % Wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia 
od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących pod stronie Zamawiającego – w wysokości 5000 PLN.

- Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego 
do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 23
Porozumiewanie się Stron

- Wszelka korespondencja będzie przekazywana pomiędzy Stronami na adresy wskazane w komparycji Umowy.

- Strony obowiązane są pisemnie informować się wzajemnie o zmianach adresów swoich siedzib. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres wskazany w komparycji Umowy lub adres, wskazany drugiej Stronie będzie uważana za dostarczoną.

- Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy.

- Przedstawicielem Zamawiającego, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony Zamawiającego jest:

……………………………………..

e-mail: ………………………….

tel. ………………………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy  jest:

…………………..

e-mail: ……….

tel. kom. …….

- Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, chyba że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania dokumentów Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub złożenie w Sekretariacie siedziby Nadleśnictwa Solec Kujawski przy ul. Leśnej 64 w Solcu Kujawskim.

§ 24
Rozstrzyganie sporów

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- § 25
Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

- Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany 
lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak 
i nienazwane załącznikami, stanowią integralną cześć Umowy.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

  - Zapytanie ofertowe (wraz ze wszystkimi załącznikami).

  - Oferta.

  - Wzór protokołu przekazania Terenu Budowy.

  - Wzór protokołu odbioru końcowego.

  - Karta Gwarancyjna.

  - Informacja o zagrożeniach.

Wykonawca					         Zamawiający

…………………………………………………		                ……………………………………………………