OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA REALIZACJI ZADANIA PN.:

„POSTINDUSTRIALNE CENTRUM DZIEDZICTWA W PIEKARACH ŚLĄSKICH – ETAP 1 I ETAP 2”

Dział CPV:

71 000000 - 8 	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Grupa CPV:

712 00000 - 0 	Usługi architektoniczne i podobne

Klasa CPV:

7124 0000 - 2 	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Kategorie CPV:

71241 000 - 9 	Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71242 000 - 6 	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245 000 - 7 	Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMOGAMI SZCZEGÓŁOWYMI

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami (PFU) oraz pozostałymi elementami opisanymi w SWZ, Umowie                i w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia - dla realizacji zadania pn.: „Postindustrialne centrum dziedzictwa w Piekarach Śląskich – Etap 1 i Etap 2” - zgodnie z postanowieniami powyższych dokumentów oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- Kompletny PFU wraz z załącznikami będzie podstawą do ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie (także jako załącznik do dokumentacji aplikacyjnej) w ramach odpowiednio:

Etap 1 - działania 10.09 “Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027”.

Etap 2 – A - działania 9.01 “Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027”.

- Kompletny PFU wraz z załącznikami zostanie sporządzony w szczególności zgodnie z następującymi przepisami prawa: Ustawa Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod o podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz Prawo budowlane.

- Przy opracowaniu kompletnego PFU i jego załączników wykonawca uwzględni wymogi i warunki dofinansowania w ramach:

Etap 1 - działania 10.09 “Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027”.

Etap 2 – A - działania 9.01 “Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027”.

W tym celu wykonawca przeanalizuje zakres dofinansowania oraz jego wymogi, przeanalizuje zakres    wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych i w oparciu o te dane przygotuje kompletny PFU i jego   załączniki, w tym w szczególności w oparciu o warunki specyficzne dla działań 10.9 i 9.01.

- Inwestycja objęta PFU i jego załącznikami zlokalizowana jest w województwie śląskim w gminie Piekary Śląskie. Planowane „Postindustrialne centrum dziedzictwa w Piekarach Śląskich – Etap 1 i Etap 2” zlokalizowane będzie w rejonie ul. Gen Jerzego Ziętka, zarówno dla Etapu 1 jak i 2. Mapy z lokalizacją dla Etapów 1 i 2 stanowi załączniki nr 1 i 2 do OPZ.

- Wykonawca opracuje kompletny Program Funkcjonalno-Użytkowy i jego załączniki także z uwzględnieniem: Ekspertyzy technicznej dla szybu "Julian 1", stanowiącej załącznik nr 3 do OPZ, Ekspertyzy         dotyczącej stanu technicznego wyrobisk korytarzowych infrastruktury sztolni ćwiczebnej /       szkoleniowej znajdujących się w rejonie ul. Gen. Jerzego Ziętka, stanowiącej załącznik nr 4 do OPZ, istniejących uwarunkowań terenowych, stanu technicznego obiektów, warunków gruntowo - wodnych, rozwiązań technicznych i ruchowych, istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu, istniejącego i planowanego otoczenia, MPZP, względów ekonomicznych, technicznych oraz aspektów społecznych, kulturowych i ochrony środowiska bezpośrednio związanych oraz mogących wpływać na zakres i rozwiązania dla przedmiotowej inwestycji.

- Zakres PFU i jego załączników, zakres przyszłego Projektu UE i wniosku o dofinansowanie tego projektu winny być tożsame. Wniosek o dofinansowanie zostanie przygotowany i złożony w oparciu o zrealizowany niniejszy przedmiot zamówienia.

- Katalog robót i czynności objętych dofinansowaniem nie jest zamknięty, dokładny zakres będzie        szczegółowo określony i opisany przez wykonawcę niniejszego zamówienia, w wyniku realizacji niniejszej usługi i opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z załącznikami, w oparciu o warunki dofinansowania i uzgodnienia z Zamawiającym / Beneficjentem.

- Planowany okres naboru wniosków o dofinansowanie: 31.03.2026 r.

- Zamawiający / Beneficjent: Gmina Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84.

- Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia szczegółowo wskaże i opisze w PFU i jego załącznikach zakres rzeczowy zarówno dla wydatków kwalifikowanych i wydatków niekwalifikowanych przyszłego     Projektu UE.

- Wydatki kwalifikowane musza być zgodne z warunkami dofinansowania i definiować ponadto wskaźniki rezultatu i wskaźniki produktu. Wydatki kwalifikowane winny w jak największym stopniu i zakresie          wykorzystywać możliwości dofinansowania.

- Wydatki niekwalifikowane muszą mieć charakter niezbędności i winny stanowić - w koniecznym zakresie, uzasadnionym technicznie i ekonomicznie - uzupełnienie zakresu przyszłego Projektu UE (niezbędne uzupełnienie zakresu wydatków kwalifikowanych, w celu rzeczowej realizacji Projektu UE i jego prawidłowego ukończenia oraz użytkowania obiektu).

- Nr działek, na których planowane są poszczególne etapy:

Etap 1: 2595/81, 2910/81, 2911/81, 2874/84

Etap 2: 2587/81, 2586/81, 2585/81

- Wykonawca opracowujący kompletny PFU i jego załączniki winien w tych dokumentach zawrzeć i      przewidzieć w szczególności (zakres przyszłych prac projektowych i robót budowlanych oraz pozostałe obowiązki wykonawcy robót budowlanych):

Etap 1 – z uwzględnieniem zapisów Ekspertyzy technicznej dla szybu "Julian 1", stanowiącej       załącznik nr 3 do OPZ

- kompleksową renowację stanu technicznego szybu „Julian 1”,

- zagospodarowanie ww. szybu pod kątem widokowym, między innymi zabudowę windy i schodów, powstanie otwartego punktu widokowego (tarasowego) na górze szybu wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami i wyposażeniem,

- instalację odgromową szybu, zabezpieczenie przeciwpożarowe (jeżeli będą wymagane uzyskanie uzgodnień rzeczoznawcy p. poż.)

- powstanie placu zabaw z uwzględnieniem elementów górniczych i poindustrialnych,

- budowę tężni solankowej,

- budowę toalety publicznej automatycznej dostosowanej do osób niepełnosprawnych oraz        posiadającą miejsce na przewinięcie dziecka,

- wygrodzenie wybiegu dla psów,

- zainstalowanie monitoringu terenu,

- budowę fontanny,

- powstanie mini parku wraz z małą architekturą taką jak np. ławki, kosze na śmieci czy stojaki  rowerowe,

- przebudowę ok. 270 mb istniejącej drogi w rejonie ul. Gen. Jerzego Ziętka o nawierzchni          asfaltobetonowej wraz z jej odwodnieniem,

- budowę dróg na terenie pokopalnianym w rejonie ul. Gen. Jerzego Ziętka o długości ok. 450 mb dla kategorii ruch KR4 wraz z ich odwodnieniem,

- układ drogowy / komunikacyjny wewnętrzny dla terenu znajdującym się przy szybie (działki    ewidencyjne nr 2911/81 i 2874/84) dla samochodów, rowerów i pieszych (oznaczenia fakturowe powierzchni),

- parking dla samochodów osobowych z uwzględnieniem pojazdów dla osób niepełnosprawnych, w tym przewidzi możliwość parkowania autokaru (oznaczenia fakturowe powierzchni),

- przewidzieć skomunikowanie z terenami sąsiednimi,

- drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerzystów, drogi dla rowerzystów (w tym oznaczenia fakturowe powierzchni) wraz z połączeniem ich z istniejącym układem rowerowym na ul. Gen. Jerzego Ziętka,

- zewnętrzne oświetlenie terenu typu LED,

- niezbędne przyłącza i instalacje (wod-kan, elektryczne),

- zieleń ( inwentaryzacja, ewentualne wycinki i nasadzenia z tego wynikające – wszystko zawarte w PFU),

- zieleń (trawniki, ozdobne nasadzenia niskie, ozdobne nasadzenia wysokie),

- rekultywację, niwelację i wyrównanie terenu,

- wymianę gruntów nieprzydatnych,

- wykonanie posadowienia,

- fundamentowanie i konstrukcja,

- określenie wymogów architektonicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych,

- odwodnienie terenu,

- zabezpieczenie instalacji, sieci, przyłączy lub obiektów istniejących,

- likwidacja kolizji z instalacjami, sieciami, przyłączami lub obiektami istniejącymi,

- przebudowa instalacji, sieci, przyłączy lub obiektów istniejących,

- udogodnienia dla osób mających problemy z poruszaniem się, osób na wózkach, osób          niewidzących lub słabo widzących,

- udogodnienia dla innych osób ze szczególnymi potrzebami, np. dla osób starszych, matek          z małymi dziećmi itp.,

- przeanalizować i uwzględnić kwestie ewakuacyjne,

- pozostałe niezbędne elementy zagospodarowania terenu, sieci, instalacji i urządzeń - niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie planowanego dofinansowania oraz

- należy spełnić wymogi techniczne i użytkowe poprzez zaprojektowanie, wykonanie i użytkowanie obiektu/ów zgodnie z określonymi normami, przepisami i oczekiwaniami funkcjonalnymi,

Etap 2 – z uwzględnieniem zapisów Ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego wyrobisk              korytarzowych infrastruktury sztolni ćwiczebnej / szkoleniowej znajdujących się w rejonie ul. Gen.        Jerzego Ziętka, stanowiącej załącznik nr 4 do OPZ

- Ścieżka dydaktyczna

- kompleksową renowację stanu technicznego chodników sztolni ćwiczebnej/szkoleniowej, w tym ścian, sklepień, wnęk i fundamentów,

- zagospodarowanie ww. chodników pod kątem ścieżki dydaktycznej z elementami górniczymi z zachowaniem maksymalnej ilości cech pierwotnych takich jak np. kombajn górniczy znajdujący się wewnątrz sztolni – zgodnie z wymogami przepisów prawa i normami,

- wentylację uwzględniającą istniejący szyb w rejonie Urzędu Pracy,

- uwzględnienie pamiątek pokopalnianych,

- zainstalowanie monitoringu terenu,

- powstrzymanie napływu wody,

- wykonanie izolacji,

- przewidzenie układu drogowego / komunikacyjnego dla terenu znajdującym się przy sztolni ćwiczebnej z uwzględnieniem samochodów, rowerów i dróg dla pieszych,

- oświetlenie wewnętrzne typu LED,

- zabezpieczenie przeciwpożarowe (jeżeli będą wymagane uzyskanie uzgodnień rzeczoznawcy   p. poż.)

- zewnętrzne oświetlenie terenu przyległego typu LED,

- niezbędne przyłącza i instalacje (wod-kan, elektryczne),

- zieleń (inwentaryzacja, ewentualne wycinki i nasadzenia z tego wynikające – wszystko zawarte w PFU),

- zieleń (trawniki, ozdobne nasadzenia niskie, ozdobne nasadzenia wysokie),

- zabezpieczenie instalacji, sieci, przyłączy lub obiektów istniejących,

- likwidacja kolizji z instalacjami, sieciami, przyłączami lub obiektami istniejącymi,

- przebudowa instalacji, sieci, przyłączy lub obiektów istniejących,

- fundamentowanie i konstrukcja,

- udogodnienia dla osób mających problemy z poruszaniem się w tym osób na wózkach,           np. rampa / podjazd,

- udogodnienia dla osób niewidzących lub słabo widzących np ścieżki prowadzące lub pola uwagi,

- uzyskanie opinii chiropterologicznej (dotyczącej nietoperzy),

- pozostałe niezbędne elementy zagospodarowania terenu, sieci, instalacji i urządzeń - niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie planowanego dofinansowania,

- należy spełnić wymogi techniczne i użytkowe poprzez zaprojektowanie, wykonanie i użytkowanie obiektu/ów zgodnie z określonymi normami, przepisami i oczekiwaniami funkcjonalnymi.

B. „Miejsce Doraźnego Schronienia” – w załączniku nr 9 do OPZ przedkładamy          stanowisko PINB w Piekarach Śląskich dotyczące możliwości dostosowania sztolni         ćwiczebnej / szkoleniowej na potrzeby budowli ochronnej (powiązane z zapisów Ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego wyrobisk korytarzowych infrastruktury sztolni ćwiczebnej / szkoleniowej znajdujących się w rejonie ul. Gen. Jerzego Ziętka, stanowiącej załącznik nr 4 do OPZ)

Należy uwzględnić z ww. dokumentów oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych              i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia i Rozporządzenie Ministra Spraw               Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne - czynności, pozwalające na zakwalifikowanie obiektu jako „Miejsce Doraźnego Schronienia”.

- kompleksową renowację stanu technicznego chodników sztolni ćwiczebnej/szkoleniowej, w tym ścian, sklepień, wnęk i fundamentów,

- dostosowanie chodników ww. sztolni na potrzeby „Miejsca Doraźnego Schronienia”, przeznaczonego do ochrony ludzi i sprzętu przed skutkami działań wojennych np. odłamkami, falą     uderzeniową czy promieniowaniem wraz z pozostałymi wymogami, przepisami prawa i normami,

- powstrzymanie napływu wody,

- wykonanie izolacji,

- fundamentowanie i konstrukcja,

- wentylację uwzględniającą istniejący szyb w rejonie Urzędu Pracy,

- drzwi wejściowe i wewnętrzne spełniające wymogi przepisów prawa i normy,

- zabezpieczenie przeciwpożarowe (jeżeli będą wymagane uzyskanie uzgodnień rzeczoznawcy   p. poż.)

- zainstalowanie monitoringu terenu,

- przewidzenie układu drogowego / komunikacyjnego dla terenu znajdującym się przy sztolni    ćwiczebnej z uwzględnieniem samochodów, rowerów i dróg dla pieszych,

- oświetlenie wewnętrzne typu LED,

- odwodnienie,

- zewnętrzne oświetlenie terenu przyległego typu LED,

- niezbędne przyłącza i instalacje (wod-kan, elektryczne),

- zieleń (inwentaryzacja, ewentualne wycinki i nasadzenia z tego wynikające – wszystko zawarte w PFU ewentualne wycinki i nasadzenia z tego wynikające),

- zabezpieczenie instalacji, sieci, przyłączy lub obiektów istniejących,

- likwidacja kolizji z instalacjami, sieciami, przyłączami lub obiektami istniejącymi,

- przebudowa instalacji, sieci, przyłączy lub obiektów istniejących,

- udogodnienia dla osób mających problemy z poruszaniem się, osób na wózkach, osób          niewidzących lub słabo widzących,

- udogodnienia dla osób niewidzących lub słabo widzących np ścieżki prowadzące lub pola uwagi,

- uzyskanie opinii chiropterologicznej (dotyczącej nietoperzy),

- pozostałe niezbędne elementy zagospodarowania terenu, sieci, instalacji i urządzeń - niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia,

- należy spełnić wymogi techniczne i użytkowe poprzez zaprojektowanie, wykonanie i użytkowanie obiektu/ów zgodnie z określonymi normami, przepisami i oczekiwaniami funkcjonalnymi.

Kompletny PFU i jego załączniki należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając także w niezbędnym zakresie wzorce i standardy rekomendowane przez instytucję      dofinansującą oraz pozostałe opracowania, wynikające w szczególności z następujących przepisów prawa:

- Ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawa Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod o podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy      dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas      wykonywania robót budowlanych,

- Ustawa o wyrobach budowlanych,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej,

- Standardy dostępności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii ruchu pieszych dla miast i gmin https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2020/09/Standardy_Piesze_Raport_final_online.pdf

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia (Dz.U. poz. 932),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz.U. poz. 235),

- Wymogi dofinansowania w ramach Działania 10.09 “Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027”.

- Wymogi dofinansowania w ramach Działania 9.01 “Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT Programu  Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027”.

oraz pozostałe niezbędne w zakresie realizacji kompletnego PFU wraz z załącznikami i jego zakresu rzeczowego. Zamawiający oczekuje, aby w obu etapach ich przedmioty były kompletne, zgodne z przepisami prawa oraz normami, funkcjonalne, bezpieczne i spełniały przypisane im funkcje.

- Wykonawca opracowujący w ramach Umowy, SWZ i OPZ, kompletny PFU wraz z jego załącznikami, obok kompletnego PFU i załączników zgodnych z przepisami prawa w rozumieniu ustawy Prawo     zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi (stosowne Rozporządzenie wymienione w treści OPZ), winien także wykonać i przekazać Zamawiającemu (jako integralną część kompletnego PFU wraz z załącznikami), w szczególności:

- szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego terenu i obiektów przewidzianych pod realizację Etapów 1 i 2, uwzględniającą elementy charakterystyczne i punkty kolizji z elementami uzbrojenia terenu, stan techniczny, wymiary, powierzchnie, kubatura, instalacje, uzbrojenie terenu, spadki terenu, ukształtowanie terenu, rzędne terenu, rodzaj gruntów, możliwość odwodnienia terenu, możliwość podłączenia do sieci wod-kan i sieci energetycznej, istniejącą zieleń, istniejące uzbrojenie, niezbędne zabezpieczenia, możliwość bezpośredniego skomunikowania z drogami publicznymi i z terenami sąsiednimi, wpływ na środowisko naturalne, likwidacja kolizji, przebudowa sieci i przyłączy istniejących itp. (część rysunkowa i opisowa),

- aktualizację stanu technicznego istniejących obiektów dla Etapów 1 i 2,

2)   	dla Etapu 1 ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - należy je przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki    Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu        zakresu badań geotechnicznych należy je wykonać w niezbędnym zakresie i stosownie do warunków gruntowych oraz do kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych     Zamawiający wymaga przedstawienia mu do akceptacji Programu badań geotechnicznych. W  ramach badań gruntu wykonawca wykona także badania składu chemicznego gruntu w celu    ustalenia jego przydatności do ponownego wbudowania oraz określenia konieczności jego       niezbędnej wymiany oraz kosztów wywozu i utylizacji,

3)   koncepcję zagospodarowania terenu i obiektów dla Etapów 1 i 2 oraz ich wszystkich elementy    zagospodarowania terenu, a także sieci, przyłącza, obiekty, urządzenia, mała architektura, zjazdy, komunikacja i innych niezbędnych obiektów, typowych przekrojów, schematów, rzutów, minimalnych wymogów materiałowych (część rysunkowa i opisowa),

4)   	analizę zajętości terenu oraz zgodność z MPZP dla Etapów 1 i 2,

5)    	inwentaryzację istniejącego odwodnienia z oceną stanu technicznego systemu odwodnienia i  analizą konieczności budowy, przebudowy lub remontu m.in. przepustów, rowów przydrożnych,         kanalizacji deszczowej itd. dla Etapów 1 i 2,

6)    	inwentaryzację zieleni, wykonanie planu wycinki i projektu zieleni, w tym nasadzeń zastępczych dla Etapów 1 i 2,

7)   	uzyskanie opinii, zgód, warunków technicznych, uzgodnień budowy / przebudowy / usunięcia    kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, odprowadzenia wód powierzchniowych oraz budowy i przebudowy wszystkich obiektów, urządzeń, przyłączy i sieci objętych zakresem inwestycji od właściwych gestorów / właścicieli / zarządców tej infrastruktury dla Etapów 1 i 2,

8)  	uzyskanie warunków od zarządcy terenów przeznaczonych pod Etapy 1 i 2 oraz zarządców na     połączeniu projektowanych terenów z istniejącymi drogami, uzyskanie warunki zarządcy drogi,

9)  	wykonawca przeanalizuje konieczność uzyskania pozwoleń wodno-prawnych i przewidzi to w PFU,

10)   wykonawca przeanalizuje konieczność uzyskania decyzji środowiskowej i przewidzi to w PFU,

11)	wykonawca przeanalizuje konieczność uzyskania pozwoleń na budowę lub dokonania zgłoszeń, uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia zakończenia robót, przeanalizuje konieczność dokonania kontroli przez wymagane organy, konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę zieleni lub innych decyzji administracyjnych i przewidzi to w PFU,

12)  	wykonawca przeanalizuje koncepcyjnie stałą organizację ruchu, wskaże na konieczność czasowej zmiany organizacji ruchu i zawrze te wymogi w PFU i jego załącznikach,

13)  	wykonawca przygotuje dokumenty szacowania wartości przedmiotu zamówienia objętego      kompletnym PFU i jego załącznikami (wyliczenie planowanych kosztów prac projektowych i     planowanych kosztów robót budowlanych),

14)	wykonawca pozyska dane geologiczne i geodezyjne (badania gruntu, mapa zasadnicza),

15)  	wykonawca opracuje WWiORB,

16)	wykonawca opracuje i pozyska wszelkie niezbędne załączniki graficzne i opisowe, w tym      wszystkie wymagane do kompletności PFU zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

17)	oraz pozyska, opracuje lub wykona pozostałe niezbędne do realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia opracowania, badania, pomiary, analizy itp.,

18)  wykonanie inwentaryzacji istniejącego systemu wentylacyjnego dla Etapu 2,

11. 	Kompletny PFU wraz z załącznikami będzie spełniał obowiązujące przepisy prawa, zostanie opracowany w sposób umożliwiający sporządzenie na jego podstawie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. Na jego podstawie będzie przeprowadzone zamówienia publiczne na roboty       budowlane w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane” i złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

12. 	Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu kompletny PFU wraz z załącznikami, zgodnie z   wymogami zakresu, składu, zawartości, treści oraz formy wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

13. 	Brak wymienienia w niniejszym OPZ, Umowie lub SWZ jakichkolwiek elementów kompletnego PFU wraz z załącznikami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nie zwalnia wykonawcy z    obowiązku ich wykonania i przekazania Zamawiającemu w ramach podstawowych obowiązków umownych i ryczałtowego wynagrodzenia umownego na przedmiotową usługę.

14.	Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu niniejszej usługi w sposób kompletny, całościowy,      kompleksowy i zgodny z celem, któremu ma służyć.

15.  Przedmiot zamówienia zostanie sporządzony w taki sposób aby nie naruszał jakichkolwiek zasad   uczciwej konkurencji, równego dostępu do zamówienia, równego traktowania wykonawców oraz innych wymogów opisanych w ustawie PZP, w szczególności wskazanych w art. 16, 17, 99 - 103 ustawy PZP.

16.  Przedmiot zamówienia winien być kompletny i całościowy, zgodny z celem i przeznaczeniem, do którego ma zostać sporządzony, przede wszystkim do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu UE, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”, do wykonania i ukończenia tego zamówienia (wykonana, ukończenia i odbioru    robót budowlanych oraz prac projektowych), do użytkowania obiektu oraz do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

17. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania bieżących uzgodnień i ustaleń z Zamawiającym                                      i z Użytkownikiem. Opracowany przedmiot zamówienia musi być uzgodniony z przedstawicielami   Zamawiającego.

18.  Wszelkie obowiązki, czynności i opracowania związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia zawierają się w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek dodatkowej lub jakiejkolwiek odrębnej zapłacie.

19.  Przy wykonywaniu niniejszego przedmiotu zamówienia nie dopuszcza się aby mógł on zakłócać        zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza, aby realizacja niniejszego przedmiotu zamówienia oparta była o konkretne pochodzenie, producenta lub dostawcę i zwraca uwagę, że wynik wykonania niniejszego zamówienia, który będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zlecenia robót budowlanych w trybie ustawy PZP (zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane) - objęty będzie rygorem i zasadami dofinansowania Projektu Unijnego.

20.   Wykonawca wyliczy, wskaże, opisze, opracuje i przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia, optymalny zakres rzeczowy i finansowy wydatków kwalifikowanych, zgodnych z warunkami dofinansowania (które będą stanowić podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz niezbędnych wydatków niekwalifikowanych. Powyższe ma w sposób optymalny ustalić jak największy możliwy zakres przyszłego projektu w zakresie wydatków kwalifikowanych i w zakresie możliwości ubiegania się o jak największy procent dofinansowania. Kompletny PFU wraz z załącznikami będzie spełniał obowiązujące przepisy prawa, zostanie opracowany w sposób umożliwiający sporządzenie na jego podstawie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. Na jego podstawie będzie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane” oraz będzie złożony wniosek o dofinansowanie.

21.  Wykonawca w ramach szacowania wartości przedmiotu zamówienia (ale w postaci odrębnego opracowania uzgodnionego z Zamawiającym) wydzieli wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane, będące podstawą do sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

22.   Wykonawca przewidzi i opisze w PFU niezbędne czynności, w tym administracyjne niezbędne do wykonania przez wykonawcę robót budowlanych (na etapie opracowania dokumentacji projektowej) niezbędne do ich ukończenia wraz z fazą prac projektowych.

23.  Wykonawca przewidzi i opisze w PFU niezbędne czynności odbiorowe, sprawdzające oraz kontrolne do wykonania przez wykonawcę robót budowlanych na etapie ich realizacji.

24.   Przy wykonywaniu powyższych czynności i opracowań nie dopuszcza się aby opracowany PFU lub   jego dowolny element mógł zakłócać zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza, aby realizacja niniejszego przedmiotu  zamówienia oparta była o konkretne pochodzenie, producenta lub dostawcę i zwraca uwagę, że wynik wykonania niniejszego zamówienia, który będzie podstawą do zlecenia robót budowlanych w trybie ustawy PZP - stanowić będzie przedmiot ubiegania się o dofinansowanie w ramach Projektu Unijnego.

25.   W przypadku trudności dostępu i braku przy tym możliwości dokonania fizycznej, bezpośredniej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku oraz jego elementów, wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego dokona także stosownych odkrywek, inspekcji za pomocą kamery itp., a po ich zakończeniu odtworzy i zabezpieczy miejsca ingerencji w substancję budynku. Nie dotyczy to tych badań, próbek, odkrywek lub inspekcji, które Wykonawca w ramach niniejszej usługi będzie wykonywał w celu aktualizacji stanu technicznego obiektów.

II. WYMAGANIA OGÓLNE W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Całość opracowania (kompletny PFU wraz z załącznikami) należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośnikach flash USB (pendrive, dysk SSD) lub CD / DVD.

- Każdy egzemplarz wersji papierowej winien być oryginalny i oryginalnie podpisany.

- Oryginały uzgodnień, warunków, korespondencji, opinii, zgód lub innych dokumentów będących w szczególności autorstwa podmiotów zewnętrznych, wykonawca przedstawi w oryginale w odrębnym opracowaniu (segregatorze), a do 3 egzemplarzy PFU załączy potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie. Zakres wyedytowania ww. dokumentów, jako załączniki do PFU Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wersja elektroniczna winna być przygotowana w formacie nieedytowalnym typu np. *.pdf (zarówno  dokumenty drukowane z wersji edycyjnych, a także dokumenty skanowane z wersji papierowej). Rysunki i inna grafika powinny być w popularnych i ogólnodostępnych formatach graficznych. Wersja elektroniczna winna być przygotowana także w wersji edytowalnej np. edytowalne pliki tekstowe,    edytowalne arkusze kalkulacyjne, a rysunki w popularnych i ogólnodostępnych formatach graficznych. Wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową, za co w pełni odpowiada wykonawca.

- Nazwa plików i ich układ na nośniku winien odpowiadać opracowaniu w wersji papierowej.

- Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru i długości nazwy (ścieżki na nośniku),       jakość skanowanych lub generowanych dokumentów, rysunków i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech. Zdjęcia winny być zanonimizowane.

- Ryczałtowa cena ofertowa za opracowanie kompletnego PFU wraz z załącznikami, powinna obejmować wszystkie czynności i koszty z nimi związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień, podatkami, opłatami niezbędnymi do uzyskania warunków technicznych, zgód lub opinii dotyczących mediów, opłatami związanymi z zakupem map, podkładów geodezyjnych,      wykonaniem badań gruntu, wykonaniem inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji zieleni, wypisów z     ewidencji gruntów i innych opłat. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania i ukończenia PFU wraz z jego załącznikami oraz wykonania i ukończenia wszelkich pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, niniejszego OPZ i SWZ. Uznaje się, że wszelkie czynności opisane w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia i umowie lub       wynikające z tych dokumentów lub obowiązujących przepisów prawa i norm, zostały wycenione w     ryczałtowej cenie oferty, zawarte zostały w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek dodatkowej lub jakiejkolwiek odrębnej zapłacie.

- Wykonawca kompletnego PFU i jego załączników zobowiązany jest do konsultowania na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego danych do opracowania PFU i jego załączników. Na poszczególnych etapach sporządzania kompletnego PFU wraz z załącznikami, musi uzyskać każdorazowo akceptację Zamawiającego poprzez jego ustanowionego przedstawiciela, w stosunku do zawartości, treści,       zakresu i formy przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że w związku z taką akceptacją dokonaną przez przedstawiciela Zamawiającego, wykonawca nie zwalnia się z jakiejkolwiek odpowiedzialności za opracowanie przedmiotu Umowy. Ostateczne rozwiązania zaproponowane przez wykonawcę w PFU i jego załącznikach wymagają zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, za jego zgodą, dopuszcza nieistotne zmiany w zakresie opisanym w niniejszym OPZ, pod warunkiem nie naruszenia warunków niniejszego zamówienia na usługę, nie naruszenia warunków dofinansowania, zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszenia pierwotnego celu i przeznaczenia inwestycji. W związku z powyższym zastrzeżeniem, wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w zakresie zmiany umownego wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany terminu umownego, a okoliczności te nie będą uznawane za zmianę przedmiotu zamówienia, a za wynik prac związanych z opracowaniem kompletnego PFU i jego załączników.

- Kompletny PFU wraz z załącznikami musi być wykonany w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinien być opatrzony klauzulą o zgodności z przepisami prawa, kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma      służyć.

- Kompletny PFU wraz z załącznikami musi być spójny i skoordynowana we wszystkich branżach.

- Jeżeli w skutek obowiązujących procedur i postanowień prawa, jakiekolwiek koszty wskazane              w SWZ, OPZ i Umowie zostaną naliczone przez określone podmioty lub organy bezpośrednio na    Zamawiającego, do ich poniesienia zobowiązany będzie wykonawca.

- Jeżeli w trakcie realizacji Umowy, w skutek działań organów państwowych lub zmian prawa, w tym prawa miejscowego, zmieniona zostanie jakakolwiek regulacja prawna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca winien jest zastosować jej postanowienia w przekazywanym przedmiocie zamówienia.

- Widok uzbrojenia terenu wskazany w załączniku nr 2 do OPZ ma charakter wyłącznie poglądowy. To Wykonawca w ramach niniejszej Umowy i wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych szczegółowych danych oraz informacji do realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia, także w zakresie uzbrojenia terenu. W związku z powyższym wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w zakresie zmiany umownego wynagrodzenia       ryczałtowego lub zmiany terminu umownego, a okoliczności te nie będą uznawane za zmianę     przedmiotu zamówienia, a za wynik prac związanych z opracowaniem kompletnego PFU i jego załączników.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i norm w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia, jednocześnie gwarantując, że prace             wykonywane przez niego w ramach zamówienia odpowiadają obowiązującym przepisom i normom oraz warunkom dofinansowania. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie prace zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, normami, SWZ i Umową. Wszelkie ewentualne zmiany lub odstępstwa winny być zawsze zgłoszone, uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. Odstępstwa lub zmiany nie zgłoszone, nie zgłoszone odpowiednio wcześnie, bądź nie zatwierdzone przez Zamawiającego, traktowane będą, jako zawinione przez wykonawcę. W przypadku jakichkolwiek odstępstw lub zmian dokonanych z winy wykonawcy, zobowiązany będzie on do wykonania własnym kosztem i staraniem ich poprawy zgodnie z wymogami Zamawiającego. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z odstępstwami lub zmianami zawinionymi przez wykonawcę. W związku z powyższym wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w zakresie zmiany umownego wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany terminu umownego.

- Program Funkcjonalno - Użytkowy winien być w całości zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz dochowywać wymogom formalno - prawnym oraz administracyjnym. Językiem opracowania PFU i jego załączników jest język polski.

- Przy szczegółowym określeniu zakresu rzeczowego PFU, który będzie podstawą do złożenia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie, wykonawca będzie przestrzegał zasad w zakresie wydatków kwalifikowanych i wydatków niekwalifikowanych. W zakresie wydatków niekwalifikowanych zostaną one ustalone w niezbędnym zakresie po uzgodnieniu z Zamawiającym. W związku z faktem, ze wydatki niekwalifikowane nie są objęte dofinansowaniem ich zakres musi być wskazany precyzyjnie i musi mieć charakter niezbędności.

- Przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia należy mieć na względzie, że w wyniku realizacji Projektu Unijnego (realizacji robót budowlanych), Zamawiający (Beneficjent) zobowiązany jest do osiągnięcia określonych wskaźników rezultatu i produktu.

- Wykonawca będzie dokonywał bieżących uzgodnień z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizowanej usługi i uczestniczył w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego. Przewiduje się narady koordynacyjne w odstępach, co dwa tygodnie, zwoływane przez Zamawiającego. Dopuszcza się przeprowadzenie narad koordynacyjnych w trybie on-line. Zmiana powyższego harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonanie niniejszej usługi musi mieć charakter proporcjonalności i niezbędności wymaganej przepisami prawa, warunkami dofinansowania i aktualnym stanem technicznym obiektów.

- Wykonawca w uzgodnieniu ze stosowną komórka organizacyjną Zamawiającego, przygotuje przedmiot zamówienia w postaci dostępnej cyfrowo, co najmniej w zakresie przygotowywanej przez wykonawcę części tekstowej dokumentacji. Dokumentacja techniczna przeznaczona dla specjalistów czy inżynierów, może nie spełniać wymogów dostępności cyfrowej. Szczegóły zawarto pod linkiem WCAG: Dostępność cyfrowa w zamówieniach publicznych - poradnik - Urząd Zamówień Publicznych - Portal Gov.pl

- Wszelkie koszty związane z realizacja niniejszej usługi zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiemukolwiek odrębnemu lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. Ryczałtowa cena ofertowa za opracowanie kompletnego PFU wraz z załącznikami, powinna obejmować wszystkie czynności i koszty z nimi związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień, podatkami, opłatami niezbędnymi do uzyskania warunków technicznych, zgód, opinii, opłatami związanymi z zakupem map, wykonaniem ewentualnych badań i odkrywek wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego, wykonaniem inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji zieleni i innych opłat. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania i ukończenia PFU wraz z jego załącznikami oraz wykonania i ukończenia wszelkich pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, niniejszego OPZ i SWZ. Uznaje się, że wszelkie czynności opisane w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia i umowie lub wynikające z tych dokumentów lub obowiązujących przepisów prawa i norm, zostały wycenione w ryczałtowej cenie oferty, zawarte zostały w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek dodatkowej lub jakiejkolwiek odrębnej zapłacie.

- Wykonawca PFU i jego załączników zobowiązany jest do konsultowania na bieżąco z przedstawicielami Zamawiającego danych do opracowania PFU i jego załączników. Na poszczególnych etapach sporządzania kompletnego PFU wraz z załącznikami, musi uzyskać każdorazowo akceptację Zamawiającego poprzez jego przedstawicieli, w stosunku do zawartości, treści, zakresu i formy przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że w związku z taką akceptacją dokonaną przez przedstawicieli Zamawiającego, wykonawca nie jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za opracowanie przedmiotu Umowy. Ostateczne rozwiązania zaproponowane przez wykonawcę w PFU i jego załącznikach obciążają wykonawcę jako ich autora.

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, za jego wyraźną zgodą, dopuszcza nieistotne zmiany w zakresie opisanym w niniejszym OPZ, pod warunkiem nie naruszenia warunków niniejszego zamówienia na usługę, nie naruszenia warunków dofinansowania, zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszenia pierwotnego celu i przeznaczenia inwestycji. W związku z powyższym zastrzeżeniem, wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w zakresie zmiany umownego wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany terminu umownego, a okoliczności te nie będą uznawane za zmianę przedmiotu zamówienia, a za wynik prac związanych z opracowaniem kompletnego PFU i jego załączników.

- Kompletny PFU wraz z załącznikami musi być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych.

- Jeżeli w trakcie realizacji Umowy, w skutek działań organów państwowych lub zmian prawa, w tym prawa miejscowego, zmieniona zostanie jakakolwiek regulacja prawna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca winien jest zastosować jej postanowienia w przekazywanym przedmiocie zamówienia. W związku z powyższym zastrzeżeniem, wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w zakresie zmiany umownego wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany terminu umownego, a okoliczności te nie będą uznawane za zmianę przedmiotu zamówienia, a za wynik prac związanych z opracowaniem kompletnego PFU i jego załączników.

- Niniejszy opis przedmiotu zamówienia należy czytać łącznie z postanowieniami SWZ i Umowy.

III. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowią:

- załącznik nr 1 - zakres dla Etapu nr 1,

- załącznik nr 2 - zakres dla Etapu nr 2,

- załącznik nr 3 - Ekspertyza techniczna dla szybu "Julian 1",

- załącznik nr 4 - Ekspertyza dotycząca stanu technicznego wyrobisk korytarzowych infrastruktury sztolni ćwiczebnej / szkoleniowej znajdujących się w rejonie ul. Gen. Jerzego Ziętka,

- załącznik nr 5 - poglądowe uzbrojenie terenu dla Etapu nr 1,

- załącznik nr 6 - poglądowe uzbrojenie terenu dla Etapu nr 2,

- załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa dla Etapu nr 1,

- załącznik nr 8 - dokumentacja zdjęciowa dla Etapu nr 2,

- załącznik nr 9 - stanowisko PINB w Piekarach Śląskich dotyczące możliwości dostosowania sztolni ćwiczebnej / szkoleniowej na potrzeby budowli ochronnej.

Opracowane ekspertyzy techniczne załączone do niniejszego OPZ stanowią jego element opisowy               i nierozłączną część. Niemniej jednak wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest do aktualizacji i sprawdzenia obecnego stanu technicznego wszystkich niezbędnych obiektów i ich  elementów we własnym zakresie. Oznacza to, że wykonawca nie może powoływać się wyłącznie na       ekspertyzy opracowane przez Zamawiającego lub kierować z tego powodu roszczenia względem Zamawiającego. Ekspertyzy techniczne opracowane przez Zamawiającego stanowią element niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i materiały wyjściowe, jednak ostateczna ocena stanu technicznego poszczególnych obiektów i ich elementów należy wyłącznie do wykonawcy niniejszego zamówienia, wraz z opisaniem przez niego wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności, robót budowlanych lub innych obowiązków przyszłego wykonawcy robót budowlanych, zgodnych ze stanem technicznym, przepisami prawa i normami.