SÚŤAŽNÉ PODKLADY

UŽŠIA SÚŤAŽ

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA POSTUPOM VEREJNEJ SÚŤAŽE - postup podľa § 67- § 69

realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“),

prostredníctvom softvéru IS JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania

Predmet zákazky:

„Migrácia systému do SAP Cloud ERP Private a následná podpora prostredia“

(služby)

| Osoba zodpovedná za súlad súťažných podkladov so ZVO |  |
| --- | --- |
|  | JUDr. Ing. Jana Lapinova osoba zodpovedná za procesnú stránku VO |
| Osoba zodpovedná za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu zákazky, požiadaviek na uchádzača a kritérií na vyhodnocovanie ponúk (žiadateľ a garant zmluvy) |  |
|  | Ing. Boris Gregor vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
| Súťažné podklady schválil |  |
|  | Ing. Juraj Marko poverený generálny riaditeľ |

V Banskej Bystrici, december 2025

# Obsah

Obsah	2

Časť I.  Všeobecné informácie	3

1.	Identifikácia verejného obstarávateľa	3

2.	Predmet zákazky	3

3.	Komplexnosť dodávky	4

4.	Zdroj finančných prostriedkov	4

5.	Obchodné podmienky	4

6.	Miesto a termín dodania predmetu zákazky	5

7.	Oprávnený uchádzač	5

8.	Využitie subdodávateľov	5

9.	Podmienky zrušenia verejného obstarávania	6

10.	Protikorupčná politika verejného obstarávateľa	6

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie	7

11.	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami	7

12.	Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov	7

13.	Obhliadka miesta plnenia	8

Časť III. Príprava žiadosti o účasť	8

14.	Jazyk žiadosti o účasť a ponuky	8

15.	Obsah žiadosti o účasť	8

Časť IV.  Predkladanie žiadosti o účasť	9

Predloženie žiadosti o účasť	9

Miesto a lehota na predkladanie žiadosti o účasť	10

Vyhodnotenie žiadosti o účasť	10

Náklady na žiadosť o účasť	10

Časť V. Príprava ponuky	11

Vyhotovenie ponuky	11

Náklady na vypracovanie ponuky	11

Mena a ceny uvádzané v ponuke	11

Ponuková cena	11

Elektronická aukcia	12

Zábezpeka ponuky	12

Obsah ponuky	14

Predloženie ponuky	14

Variantné riešenia	15

Miesto a lehota na predkladanie ponúk	15

Lehota viazanosti ponúk	16

Zmena/doplnenie alebo odstúpenie od ponuky	16

Revízne postupy	16

Časť VI. Otváranie a vyhodnotenie ponúk	16

Otváranie ponúk	16

Vyhodnocovanie ponúk	16

Uzavretie zmluvy	17

Časť VII.  Dôvernosť vo verejnom obstarávaní	17

Dôvernosť procesu verejného obstarávania	17

Etické podmienky	18

B OPIS PREDMETU ZÁKAZKY	19

C SPÔSOB URČENIA CENY	24

D OBCHODNÉ PODMIENKY	25

E KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA	27

F PODMIENKY ÚČASTI	28

G Prílohy	33

A POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

## Časť I.  Všeobecné informácie

### Identifikácia verejného obstarávateľa

| Názov: | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“) |
| --- | --- |
| Sídlo: | Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica |
| Zastúpený: | Ing. Juraj Marko - poverený generálny riaditeľ |
| IČO: | 36038351 |
| DIČ: | 2020087982 |
| IČ DPH: | SK2020087982 |
| Štát: | Slovensko |

| Druh obstarávajúceho subjektu: | verejný obstarávateľ |
| --- | --- |
| Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: | podľa § 7, ods. 1, písm. d) |
| Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): | www.lesy.sk |
| Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií VO: | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951 |
| Komunikačné rozhranie: | https://josephine.proebiz.com |

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

| Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Jana Lapinová |  |
| --- | --- |
| Telefón: +421 905 748 861 |  |
| E-mail: jana.lapinova@lesy.sk |  |

### Predmet zákazky

  - Predmetom zákazky je kompletná migrácia, konverzia a/alebo reimplementácia aktuálneho prostredia SAP R3 prevádzkovaného v spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, do SAP Cloud ERP Private v rozsahu zadaných komponentov, ktoré sú určené pre pokrytie kľúčových biznis potrieb spoločnosti LESY Slovenskej republiky, š.p., s následnou podporou prostredia, komponentov a užívateľov na obdobie 24 mesiacov po ukončení implementácie projektu.

Základný opis predmetu zákazky, v rozsahu potrebnom na podanie Žiadosti o účasť, je uvedený v Kapitole B: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, pričom úpný opis bude z dôvodov ochrany duševného vlastníctva verejného obstarávateľa, poskytnutý len kvalifikovaným záujemcom.

  - Spoločný slovník obstarávania (CPV):

72253200-5 Systémové podporné služby

72222300-0 Služby informačných technológií

72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému

72261000-2 Softvérové podporné služby

72222300-0 Služby informačných technológií

  - Predpokladaná hodnota zákazky je: 9 883 215,00 EUR bez DPH.

### Komplexnosť dodávky

  - Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. . Predmetom zákazky je poskytnutie služby – kompletná migrácia, konverzia a/alebo reimplementácia aktuálneho prostredia SAP R3 prevádzkovaného v spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, do SAP Cloud ERP Private v rozsahu zadaných komponentov, ktoré sú určené pre pokrytie kľúčových biznis potrieb spoločnosti LESY Slovenskej republiky, š.p., s následnou podporou prostredia, komponentov a užívateľov na obdobie 24 mesiacov po ukončení implementácie projektu, ktorú nie je možné rozdeliť na časti z dôvodu, že sa jedná o ucelený logicky komplexný celok, s funkčnou, technickou, časovou a ekonomickou kontinuitou. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by preto mohlo predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia predmetu zákazky, ako aj skomplikovanie zodpovednostných vzťahov. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku a je obvyklé, že dodávatelia dokážu komplexne uskutočniť požadovaný rozsah služieb v celom požadovanom rozsahu, pričom tiež disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť transparentnú hospodársku súťaž. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by bolo nehospodárne a neefektívne  a nemalo by za dôsledok rozšírenie okruhu potencionálnych záujemcov, keďže obstarávané služby sú na trhu poskytované tými istými subjektmi.

  - Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením predmetnej užšej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarávania predmetnej zákazky z pohľadu § 28 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.

Rozdelenie predmetu tejto užšej súťaže po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné. Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania ani neobmedzuje hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že aktuálne na trhu pôsobí dostatočný počet spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.

### Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a/alebo z prostriedkov EÚ a/alebo poskytnutej dotácie.

### Obchodné podmienky

S jediným úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Základné vymedzenie obchodných podmienok v rozsahu potrebnom na podanie Žiadosti o účasť, sú uvedené v Kapitole D: OBCHODNÉ PODMIENKY, pričom úpné obchodné podmienky budú poskytnuté len kvalifikovaným záujemcom.

### Miesto a termín dodania predmetu zákazky

  - Miesto dodania: LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.

  - Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie plnenia: Zmluva bude uzavretá na dobu určitú. Dodávateľ je povinný realizovať a odovzdať Objednávateľovi Investičnú časť v termíne do 31.12.2027 (doba implementácie Projektu). Zmluvná časť na Prevádzkovú časť (Podpora prostredia a užívateľov) sa uzatvára na dobu určitú, t. j. na 24 mesiacov, so začiatkom v deň nasledujúci po dni ukončenia doby implementácie Projektu na základe Akceptačného protokolu.

### Oprávnený uchádzač

  - Ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina uchádzačov (ďalej len „skupina“). Uchádzačom sa  rozumie aj skupina dodávateľov podľa § 37 ZVO ako skupina viacerých osôb vytvorená pre účely tohto verejného obstarávania. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v ponuke predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. Zároveň v tomto doklade každý člen skupiny uvedie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania.

  - Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

### Využitie subdodávateľov

  - Uchádzač môže zabezpečiť realizáciu časti plnenia alebo vybraných častí plnenia prostredníctvom tretích osôb. Ale len dodávateľ zodpovedá verejnému obstarávateľovi za zrealizovanie zákazky.

  - Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

  - Pri využití subdodávateľov sa bude postupovať v súlade s § 41 ZVO.

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby:

- uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovaným subdodávateľom,

- navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1 a ods. 7 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť

  - Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením zmluvného vzťahu, ale najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvného vzťahu predložil verejnému obstarávateľovi zoznam všetkých známych subdodávateľov s uvedením ich identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, kontaktné údaje.

  - Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť v prípade, ak časť zákazky plánuje plniť subdodávateľom, aby najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo pri nahlásení zmeny subdodávateľa bol zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11, ods. 1 ZVO.

  - Úspešný uchádzač je povinný nahlásiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvného vzťahu. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1  a ods. 7 ZVO, k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa/ľov.

  - Úspešný uchádzač je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení  Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:

- ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku,

- spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliacimi v Rusku a

- osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.

Za týmto účelom Dodávateľ k podpisu zmluvy predloží čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.

  - Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné:

- subdodávateľ musí byť odsúhlasený verejným obstarávateľom.

### Podmienky zrušenia verejného obstarávania

  - Verejný obstarávateľ môže zrušiť zadávanie zákazky podľa ustanovení ZVO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť v zmysle § 57 ZVO.

  - V prípade zrušenia použitého postupu zadávania zákazky obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo záujemcov o danej skutočnosti s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

### Protikorupčná politika verejného obstarávateľa

  - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ako verejný obstarávateľ zaviedol systém manažérstva proti korupcii v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy STN ISO 37001:2019 a v súlade s Protikorupčným programom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „Protikorupčný program“) .

  - Protikorupčný program a Protikorupčná politika LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik sú zverejnené na internetovej stránke www.lesy.sk/lesy/o-nas/protikorupcny-program/.

  - V súvislosti s plnením protikorupčných opatrení LESOV SR, š.p., verejný obstarávateľ upozorňuje na práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa predmetného verejného obstarávania:

- Osoby zúčastňujúce sa predmetného verejného obstarávania, ktoré sa hodnoverným spôsobom dozvedia, že bol v procese verejného obstarávania spáchaný trestný čin prijímania úplatku, podplácania, alebo nepriamej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon), majú povinnosť túto skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní.

- Štátny podnik umožňuje zamestnancom, partnerom a tretím stranám oznamovať v dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domnienky, uskutočnenú alebo predpokladanú korupciu alebo porušenie pravidiel protikorupčnej politiky alebo porušenia predpisov systému manažérstva proti korupcii, pri zachovaní dôvernosti a totožnosti oznamovateľa a jeho ochrany pred odvetnými opatreniami.

- Záujemca/uchádzač je oprávnený nahlásiť podozrenie, alebo skutočnú korupciu, alebo narušenie protikorupčných riadiacich činností  verejnému obstarávateľovi, a to predstaviteľovi pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel:

tel. č. : +421/ (0)48/4344 258

e-mail: korupcia@lesy.sk

- Podozrenia z korupcie môže záujemca/uchádzač oznamovať aj na Antikorupčnej linke Úradu vlády Slovenskej republiky bezplatne, a to na telefónnom čísle 0800 111 001, počas pracovných dni od 08:30 do 12:00 hod. alebo e-mailom na adresu bpk@vlada.gov.sk.

## Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie

### Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami

  - Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

  - Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

  - IS JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. IS JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

  - Na bezproblémové používanie IS JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Firefox verzia 13.0 a vyššia

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

  - Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v IS JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v IS JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

  - Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie - zásielky, správy. Záujemca, resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

  - Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v IS JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

  - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.

  - Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty  v IS JOSEPHINE.

  - Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle § 170, ods. 9 b) ZVO.

### Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

  - Vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred prostredníctvom komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE s tým, že poskytnutie vysvetlenia bude záujemcom odosielané/doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE do konta záujemcu zriadenom na predmetnom portáli. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne odošle/doručí súčasne všetkým záujemcom prostredníctvom IS JOSEPHINE. Momentom odoslania prostredníctvom IS JOSEPHINE sa považuje vysvetlenie alebo doplnenie za doručené.

### Obhliadka miesta plnenia

  - Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky vzhľadom na predmet zákazky nie je potrebná.

## Časť III. Príprava žiadosti o účasť

### Jazyk žiadosti o účasť a ponuky

  - Doklady, ktoré sú obsahom ponuky uchádzačov a ktoré sú predložené v cudzom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka).

### Obsah žiadosti o účasť

  - Uchádzač predkladá žiadosť o účasť elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE.

  - Žiadosť o účasť bude obsahovať nasledovné doklady:

a)	„Úvodný list žiadosti o účasť“ (podľa poskytnutého vzoru – Príloha č. 1 týchto súťažných podkladov).

b)	Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny dodávateľov a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, Príloha č. 2 týchto súťažných podkladov.

c)	Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, Príloha č. 3 týchto súťažných podkladov.

d) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov, Príloha č. 4 týchto súťažných podkladov.

e)	Čestné vyhlásenie k splneniu podmienky účasti  podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO; Príloha č. 5 týchto súťažných podkladov.

f)	Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch v oddiely F – Podmienky účasti.

g) Certifikáty uvedené v požiadavkách na predmet zákazky uvedené v oddiely F – Podmienky účasti.

  - Uchádzač môže v žiadosti o účasť predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní alebo § 53 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie sú dotknuté.

  - Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači pri predkladaní elektronickej žiadosti o účasť dodržali formáty súborov v súlade s  § 18 až § 25 Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy je potrebné dodržať nasledovné formáty súborov:

- pri textových výstupoch (*.pdf, *.html, *.htm, *.xhtml, *.txt, *.odt, *.docx)

- pri grafických súboroch (*.gif, *.png, *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif, *.jfi, *.jif, *.tif, *.tiff)

- pri súboroch Audio a video (*.mpg, *.mpeg, *.mp4, *.m4a a pod., *.ogg, *.oga, *.ogv, *.ogx, *.wav, *.aiff, *.aif, WebM)

- pri súboroch audio a video streamingu (*.mp3, *.ogv,)

- pri súboroch obsahujúcich tabuľky (*.ods, *.xlsx),

- pre kompresiu súborov: (*.zip, *.tar, *.gz, *.tgz, *.tar.gz)

  - Žiadosť o účasť bude vylúčená z hodnotenia, ak bude obsahovať akékoľvek úpravy, dodatky alebo zmeny súťažných podkladov, ktoré neboli predmetom dodatkov vydaných verejným obstarávateľom, alebo bude obsahovať podmieňované plnenie zo strany uchádzača.

## Časť IV.  Predkladanie žiadosti o účasť

### Predloženie žiadosti o účasť

  - Záujemca predloží žiadosť o účasť elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE na  portáli  https://josephine.proebiz.com/. Elektronický systém automaticky zabezpečí („uzamkne“) žiadosť o účasť do lehoty na otváranie žiadosti o účasť tak, aby ju nebolo možné pred lehotou na otváranie žiadosti o účasť sprístupniť.

  - Záujemca predkladá žiadosť o účasť pod identifikáciu verejného obstarávateľa a názov zákazky/heslo „Migrácia systému do SAP Cloud ERP Private a následná podpora prostredia.

  - Záujemca predkladá žiadosť o účasť tak, že samostatne vloží súbory obsahujúce dokumenty k splneniu podmienok účasti a krycí list pod žiadosti o účasť. Maximálna veľkosť jedného súboru je 100 MB. Povolené formáty súborov DOC, DOCX, HTML, HTM, ODT, PDF, XLS, XLSX, ODS, PPT, PPTX, TXT, RTF, BMP, GIF, JPG, PNG, PSD, TIF, TIFF, AI, EPS, PS, DWG, 7z, zip, zipx, tar.gz, rar, asice

  - Registrácia

- Uchádzač má možnosť sa registrovať do IS JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .

- Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi

  - v IS JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ IS JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

  - nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do IS JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ IS JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

  - vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ IS JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

  - vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ IS JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

- Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do IS JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

16.5	Žiadosť o účasť sa vyhotovuje písomne a predkladá sa elektronicky spôsobom.

Žiadosť o účasť sa predkladá tak, že:

- v predmetnej zákazke na portáli  https://josephine.proebiz.com/  klikne na záložku „Ponuky a žiadosti“

- Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

- V predloženej žiadosti o účasť prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch.

- Ak žiadosť o účasť obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v žiadosti o účasť viditeľne označí.

- Po úspešnom nahraní žiadosti o účasť do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa záujemcu, ktorý žiadosť o účasť nahral).

- Žiadosť o účasť predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti o účasť sa elektronicky neotvorí.

### Miesto a lehota na predkladanie žiadosti o účasť

  - Žiadosti o účasť sa predkladajú elektronicky len v IS JOSEPHINE a to v lehote na predkladanie ponúk.

  - Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie.

  - Žiadosť o účasť uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o účasť sa elektronicky neotvorí.

### Vyhodnotenie žiadosti o účasť

  - Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 40 a § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Záujemci pri preukázaní splnenia podmienok účasti môžu v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument. Uchádzač alebo záujemca predkladá jednotný európsky dokument osobitne:

- za seba,

- za osobu, ktorej technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.

  - V prípade využitia § 39 záujemcom môže verejný obstarávateľ v zmysle § 39 ods. 6 zákona požiadať záujemcu o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. V takomto prípade záujemca prekladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

  - Ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, jednotný európsky dokument predkladá každý člen skupiny osobitne.

  - Verejný obstarávateľ vylúči záujemcu, ak:

-	nedodrží určený spôsob komunikácie,

-	obsah jeho žiadosti o účasť nie je možné sprístupniť,

-	nepredložil žiadosť o účasť vo vyžadovanom formáte kódovania.

  - Elektronický nástroj https://josephine.proebiz.com/ neumožňuje predkladanie žiadostí o účasť po lehote na jej predloženie.

  - V prípade, ak záujemca predloží žiadosť o účasť v inom formáte, ako určil verejný obstarávateľ a/alebo jej obsah nebude možné sprístupniť, takáto žiadosť o účasť bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.

  - Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet účastníkov užšej súťaže.

  - Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 68 ZVO, zašle verejný obstarávateľ len kvalifikovaným záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti podľa Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie a oddielu F – Podmienky účasti týchto súťažných podkladov a podpíšu DOHODU O OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ.

### Náklady na žiadosť o účasť

  - V procese Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením žiadosti o účasť sú výlučne výdavkami záujemcu. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedať a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu záujemcom v súvislosti s vypracovaním žiadosti o účasť.

  - Žiadosti o účasť doručené verejnému obstarávateľovi a predložené v lehote na predkladanie žiadosti o účasť sa záujemcom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie k verejnému obstarávaniu.

## Časť V. Príprava ponuky

### Vyhotovenie ponuky

  - Verejný Všetky doklady a dokumenty ponuky, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, sa vyhotovujú elektronicky a posielajú sa cez systém JOSEPHINE, ktorý je umiestnený na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com. V prípade predloženia listinnej formy ponuky, uchádzač nesplní podmienky predloženia ponuky, pokiaľ ide o komunikačný formát a určený spôsob a bude vylúčený.

  - Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom, alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní alebo § 53 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie sú dotknuté.

### Náklady na vypracovanie ponuky

###### Všetky náklady, spojené s vypracovaním a predložením ponuky, sú výlučne výdavkami uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu, vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky.

###### Ponuky, predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej užšej súťaže.

### Mena a ceny uvádzané v ponuke

###### Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene Euro. Všetky sumy, uvedené v ponuke, vo formulároch a v iných dokumentoch, musia byť vyjadrené v mene Euro.

###### Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:

###### •	navrhovaná zmluvná cena v Eurách bez DPH,

###### •	výška DPH,

###### •	navrhovaná zmluvná cena v Eurách vrátane DPH.

###### Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní označením „Nie som platiteľom DPH“.

###### V prípade, ak ponuku predkladá uchádzač z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške %, pričom fakturácia zo strany uchádzača bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške v % do štátneho rozpočtu na Slovensku.

### Ponuková cena

###### 23.1	Ponuková cena musí pokryť náklady na celý predmet zákazky tak, ako je to uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

###### 23.2	Navrhovaná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

###### 23.3	Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné podklady a všetky dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo poskytovanie služby. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.

### Elektronická aukcia

  - Elektronická aukcia sa nepoužije.

### Zábezpeka ponuky

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

  - Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zloženie zábezpeky,  je stanovená vo výške 300 000,00 eur.

  - Podmienky zloženia zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.

- finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo: SK43 0200 0000 0019 3922 3658, SWIFT kód: SUBASKBX, s uvedením variabilného symbolu: „IČO uchádzača“ a s uvedením textu v poznámke pre prijímateľa: „LESY SR –SAP“.

- finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa v lehote najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 68 ZVO, ktorá bude zaslaná len kvalifikovaným záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti podľa Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie a oddielu F – Podmienky účasti týchto súťažných podkladov a podpíšu DOHODU O OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ.

Uchádzač doloží k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa, ktorý musí byť vystavený v lehote uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 68 ZVO. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa musí byť počas celej lehoty viazanosti ponúk, resp. do lehoty ukončenia procesu verejného obstarávania.

- ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 25.3 a) a 25.3 b), bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

  - Podmienky zloženia zábezpeky - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača.

- banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky musí byť najmenej počas trvania lehoty viazanosti ponúk.

- záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.

- ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodov 25.4 a) a 25.4 b), bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

- ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, v ponuke predloží originál záručnej listiny banky a v elektronickej ponuke jej sken.

- Ak je banková záruka vystavená bankou ako elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom banky, uchádzač ju predloží ako súčasť ponuky elektronickou formou v súlade s bodom 11 súťažných podkladov.

- Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny v českom jazyku. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

  - Podmienky zloženia zábezpeky - poistenie záruky za uchádzača.

- poistenie záruky za uchádzača môže byť poskytnutá poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou. Doba platnosti poistnej záruky musí byť najmenej počas trvania lehoty viazanosti ponúk.

- záručná listina, v ktorej poisťovňa písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.

- ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodov 25.5 a) a 25.5 b), bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

- ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu poistenej záruky, v ponuke predloží originál záručnej listiny banky a v elektronickej ponuke jej sken.

- ak je poistná záruka vystavená poisťovňou ako elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom poisťovne, uchádzač ju predloží ako súčasť ponuky elektronickou formou.

- poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny v českom jazyku. Doba platnosti poistnej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

  - Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač:

- odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo

- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56, ods. 5 až ods. 9 ZVO.

  - Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

- uplynutia lehoty viazanosti ponúk,

- márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,

- uzavretia zmluvy.

  - Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účte verejného obstarávateľa.

- Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 25.3, verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi, ak mu ich banka verejného obstarávateľa poskytuje. Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.

  - Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.

- Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

  - Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.

- Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, ak nesplnil podmienky účasti vo verejnej súťaži a verejný obstarávateľ ho z verejnej súťaže vylúčil a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa, alebo bola jeho ponuka z verejnej súťaže vylúčená a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa.

- Verejný obstarávateľ bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi ak verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky.

  - Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 25.3, v bode 25.4 a v bode 25.5 týchto súťažných podkladov.

  - Doklad o zložení zábezpeky (predkladá sa v elektronickej forme) prostredníctvom IS JOSEPHINE, a to buď ako scan potvrdenia o úhrade finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo ako scan originálneho dokladu vystaveného bankou či poisťovňou. V prípade, že uchádzač využije možnosť zloženia zábezpeky formou bankovej záruky alebo formou poistenia záruky                            (bez zaručeného elektronického podpisu) , musí najneskôr do lehoty na predkladanie ponúk doručiť na adresu verejného obstarávateľa originál bankovej záruky či poistenia záruky v listinnej forme, v uzatvorenej obálke.

Na obale je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- adresa verejného obstarávateľa,

- obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,

- označenie „Súťaž - neotvárať“,

- označenie heslom verejnej súťaže: „LESY SR – SAP“.

###### Doklad podľa tohto bodu uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

V prípade poskytnutia bankovej záruky alebo poistenia záruky vo formáte elektronického dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisom banky v súlade s nariadením eIDAS v prípade, ak banka uchádzača alebo poisťovňa uchádzača takúto formu vystavenia záruky pripúšťa. V takom prípade nesmie byť uplatnenie bankovej či poistnej záruky zo strany verejného obstarávateľa spojené so žiadnou prekážkou vyplývajúcou z elektronickej formy bankovej/poistnej záruky oproti uplatneniu plnenia z písomnej bankovej/poistnej záruky, resp. poistenia záruky.

### Obsah ponuky

  - Elektronická ponuka, predložená kvalifikovaným uchádzačom prostredníctvom systému JOSEPHINE, musí obsahovať všetky nasledujúce doklady alebo dokumenty:

  - zoznam dôverných informácií podľa Prílohy č. 6 týchto súťažných podkladov;

  - doklad o zložení zábezpeky v prípade ak sa uchádzač rozhodne predložiť doklad o zložení zábezpeky formou bankovej záruky alebo poistenia záruky a daná banka alebo poisťovňa nevydáva bankovú záruku alebo poistenie záruky v elektronickej podobe, v takom prípade uchádzač predloží originál bankovej záruky alebo poistenia záruky v listinnej podobe. Listinnú podobu uchádzač predloží v lehote, uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 68 ZVO spôsobom uvedeným v   bode 25 týchto súťažných podkladov.

  - vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený v Prílohe č. 7 týchto súťažných podkladov, vypracovaný podľa oddielu E – „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“

  - čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 8 -  Čestné vyhlásenie o neexistencii aplikovateľných sankcií

  - Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky – Príloha č. 9

  - Všetky dokumenty ponuky, ktoré podpisuje uchádzač, musia byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch, čo musí byť preukázané plnomocenstvom alebo iným obdobným dokumentom.

### Predloženie ponuky

  - Kvalifikovaný uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. Zároveň, verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:

- nedodrží určený spôsob komunikácie,

- obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,

- nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.

  - Uchádzač predloží ponuku v elektronickej podobe prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 68 ZVO.

  - Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.). Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“, ktorý bude súčasťou jeho ponuky, obsahoval údaje podľa Prílohy č. 6 týchto súťažných podkladov. Ak uchádzač predmetný doklad nepredloží, má sa za to, že ponuka uchádzača neobsahuje dôverné informácie.

  - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom predložiť ponuku v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

  - Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Bližšie informácie o registrácií v systéme JOSEPHINE sú uvedené v bode 11 týchto súťažných podkladov. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a predloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“. Elektronická ponuka sa predloží vyplnením ponukového formulára a predložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com. V predloženej ponuke na daný predmet zákazky prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (doporučený formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnený elektronický formulár v systéme JOSEPHINE.

  - Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

### Variantné riešenia

  - Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

  - Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie.

### Miesto a lehota na predkladanie ponúk

  - Komisia V tomto verejnom obstarávaní sa vyhotovenie ponúk realizuje výlučne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (okrem dokladu uvedeného v bode 25.12 tejto časti súťažných podkladov).

  - Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 68 ZVO, pričom výzva na predkladanie ponúk bude vypracovaná v súlade s § 68 ZVO.

  - Systém JOSEPHINE neumožňuje poslať ponuku po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

  - Doklad podľa bodu 25.12 uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

  - Uchádzač vloží doklad podľa bodu 25.12 tejto časti súťažných podkladov do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému otvoreniu a označená nasledovnými údajmi:

  - adresa verejného obstarávateľa,

  - adresa uchádzača,

  - označenie: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“,

  - označenie heslom súťaže: „LESY SR – SAP - zábezpeka“.

### Lehota viazanosti ponúk

###### Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.05.2026

###### Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk v prípade konaní v rámci vykonávania dohľadu nad verejným obstarávaním alebo pre objektívne okolnosti, ktoré nastali počas procesu verejného obstarávania a nebolo ich možné predvídať.

###### Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej predĺženej lehoty viazanosti ponúk, maximálne však do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v súlade s § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

### Zmena/doplnenie alebo odstúpenie od ponuky

###### Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť, dopĺňať alebo vziať späť len do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 68 ZVO.

###### Odstúpenie od ponuky v lehote viazanosti ponúk bude mať za následok prepadnutie zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa.

### Revízne postupy

  - Uchádzač, záujemca, alebo účastník, ktorého práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať námietku podľa § 170 ZVO.

## Časť VI. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

### Otváranie ponúk

  - Ponuky, predložené prostredníctvom systému JOSEPHINE, sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk.

  - Termín otvárania ponúk bude uvedený vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 68 ZVO.

  - Otváranie ponúk bude vykonané komisiou na vyhodnotenie ponúk a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti zriadenou verejným obstarávateľom (ďalej len „komisia“). Otváraním ponúk predložených elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE sa rozumie ich on-line sprístupnenie v systéme JOSEPHINE komisiou všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

### Vyhodnocovanie ponúk

###### Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností, overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Komisia posúdi zloženie zábezpeky.

###### Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.

###### Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

###### Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

###### Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne elektronicky oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu, a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, zasielaná dotknutým uchádzačom, obsahuje najmä:

###### identifikáciu úspešného uchádzača,

###### informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky,

###### výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie, preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, vrátane identifikácie osoby, poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a osoby, poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,

###### lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

### Uzavretie zmluvy

###### Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

###### Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorá z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

###### Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvy s úspešným uchádzačom najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

###### V prípade, ak bola doručená námietka, verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmlúv postupuje podľa § 56 ods. 3 až 6 zákona o verejnom obstarávaní.

###### Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmlúv tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na ich uzavretie písomne vyzvaný.

###### Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvy, alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvy s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí. Povinnosti verejného obstarávateľa podľa § 55 a § 56 zákona o verejnom obstarávaní tým nie sú dotknuté.

###### Povinnosť, byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora, sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

###### Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania určiť, a to aj na základe dôvodnej žiadosti úspešného uchádzača, že lehota podľa § 56 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní je dlhšia ako 10 pracovných dní.

## Časť VII.  Dôvernosť vo verejnom obstarávaní

### Dôvernosť procesu verejného obstarávania

  - Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám.

  - Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).

  - Verejný obstarávateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Informácia o spracúvaní osobných údajov je zverejnená na webovej stránke obstarávateľa.

  - Obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zabezpečil aj súhlasy všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v prípade, ak to bolo potrebné. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

  - Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.

  - Za dôverné informácie je, na účely tohto zákona, možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

  - Ustanovením bodu 36.2 nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa  zákona VO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

### Etické podmienky

  - Verejný obstarávateľ je povinní zabezpečiť, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

  - Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

  - Zainteresovanou osobou je najmä:

- zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo

- osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.

  - Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.

  - Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov.

# B OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je kompletná migrácia, konverzia a/alebo reimplementácia aktuálneho prostredia SAP R3 prevádzkovaného v spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, do SAP Cloud ERP Private v rozsahu zadaných komponentov, ktoré sú určené pre pokrytie kľúčových biznis potrieb spoločnosti LESY Slovenskej republiky, š.p., s následnou podporou prostredia, komponentov a užívateľov na obdobie 24 mesiacov po ukončení implementácie projektu.

  - Zdôvodnenie

Súčasné riešenie tretej generácie SAP ERP pre riadenie biznis potrieb spoločnosti LESY Slovenskej republiky, š.p. už v súčasnosti nespĺňa moderný a efektívny prístup k biznis požiadavkám jednotlivých útvarov spoločnosti. Okrem toho sa v blízkej dobe počíta s ukončením podpory od tvorcu aktuálneho softvérového riešenia spoločnosti SAP SE.

Cieľom pripravovaného projektu je preto:

- Zmena stratégie financovania licencií a prevádzky budúceho riešenia formou prevádzkových nákladov

- Posun v digitálnej transformácii spoločnosti LESY Slovenskej republiky, š.p., a jej softwarového vybavenia SAP

- Implementácia moderných a štandardizovaných Cloud riešení štvrtej generácie poskytovaných spoločnosťou SAP SE ako služby (SaaS)

- Dosiahnutie väčšej flexibility a možnosti škálovateľnosti prostredia podľa aktuálnych potrieb spoločnosti

- Modernizácia, ktorá zabezpečí zvýšenú efektivitu a optimalizáciu dotknutých obchodných procesov a ich riadenia

- Zabezpečenie následnej podpory prostredia a užívateľov

  - Popis predmetu

V rámci predmetného obstarávania bude potrebné realizovať nasledovné činnosti:

- Kompletná migrácia, konverzia a/alebo reimplementácia aktuálneho prostredia SAP R3 prevádzkovaného v spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, do SAP Cloud ERP Private v rozsahu zadaných komponentov, ktoré sú určené pre pokrytie kľúčových biznis potrieb spoločnosti LESY Slovenskej republiky, š.p.,

  - Zabezpečenie licenčného modelu SAP a prípadnej konverzie aktuálnych licencii na nové produkty SAP SaaS.

  - Implementácia nového riešenia SAP Cloud ERP Private s revíziou a optimalizáciou obchodných procesov.

  - Migrácia všetkých potrebných dát a modulov do nového prostredia.

- Následná podpora prostredia, komponentov a užívateľov na obdobie 24 mesiacov po ukončení implementácie projektu

  - Zabezpečenie následnej SLA podpory pre novo implementované riešenia na 24 mesiacov. Súčasťou predmetnej podpory je podpora prostredia, modulov a užívateľov.

    - Všeobecná podpora SAP Cloud prostredia

    - Podpora užívateľov v rámci jednotlivých biznis oblastí

  - Služby rozvoja na vyžiadanie.

  - Požadovaný cieľový stav

Spoločnosť sa v rámci strategického rozhodnutia rozhodla prejsť na platformu SaaS (Software as a service) od spoločnosti SAP SE . Nasledujúca kapitola popisuje technické a biznis detaily očakávaného cieľového stavu obstarávaného riešenia.

- Technický pohľad

Spoločnosť sa na základe preferovanej koncepcie SAP SaaS rozhodla zaobstarať nasledujúce produkty, ktoré sú súčasťou obstarávaného riešenia:

SAP Cloud ERP Private
SAP Preferred Success for SAP Cloud ERP Private 
SAP AI Unit
SAP adv fin closing, test tenant
SAP S/4HANA Cld for cash mgt, private edition
SAP Doc a Rep Comp for S/4H Cld, private edition
SAP HANA Cloud
SAP Cloud ALM, tenant extension
SAP Ariba SNAP Buying

- Licenčný pohľad

| Cloudová služba SAP | Produktové číslo | Množstvo | Metrika |
| --- | --- | --- | --- |
| SAP AI Unit | 8016532 | 100 | 100 Capacity Unit |
| SAP adv fin closing, test tenant | 8012570 | 1 | 1 Tenant |
| SAP S/4HANA Cld for cash mgt, priv ed | 8013803 | 3 | 1 User |
| SAP Doc a Rep Comp for S/4H Cld, priv ed | 8013668 | 10 | 1 Object |
| SAP HANA Cloud | 8012231 | 100 | 1 Capacity Unit |
| SAP Cloud ALM, tenant extension | 8018603 | 1 | 1 Tenant |
| SAP Ariba SNAP Buying | 8008177 | 3 000 000 | Spend |
| SAP Preferred Success for SAP Cloud ERP Private | 8017554 | 20% | % of Recurring Fee |
| SAP Cloud ERP Private | 8019361 | 136 | 1 Full Use Equivalent |

Začiatok platnosti licencií sa očakáva ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo k 1. januáru 2026, podľa toho, ktorý z týchto dní nastane neskôr a ich platnosť potrvá po dobu štyroch (4) rokov odo dňa začiatku platnosti.

- BIZNIS POHĽAD

Obstarávateľ požaduje od budúceho dodávateľa analyzovať súčasný stav SAP ERP R3 prostredia prostredníctvom dostupných nástrojov od SAP a konzultačných činností tak, aby na základe odporúčaní a metodík SAP dokázal pripraviť technický postup prác pre realizáciu implementácie budúceho riešenia s maximálnou efektivitou a dodržaním navrhovaného harmonogramu projektu.

Ako súčasť analýzy a implementácie nového riešenia je nutné vykonať revíziu aktuálnych biznis funkcionalít a navrhnúť nastavenie nového systému tak, aby bola vykonaná optimalizácia a štandardizácia biznis procesov, ktoré naplno využijú potenciál systému SAP Cloud ERP Private a ciele, ktoré sú popísané v „Opise predmetu“.

Zohľadnená musí byť požiadavka obstarávateľa na zachovanie pôvodnej biznis funkcionality v rámci všetkých modulov v maximálne možnej miere. Na účely tohto cieľa dodávateľ využije funkcionalitu nástrojov uvedených v časti „Technický pohľad“, najmä SAP Ariba SNAP Buying.

Mimoriadny dôraz kladie obstarávateľ na udržanie všetkých integračných väzieb na zachovanie plynulého chodu ostatných informačných systémov, prípadne, aby dodávateľ zabezpečil konverziu a adaptáciu rozhrania na nové prostredie SAP Cloud ERP Private tak, aby všetky biznis funkcionality poskytované týmto riešením zostali zachované. Najvhodnejší spôsob, akým sa uvedená konverzia zrealizuje, bude určený na základe analýzy dodávateľom.

Prevažná väčšina biznis funkcionalít pre kľúčových užívateľov musí byť dostupná v novom Fiori užívateľskom rozhraní.

  - Požiadavky na dodávateľa

Obstarávateľ požaduje od dodávateľa analyzovať aktuálny stav SAP prostredia, navrhnúť na základe odporúčaní a štandardov SAP postup prác a vykonať samotnú technickú realizáciu implementácie riešenia SAP Cloud riešení, ktoré sú spomenuté v kapitole cieľového stavu tohto dokumentu.

Technicky pôjde o nasledujúci súbor činností a aktivít:

- Všeobecné požiadavky

- Zabezpečenie prenájmu licencií SaaS produktov SAP podľa zadania

- Návrh detailného harmonogramu projektu s postupom prác a projektovým cieľom

- Vypracovanie analýzy a návrhu riešenia v novom prostredí

- Zabezpečenie finálneho nasadenia riešenia podľa návrhu riešenia v zmysle definovaných požiadaviek na prostredie a funkcionalitu do produktívnej prevádzky a v rámci očakávaného harmonogramu

- Vykonanie akceptačných testov potvrdených obstarávateľom

- Riešenie musí byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie k termínu go-live celého riešenia.

- Navrhované riešenie musí zohľadniť požiadavku na jazykovú lokalizáciu riešenia a produktov (na úrovni aplikácií), ktoré bude v prostredí spoločnosti používané, a to predovšetkým v rozsahu:

  - Používateľské rozhranie - v slovenskom jazyku (voliteľne v českom, alebo v anglickom);

  - Komunikácia s dodávateľom – v slovenskom jazyku;

  - Školiace príručky pre školenie používateľov - v slovenskom jazyku.

- Požiadavky analýzy

- Analýzu súčasného riešenia všetkých technologických a biznis aspektov, ako je zákaznícky vývoj, integrácie a analytika;

- Návrh optimalizácie biznis procesov budúceho riešenia na základe štandardov a best practices riešení SAP Cloud ERP Private s prihliadnutím na požiadavky obstarávateľa;

- Návrh budúceho aplikačného dizajnu, konfigurácie a manažmentu dát;

- Návrh adaptácie súčasných rozhraní v budúcom riešení;

- Revízia a návrh integračných rozhraní na treťostranné nonSAP a SAP aplikácie;

- Návrh realizácie riešenia SAC – plánovanie, analytika, reporting;

- Cieľový koncept budúceho riešenia;

- Návrh testovacích scenárov na základe analýzy.

- Požiadavky realizačnej fázy

- Implementácia odsúhlaseného riešenia na základe výstupu analýzy;

- Migrácia dát (anonymizácia dát pre časť test a vývoj);

- Testovanie riešenia v kooperácii s obstarávateľom a tretími stranami;

- Vytvorenie dokumentácie skutočného vyhotovenia (technická, biznisová);

- Dokumentácia pre údržbu a školenia (administrátorské príručky, užívateľské príručky);

- Školenia administrátorov a užívateľov;

- Návrh Cut-Over plánu s detailom aktivít;

- Validácia prevádzkovej pripravenosti – akceptačné testy po moduloch;

- Nasadenie do produkcie s finálnou migráciou dát;

- Odovzdanie riešenia do podpory.

- Požiadavky na budúcu podporu

- Zabezpečenie podpory riešenia pre systémové prostriedky a databázy (DB) v zmysle požadovaného rozsahu podpory;

- Zabezpečenie podpory riešenia pre všetky funkčné oblasti – moduly, worflow, integrácie;

- Zabezpečenie podpory riešenia pre kľúčových používateľov modulov v zmysle  požadovaného rozsahu podpory;

  - Očakávaný harmonogram a súčinnosť obstarávateľa na riešení

Očakávaný harmonogram predstavuje nasledujúca tabuľka:

| Očakávaný harmonogram | T+12m | T+24m | T+36 | T+48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementácia | x | x |  |  |
| Podpora |  |  | x | x |
| Služby na vyžiadanie |  |  | x | x |

Začiatok projektu (implementácia) sa očakáva ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo k 1. januáru 2026, podľa toho, ktorý z týchto dní nastane neskôr (termín „T“). Očakávaná doba implementácie je najviac 24 mesiacov („T+24m“). Podpora sa začne po skončení projektu a potrvá ďalších 24 mesiacov (do termínu „T+48m“). Rovnako služby na vyžiadanie bude možné čerpať 24 mesiacov od skončenia projektu.

Uvedený harmonogram implementácie nezohľadňuje fázu obstarávania, prípravu projektu, hypercare, ani následnú post-implementačnú podporu.

Uvedený harmonogram bude otypizovaný s príslušným detailom a granularitou dodávateľom predmetu obstarávania v prípravnej fáze projektu.

Obstarávateľ zabezpečí nasledujúce protiplnenie (na základe požiadaviek a dohody s budúcim dodávateľom):

- Prístupy a adekvátnymi oprávneniami (admin, dev, konzultant) pre konzultantov dodávateľa do všetkých aktuálnych SAP OnPremise prostredí tak, aby dodávateľ nemal prekážky pri technickej realizácii diela.

- Konfiguráciu sieťových pravidiel tak, aby bola zabezpečená obojsmerná konektivita a komunikácia medzi OnPremise aplikáciami a novými SAP Cloud službami.

- Nevyhnutnú súčinnosť kľúčových užívateľov pre potreby dodávateľa v analytickej fáze projektu.

- Definíciu a vytvorenie admin účtov spolu s oprávneniami v budúcich riešeniach nového obstaraného SAP Cloud prostredia.

- Vzájomnú súčinnosť obstarávateľa a jeho aktuálnych dodávateľov podpory a tvorcov SAP a nonSAP riešení.

- Súčinnosť kľúčových užívateľov pre testovacie aktivity (integračné, akceptačné) budúceho riešenia.

- Adaptáciu integračných rozhraní pre budúce riešenie v aktuálnom prostredí.

- Ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pre realizáciu v pracovných dňoch od 7:00 - 15:00, pokiaľ nebude vzájomne v osobitných prípadoch dohodnuté inak.

Jedná sa o základný opis predmetu zákazky, v rozsahu potrebnom na podanie Žiadosti o účasť, pričom úpný opis bude z dôvodov ochrany duševného vlastníctva verejného obstarávateľa, poskytnutý len kvalifikovaným záujemcom.

Pokiaľ sú v súťažných podkladoch, alebo v inej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom uvedené konkrétne výrobky alebo konkrétny výrobca alebo konkrétne technické parametre atď., podľa ustanovenia § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, sú uvedené len ako referenčné a uchádzač môže ponúknuť popísané výrobky/zariadenia alebo ekvivalentné výrobky/zariadenia, ktorých typové označenie spolu s technickými parametrami uvedie v ponuke v osobitnom dokumente.

# C SPÔSOB URČENIA CENY

Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za požadovaný predmet zákazky dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V cene musia byť započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby, vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení, ustanovené osobitnými predpismi.

Cena musí byť stanovená v mene Euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov).

Cenu je potrebné uvádzať bez DPH, výšku DPH v Eurách a cenu celkom vrátane DPH vyjadrenú v Eurách.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, toto uvedie vo formulári „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov.

Určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný.

Uchádzač spracuje svoj návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk do tabuľky, ktorá tvorí Prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov.

Ponúknutá cena bude počas trvania zmlúv pevnou cenou a musí obsahovať všetky náklady úspešného uchádzača, potrebné na realizáciu a poskytovanie predmetu zákazky.

Spôsob určenia ceny musí byť v súlade s oddielom B - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

# D OBCHODNÉ PODMIENKY

Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy na zabezpečenie migrácie systému SAP DO SAP S/4 HANA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE MIGRÁCIE SYSTÉMU SAP DO SAP S/4 HANA PRIVATE CLOUD (RISE) uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zmluva bude uzatvorená podľa slovenského právneho poriadku a na prípadné riešenie sporov budú príslušné slovenské súdy a slovenské procesné právne predpisy.

Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou, predloženou úspešným uchádzačom.

Dodávateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť realizáciu „Migrácie systému do SAP Cloud ERP Private a následná podpora prostredia“ podľa podmienok v nasledovnom rozsahu:

    - Kompletná migrácia, konverzia a/alebo reimplementácia aktuálneho prostredia SAP R3 prevádzkovaného v spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, do SAP Cloud ERP Private v rozsahu zadaných komponentov, ktoré sú určené pre pokrytie kľúčových biznis potrieb spoločnosti LESY Slovenskej republiky, š.p., (ďalej aj ako

„Investičná časť“)

3.1.1.1	Projekt (v rozsahu požadovanom v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy)

3.1.1.2	SW podpora do konca implementácie Projektu

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za Investičnú časť podľa bodu 3.1.1.1 najneskôr do 10. dňa po podpísaní Akceptačného protokolu oprávnenými zástupcami Dodávateľa a Objednávateľa a protokolárnom prevzatí týchto častí Plnenia Objednávateľom.

    - Následná podpora prostredia, komponentov a užívateľov na obdobie 24 mesiacov po ukončení implementácie projektu (ďalej aj ako

„Prevádzková časť“)

3.1.2.1	SW podpora po skončení doby implementácie Projektu (24 mesiacov)

3.1.2.2	Všeobecná podpora SAP Cloud prostredia

3.1.2.3	Podpora užívateľov v rámci jednotlivých biznis oblastí

3.1.2.4	Rozvoj - služby na vyžiadanie

Cena za dodanie časti Plnenia podľa bodov 3.1.1.2 a 3.1.2.1 (z Prevádzkovej časti) bude fakturovaná kvartálne, vždy najneskôr v 15. deň prvého mesiaca aktuálneho 3-mesačného obdobia, v ktorom budú časti Plnenia dodané. Súčasťou faktúry bude Akceptačný protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami Dodávateľa a Objednávateľa.

Cena za časti Plnenia podľa bodu 3.1.2.2 a 3.1.2.3 (Podpora) bude fakturovaná mesačne vždy po prevzatí a akceptovaní mesačného výkazu podpory.

Cena za časť Plnenia podľa bodu 3.1.2.4 (Služby na vyžiadanie) tejto fakturovaná vždy po prevzatí a akceptovaní predmetu objednávky Akceptačným protokolom.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia Objednávateľovi.

Dodávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy:

    - zložiť na účet Objednávateľa finančnú čiastku vo výške 30.000,- EUR alebo

    - Objednávateľovi predložiť/zabezpečiť predloženie originálu bankovej záruky vo výške

30.000,- EUR platnej počas celej doby implementácie Projektu.

Finančná čiastka alebo banková záruka bude slúžiť ako inštitút výkonovej záruky riadneho poskytovania služieb, ich kvality, včasnosti a dodržiavania ostatných zmluvných podmienok.

V prípade, ak Dodávateľ v priebehu platnosti Zmluvy závažným spôsobom poruší zmluvné povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo k dátumu začatia realizácie Plnenia nenastúpi na samotnú realizácia predmetu Plnenia s dostatočným počtom kvalifikovaných a vyškolených zamestnancov, výkonová záruka v plnej sume prepadá v prospech Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do pätnástich (15) pracovných dní po uplynutí zmluvného obdobia pre Investičnú časť, t. j. od podpisu Akceptačného protokolu, vrátiť ako celok Poskytovateľovi výkonovú záruku prípadne zníženú o výšku uplatnených zmluvných pokút alebo uvoľniť bankovú záruku prípadne zníženú o výšku uplatnených zmluvných pokút.

V prípade, ak Dodávateľ mešká s riadnym odovzdaním Investičnej časti tejto Zmluvy ako celku o viac ako 30 dní, v prospech Objednávateľa prepadá 30 % z finančného zaistenia. Za každé ďalšie 30-dňové meškanie s riadnym odovzdaním časti Plnenia podľa prvej vety tohto bodu prepadá v prospech Objednávateľa ďalších 30 % z finančného zaistenia.

Dodávateľ je povinný realizovať a odovzdať Objednávateľovi Investičnú časť v termíne do 31.12.2027 (doba implementácie Projektu).

Dodávateľ je povinný realizovať časti Plnenia podľa bodov 3.1.2.1, 3.1.2.2 a 3.1.2.3 počas nasledujúcich 24 mesiacov po ukončení doby implementácie Projektu.

Dodávateľ je povinný realizovať časť Plnenia podľa bodu 3.1.2.4 (Služby rozvoja na vyžiadanie) v lehote dohodnutej v objednávke.

Dodávateľ má nárok na predĺženie doby na realizáciu Plnenia iba do tej miery, v akej dokončenie je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujúcich dôvodov:

Omeškanie Objednávateľa, na základe ktorého vzniká Dodávateľovi nárok na predĺženie príslušnej doby na realizáciu.

Vyššia moc

Zmluvná časť na Prevádzkovú časť (Podpora prostredia a užívateľov) sa uzatvára na dobu určitú, t. j. na 24 mesiacov, so začiatkom v deň nasledujúci po dni ukončenia doby implementácie Projektu na základe Akceptačného protokolu.

Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť objednať časť Plnenia podľa bodu 3.1.2.4 tejto Zmluvy (Služby rozvoja na vyžiadanie).

Služby rozvoja na vyžiadanie podľa bodu 3.1.2.4 budú Objednávateľom v prípade potreby objednávané počas celej doby platnosti Zmluvy čiastkovými objednávkami. Ku každej požiadavke Dodávateľ doplní potrebné činnosti s cenovým ohodnotením v zmysle príslušnej dohodnutej jednotkovej ceny, časový plán a predloží návrh spätne Objednávateľovi na schválenie. Až po internom schválení u Objednávateľa takto vypracovaný návrh čiastkovej objednávky môže byť zaslaný Dodávateľovi ako objednávka na dodávku služby.

Jedná sa o základné vymedzenie obchodných podmienok v rozsahu potrebnom na podanie Žiadosti o účasť, pričom úpné obchodné podmienky – návrh zmluvy, budú poskytnuté len kvalifikovaným záujemcom.

# E KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní na základe kritéria – Najnižšia cena.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v Eurách s DPH.

Hodnotenie ponúk bude v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu cenu a splní podmienky účasti. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne (od najnižšej po najvyššiu ponukovú cenu) od 2 po x, kde x je počet uchádzačov, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

# F PODMIENKY ÚČASTI

  - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 (osobné postavenie) ZVO musí uchádzač nasledovne preukázať:

| Podmienka účasti | Spôsob preukázania |
| --- | --- |
| - nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, | Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitých predpisov. Právnická osoba predloží výpisy z registra trestov právnických osôb, výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa. |
| - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, | Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní nie staršie ako tri mesiace. |
| - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, | Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace. |
| - nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, | Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace. |
| - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, | Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. |
| - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. | Uchádzač predloží čestné vyhlásenie. |

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 7 ZVO musí uchádzač nasledovne preukázať:

| Splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 7 ZVO spôsobom uvedeným v predmetnom ustanovení. | Uchádzač predloží čestné vyhlásenie – príloha č. 5 súťažných podkladov. |
| --- | --- |

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v  §32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. V uvedenej súvislosti verejný obstarávateľ upozorňuje, že podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 7 ZVO nie je možné preukázať zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.

Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach alebo nedoplatky kumulatívne nie sú vyššie ako 200 eur, a to bez ohľadu na to, kedy nedoplatky vznikli.

Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

  - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 (Ekonomické a finančné postavenie) ZVO musí uchádzač nasledovne preukázať:

- Neuplatňuje sa

  - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 (Technická alebo odborná spôsobilosť) ZVO musí uchádzač preukázať:

| Podmienka účasti | Spôsob preukázania |
| --- | --- |
| § 34 ods.1 písm. a) zákona VO zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, za predchádzaje tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona VO | Minimálna požadovaná úroveň: • Uchádzač zoznamom poskytnutých služieb preukáže, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil minimálne jednu: • Úspešnú implementáciu SAP Cloud ERP Private, resp. S/4HANA v cloudovom prostredí alebo konverziu SAP ERP ECC6 na S/4HANA s následnou migráciou do cloud prostredia, minimálnej výške 1 000 000 eur bez DPH. - Referencia musí spĺňať nasledovné kritéria: o ide o ukončenú dodávku, t. j. ktorá už bola prevzatá zákazníkom (na základe akceptačného protokolu), o referenčná dodávka bola realizovaná v SR alebo v štátoch EÚ, o referencia musí obsahovať špecifikáciu predmetu dodávky a kontaktné informácie na zástupcu koncového zákazníka za účelom jej overenia. V prípade, že referencia nebola vytvorená v súlade s § 12 ZVO, zoznam zákaziek/plnení musí obsahovať minimálne tieto údaje: • obchodné meno a sídlo dodávateľa, • obchodné meno a sídlo odberateľa, • predmet dodania tovaru (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek obstarávateľa), • lehotu dodania tovaru (presne určenú počiatočným a koncovým dátumom), • celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH počas lehoty dodania, • meno a priezvisko, tel. č. a e-mailový kontakt kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname. Referencie uchádzačov vytvorené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú uchádzač ich v ponuke identifikuje. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť každú zákazku a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených v doklade neuznať takúto zákazku. |
| § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. | • Tím odborníkov – kvalifikácia a skúsenosti členov realizačného tímu. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží za účelom preukázania praktických skúseností podpísaný profesijný životopis za jednotlivých expertov č.1 až 4. a certifikát, resp. osvedčenie k jednotlivým oprávneniam pre expertov č. 1 až 4. V životopise je potrebné uviesť súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň zoznam realizovaných praktických skúsenosti (viď tabuľku nižšie). Každá uchádzačom predložená praktická skúsenosť v zozname, ktorou uchádzač preukazuje príslušnú odbornú prax expertov č. 1 až 4 obsahuje základné identifikačné informácie, a to najmä meno a priezvisko príslušného experta, názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa, čas plnenia zmluvy/projektu, t. j. od do (mesiac, rok), stručný opis predmetu zmluvy/projektu, resp. rozsah činností, ktoré príslušný expert zabezpečuje/zabezpečoval, pozíciu, ktorú v rámci príslušnej zmluvy/projektu expert zastáva/zastával, meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu pracovníka odberateľa/zamestnávateľa, u ktorého si možno tieto údaje overiť. Zo životopisu musí byť zároveň zrejmé, či je zamestnancom uchádzača alebo sa jedná o osobu, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienky účasti. V takom prípade musí uchádzač dodržať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať splnenie minimálnych úrovní expertov nasledovne: 1. Kľúčový expert č. 1 - Projektový manažér – 1 osoba: o minimálne 5-ročné skúsenosti (odborná prax) v oblasti projektového riadenia projektov; túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom; o minimálne 1 rovnaký alebo podobný projekt za posledných 12 mesiacov - projekt implementácie SAP S/4HANA riešení; túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom; o platný certifikát SAP S/4HANA 1. SAP Certified Associate - Project Manager - SAP Activate (C_ACT_2403) alebo 2. SAP Certified Specialist - Implementation Consultant - SAP S/4HANA Cloud Private Edition (E_S4CPE_2405)túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu. 2. Kľúčový expert č. 2 – Analytik – transformačný konzultant– 1 osoba: o minimálne 5-ročné skúsenosti (odborná prax), túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom, o minimálne 1 rovnaký alebo podobný projekt za posledných 12 mesiacov - túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom o platný certifikát SAP S/4HANA 1. SAP Certified Associate - Process Management Consultant - SAP Signavio (C_SIGPM) alebo 2. SAP Certified Associate - Process Data Analyst - SAP Signavio (C_SIGDA) alebo 3. SAP Certified Associate - Business Transformation Consultant (C_SIGBT). 3. Kľúčový expert č. 3 – Konzultant SAP – technický – 1 osoba: o minimálne 5-ročné skúsenosti (odborná prax), túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom. o minimálne 1 rovnaký alebo podobný projekt za posledných 12 mesiacov - túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom o platný certifikát SAP S/4HANA 1. SAP S/4HANA Conversion and SAP System Upgrade (E_S4CON) alebo 2. Database Administrator - SAP HANA (C_DBADM). 4. Kľúčový expert č. 4 - Konzultant SAP – modulový – 1 osoba: o minimálne 5-ročné skúsenosti (odborná prax), túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom. o minimálne 1 rovnaký alebo podobný projekt za posledných 12 mesiacov - túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom o platný certifikát SAP S/4HANA 1. SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Financial Accounting (C_TS4FI) alebo 2. Implementation Consultant - SAP S/4HANA Cloud Public Edition, Financial Accounting (C_S4CFI). Zdvôvodnenie: Verejný obstrávateľ vyžaduje konkrétny certifikát konkrétneho výrobcu, nakoľko s ohľadom na špecifickosť predmetu zákazky by certifikát iného výrobcu nepreukazoval kvalifikáciu záujemcu vo vzťahu k predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje kumuláciu pozícií kľúčových expertov a vyžaduje, aby každú pozíciu zastávala samostatná osoba. Uvedená požiadavka vyplýva z vecnej a časovej náročnosti jednotlivých činností, ktoré sú vykonávané paralelne počas realizácie predmetu zákazky, ako aj z potreby zabezpečiť dostatočnú odbornú kapacitu a nezávislý odborný pohľad v jednotlivých oblastiach. Kumulácia viacerých expertíz jednou osobou by predstavovala neprimerané riziko ohrozenia kvality plnenia, dodržania harmonogramu a riadneho splnenia predmetu zákazky. Zároveň by mohla viesť ku konfliktu rolí a k oslabeniu kontrolných a koordinačných mechanizmov v rámci projektového riadenia. Požiadavka na obsadenie každej pozície samostatnou osobou je primeraná predmetu zákazky, objektívne odôvodnená jej charakterom a rozsahom a je v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a proporcionality podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje, aby požadovaný profesijný životopis každého kľúčového odborníka obsahoval nasledovné povinné vecné náležitosti: 1) identifikáciu kľúčového odborníka; 2) údaje o vzdelaní – minimálne najvyššie dosiahnuté vzdelanie; 3) údaje o odbornej praxi - zoznam realizovaných (uskutočnených) projektov (zmlúv, zákaziek), na ktorých sa kľúčový odborník podieľal vrátane identifikácie odberateľa (objednávateľa) realizovaných (uskutočnených) projektov (zmlúv, zákaziek), vrátane kontaktu na odberateľa (objednávateľa) realizovaných (uskutočnených) projektov (zmlúv, zákaziek), vrátane stručného popisu odborných činností, ktoré kľúčový expert zabezpečoval a vrátane identifikácie pracovnej pozície, ktorú zastával; 4) dátum, miesto a vlastnoručný podpis kľúčového odborníka. |

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:

Uchádzač  predloží platné certifikáty :

- SAP Partner Center of Expertise (PCOE),

- Competency: SAP Cloud ERP Private,

- Product Authorizations (authorized to sell): SAP Cloud ERP Private,

- Product Authorizations (authorized to sell): SAP Spend Management.

  - Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie „finančného a ekonomického postavenia“ využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32, ods. 1, písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40, ods. 6 a ods. 7 ZVO. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

  - Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie „technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti“ využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

  - Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, a to prostredníctvom štandardného formuláru.

Uchádzač môže využiť na vyplnenie interaktívny dokument dostupný na web-stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/espd/filter?lang=sk

Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne:

- za seba,

- za osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.

  - Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

  - Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

  - Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne prostredníctvom IS JOSEPHINE požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač prekladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Podľa ustanovenia § 39, ods. 7 ZVO je verejný obstarávateľ povinný získať požadované informácie na základe prístupu do elektronickej databázy, ak má k dokladom prístup podľa § 39, ods. 4 ZVO, napr. v prípade zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

# G Prílohy

Príloha č. 1 -  Úvodný list žiadosti o účasť

Príloha č. 2 – Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov

Príloha č. 3 -  Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov

Príloha č. 4 -  Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

Príloha č. 5 -  Čestné vyhlásenie k splneniu podmienky účasti  podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO

Príloha č. 6 -  Zoznam dôverných informácií

Príloha č. 7 -  Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 8 -  Čestné vyhlásenie o neexistencii aplikovateľných sankcií

Príloha č. 9 -  Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky

Príloha č. 10 - DOHODA O OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Príloha č. 1 - Úvodný list žiadosti o účasť

| Obchodné meno alebo názov uchádzača úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov skupiny dodávateľov vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku |  |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača |  |  |
| IČO |  |  |
| Právna forma |  |  |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie |  |  |
| Štát názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený |  |  |
| Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov označenie záznamu v Zozname hospodárskych subjektov (reg. č.) alebo inej evidencie, do ktorého je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie |  |  |
| Zápis uchádzača v registri partnerov verejného sektora označenie záznamu v Registri partnerov verejného sektora, do ktorej je uchádzač zapísaný a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie |  |  |
| Údaj o veľkosti spoločnosti (mikropodnik, malý alebo stredný podnik) | Áno □ Nie □ |  |
| Uchádzač predkladá ponuku samostatne: | Áno □ Nie □ Ak nie, identifikácia členov skupiny dodávateľov: |  |
| Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača | meno a priezvisko | štátna príslušnosť |
| Kontaktné údaje uchádzača pre potreby komunikácie s uchádzačom |  |  |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby |  |  |
| Telefón |  |  |
| E-mail |  |  |

| Zoznam dokumentov tvoriacich žiadosť o účasť |  |
| --- | --- |

V .................................dňa .................

..............................................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

*Pozn.: Tento formulár môže mať aj inú formu, mal by však obsahovať požadované údaje.

Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny alebo člena skupiny, ktorý je splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.

Príloha č. 2 - PLNOMOCENSTVO PRE ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV

Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

(doplniť podľa potreby)

udeľuje/ú plnomocenstvo

Splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov:

1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu), na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní „Migrácia systému do SAP Cloud ERP Private a následná podpora prostredia“ a pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom aj počas plnenia zmluvy, a to v pozícii lídra skupiny dodávateľov.

v..........................dňa...........................	..............................................................

podpis splnomocniteľa

v..........................dňa...........................	..............................................................

podpis splnomocniteľa

(doplniť podľa potreby)

Plnomocenstvo prijímam:

v..........................dňa...........................	..............................................................

podpis splnomocnenca

*Pozn.: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

## Príloha č. 3 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV

ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto čestnom vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v zadávaní zákazky na predmet zákazky „Migrácia systému do SAP Cloud ERP Private a následná podpora prostredia“ vyhlásenom verejným obstarávateľom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným v Úradnom vestníku EÚ zo dňa XX.XX.2025 pod číslom XXX-XXXXXX a vo Vestníku verejného obstarávania č. XX/2025 zo dňa XX.XX.2025 pod číslom XX-XXX, sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku.

Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

- ..

- ..

- ..

V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

V......................... dňa...............

Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:

.......................................................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu *

Obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania:
IČO:

.......................................................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu *

*Pozn.: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny alebo člena skupiny, ktorý je splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.

## Príloha č. 4 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

Identifikácia verejného obstarávateľa:

| Názov: | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“) |
| --- | --- |
| Sídlo: | Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica |
| Zastúpený: | Ing. Juraj Marko - poverený generálny riaditeľ |
| IČO: | 36038351 |
| DIČ: | 2020087982 |
| IČ DPH: | SK2020087982 |

Uchádzač:

| Obchodný názov: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: |  |

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Migrácia systému do SAP Cloud ERP Private a následná podpora prostredia“

týmto čestne vyhlasujem, že

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov v tom, že:

  - nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO (ďalej len „zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania;

  - neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky;

  - budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem nezávislé stanovenie ponuky v tom, že:

  - ako predkladateľ ponuky som sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní, konkurentom na účely tohto vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý

    - je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní

    - by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti,

  - že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky ako predkladateľ ponuky som nesprístupnil iným konkurentom a že som ich priamo ani nepriamo nezverejnil;

  - že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurenti, ktorá by sa týkala (a) cien, (b) zámeru predložiť ponuku, (c) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (d) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;

  - že ako predkladateľ ponuky nepodniknem žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 2.1 až 2.3 a ani sa nepokúsim žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom obstarávaní;

  - že ako predkladateľ ponuky som vstúpil do konzultácií, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a ako predkladateľ ponuky uvádzam v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane identifikácie1 týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 2.1 až 2.3,

- Ďalej vyhlasujem, že

  - všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé, nekreslené a úplné

  - som si prečítal a porozumel obsahu tohto vyhlásenia

  - som si vedomý následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení

V .................................... dňa .................

|  | štatutárny zástupca uchádzača osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom |
| --- | --- |

1 pod identifikáciou konkurenta sa myslí uvedenie mena, priezviska konkurenta, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (ak bolo pridelené)

## Príloha č. 5  - Čestné vyhlásenie k splneniu podmienky účasti  podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO

Podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní“) verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa odseku 5, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety.

Za inú osobu sa podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7

-  vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,

-  má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,

-  má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača   alebo záujemcu alebo

-  má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

Týmto ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet: „Migrácia systému do SAP Cloud ERP Private a následná podpora prostredia“

čestne  vyhlasujem, že:

☐ neexistuje žiadna „iná osoba“ v zmysle § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

☐ osoby spĺňajúce definíciu v zmysle § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sú nasledovné:

|  | Meno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osoby | pozícia / postavenie |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Vyššie identifikované osoby spĺňajú podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

V..................................dňa................

___________________________________

meno a priezvisko osoby oprávnenej 
                           na konanie v mene záujemcu

odtlačok pečiatky

Príloha č. 6 Zoznam dôverných informácií

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno

Adresa spoločnosti

IČO

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v súťaži na predmet zákazky „Migrácia systému do SAP Cloud ERP Private a následná podpora prostredia“, vyhlásenej verejným obstarávateľom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica v Úradnom vestníku Európskej únie ......................................:

neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo

obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo

obsahuje nasledovné dôverné informácie:

| P. č. | Názov dokladu | strana ponuky |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

| V ........................., dňa ............... | ............................................................. meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
| --- | --- |

### Príloha č. 7 Návrh na plnenie kritérií

| 1. | Kompletná migrácia, konverzia a/alebo reimplementácia aktuálneho prostredia SAP R3 do SAP Cloud ERP Private - INVESTIČNÁ ČASŤ |
| --- | --- |

| Názov položky | Cena za položku (EUR bez DPH) |
| --- | --- |
| Projekt (v rozsahu požadovanom v špecifikácii predmetu zákazky – 24 m) fakturované kvartálne |  |
| SW podpora - do konca implementácie Projektu (24 m) fakturované kvartálne |  |

| 2. | NÁSLEDNÁ PODPORA PROSTREDIA, KOMPONENTOV A UŽÍVATEĽOV - PREVÁDZKOVÁ ČASŤ |
| --- | --- |

| Názov položky | Cena za 24 mes. obdobie (EUR bez DPH) |
| --- | --- |
| SW podpora - po implementácii Projektu (24 mesiacov) fakturované kvartálne |  |
| Spolu v EUR bez DPH |  |

  - Všeobecná podpora SAP Cloud prostredia

| Podporovaná činnosť | Počet človekodní (ČD) podpory | Počet človekodní (ČD) podpory (mesačne) | Hodinová sadzba (EUR bez DPH) | Cena za podporu za 24 mesiacov (EUR bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 mesiacov |  |  |  |
| Všeobecná podpora SAP Cloud prostredia - fakturované mesačne |  |  |  |  |

  - Podpora užívateľov v rámci jednotlivých biznis oblastí:

| Podporovaná biznis oblasť | Počet človeko- hodín (ČH) podpory | Počet človeko- hodín (ČH) podpory (mesačne) | Hodinová sadzba (EUR bez DPH) | Cena za podporu za 24 mesiacov (EUR bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 mesiacov |  |  |  |
| Podpora užívateľov v rámci jednotlivých biznis oblastí - fakturované mesačne |  |  |  |  |

  - Rozvoj - služby na vyžiadanie

| Rozvoj | Maximálny počet človekodní (ČD) | Hodinová sadzba (EUR bez DPH) | Cena za podporu za 24 mesiacov (EUR bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24 mesiacov |  |  |
| Služby na vyžiadanie |  |  |  |

## PRÍLOHA č. 8 - Čestné vyhlásenie o neexistencii aplikovateľných sankcií

### Čestné vyhlásenie

čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) 2022/576 z 8 apríla 2022

| Názov a sídlo uchádzača: | ............................... |
| --- | --- |
| Názov a sídlo verejného obstarávateľa | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica |
| Názov zákazky: | Migrácia systému do SAP Cloud ERP Private a následná podpora prostredia |

Ja, podpísaný/á ..............................................., štatutárny zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní

ČESTNE VYHLASUJEM,

že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá predložila žiadosť o účasť a ponuku a ani za predpokladu plnenia zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

  - uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;

  - uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;

  - ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujem, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;

  - subdodávatelia, dodávatelia alebo hospodárske subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, spolieha prostredníctvom subjektov uvedených v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.

| Titul, meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Funkcia: |  |
| Dátum a miesto: |  |
| Podpis: |  |

## PRÍLOHA č. 9 - Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky

### Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že v rámci predmetu zákazky „Migrácia systému do SAP Cloud ERP Private a následná podpora prostredia“ vyhlásenej verejným obstarávateľom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica v Úradnom vestníku Európskej únie ......................................:

uchádzač žiadosť o účasť a ponuku vypracoval sám.

uchádzač žiadosť o účasť a ponuku nevypracoval sám a nižšie uvádza osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil:

| P. č. | Meno a priezvisko | Obchodné meno alebo názov | Adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania | IČO (ak bolo pridelené) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| V ........................., dňa ............... | ............................................................. meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
| --- | --- |

1	Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

1	Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.