Čiastková zmluva č...................... 
(ďalej len „čiastková zmluva“)

uzatvorená v zmysle Rámcovej dohody č................................ v súlade ust. §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ust. §83 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  na predmet rámcovej dohody: 
“Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC 
Prešovský kraj a Košický kraj“
medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ			Slovenská správa ciest 
Sídlo				Dúbravská cesta 1152/3
					841 04 Bratislava
Právna forma	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 24.10.2008, zmeneným rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 22.03.2014, znemeným rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmeneným rozhodnutím MD SR č. 37/2023 zo dňa 31.05.2023
 
Štatutárny orgán:			Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať 
zmluvu: 	Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ
Osoby oprávnené 
zastupovať a rokovať: 	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Ivica Toman, vedúci právneho odboru
vo veciach technických:		Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku investičných projektov a prevádzky
IČO: 				00 00 33 28
DIČ:				2021067785
Bankové spojenie: 			Štátna pokladnica 
IBAN: 				SK 44 8180 0000 0070 0013 5433
SWIFT				SPSRSKBA
e-mailové adresy:
(ďalej ako „objednávateľ“)

1. Zhotoviteľ

Štatutárny orgán: 	
Právna forma:
Zapísaný v:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:	
SWIFT:		
Osoby oprávnené na rokovanie
Vo veciach zmluvných:
Vo veciach technických

e-mailové adresy:	

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)


Článok  1
Predmet zmluvy
1. Túto zmluvu uzatvárajú Zhotoviteľ a Objednávateľ na základe verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác postupom verejnej súťaže s opätovným otvorením súťaže s názvom „Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC – Prešovský kraj a Košický kraj“, predmetom ktorej je  uskutočnenie a vykonanie stavebných prác (zhotovenie diela) v zmysle čiastkovej zákazky s názvom:
„...........................................“
2. Touto zmluvou sa bližšie upravuje predmet Rámcovej dohody s viacerými účastníkmi s opätovným otváraním súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami. Zároveň táto zmluva bližšie definuje práva a povinnosti zmluvných strán pri samotnej realizácii v rozsahu stanovenom touto zmluvou.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a písomných pokynov objednávateľa, ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Pre odovzdanie a prevzatie diela platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak by sa písomnými pokynmi objednávateľa mala meniť cena diela, rozsah diela, alebo termíny vykonania diela, zhotoviteľ nie je povinný tieto pokyny objednávateľa akceptovať a vykonať dielo v zmysle pokynov objednávateľa do momentu uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky.
Článok 2
Termín uskutočnenia prác
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce (vykonať dielo) nasledovne:
· prebratie staveniska od objednávateľa:   do 5 kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa na prebratie staveniska (doručenie poštou, e-mailom, osobne)
· začatie prác: 	do 5 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska
· ukončenie prác: 	do ............ kalendárnych dní od začatia prác.
2. V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa, práce vzhľadom na poveternostné podmienky, musia byť prevedené v zmysle platných STN.
3. Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy
Článok 3
Cena
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy je výsledkom opätovného otvárania súťaže, je maximálna a záväzná počas platnosti a účinnosti tejto čiastkovej zmluvy a  tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluvné strany prejavujú vôľu uzatvoriť túto čiastkovú zmluvu, pričom cena za predmet čiastkovej zmluvy je stanovená  dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako pevná cena. Jednotkové ceny každej položky rozpočtu budú zaokrúhlené na 
2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
2. Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku 1, bodu 1 tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:
Cena bez DPH						EUR
DPH 23 %						EUR
Cena celkom vrátane DPH				EUR
Slovom: 
3. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná a maximálna za zhotovenie diela v dohodnutom rozsahu a preto sú jej súčasťou:
a) cena všetkých dodávok, prác a výkonov, ktoré sú v súlade s Rozpočtom a ktoré sú potrebné pre zhotovenie diela podľa predmetu zadania tejto zmluvy, pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela),
b) všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu
4. Cena za vypracovanie alebo obstaranie všetkých dokladov, ktoré má zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi spolu s dielom, resp. príslušnou časťou diela (dočasné dopravné značenie vrátane projektu a povolení).
5. Cena diela bude fakturačným indexom upravená v zmysle bodu 17 čl. 5 Rámcovej dohody.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených stavebným a technickým dozorom.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade  zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH
Článok 4
Platobné podmienky
1. Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, preberací protokol a odsúhlasený elaborát kvality,  ktorý tvorí povinnú prílohu každej faktúry, vrátane poslednej (zúčtovacej) faktúry. 
1. Zhotoviteľ je oprávnený po dohode s objednávateľom predložiť čiastkovú faktúru za vykonané práce ktorá musí byť v minimálnom rozsahu 50% z celkovej hodnoty zmluvy. Prílohou čiastkovej faktúry musí byť objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác za príslušné obdobie, vyhotovený na základe geodetického zamerania vykonaných prác. Objednávateľ potvrdí súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí podľa odsúhlaseného kontrolno-skúšobného plánu.
1. Faktúra za vykonaný a dodaný predmet zmluvy bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení do 15 dní po podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o DPH, alebo bude obsahovať nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. Do doby doručenia opravenej, respektíve doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú alebo doplnenú faktúru vrátane všetkých požadovaných dokumentov. Dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bankový účet uvedený tejto zmluve.
1. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení. Objednávateľ nie je v omeškaní ak uhradí faktúru do 30 dní po jej doručení, ale v termíne, ktorý je na faktúre uvedený ako deň splatnosti. Za deň uhradenia príslušnej faktúry sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
1. Omeškanie objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky v lehote dlhšej ako 30 dní po lehote splatnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

Článok 5
Možnosť odmietnuť predmet zmluvy
1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy z dôvodu nedodržania technicko - kvalitatívnych podmienok stanovených touto zmluvou alebo STN.


Článok 6
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Pre dodávky, materiály a zariadenia s vlastnými záručnými listami je dohodnutá záručná doba v dĺžke vyznačenej v týchto záručných listoch s momentom začatia plynutia uvedeným v záručných listoch. Záručná doba sa nevzťahuje na predmety spotrebného charakteru.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach spôsobilých samostatnému odovzdaniu, tak aj záručná doba začne plynúť po častiach (t. j. okamihom odovzdania príslušnej časti diela).
6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa jedná o technicky primeranú lehotu, prípadne požiadať objednávateľa predĺženie termínu z konkrétnych dôvodov inak je objednávateľ oprávnený odstrániť prípadné vady tretou osobou a uplatniť si celkový finančný náklad u zhotoviteľa.
Článok 7
Podmienky uskutočnenia prác
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v čl. 1, bode 1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a termíny pre vykonanie diela) a v rozsahu výkaz výmer (rozpočtu), a to v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska. Práce zaháji až po odovzdaní staveniska objednávateľom.
1. Zhotoviteľ je povinný do 5 dní po odovzdaní staveniska predložiť zhotoviteľovi geodetické predrealizačné zameranie plochy úseku podľa výkazu výmer.
1. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí staveniska predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie Kontrolno-skúšobný plán, Technologické postupy prác, Materiálové listy materiálov určených na zabudovanie a plán BOZP.
1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. O odovzdaní  a prevzatí diela  v preberacom konaní sa spíše protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie stavebného denníka 
a dokumentácie o kvalite hotového diela (t.j. kvalita  všetkých zabudovaných stavebných  materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení a dodacích listov všetkých zabudovaných materiálov) a geodetického porealizačného zamerania.
1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
1. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť premávky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti premávky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred (pred týmto obmedzením).
1. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
Článok 8
Zmluvné pokuty a sankcie
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s uskutočnením stavebných prác v termíne podľa článku 2 bod 1 tejto čiastkovej zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 1 500 EUR (tisícpäťsto eur), a to za každý, aj začatý, deň omeškania. Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,-€ ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.
1. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN, ktoré boli vopred zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané vzájomne odsúhlasenými skúškami realizovanými tiež vzájomne odsúhlasenými odborne spôsobilými osobami (laboratóriami), môže objednávateľ uplatniť zmenu záručnej doby maximálne o 36 mesiacov.
1. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád v čase podľa bodu čl. 6 bodu 7 zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý deň omeškania.
1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,03 % (tristotiny percenta) z dlžnej sumy, a to za každý, aj začatý, deň omeškania.
1. Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
1. Maximálny súčet všetkých zmluvných pokút, ktoré si môže uplatniť objednávateľ voči zhotoviteľovi v zmysle tejto zmluvy, neprekročí sumu 15% z ceny diela bez DPH. 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že sankcie dojednané v tomto článku sa stávajú splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. 
Článok 9
Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak:
· zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
· zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,
· zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa, kedy mali byť práce na stavenisku podľa tejto zmluvy začaté.
2. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia objednávateľa o odstúpení zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť zhotoviteľovi akúkoľvek splatnú čiastku podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa o odstúpení objednávateľovi.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi.  V prípade výslovného rozporu medzi ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy platia ustanovenia tejto Čiastkovej zmluvy. Za rozpor medzi ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy sa nepovažuje, ak Rámcová dohody obsahuje skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v Čiastkovej zmluve. 
1. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
1. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a tri objednávateľ.
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom.
1. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobúda platnosť dňom  jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej  že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
1. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Výsledný výkaz výmer
Príloha č. 2: Zadanie z výzvy na predloženie ponuky v opätovnom otvorení súťaže
Príloha č. 3: Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok	  


V Bratislave, dňa: 						V ........................., dňa: 


Za objednávateľa: 						Za zhotoviteľa: 



............................................ 					............................................ 
Slovenská správa ciest 					 
Mgr. Norbert Polievka, MA									
    generálny riaditeľ





















Príloha č. 1: Výsledný výkaz výmer

	Pol. č. pôvodného výkazu výmer
	Názov kritéria 
	MJ
	Množstvo
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Jednotková cena v EUR       s DPH
	Spolu v EUR            s DPH

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Spolu v EUR s DPH
	











Príloha č. 2: Zadanie z výzvy na predloženie  ponuky v opätovnom otvorení súťaže























































Príloha č. 3: Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok





	por.     č.
	Navrhovaný subdodávateľ             
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania 
	% podiel zákazky 
na celkových nákladoch stavby
	Druh prác
konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytovať
	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa

	
	
	
	
	meno a priezvisko
	adresa pobytu
	dátum narodenia

	1.
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	





