ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl., zákona č.  513/91 Zb.

Čl.1.

# Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ	Bytový podnik mesta Košice,  s.r.o.

sídlo:			Južné nábrežie č. 13 , 042 19 Košice

IČO: 44518684

DIČ: 2022722075

IČ DPH: SK2022722075

v zastúpení:		Ing. Peter Vrábel, konateľ spoločnosti BPMK, s.r.o.

Bank.  spojenie :		VÚB, a.s.

IBAN:			SK51 0200 0000 0030 7256 6955

BIC - SWIFT kód:	SUBASKBX

( ďalej len objednávateľ )

1.2.Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bank. spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC - SWIFT kód:

tel./fax :

( ďalej len zhotoviteľ )

Čl.2

## Predmet plnenia zmluvy

2.1. 	Predmetom plnenia zmluvy sú búracie  práce na objekte bytový dom na ul. Hrebendová    č. 30, 32 v Košiciach - Luník IX - odstránenie uvedenej stavby v zmysle cenovej ponuky vrátane výkazu výmer  - Prílohy č. 1  zo dňa ….....   v súlade s Výzvou na predloženie ponuky – zákazky s nízkou hodnotou  vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác, ktorú zhotoviteľ predložil vo verejnom obstarávaní uskutočnenom postupom  podľa ust. §117 zákona č.343/ 2015 Z.z. O verejnom obstarávaní a podľa  projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Petrom Lúčanským, ul. Turgenevova č.6,  PSČ 040 01 Košice a podľa búracieho povolenia na odstránenie stavby č. 447/2018-Bi zo dňa 15.10.2018 a jeho predĺženia č.552/2019-Bi zo dňa 16.12.2019; pričom predmetný objekt sa odstráni celý s výnimkou prefabrikátov základových roštov a priehlbní výťahových šácht, a terén sa urovná na úrovni hornej hrany roštu a zatrávni.

2.1.1. Stavebný  objekt : Odstránenie bytového domu na ul. Hrebendová č. 30-32 Košice –                  Luník IX, súpisné číslo 1022, parcelné č. 4745/50, katastrálne územie Luník.

2.1.2.	Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdá v dvoch vyhotoveniach. Protokol o prevzatí projektovej dokumentácie sa považuje za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2. 	Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení v stavebnej časti projektovej dokumentácie.

2.3. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo  na vlastnú zodpovednosť, na svoje nebezpečenstvo a v súlade          s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

2.4.	Zmeny projektu môže nariadiť len objednávateľ.

Čl.3

# Čas plnenia

3.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu čl.2 tejto zmluvy v lehote do                              15 kalendárnych dní     odo dňa prevzatia staveniska.

3.2.	Zhotoviteľ je povinný  zrealizovať predmetné dielo v termíne najneskôr do 30.06.2020. Zhotoviteľ je povinný  prevziať stavenisko do 5 kalendárnych dní od výzvy objednávateľa  na prevzatie staveniska.

3.3. 	Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku alebo dodatkom k tejto zmluve.

3.4.	Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo, podľa článku 4.1. a 4.2. prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie v súlade s touto zmluvou.

Čl.4

# Cena za dielo

4.1.	Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako cena pevná, platná pre realizáciu,  je doložená cenovou ponukou a  kalkuláciou podľa výkazu – výmer (Príloha č. 1), ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.	Cena za zhotovenie diela je	:	…..................   € bez  DPH

DPH:     …..................   €

Celkom s DPH:  ….................................... €

4.3.	V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska a odvoz a likvidácia odpadu a sute z predmetnej stavby.

4.4.	Cena za zhotovenie diela je maximálna. V prípade potreby uzatvorenia dodatku, ktorého obsahom by sa zvyšovala cena plnenia budú zmluvné strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona           č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.5.	Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, sa neuhradia.

Čl.5

# Platobné podmienky

5.1.	Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú doručí zhotoviteľ objednávateľovi po zrealizovaní diela. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobitne prevzatá stavebným dozorom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.

5.2..	Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.3.   Objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre do 5 dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu.

5.4.     Faktúru zhotoviteľ  vystaví podľa skutočne zrealizovaného rozsahu stavebných prác a dodávok najneskôr do 15 dní od podpísania preberacieho protokolu medzi oboma zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude potvrdený „Súpis vykonaných prác a dodávok“, v ktorom bol protokol  potvrdený. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti a údaje v zmysle § 72-74 zákona č.222/2004 Z.z. O dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.5.    V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. O dani z pridanej hodnoty  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu, resp. na doplnenie zhotoviteľovi s novým začiatkom lehoty splatnosti.

Čl.6

# Podmienky vykonania diela

6.1.	Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

6.2.	Inžiniersku činnosť, činnosť stavebného dozoru, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní vád zabezpečuje v mene objednávateľa stavebný dozor objednávateľa.

6.3.	Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného nariadenia na odstránenie stavby. Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru objednávateľa technologický predpis odstraňovania stavby. Asanačné práce je možné zahájiť až po kladnom súhlase stavebného dozoru objednávateľa s technologickým predpisom odstránenia stavby.

6.4.	Objednávateľ vytýči pri odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku.

6.5.	Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdaní staveniska.

6.6.	Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.

6.7.	Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.8.	Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ pri výkone činností búracích prác použije (na vlastné náklady)

-  systém redukcie prachu (vodné delo) s podmienkou minimálnej vzdialenosti výstreku             30 metrov,

- vysokotlakový rozprašovací systém na ramene stroja, resp. na prídavnom hydraulickom zariadení (búracie kliešte) s tlakom minimálne 150 barov, hydraulické kladivo o hmotnosti 1,8t.

6.9.	Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska, zdroj vody a elektrickej energie potrebné       k zhotoveniu diela.

6.10.	Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa, objednávateľa, príp. subdodávateľov.

6.11.	Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.

6.12.	Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

6.13.	Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.

6.14.	Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť záznamy v ňom.

6.15.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.

6.16. Ak si zhotoviteľ povinnosť upravenú v bode 6.15 tejto zmluvy  nesplní, na výzvu objednávateľa odkryje tieto práce na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný preukázateľne vyzvať zhotoviteľa na odkrytie týchto prác do 3 pracovných dní od kedy sa dozvedel o nesplnení predmetnej povinnosti zhotoviteľom. Márnym uplynutím tejto lehoty stráca  objednávateľ právo domáhať sa odkrytia týchto prác na náklady zhotoviteľa. . Ak odkrytie týchto prác so zreteľom na rozsah následne vykonaných stavebných prác na diele nie je objektívne možný, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny týchto prác.

6.17.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.

6.18.	Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť odberateľa a projektanta na zistenú chybu.

6.19.	Zhotoviteľ dielo odovzdá objednávateľovi ako celok na základe písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení asanácie bytového domu a pripravenosti diela na odovzdanie minimálne 7 dní pred ukončením prác.

Zhotoviteľ k termínu odovzdania a prevzatia diela je povinný objednávateľovi predložiť :

- Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ,

- Stavebný denník,

- Doklady o likvidácií, resp. zhodnotení odpadu z predmetnej stavby v súlade s platnými predpismi  na úseku odpadového hospodárstva oprávnenou  právnickou osobou.

6.20.	Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa  až  do protokolárneho odovzdania diela.

6.21.	Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu z predmetnej stavby v súlade s platnou legislatívou a na svoje náklady najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela.

Čl.7

# Zodpovednosť za vady a škody, záručná doba a záruka

7.1.	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a platnej projektovej dokumentácie.

7.2.	Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady na diele odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom

7.3.	Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a  platí 60 mesiacov.

7.4.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas asanácie a počas záručnej doby.

7.5.      Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce na odstraňovaní prípadných Vád do 15 dní po

uplatnení oprávnenej aj neoprávnenej reklamácie objednávateľom. Pokiaľ  bude

reklamácia neoprávnená, uhradí objednávateľ všetky náklady zhotoviteľa na odstránenie

reklamovanej  vady  na základe ním predloženej faktúry. Vyfaktúrovaná  cena  prác

odstránenia neoprávnene  reklamovanej vady musí zodpovedať Rozpočtu s Výkazom

výmer , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Oprávnenosť reklamácie budú

posudzovať zástupcovia oboch strán.

7.6.	Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

7.7.	Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody vzniknuté počas asanácie až do úplného prevzatia ukončeného diela.

Čl.8

Penále a zmluvné pokuty

8.1.	Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku č. 2. tejto zmluvy po uplynutí dohodnutej lehoty na odovzdanie diela zhotoviteľom, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200  € za každý deň omeškania s odovzdaním diela po tomto termíne.

8.2.	Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č.7 bodu 7.5. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33 EUR za každý deň omeškania a každú vadu.

8.3.	Ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 6.8. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela ( bod 4.2. tejto Zmluvy ).

8.4.	Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny diela (bod 5.2. tejto Zmluvy), zaplatí zhotoviteľovi  úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania so zaplatením faktúry.

Čl.9

## Spôsob zániku zmluvy o dielo

9.1.	V súlade s ustanovením § 344 a násl. Obchodného zákonníka objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy, ktorým sa  v súlade s § 345, ods. 1 Obchodného zákonníka pre účely tejto zmluvy sa rozumie najmä:

- nedodržanie zmluvného  termínu  asanácie,

- porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,

- strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť

- porušenie bodu 6.8. zmluvy.

- neprevzatie staveniska v lehote podľa bodu 3.2

Čl.10

## Záverečné ustanovenia

11.1.	Odstúpenie od zmluvy nastáva dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

11.2.	Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ právo                    na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzku.

11.3.	Zmenu alebo doplnky k tejto zmluve je možné robiť len dodatkami k tejto zmluve v súlade s bodom 4.1. tejto zmluvy.

11.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účastníci zmluvy sa v súlade s ust. § 47a ods.2 Občianskeho  zákonníka dohodli, že táto zmluva nadobúda účinnosť neskôr po zverejnení, a to okamihom,  kedy  budú v rozpočte mesta Košice  schválené finančné prostriedky na prípravu a realizáciu asanácie v programovom rozpočte zriaďovateľa  objednávateľa - mesta Košice  na  rok 2020.

11.6.	Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia zmluvu v dvoch vyhotoveniach.

11.7.   Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu

porozumeli a na znak  súhlasu s  ňou  ju  slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie

v tiesni a za nápadne  nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí

následkov z nej vyplývajúcich.

Príloha č.1 : Rozpočet s  Výkazom výmer - nacenený

V Košiciach   dňa :				               	V Košiciach  dňa :

Objednávateľ :                                                                                   Zhotoviteľ :

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Ing. Peter Vrábel, konateľ