Príloha č. 2 - Technická špecifikácia

1. Účel a ciele projektu

Kontext a očakávaná obchodná hodnota projektu dátového skladu (ďalej len „DWH“) pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. (ďalej len „DPB“).

1.1 Účel

Účelom projektu je vybudovať centrálne DWH riešenie ako „single source of truth“ pre kľúčové prevádzkové a obchodné dáta DPB tak, aby:

- podporovalo strategické aj operatívne rozhodovanie,

- konsolidovalo údaje z fragmentovaných zdrojových systémov,

- umožnilo moderný, štandardizovaný a bezpečný prístup k dátam pre interné útvary aj vybrané externé subjekty,

- slúžilo ako primárny zdroj dát pre CRM, BI nástroje, regulátorov a ďalších partnerov.

1.2 Hlavné ciele

Hlavnými cieľmi projektu sú:

- návrh a implementácia cieľovej dátovej a integračnej architektúry DWH,

- dodávka a základná konfigurácia databázovej platformy, ETL/ELT nástroja, nástroja pre kvalitu dát / data governance a API vrstvy,

- príprava prezentačných vrstiev pre BI a CRM, vrátane dátových martov a pohľadov,

- nastavenie procesov riadenia kvality dát a data governance,

- zavedenie bezpečnostných mechanizmov v súlade s NIS2 a GDPR.

2. Východisková situácia a špecifické potreby

DPB v súčasnosti spracúva kľúčové dáta o predaji cestovných lístkov, električeniek, validáciách, tarifných zónach a cestujúcich v rôznych, vzájomne slabo integrovaných systémoch:

- systémy predaja cestovných lístkov a električeniek (kamenné predajne, e-shop, mobilné aplikácie, provízne predajné miesta, národný integrovaný cestovný lístok),

- systémy SMS lístkov,

- predajné automaty a validátory,

- doplnkové systémy pre kontrolu cestovných dokladov, ERP/účtovníctvo a ďalšie IS podľa zoznamu obstarávateľa.

Kľúčové problémy sú:

- neexistencia centrálneho DWH a jednotného dátového modelu,

- duplicity a nekonzistentné číselníky naprieč systémami,

- manuálny reporting (CSV/XLSX exporty, ad-hoc dotazy do zdrojových systémov),

- obmedzené možnosti škálovania a integrácie nových kanálov (nové appky, partneri, API).

To vedie k zvýšeným prevádzkovým a reputačným rizikám, zdržaniam pri príprave reportov, komplikáciám pri auditoch a obmedzenej schopnosti poskytovať dátové služby tretím stranám.

3. Hlavný cieľ a predmet zákazky

3.1 Predmet zákazky

Predmetom zákazky je:

- Vypracovanie rámcovej a detailnej funkčnej špecifikácie DWH DPB, vrátane návrhu cieľovej dátovej a integračnej architektúry a spôsobu prepojenia na existujúce IS.

- Návrh, implementácia a uvedenie do prevádzky DWH riešenia v dohodnutom základnom rozsahu, t. j.:

  - databázová platforma pre DWH,

  - ETL/ELT nástroj,

  - nástroj pre riadenie a monitoring kvality dát / data governance,

  - komponenty alebo nástroje na bezpečné poskytovanie dát formou API.

  - implementácia logického a fyzického dátového modelu pre vybrané dátové domény,

  - implementácia ETL/ELT procesov od zdrojových systémov až po prezentačnú vrstvu,

  - nasadenie riešenia v testovacom prostredí a následne v produkčnom prostredí DPB,

  - realizácia systémového testovania, UAT a produkčného „go-live“,

  - úvodná podpora (hyper-care) po nasadení do produkčnej prevádzky.

- Príprava prezentačných vrstiev pre BI nástroje a CRM, vrátane dokumentácie a štandardov integrácie.

  - Prezentačná vrstva / datamarty (PL) pre BI a CRM.

- Vypracovanie sizingovej analýzy DWH riešenia, ktorá bude obsahovať:

- analýzu počtu transakcií v jednotlivých zdrojových systémoch (denné / mesačné / ročné objemy),

- analýzu objemu dát v jednotlivých vrstvách DWH (LA, STG, ODS, TRG, PL) a odhad rastu na min. 3–5 rokov,

- odhad počtu používateľov reportingu (BI, CRM, power users vs. bežní používatelia) a počtu súbežných prístupov,

- návrh a zdôvodnenie požiadaviek na odozvu pre kľúčové typy dotazov a reportov (ad-hoc dotazy, plánované reporty, integračné API),

- odporúčaný HW/infra a licenčný sizing na základe uvedených predpokladov.

Riešenie musí byť dodané tak, aby bolo plne funkčné a prevádzkované v produkčnom prostredí DPB, v rozsahu definovanom v DFS a tejto špecifikácii.

4. Rozsah riešenia a architektonické princípy

4.1 Rozsah systému

DWH riešenie musí pokrývať minimálne tieto oblasti:

- Predaj jednorazových cestovných lístkov (všetky kanály),

- Predaj predplatných cestovných lístkov (električenky),

- Predaj cez mobilné aplikácie a SMS,

- Predaj cez automaty a províznych partnerov,

- Základné číselníky (tarifné zóny, linky, zastávky, typy nosičov, typy cestujúcich a pod.),

- História validácií a kontrol (ak je dostupná),

- Základné finančné/účtovné väzby (tržby, faktúry, zľavy, provízie).

4.2 Architektonické princípy

Riešenie DWH musí byť navrhnuté v súlade s nasledujúcimi princípmi (analogicky k CRM riešeniu, ale v dátovej rovine):

- Mnohovrstvová architektúra:

  - Landing / integračná vrstva (LA),

  - Staging vrstva (STG),

  - Operačná dátová vrstva / ODS,

  - Historizačná / integračná vrstva (TRG),

  - Analytická / Prezentačná vrstva (PL)

- Modulárny a rozšíriteľný dizajn
Možnosť pridávať nové domény a zdrojové systémy bez zásadnej prestavby jadra.

- Služobne orientovaný / API-first prístup
Publikovanie dát smerom k BI, CRM a tretím stranám cez štandardizované rozhrania (REST API, JDBC/ODBC, exportné súbory).

- Data Governance & Customer Data Platform mindset
DWH slúži ako centrálna dátová vrstva, ktorá konsoliduje dáta zo všetkých zdrojov a poskytuje ich ďalej (CRM, BI, otvorené dáta).

- Bezpečnosť a súlad s legislatívou
GDPR, NIS2, audit, riadenie prístupov, šifrovanie v prenose aj v pokoji.

- Škálovateľnosť a vysoká dostupnosť (HA/DR)
Podpora horizontálneho škálovania, zálohovania a obnovy po havárii (DR).

5. Kvantitatívne parametre a dimenzovanie

5.1 Pre účely dimenzovania softvérových licencií a implementačných služieb musia uchádzači predpokladať:

- počet záznamov v transakčných tabuľkách v stovkách miliónov v horizonte niekoľkých rokov,

- ročný rast dát minimálne 20 %,

- predpoklad rastúceho počtu zdrojových systémov a predajných kanálov,

- paralelné používanie DWH viacerými BI nástrojmi a CRM.

Dodávateľ musí v rámci návrhu architektúry a DFS zdôvodniť:

- navrhovaný licenčný model a kapacitné dimenzovanie (jadrá, RAM, úložisko),

- spôsob škálovania pri náraste dát (particionovanie, kompresia, archívne vrstvy),

- očakávaný výkon pri typických dotazoch (agregácie nad predajom, časové rady, segmentácie).

5.2 Sizingová analýza

Dodávateľ je povinný v rámci míľnikov RFS/DFS spracovať Sizing report (sizingovú analýzu), ktorý bude minimálne obsahovať:

- prehľad počtu transakcií v jednotlivých zdrojových systémoch, členené podľa typu transakcie a frekvencie (denne / mesačne / ročne),

- odhad objemu dát (GB/TB) v jednotlivých vrstvách DWH (LA, STG, ODS, TRG, PL) a očakávaný rast objemu dát na obdobie minimálne 3–5 rokov,

- odhad počtu používateľov reportingu (BI a CRM), vrátane počtu súbežne pracujúcich používateľov a rozlíšenia medzi bežnými používateľmi a „power users“,

- definíciu požiadaviek na odozvu pre:

  - bežné BI reporty a dashboardy,

  - ad-hoc analytické dotazy,

  - dávkové spracovanie (nočné/denné dávky),

  - integračné API volania (ak sú súčasťou riešenia),

- z toho odvodený návrh kapacitného dimenzovania (CPU, RAM, storage, sieť, licencie) a odporúčaný spôsob škálovania pri náraste záťaže.

6. Míľniky a výstupy

Realizácia zákazky je rozdelená do troch základných míľnikov: A, B a C.

6.1 Míľnik A – Rámcová funkčná špecifikácia DWH (RFS)

Cieľ: Spresniť požiadavky na DWH na úroveň dátových celkov a domén a navrhnúť rámcovú architektúru riešenia.

Obsah míľnika A:

- Kick-off & plán

  - potvrdenie rozsahu, harmonogramu a RASCI,

  - plán workshopov so zástupcami jednotlivých útvarov,

  - zoznam vstupov pre RFS (existujúce analýzy, zoznam IS, reportov).

- Dátové domény

  - podrobná špecifikácia domén (predaj, validácie, číselníky, zákazníci, kontrola, finančné dáta),

  - hrubý odhad objemov a frekvencie aktualizácie.

- Integrácie

  - katalóg rozhraní (DB/API/XML/CSV), frekvencie a bezpečnostné požiadavky,

  - smerovanie tokov dát a integračné vzory (batch / near real-time / online).

- Rámcová architektúra

  - cieľová architektúra DWH vrstiev (LA/STG/ODS/TRG/PL),

  - integračná a technologická schéma (ETL/ELT, API vrstva),

  - návrh HA/DR patternov.

- DB architektúra – princípy

  - zásady modelovania (dimenzie/fakty, SCD typy),

  - základné princípy indexácie a výkonu.

- HW/HA/DR návrh

  - sizing serverov, storage, sieťovej infraštruktúry,

  - orientačný BOM (typy komponentov, nie konkrétne značky).

- RFS dokument

  - finálny dokument RFS,

  - zapracovanie pripomienok DPB,

  - odovzdávací protokol.

Výstup míľnika A: Dokument „Rámcová funkčná špecifikácia DWH (RFS)” v rozsahu umožňujúcom detailizáciu do DFS.

6.2 Míľnik B – Detailná funkčná špecifikácia DWH (DFS)

Cieľ: Vypracovať detailný návrh DWH riešenia až na úroveň implementovateľných špecifikácií.

Obsah míľnika B:

- Detailizácia požiadaviek & use-cases (per doména)

  - business scenáre a akceptačné kritériá,

  - mapovanie nefunkčných požiadaviek (objemy, latencie, RPO/RTO).

- Detailný dátový model (LDM)

  - entitno-vzťahový model, dimenzie a fakty pre identifikované domény,

  - SCD typy (SCD1/2/…),

  - väzby na master dáta (zákazník, nosič, produkt, linka, zastávka).

- Source-to-Target Mapping (STM) & integračné kontrakty

  - STM pre LA → STG → ODS/TRG → PL,

  - špecifikácia schém, formátov, periodicity a error handlingu,

  - návrh naming konvencie a technických stĺpcov (napr. DT_EFF, TS_CREATED, zdroj).

- DB návrh & výkon

  - stratégia partícií (časové, podľa zdroja, podľa domény),

  - indexácia a kompresia,

  - retencia a archivačné mechanizmy.

- Data Governance & metadata

  - slovník pojmov / glosár,

  - katalóg dátových objektov a metadát,

  - definovanie rolí (data owner, data steward, data architect).

- Pravidlá kvality dát (DQ) & scorecards

  - pravidlá jedinečnosti, úplnosti, konzistencie,

  - DQ checkpointy v LA/STG/TRG/PL,

  - metriky a spôsob eskalácie chýb.

- Bezpečnosť & prístupy

  - role-based access control (RBAC),

  - row-level security (RLS) a maskovanie citlivých polí,

  - audit prístupov a zmien.

- BI/exportná vrstva (PL) – hviezdy & KPI

  - návrh hviezdicových schém a datamartov (predaj, cestovanie, kontrola),

  - definícia KPI a sumarizačných tabuliek pre BI a CRM.

- DFS dokument

  - finálny dokument DFS,

  - zapracovanie pripomienok DPB,

  - odovzdávací protokol.

Výstup míľnika B: Dokument „Detailná funkčná špecifikácia DWH (DFS)” ako hlavný podklad pre implementáciu DWH a konfiguráciu nástrojov.

6.3 Míľnik C – Dodávka a inštalácia softvérových nástrojov

Cieľ: Dodať licencie, nainštalovať a základne nakonfigurovať DWH platformu a integračné nástroje v súlade s DFS.

Obsah míľnika C:

- Plán nasadenia & príprava prostredia

  - inštalačný runbook, prístupové a sieťové predpoklady,

  - harmonogram nasadenia a testov.

- Inštalácia databázovej platformy

  - konfigurácia klastru/HA,

  - nastavenie záloh, monitoringu a alertingu.

- Inštalácia ETL/ELT nástroja

  - konfigurácia controller/worker uzlov,

  - nastavenie scheduler-a a základných konektorov (DB, súbory, API).

- Inštalácia DQ / data governance nástroja

  - profilovanie dát,

  - implementácia základných DQ pravidiel a reportov.

- Bezpečnosť a prístupy

  - integrácia SSO/AD,

  - správa tajomstiev (vault/secrets),

  - audit logy.

- Rámcové DQ pravidlá podľa domén

  - implementácia minimálneho setu kontrol v súlade s DFS.

- Exportné vrstvy pre BI & štandard integrácie

  - publikované pohľady a hviezdy pre BI,

  - dokumentácia integračného štandardu (spôsob pripojenia, zabezpečenie, RLS).

- Dokumentácia & školenie

  - architektonická dokumentácia, popis fyzického modelu,

  - admin a používateľské školenia.

Výstup míľnika C: Nainštalovaný a základne nakonfigurovaný DWH systém, pripravený na napojenie dátových domén, BI nástrojov a CRM.

6.4 Míľnik D – Implementácia DWH riešenia a nasadenie na produkciu

Cieľ: Implementovať navrhnuté DWH riešenie podľa DFS, vrátane ETL/ELT procesov pre dohodnuté dátové domény, a uviesť ho do produkčnej prevádzky.

Obsah míľnika D:

- Implementácia dátového modelu a DB objektov

  - vytvorenie fyzických štruktúr vo vrstvách LA/STG/ODS/TRG/PL,

  - implementácia indexov, partícií a archivačných mechanizmov podľa DFS.

- Implementácia ETL/ELT procesov

  - implementácia integračných tokov zo zdrojových systémov,

  - spracovanie plných a deltových načítaní,

  - chybový buffer, logovanie a monitoring dávok.

- Testovanie

  - technické a integračné testy,

  - výkonnostné testy,

  - podpora pri User Acceptance Testoch (UAT) vrátane odstránenia zistených chýb.

- Nasadenie do produkčného prostredia

  - príprava a odsúhlasenie migračného plánu,

  - vykonanie produkčného nasadenia (go-live),

  - kontrola konzistencie a úplnosti dát po nasadení.

- Hyper-care / úvodná podpora

  - zvýšený dohľad nad prevádzkou DWH po go-live (napr. 30 dní),

  - riešenie incidentov a ladenie výkonu,

  - odovzdanie do štandardnej prevádzky.

Výstup míľnika D:
Fungujúce DWH riešenie v produkčnom prostredí DPB, s implementovanými ETL/ELT procesmi pre dohodnuté dátové domény a s aktívnou podporou po go-live.

7. Funkčné požiadavky DWH

7.1 Dátové domény a obsah

DWH musí pokrývať minimálne tieto domény:

- Predaj jednorazových lístkov (kanál, typ lístka, zóna, cena, čas),

- Predaj predplatných lístkov (produkt, zóny, obdobie, nosič, typ cestujúceho),

- Predaj cez mobilné appky a SMS,

- Predaj cez automaty a províznych partnerov,

- Predaj prostredníctvom národného integrovaného cestovného lístka

- Validácie a kontrola (validátor, nastup, vystup, revízor, pokuty),

- Číselníky (tarifné zóny, linky, zastávky, typy produktov, typy cestujúcich),

- Master dáta zákazníkov a nosičov, v rozsahu potrebnom pre CRM a reporting,

- Finančná vrstva (agregované tržby podľa dimenzií, zľavy, provízie).

7.2 Integrácia a ETL/ELT procesy

- DWH musí podporovať viacero integračných režimov (batch, near real-time, online).

- Musí existovať štandardizovaný integračný katalóg so zoznamom rozhraní, frekvenciami a spôsobom zabezpečenia.

- ETL/ELT procesy musia:

  - zabezpečiť plnú trasovateľnosť (od zdrojového záznamu po cieľ),

  - riešiť deltové načítania a historizáciu,

  - obsahovať error handling a chybový buffer pre problematické záznamy (analógia k chybovému bufferu v CRM use-case UC-08).

7.3 Dátový model a prezentačná vrstva

- DWH má byť modelované dimenzionálnym prístupom (hviezdicové/snowflake schémy) pre hlavné reportovacie domény.

- Musia byť definované datamarty / prezentačné vrstvy pre:

  - finančné reporty (tržby podľa kanálov, produktov, zón, času),

  - prevádzkové reporty (využitie liniek, časové špičky, validácie, zákazníci),

  - segmentáciu cestujúcich (pre CRM).

- V prezentačnej vrstve musia byť pripravené views/tabuľky pre:

  - CRM (Customer 360, histórie nákupov, segmentácia),

  - BI nástroje (reporty a dashboardy).

7.4 Kvalita dát (Data Quality)

- DWH musí obsahovať mechanizmy pre riadenie kvality dát:

  - definované pravidlá DQ (jedinečnosť, úplnosť, konzistentnosť, validita formátov),

  - DQ checkpointy v jednotlivých vrstvách (LA/STG/TRG/PL),

  - prehľadné reporty a dashboardy kvality.

- Musí byť implementovaný chybový buffer a proces na manuálnu nápravu chýb.

7.5 Metadata a data governance

- Požaduje sa dátový katalóg (data catalog) s informáciami o:

  - dátových objektoch a ich väzbách,

  - pôvode dát (lineage),

  - vlastníkoch dát a stewardoch.

- Dodávateľ musí navrhnúť data governance rámec (role, procesy, riadiace akty).

7.6 Bezpečnosť a prístupy

- Riadenie prístupov na úrovni rolí (RBAC), s podporou RLS a maskovania citlivých údajov.

- Šifrovanie dát v prenose (TLS 1.2+) aj v úložisku.

- Auditné logovanie prístupov a zmien.

- Mechanizmy na podporu GDPR (pseudonymizácia, anonymizácia, právo na výmaz v koordinácii s CRM).

7.7 Sprístupňovanie dát (API, exporty)

- DWH musí umožniť:

  - API prístup (REST, prípadne GraphQL) pre vybrané dátové domény,

  - JDBC/ODBC prístup pre BI nástroje,

  - plánované exporty vo formáte CSV/XLSX/JSON,

  - API prístup a integráciu pre potreby národného integrovaného cestovného lístka

- Rozhrania musia byť zdokumentované (Swagger/OpenAPI), analogicky k API-first prístupu v CRM riešení.

8. Integrácia s CRM a BI nástrojmi

DWH musí poskytovať dáta pre CRM systém minimálne v tomto rozsahu:

- Customer master data (identifikátor zákazníka, kontaktné údaje, typy zákazníkov),

- História nákupov a využívania služieb (lístky, električenky, frekvencia, zóny),

- Segmentačné a štatistické údaje (RFM, frekvencia cestovania, vyťaženie liniek),

- Podpora exportu segmentov z DWH do CRM a spätný import výsledkov kampaní do DWH.

Pre BI nástroje (napr. Tableau / iné) musí DWH pripraviť:

- prezentačné vrstvy (datamarty, views),

- bezpečnostný model (rolový prístup, RLS),

- dokumentované konektory a spôsoby pripojenia.

9. Nefunkčné požiadavky (NFR)

Dodávateľ musí splniť nasledujúce minimálne nefunkčné požiadavky:

- Dostupnosť:  SLA 99,5 %

- Výkon:

  - odozva < 3 sekundy pre bežné reportovacie dotazy,

  - podpora paralelného prístupu desiatok používateľov bez výrazného zhoršenia výkonu.

- Prevádzkové prostredie: Riešenie musí byť plne podporované v on-premise prostredí obstarávateľa.

- Umiestnenie dát: Nie je prípustné trvalé ukladanie ani spracovanie produkčných dát v cloudových službách mimo infraštruktúry obstarávateľa, pokiaľ nie je výslovne odsúhlasené obstarávateľom.

- Kapacita:

  - ročný rast dát min. 20 %,

  - možnosť rozšírenia storage a výpočtových zdrojov.

- Prevádzka:

  - 8/5 monitoring,

  - automatické zálohy s retenciou min. 30 dní.

- Bezpečnosť:

  - súlad s NIS2 a GDPR,

  - audit logy prístupov a zmien,

  - anonymizácia/pseudonymizácia osobných údajov.

Požiadavky na bezpečnosť

Bezpečnostné požiadavky, ktoré musia byť zohľadnené počas návrhu, vývoja, nasadzovania a prevádzky informačného systému DWH. Cieľom je zabezpečiť ochranu údajov, vysokú úroveň odolnosti voči kybernetickým hrozbám a súlad s príslušnými legislatívnymi predpismi a normami.

Súlad s legislatívou a bezpečnostnými normami

Riešenie musí spĺňať najmä:

- Zákon č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov  a príslušnými vykonávacími predpismi

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákonov

- Nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických

- osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

- Bezpečnostný norma STN ISO 27001

Riadenie prístupov, autentifikácia

Systém musí implementovať:

- Riadene prístupov cez RBAC: pre zabezpečnie, že každý užívateľ  bude mať prístup k takým údajom a funkciam, ktoré sú nevyhnutné pre jeho prácu.

- Pripojenie na centrálnu správu identít a opravnení ako Active Directory, (LDAP).

- Možnosť integrácie na viacstupňové overovanie.

Požiadavky na dôvernosť a integritu

Dáta musia byť zabezpečené:

- Počas prenosu: implementácia protokolu TLS 1.2 a vyššie

- V pokoji: použitie silného šifrovacieho algoritmu ako AES-256 alebo ekvivalentného.

Riešenie musí umožniť maskovanie, preudoanonymizáciu osobných údajov.

Logovanie a monitoring

Riešenie musí zaznamenávať všetky  významné udalosti, ako  prihlásienia, pokusy o neúspešné prihlásenia, zmeny údajov a iné.  Dané logovanie musí byť autoamtické a stále, bez možnosti deaktivácie.  Log záznamy musia obsahovať najmä:

- ID používateľa

- Systémovú aktivitu

- Dátum, čas a podrobnosti o príslušnej aktivite

- Identitu zariadenia

- Sieťovú adresu a protokol

Systém musí umožniť integráciu na centrálny log manažment resp. nástroj centrálneho bezpečnostného monitoringu.

Integrácia so systémami tretích strán

- Autentifikácia a autorizácia – API volania musia byť autentifikované a autorizované

- Šifrovanie dát – prenos dát medzi informačnými systémami musí byť šiforvaná (TLS 1.2 a vyššie)

- Logovanie a monitoring – všetky integrácie musia byť monitorované a ich aktivity logované vrátane úspešných a neúspešných pokusov o prenos.

10. Príloha č. 1 – Use-case scenáre DWH

Use-case scenáre definujú kľúčové procesy, ktoré musí DWH podporovať a ktoré budú predmetom testovania v rámci UAT (prístup analogický k CRM use-case scenárom).

UC-DWH-01: Denná konsolidácia predajov lístkov

- Účel: Konsolidovať všetky predaje lístkov (jednorazové, predplatné, SMS, appky, automaty, provízni partneri) do centrálnej fact tabuľky v DWH.

- Aktéri: ETL/ELT engine, DWH, zdrojové systémy predaja, BI nástroje.

- Predpoklady: Všetky zdrojové systémy sú dostupné; mapovanie číselníkov je definované.

- Hlavný tok:

  - Spustenie dennej dávky ETL.

  - Načítanie nových/aktivných záznamov z predajných systémov.

  - Transformácia na jednotný dátový model (tarifné zóny, zľavy, typy nosičov).

  - Nahratie do fact tabuľky v DWH.

  - Aktualizácia agregátov a datamartov.

- Alternatívy a chyby: Nedostupný zdrojový systém; nekonzistentné číselníky (záznamy padajú do chybového bufferu).

UC-DWH-02: Export dát pre CRM – Customer 360

- Účel: Poskytnúť CRM systému konzistentné dáta o zákazníkoch a ich histórii nákupov.

- Aktéri: DWH, CRM, integračná vrstva.

- Predpoklady: Existuje mapovanie zákazníkov a nosičov; definované API/exports.

- Hlavný tok:

  - DWH pripraví dataset „Customer 360“ v prezentačnej vrstve (PL).

  - CRM načíta dataset (API/JDBC/export).

  - CRM aktualizuje svoje profily zákazníkov.

- Alternatívy a chyby: Chýbajúce identifikátory; zlyhanie exportu – zápis do logu a notifikácia.

UC-DWH-03: Monitoring kvality dát

- Účel: Identifikovať chyby v dátach (chýbajúce hodnoty, nesúlad číselníkov) a reportovať ich.

- Aktéri: DQ nástroj, data steward, DWH.

- Hlavný tok:

  - Spustenie pravidelných DQ kontrol.

  - Vyhodnotenie pravidiel (jedinečnosť, úplnosť, konzistentnosť).

  - Vytvorenie DQ reportu / dashboardu.

  - Notifikácia data stewarda pri prekročení prahov.

UC-DWH-04: Príprava dát pre regulátora / tretie strany

- Účel: Vygenerovať report/dataset podľa požiadaviek regulátora (napr. počty cestujúcich podľa liniek a zón, predané lístky, zákazníci a pod.).

- Hlavný tok:

  - BI/DWH špecialista spustí generovanie reportu nad DWH.

  - DWH agreguje potrebné dáta.

  - Výstup je sprístupnený prostredníctvom API a exportovaný v požadovanom formáte (CSV/XLSX/XML).

  - Report je archivovaný.

UC-DWH-05: Onboarding nového zdrojového systému

- Účel: Pripojenie nového predajného kanála alebo validačného systému do DWH.

- Hlavný tok:

  - Analýza nového zdrojového systému.

  - Rozšírenie STM a dátového modelu.

  - Implementácia nových ETL tokov.

  - Testovanie a nasadenie.

11. Príloha č. 2 – Testovacie scenáre pre UAT DWH

Analogicky k CRM UAT scenárom sú definované minimálne testy pre kľúčové DWH use-case scenáre.

UAT scenáre pre UC-DWH-01 – Denná konsolidácia predajov

TC ID: TC-DWH-01-01
Use-Case: UC-DWH-01
Cieľ: Overiť úspešné spracovanie dennej dávky predajov a naplnenie fact tabuľky.

- Predpoklady:

  - V zdrojových systémoch existujú testovacie predaje za daný deň.

  - ETL je nakonfigurované podľa STM.

- Kroky testu:

  - Spustiť dennú ETL dávku.

  - Skontrolovať logy ETL (bez kritických chýb).

  - Overiť v DWH počet a obsah záznamov v fact tabuľke.

- Očakávaný výsledok:

  - Všetky testovacie predaje sú zaevidované v DWH.

  - Agregácie v datamartoch zodpovedajú očakávaným hodnotám.

UAT scenáre pre UC-DWH-02 – Export Customer 360 pre CRM

TC ID: TC-DWH-02-01
Cieľ: Overiť, že DWH správne generuje dataset Customer 360 a CRM ho dokáže načítať.

- Predpoklady:

  - Testovací zákazník s históriou nákupov je v DWH aj v CRM.

  - API/exports sú nakonfigurované.

- Kroky testu:

  - Spustiť generovanie exportu Customer 360.

  - Overiť, že CRM dataset načítalo.

  - Overiť, že história nákupov v CRM zodpovedá dátam v DWH.

- Očakávaný výsledok:

  - Dataset obsahuje všetky požadované polia.

  - CRM má aktualizované údaje bez nezrovnalostí.

UAT scenáre pre UC-DWH-03 – Monitoring kvality dát

TC ID: TC-DWH-03-01
Cieľ: Overiť funkčnosť DQ pravidiel a chybového bufferu.

- Predpoklady:

  - V testovacom importe sa nachádza záznam s chýbajúcou povinnou hodnotou (napr. ID nosiča).

- Kroky testu:

  - Spustiť ETL s testovacím záznamom.

  - Overiť, že záznam nebol nahraný do fact tabuľky, ale do chybového bufferu.

  - Overiť, že DQ report zobrazuje chybu.

- Očakávaný výsledok:

  - Chybný záznam je v chybovom bufferi.

  - Administrátor môže záznam doplniť a znovu spracovať.