Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

Časový harmonogram

| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity | Ukončenie realizácie aktivity |
| --- | --- | --- |
| Analýza a dizajn IIS | T | T+6 |
| Implementácia IIS | T+6 | T+13 |
| Testovanie IIS | T+13 | T+15 |
| Nasadenie IIS | T+15 | T+18 |

T – počiatočný mesiac realizácie, čísla označujú počet mesiacov

- míľnik: 	Analýza a dizajn: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie Diela

- míľnik: 	Implementácia: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie Diela

- míľnik: 	Testovanie: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie Diela

- míľnik: 	Nasadenie: podpis akceptačného protokolu na dodanie Diela