Príloha č. 2 - Technická špecifikácia

CRM systém

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB) v súčasnosti spracúva kľúčové dáta o cestujúcich a transakciách (predaj lístkov, predplatné, sťažnosti) v decentralizovanom prostredí viacerých izolovane prevádzkovaných systémov (E-shop, systémy správy kariet, systémy zákazníckej podpory). Táto fragmentácia dát neumožňuje zamestnancom DPB, najmä v marketingu a zákazníckom servise, získať jednotný, aktuálny a komplexný 360° pohľad na zákazníka. Nedostatok takejto centralizovanej dátovej vrstvy bráni efektívnej personalizácii komunikácie, riadeniu súladu s GDPR a brzdí dátovo riadené rozhodovanie, čo má priamy vplyv na zákaznícku skúsenosť a retenciu. Vybudovanie Jednotného Pohľadu na Zákazníka (Customer 360) je preto kľúčovým predpokladom pre modernizáciu služieb DPB.

## Cieľ Zákazky

Hlavným cieľom projektu je realizácia pilotnej fázy implementácie Customer Relationship Management (CRM), ktorá vytvorí nevyhnutné jadro pre evidenciu zákazníkov a automatizovanú komunikáciu.

Pilotný projekt sa zameria na nasledovné strategické piliere:

- vytvorenie centrálneho, auditovateľného a GDPR-kompatibilného registra zákazníkov s riadením súhlasov a

- implementáciu automatizovanej emailovej komunikácie pre min. 50 000 aktívnych zákazníkov, vrátane kľúčových integračných bodov s predajnými systémami.

- Základné riešenie pre analytické vyhodnocovanie a reportovanie.

Zároveň musí platforma a jej architektonické riešenie spĺňať princípy modularity a API-first prístupu, ktoré umožnia efektívne a plynulé rozšírenie o voliteľné položky v neskorších fázach (napr. pokročilá analytika, Real-Time personalizácia pre mobilné notifikácie a pod.), bez nutnosti zásadnej architektonickej prestavby pilotného riešenia.

## Očakávané Prínosy

Implementácia CRM systému prinesie Dopravnému podniku Bratislava nasledovné obchodné a prevádzkové prínosy, ktoré sú kľúčové pre zvýšenie ziskovosti a kvality služieb:

- Projekt zabezpečí zavedenie dátovo riadeného rozhodovania vďaka centralizácii dát a analýze zákazníckeho správania. Tým sa získa prehľad o predaji cestovných lístkov a predplatných a umožní sa presná segmentácia zákazníkov (podľa frekvencie, trasy a správania) pre tvorbu personalizovaných ponúk a marketingových kampaní. To povedie k zvýšeniu výnosov a miery retencie.

- Riešenie musí byť v súlade s ochranou osobných údajov, musí byť auditovateľné, a musí mať možnosť riadiť prístupové práva v súlade s GDPR. Toto zabezpečí transparentné a efektívne spracovanie dát a komunikáciu so zákazníkmi.

- Systém umožní efektívnu komunikáciu so zákazníkmi primárne prostredníctvom e-mailu a s pripravenosťou na rozšírenie o iné kanály (napr. SMS, push notifikácie). Zároveň sa zefektívni a spresní správa reklamácií, podnetov a sťažností.

- Prínosom bude aj integrácia, ktorá prepojí kľúčové systémy (napr. DWH, ERP, systémy správy dopravy a mobilné aplikácie) a umožní monitoring a analýzu výkonnosti kampaní a štatistík sťažností, čím sa zlepší celková prevádzková efektivita.

# Rozsah Systému a Architektonické Princípy

CRM systém musí byť implementovaný ako moderné, modulárne cloudové riešenie (SaaS/PaaS), ktoré je navrhnuté pre horizontálnu škálovateľnosť a vysokú dostupnosť. Pilotná fáza sa zameriava na vytvorenie základného jadra pre marketing a správu zákazníckych dát, avšak celá architektúra musí spĺňať princíp API-first a mnohovrstvového dizajnu. Toto zabezpečí, že systém bude môcť byť plynule a bez zásadnej prestavby rozšírený o voliteľné moduly (napr. Real-Time personalizáciu, služby pre agentov call centra a komplexné BI nástroje a pod.) v neskorších fázach projektu. Riešenie musí byť schopné spoľahlivo spracovať dáta z celej zákazníckej bázy.

Navrhované riešenie musí byť možné rozšíriť o nasledujúce funkčnosti, v ponuke môžu byť uvedené ako voliteľné a môžu byť orientačne odhadnuté s prípadným popisom obmedzení a podmienok:

- Rozšírenie komunikačných kanálov mimo e-mail (SMS, notifikácie v aplikácii, soc. siete),

- Personalizovaná reakcia na správanie zákazníka (napr. na webe/v aplikácii v reálnom čase (napr. opustený košík),

- Zákaznícky portál (alebo mobilné rozhranie) pre zobrazenie vlastných dát, lístkov a histórie,

- Plná integrácia call centra (CTI – Computer Telephony Integration) alebo Live Chatu,

- Generovanie súborov pre platobné inkaso (SEPA),

- Generovanie dokumentov v tvare PDF, DOC,

- Integrácia na zdieľané úložisko (Office, OneDrive, Google Disk a pod.),

- integrácia na GIS dáta (napr. informácie o polohe zastávok, trasách).

- integrácia na Mestské systémy (napr. ID Bratislava).

- Umelá inteligencia.

## Hlavné funkčné oblasti riešenia

Riešenie musí komplexne pokrývať šesť hlavných funkčných pilierov, ktoré predstavujú základ pre transformáciu zákazníckych procesov v DPB:

- Evidencia a správa zákazníkov: Vytvorenie a udržiavanie centrálneho registra zákazníkov (fyzických osôb a partnerov) vrátane evidovania súhlasov v súlade s GDPR.

- Evidencia transakcií a predplatných: Zobrazenie (prostredníctvom konektora na externý systém DWH) kľúčových transakčných dát (predaj lístkov, platnosť predplatného) pre potreby marketingu a zákazníckeho prehľadu.

- Marketingová komunikácia a kampane: Riadenie, automatizácia a odosielanie personalizovanej e-mailovej komunikácie prostredníctvom vizuálneho editora ciest.

- Zákaznícka podpora a spracovanie podnetov: Efektívne riadenie, sledovanie a uzatváranie podnetov, reklamácií a sťažností v rámci zákazníckej podpory.

- Integrácia s predajnými a informačnými systémami: Prepojenie CRM s DWH

- Analýza a reporting zákazníckeho správania: Poskytnutie základného nástroja (BI) pre monitoring výkonu kampaní, analýzu správania a štatistiky.

- Riešenie musí byť plne kompatibilné a natívne integrovateľné s podnikovými systémami založenými na architektúre SAP, ktoré obstarávateľ využíva v rámci svojho IT ekosystému, za účelom zabezpečenia dátovej integrity bez nutnosti vývoja rozsiahlych custom middleware riešení.

- Uchádzač berie na vedomie, že všetky systémy, ktoré budú predmetom dodávky uchádzača a ktoré budú integrované so systémom SAP alebo budú pristupovať k systému SAP, musia spĺňať licenčné podmienky výrobcu SAP, najmä v oblasti tzv. digital access (indirect access). Uchádzač je povinný identifikovať, vyčísliť a zohľadniť všetky dodatočné licenčné poplatky a súvisiace náklady vyplývajúce z takejto integrácie v súlade s platnými licenčnými a kontraktačnými podmienkami SAP. Všetky náklady podľa predchádzajúcej vety znáša v plnom rozsahu uchádzač a tieto musia byť zahrnuté v ponukovej cene. Nebudú predmetom dodatočného finančného plnenia zo strany obstarávateľa.

## Architektonické princípy

Riešenie CRM musí byť postavené na robustných architektonických princípoch, ktoré zaručia nielen splnenie požiadaviek pilotnej fázy, ale predovšetkým dlhodobú škálovateľnosť, dátovú integritu a nízke prevádzkové riziko. Základom navrhovanej platformy je mnohovrstvový dizajn (Prezentačná, Aplikačná, Dátová, Analytická) a dodržiavanie API-first prístupu. Tieto princípy sú nevyhnutné pre rýchlu adaptáciu na budúce požiadavky (napr. Real-Time personalizácia) a pre efektívne a bezpečné prepojenie s existujúcim ekosystémom Dopravného podniku Bratislava.

Základné princípe pre riešenie CRM:

- Modulárny a rozšíriteľný dizajn CRM by mal byť postavený modulárne, s možnosťou pridávať nové moduly (marketing, analytika, loyalty, call centrum, AI, interná mobilná aplikácia) bez zásadnej prestavby jadra.

- Služobne orientovaný / API-first prístup. Všetky moduly by mali mať možnosť komunikovať cez API. Externé systémy (napr. DWH, ERP, mobilná aplikácia) sa pripájajú cez API, napr. RESTful, SFTP/S3 alebo webhook API rozhrania.

- Dátová vrstva / Customer Data Platform (CDP). Centrum CRM by mal byť CDP – jednotná dátová vrstva, ktorá konsoliduje zákaznícke údaje z rôznych systémov (DWH, predaj lístkov, mobilná aplikácia, web, zákaznícky servis). Z CDP sa potom poskytujú ďalšie dáta pre API, DWH, analytiku, kampane apod.

- Mnohovrstvová architektúra s oddelenými vrstvami

  - Prezentačná vrstva (UI / UX, mobilné rozhranie pre interných užívateľov)

  - Aplikačná vrstva (business logika, moduly)

  - Integrácia / API vrstva

  - Dátová vrstva (relational DB / NoSQL / dátové sklady a pod.)

  - Analytická vrstva (reporting, BI)

- Bezpečnosť, súkromie, auditovateľnosť

  - Riadenie prístupových rolí (ktorej skupine pracovníkov čo je povolené).

  - Šifrovanie dát v prenose a v úložisku.

  - Záznamy o prístupe a zmene dát (audit log).

  - Súlad s legislatívou ochrany osobných údajov (GDPR) – súhlasy, účel spracovania, anonymizácia, právo na výmaz, atď.

- Škálovateľnosť a vysoká dostupnosť

  - Možnosť zálohovania

  - Prispôsobovanie výkonu požiadavkám

- Lokalizácia a jazyková podpora. Systém by mal podporovať slovenský/český jazyk, lokalizované dátové formáty (mena, dátumy) a možnosti rozšírenia.

## Kvantitatívne Parametre a Dimenzovanie

Pre účely dimenzovania softvérových licencií a implementačných služieb musia uchádzači predpokladať nasledujúce objemové a používateľské požiadavky. Tieto parametre slúžia ako záväzný základ pre vypracovanie cenovej ponuky (pre obdobie 3 rokov), pričom sa predpokladá stabilný rast zákazníckej bázy.

V súčasnosti evidujeme v našich systémoch cca 300 tisís kontaktov, ktoré musia byť  v systéme evidované.

| Parameter | Jednotka | Fáza I (Rok 1) | Predpoklad (Rok 2) | Predpoklad (Rok 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Marketingový Modul |  |  |  |  |
| Aktívne Opt-in Kontakty | Záznam | 50 000 | 75 000 | 100 000 |
| Ročný Objem Odoslaných E-mailov | Správa | 1 500 000 | 2 250 000 | 3 000 000 |
| II. Interní Užívatelia a Licencie |  |  |  |  |
| Obchodné oddelenie B2B | Užívateľ | 5 | 5 | 5 |
| Oddelenie zákazníckej podpory | Užívateľ | 5 | 5 | 5 |
| Oddelenie marketingu | Užívateľ | 2 | 2 | 2 |
| Manažment | Užívateľ | 3 | 3 | 3 |
| III. Integračná Záťaž (API) |  |  |  |  |
| Denné API Volania | Volanie | 15 000 | 25 000 | 35 000 |

# Kľúčové funkcionality

Nižšie uvedený zoznam hlavných oblastí požadovaného CRM pre pilotnú fázu, obsahuje hlavné funkcie ktoré sú požadované, s popisom funkcií a súvisiacich procesov.

| Oblasť | Hlavné funkcie | Použitie v dopravnom podniku / poznámky |
| --- | --- | --- |
| Správa zákazníkov (Customer Management / Contact Management) | Evidencia identít zákazníkov, kontaktné údaje, historiu interakcií, súhlasy | Zákazníci sú cestujúci, držitelia predplatných, inštitúcie, partneri |
| Nákupy / predplatné & fakturácia | Zobrazenie nákupov, Predplatných kariet, faktúr, platobných metód | Správanie cestujúcich, cestovateľský história. |
| Segmentácia & profily zákazníkov | RFM (recency, frequency, monetary), demografia, správanie, skórovanie | Rozdeľovanie zákazníkov podľa frekvencie používania dopravy, výdavkov atď. |
| Marketingové kampane & automatizácia | Tvorba kampaní, A/B testy, workflowy automatizácie | Napr. zľavy pre nepravidelných používateľov, notifikácie o poruchách, vernostné akcie |
| Komunikácia & interakčné kanály | Zobrazovanie informácií pre call centrum, Posielanie informácií cez E-mail. | Zákaznícka podpora, informovanie o zmenách, reklamácie. |
| Zákaznícka podpora / ticketing / reklamácie | Správa požiadaviek, voliteľne manažment miľníkov, eskalácie, priemerný čas riešenia. | Umožní ľahké spracovanie podnetov, trasovanie odpovedí |
| Analytics / BI / reporting | Preddefinované aj vlastné reporty marketingového modulu a servisného modulu, dashboardy, vytváranie reportov nad dátami DWH. | Monitorovanie kampaní, výkonnosti kampaní, analýza predaja. |
| Integrácie & API modul | Prepojenie s DWH | Aby fungoval v ekosystéme |
| Bezpečnosť & správa prístupov | Role / oprávnenia, audit log, autentifikácia, autorizácia | Ochrana kritických dát, prístup len oprávneným pracovníkom |

## Modul Správa zákazníkov

Cieľom tohto modulu je vytvoriť jednotný, komplexný a auditovateľný profil pre každého zákazníka DPB, ktorý konsoliduje všetky dostupné údaje, históriu interakcií a súhlasy. Modul musí slúžiť ako centrálna evidencia zákazníkov a musí podporovať manuálnu, automatickú (cez API z predajných systémov a aplikácií) aj hromadnú aktualizáciu registrácií. Je kľúčové, aby modul umožňoval zobrazenie histórie predplatných a transakcií a zabezpečil zobrazenie 360° profilu pre interných užívateľov.

Požadované funkcie:

- Registrácia nového zákazníka (manuálne, automaticky z aplikácie, importom z predajného systému).

- Evidencia osobných údajov: meno, adresa, e-mail, telefón, ID účtu, jazykové preferencie.

- Evidencia typov zákazníkov: individuálny, študent, senior, inštitúcia, partner.

- Ukladanie histórie interakcií (komunikácie, nákupy, reklamácie).

- Evidencia súhlasov podľa GDPR (marketing, profilovanie, kontakt).

- Zobrazenie 360° profilu – osobné údaje, zakúpené produkty, využité kanály.

- Prepojenie na históriu predplatných a transakcií.

- Vyhľadávanie a filtrovanie podľa mena, ID, typu zákazníka, aktivity.

- Import / export kontaktov vo formátoch CSV, XLSX, API.

## Modul predplatné, lístky a transakcie

Cieľom tohto modulu je poskytnúť interným používateľom kompletný prehľad o všetkých nákupoch, platbách a stave predplatného daného cestujúceho. Keďže CRM systém neslúži na samotné spracovanie platieb a fakturáciu, kľúčová je integrácia na zdroj týchto dát (DWH). Modul musí zabezpečiť, že dáta o predaji z rôznych kanálov (web, automaty, aplikácia, predajňa) sú správne priradené k zákazníckemu profilu a umožnia automatickú komunikáciu v kritických životných cykloch (napr. exspirácia predplatného).

Požadované funkcie:

- Prehľad transakcií z predajných systémov (web, automaty, aplikácia, predajňa).

- Priradenie transakcie k zákazníkovi podľa ID účtu alebo čísla karty.

- Správa typov predplatných (mesačné, ročné, zľavnené, študentské).

- Zobrazenie platieb – spôsob, stav, suma, dátum.

- Zobrazenie dokumentov, faktúr a potvrdení (PDF), resp. evidovanie odkazov na súbory.

- Automatické notifikácie o blížiacej sa expirácie predplatného.

- Možnosť spustiť proces automatickej obnovy (napr. platobné inkaso).

- História transakcií podľa časového obdobia.

- Prepojenie na DWH

## Modul Segmentácia zákazníkov

Cieľom tohto modulu je poskytnúť marketingovému tímu nástroje na efektívne rozdeľovanie zákazníkov podľa ich správania, demografických údajov a hodnoty, aby bolo možné cieliť personalizovanú komunikáciu. Segmentácia musí byť dynamická a využívať kombináciu dát zo základného registra zákazníkov a importovaných transakčných dát z DWH. Modul musí tiež podporovať pokročilé analytické a skórovacie modely.

Požadované funkcie:

- Dynamická segmentácia na základe pravidiel (napr. vek, frekvencia nákupov, lokalita).

- RFM model (Recency, Frequency, Monetary).

- Skórovací model (Customer Value Score).

- Možnosť manuálneho aj automatického priraďovania segmentov.

- Prepojenie segmentov s marketingovými kampaniami.

- Export segmentov pre BI alebo kampane.

3.4. Modul Marketingové kampane a automatizácia

Cieľom tohto modulu je riadiť a automatizovať komunikáciu s cestujúcimi prostredníctvom personalizovaných kampaní, s primárnym zameraním na e-mail a možnosťou rozšírenia na ďalšie kanály. Modul musí zabezpečiť, že komunikácia je cielená, spúšťaná na základe udalostí a v plnom súlade s udelenými súhlasmi zákazníka. Vizualizácia ciest zákazníka je kľúčová pre efektívne riadenie marketingových procesov.

Požadované funkcie:

- Tvorba email kampaní,

- Vizualizácia zákazníckych ciest (workflow editor),

- Automatické triggery (napr. neobnovenie predplatného, narodeniny, prvý nákup),

- Cielenie podľa segmentov a preferencií,

- A/B testovanie obsahu kampane,

- Reporting: doručenie, otvorenie, kliknutie, konverzia,

- Evidencia súhlasov (len adresáti so súhlasom).

## Modul zákaznícka podpora

Cieľom tohto modulu je zefektívniť, centralizovať a spresniť spracovanie všetkých podnetov, reklamácií a sťažností cestujúcich. Modul musí zabezpečiť jednoduchú evidenciu požiadaviek z rôznych komunikačných kanálov a umožniť sledovanie riešenia s presnými časovými cieľmi. Vďaka napojeniu na zákaznícky profil poskytne agentom kompletnú históriu reklamácií a interným tímom nástroje pre spoluprácu a štatistické vyhodnocovanie.

Požadované funkcie:

- Evidencia prijatých podnetov z viacerých kanálov (web formulár, e-mail, chat, telefón).

- Automatické priraďovanie tiketov podľa kategórie a priority.

- Možnosť priradenia pracovníkovi, sledovanie stavu a času riešenia.

- Notifikácie zákazníka o prijatí a uzavretí podnetu.

- Štatistiky: priemerná doba riešenia, typy požiadaviek, spokojnosť.

- Interné poznámky a komunikácia medzi oddeleniami.

- Napojenie na zákaznícky profil (história reklamácií).

## Modul analytika a reporting

Cieľom tohto modulu je transformovať dáta zo zákazníckeho, marketingového a servisného modulu na praktické informácie a prehľady, ktoré umožnia vedeniu získať prehľad o správaní zákazníkov a objektívne merať výkonnosť procesov. Modul musí poskytovať vizuálne dashboardy, podporovať analýzu a umožniť plánovaný, automatizovaný export dát pre ďalšie využitie.

Požadované funkcie:

- Dashboardy pre vedenie (KPI: počet zákazníkov, tržby, retencia, segmenty).

- Reporty o kampaniach (CTR, konverzia, ROI).

- Reporting o podnetoch a reklamáciách.

- Možnosť plánovania reportov (napr. týždenné automatické e-maily).

## Modul Integrácie a rozhrania (API Layer)

Cieľom tohto modulu je zabezpečiť robustnú a bezpečnú prepojiteľnosť CRM systému so všetkými kľúčovými internými a externými systémami Dopravného podniku. Platforma musí spĺňať princíp API-first a poskytovať flexibilné nástroje na príjem a odosielanie dát v reálnom čase aj v dávkach. To je nevyhnutné pre vytvorenie jednotného profilu zákazníka a pre fungovanie automatizovaných procesov.

V rámci pilotného projektu budú posudzované integrácie na nasledovné systémy cez DWH ktoré bude integrované so systémami uvedeními nižšie:

- Integrácia na Tarifný systém.

- Integrácia na Predajné automaty a validátory.

- Integrácia na E-shop a mobilnú aplikáciu.

- Integrácia na Pokladničný systém a predajne DPB.

- Integrácia na systém Prepravnej kontroly (revízori) pre evidenciu pokút a interakcií.

- Integrácia na systém Evidencie kariet (karty DPB, ID Bratislavčana).

- Integrácia na Zákaznícku aplikáciu a portál (pre výmenu dát profilu).

- Integrácia na E-mail Uchádzača.

- Poskytovanie API pre BI systémy a analytiku (pre export dát).

Ostatné Požiadavky:

- REST API (JSON, OAuth2 autorizácia).

- Logovanie volaní, limity, audit.

- Autentifikácia OAuth2 alebo OpenID Connect.

- notifikácie pre udalosti (nová transakcia, zmena segmentu, Webhook a prípadne iné formy).

- Dokumentované API rozhranie (Swagger / OpenAPI).

# Nefunkčné požiadavky

Kvalita, spoľahlivosť a bezpečnosť CRM riešenia je rovnako kritická ako jeho funkčnosť. Táto kapitola definuje záväzné nefunkčné požiadavky, ktoré musí navrhovaná platforma a implementačné služby spĺňať. Tieto kritériá sa týkajú výkonu a škálovateľnosti platformy pre vysoký objem zákazníkov, bezpečnosti a súladu s GDPR, a tiež garantovanej úrovne prevádzky a údržby (SLA). Uchádzač musí explicitne potvrdiť súlad s týmito technickými a procesnými požiadavkami, pričom sa očakáva, že väčšina požiadaviek na infraštruktúru a dostupnosť bude pokrytá Uchádzačom cloudovej služby (SaaS).

| Oblasť | Požiadavka | Popis |
| --- | --- | --- |
| Výkon | Odozva < 3 sekundy pre bežné požiadavky | Systém musí fungovať pri 100 000+ zákazníkoch. Podpora vysokého výkonu (min. 200 používateľov). |
| Dostupnosť | SLA 99,5 % | Podpora pre redundantné servery, automatický failover. |
| Škálovateľnosť | Horizontálne rozšírenie | Škálovateľnosť úložiska zákazníckych dát a súborov. Podpora kontajnerizácie (Docker/Kubernetes) v prípade riešenia on-premise. |
| UX/UI | Responzívne rozhranie | Optimalizované užívateľské rozhranie pre PC aj mobil. |
| Jazyková podpora systému | SK, EN | Lokalizácia textov a formátov si anglického a slovenského jazyka. |
| Zálohovanie | Automatické zálohy | Uchovávanie min. 30 dní. |
| Údržba | Online aktualizácie bez výpadkov | Podpora pre zálohovanie dát a možnosť sa vrátiť do zálohovaného stavu. |
| Prevádzka a servis | Podpora | Reakcie do 2 pracovných dní pri kritických incidentoch. 8/5 monitoring. Pravidelné aktualizácie min. 2× ročne. |
| Migrácia a dátová konsolidácia | Migrácia | Migrácia dát, podpora pri odstraňovaní duplicít, validácia údajov. |
| Testovanie | Testovanie | Vytvorenie testovacích scenárov, riadenie UAT, pilotná podpora po dobu 30 dní. |
| Školenia a dokumentácia | Školenia a dokumentácia | Školenia pre používateľov (min. 3 skupiny: zákaznícky servis, marketing, administrátori). Užívateľská príručka, alebo prístup k školiacim materiálom, Technická dokumentácia alebo prístup k technickej dokumentácii, prevádzkový manuál. |
| Certifikácie a partnerstvo | Minimálne certifikácie a partnerstvo | Dodávateľ musí byť oficiálny partner dodávaného riešenia v prípade dodávky produktu tretej strany. Dodávateľ musí preukázať minimálne 2 certifikácie pre administrátorov a 3 certifikácie pre konzultantov v prípade dodávky produktu tretej strany (ak takéto certifikácie výrobca produktu poskytuje). Dodávateľ musí byť v čase predloženia ponuky autorizovaným partnerom výrobcu softvéru (napr. SAP Silver Partner) a musí disponovať platným partnerstvom pre predaj a implementáciu SaaS riešení daného výrobcu na území SR/EÚ. |
| Ekonomické faktory | Ekonomická a právna spôsobilosť | Dodávateľ nesmie byť v konkurze, reštrukturalizácii, exekúcii. Predloženie čestného vyhlásenia o splnení zákonných podmienok (napr. bez daňových nedoplatkov). |
| Jazykové faktory | Jazyk a dostupnosť tímu | Schopnosť komunikovať a poskytovať podporu v slovenskom jazyku, Tím dostupný v EÚ časovej zóne, ideálne s lokálnou prítomnosťou na Slovensku. |

# Bezpečnostné požiadavky

Bezpečnostné požiadavky, ktoré musia byť zohľadnené počas návrhu, vývoja, nasadzovania a prevádzky informačného systému CRM. Cieľom je zabezpečiť ochranu údajov, vysokú úroveň odolnosti voči kybernetickým hrozbám a súlad s príslušnými legislatívnymi predpismi a normami.

Riešenie musí spĺňať najmä:

- Zákon č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov  a príslušnými vykonávacími predpismi

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákonov

- Nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických

- osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

- bezpečnostné normy STN ISO 27001.

Systém musí implementovať:

- Riadene prístupov cez RBAC: pre zabezpečenie, že každý užívateľ  bude mať prístup k takým údajom a funkciám, ktoré sú nevyhnutné pre jeho prácu.

- pripojenie na centrálnu správu identít a oprávnení ako Active Directory, (LDAP).

- možnosť integrácie na viacstupňové overovanie.

Dáta musia byť zabezpečené:

- Počas prenosu: implementácia protokolu TLS 1.2 a vyššie

- v pokoji: použitie silného šifrovacieho algoritmu ako AES-256 alebo ekvivalentného.

- riešenie musí mať možnosť implementovať maskovanie, preudoanonymizáciu osobných údajov.

Riešenie musí zaznamenávať všetky  významné udalosti, ako  prihlásenia, pokusy o neúspešné prihlásenia, zmeny údajov a iné.  Dané logovanie musí byť automatické a stále, bez možnosti deaktivácie.  Log záznamy musia obsahovať najmä:

- ID používateľa

- Systémovú aktivitu

- Dátum, čas a podrobnosti o príslušnej aktivite

- Identitu zariadenia

- Sieťovú adresu a protokol

Systém musí mať možnosť pre integráciu na centrálny log manažment resp. nástroj centrálneho bezpečnostného monitoringu.

Bezpečnostné požiadavky pre integráciu so systémami tretích strán:

- Autentifikácia a autorizácia – API volania musia byť autentifikované a autorizované

- Šifrovanie dát – prenos dát medzi informačnými systémami musí byť šifrovaná (TLS 1.2 a vyššie)

- Logovanie a monitoring – všetky integrácie musia byť monitorované a ich aktivity logované vrátane úspešných a neúspešných pokusov o prenos.

# Požiadavky Use-case Scenáre a Procesné Toky

Táto kapitola definuje kľúčové procesné scenáre, ktoré musia byť implementované v rámci Pilotnej Fázy I projektu. Každý use-case (UC) je kľúčový pre overenie funkčnosti a integrácie systémov a slúži ako meradlo úspešnosti dodávky. Dodávateľ musí preukázať schopnosť platformy spracovať komplexné obchodné procesy Dopravného podniku Bratislava.

| ID | Use-Case (Modul) | Zameranie |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Vytvorenie a spracovanie zákazníckeho tiketu | Riadenie základných podnetov zákazníkov, priraďovanie a sledovanie SLA. |
| UC-02 | Riešenie reklamácie k cestovnému lístku alebo pokute | Komplexný proces reklamácie s prepojením na tarifné systémy. |
| UC-03 | Nahlásenie a riešenie stratenej/odcudzenej karty | Krízový proces blokácie karty s prepojením na kartový systém. |
| UC-04 | Automatizované pripomenutie konca platnosti predplatného | Kľúčová automatizácia pre retenciu zákazníka spúšťaná dátami z DWH. |
| UC-05 | Spustenie a vyhodnocovanie marketingovej kampane | Tvorba segmentu, cielená komunikácia a meranie výkonu v Tableau. |
| UC-06 | Správa B2B zákazníka | Evidencia a riadenie obchodných partnerov (firmy, školy) a ich zmlúv. |
| UC-07 | Žiadosť zákazníka o prístup k osobným údajom / výmaz údajov | Súlad s legislatívou a riadenie procesu GDPR žiadostí. |
| UC-08 | Import udalostí z externých systémov | Príjem, spracovanie a priradenie transakčných/systémových udalostí (nákup, chyba platby) k zákazníkom. |

Pre každý vyššie uvedený use-case musí dodávateľ navrhnúť, implementovať a odovzdať dokumentáciu, ktorá preukáže spracovanie procesu v rámci CRM systému. Pre každý use-case musí dodávateľ navrhnúť a dodať:

- Procesný diagram: Vytvorený v štandardizovanom formáte (odporúča sa UML Activity Diagram alebo BPMN) s jasne definovanými swimlanes (cestujúci, operátor, CRM systém).

- Popis aktérov, podmienok a následných stavov: Textová špecifikácia všetkých zúčastnených aktérov, požadovaného stavu dát pred začatím procesu a výsledného stavu po jeho ukončení.

- Popis chybových stavov a výnimiek: Identifikácia možných chýb (napr. zlyhanie integrácie, nejednoznačná identifikácia zákazníka) a návrh logiky (workflowu) pre ich spracovanie v CRM systéme.

V prílohe č. X je uvedený zoznam akceptačných testov , ktoré budú vykonané zástupcami DPB, a.s. v rámci UAT. Dodávateľ je povinný pripraviť testovacie prostredie, testovacie dáta a podporu počas UAT.

Príloha č. X – Use-case scenáre CRM

Táto príloha je súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na dodávku CRM systému pre DPB, a.s. Obsahuje detailný popis hlavných use-case scenárov, ktoré musí dodávateľ implementovať a podporiť v rámci výsledného riešenia. Use-case scenáre predstavujú funkčné požiadavky z pohľadu používateľov a externých aktérov systému. Slúžia ako záväzný podklad pri návrhu, implementácii a testovaní CRM systému.

Každý scenár obsahuje:

- účel,

- aktérov,

- predpoklady,

- hlavný procesný tok,

- alternatívne a chybové stavy,

- požiadavky na integrácie.

Dodávateľ je povinný ku každému scenáru dodať aj grafickú procesnú schému v štandarde UML Activity Diagram alebo BPMN 2.0.

## Zoznam hlavných use-case scenárov

- UC-01: Vytvorenie a spracovanie zákazníckeho tiketu.

- UC-02: Riešenie reklamácie k cestovnému lístku alebo pokute.

- UC-03: Nahlásenie a riešenie stratenej alebo odcudzenej dopravnej karty.

- UC-04: Automatizované pripomenutie konca platnosti predplatného lístka.

- UC-05: Spustenie a vyhodnocovanie marketingovej kampane.

- UC-06: Správa B2B zákazníka.

- UC-07: GDPR – prístup k osobným údajom / výmaz.

- UC-08: Import udalostí z DWH .

### UC-01: Vytvorenie a spracovanie zákazníckeho tiketu

Účel: Zaznamenanie, spracovanie a vyriešenie podnetu zákazníka.

Aktéri: Zákazník, Operátor, Vedúci oddelenia, CRM systém.

Predpoklady: CRM je funkčné, proces prijímania podnetov je nastavený, integrácie sú dostupné.

Hlavný procesný tok:

- Podanie podnetu cez dostupné kanály.

- Automatická identifikácia zákazníka.

- Vytvorenie tiketu a priradenie kategórie a SLA.

- Presun tiketu do správneho tímu.

- Spracovanie operátorom.

- Prípadná eskalácia.

- Uzavretie tiketu a zaslanie odpovede.

Alternatívy a chyby: Neidentifikovateľný zákazník, chýbajúce dáta v integrovaných systémoch.

Integrácie: Tarifný systém, prepravná kontrola, e-mail.

### UC-02: Riešenie reklamácie

Účel: Vybavenie reklamácií podľa interných smerníc DPB.

Aktéri: Zákazník, Pracovník reklamácií, Revizori, Tarifný systém.

Predpoklady: Evidencia pokút/lístkov dostupná.

Hlavný proces:

- Prijatie reklamácie.

- Identifikácia dokladu alebo pokuty.

- Overenie v externých systémoch.

- Vyhodnotenie a rozhodnutie.

- Odpoveď zákazníkovi, v prípade uznania aktualizácia súvisiacej agendy.

Chyby: Chýbajúci doklad, nesúlad údajov.

### UC-03: Stratená/odcudzená karta

Účel: Blokácia karty a vystavenie náhradnej.

Aktéri: Zákazník, Operátor, Tarifný/kartový systém.

Hlavný proces:

- Prijatie hlásenia.

- Overenie identity.

- Blokácia karty.

- Ponuka vydania novej.

- Prenos zostatku a uzavretie.

### UC-04: Automatické pripomienky konca predplatného

Účel: Informovať zákazníka o blížiacom sa konci platnosti lístka.

Aktéri: CRM, Tarifný systém, Zákazník.

Hlavný proces:

- Pravidelné načítanie údajov.

- Identifikácia zákazníkov.

- Generovanie notifikácií.

- Záznam o doručení.

### UC-05: Marketingová kampaň

Účel: Cielená komunikácia so zákazníkmi.

Aktéri: Marketing, CRM, Zákazníci.

Hlavný proces:

- Tvorba segmentu.

- Nastavenie kampane.

- Odoslanie.

- Vyhodnotenie.

### UC-06: Správa B2B zákazníka

Účel: Evidencia firemných klientov a ich objednávok.

Hlavné kroky: Profil, zmluvy, objednávky, fakturácia, komunikácia.

### UC-07: GDPR žiadosti

Účel: Spracovanie žiadostí podľa GDPR.

Proces: Prijatie, identifikácia, zhromaždenie údajov, export/výmaz, odpoveď.

### UC-08: Import externých udalostí z DWH

Účel: Automatické obohacovanie CRM o udalosti.

Proces: Prijatie, validácia, priradenie k zákazníkovi, uloženie, chybový buffer.

# Príloha č. X – Testovacie scenáre pre UAT

Táto kapitola špecifikuje minimálny rozsah akceptačných testov, ktoré budú vykonané zástupcami DPB, a.s. v rámci UAT. Dodávateľ je povinný pripraviť testovacie prostredie, testovacie dáta a podporu počas UAT a diplniť o ďalšie podrobnosti podľa výsledného návrhu riešenia a pripraviť UAT plán vrátane harmonogramu, zodpovedností a akceptačných kritérií.

Každý scenár obsahuje:

- ID testu,

- referenciu na use-case,

- názov a cieľ,

- predpoklady,

- testovacie kroky,

- očakávaný výsledok.

## UAT scenáre pre UC-01 – Zákaznícky tiket

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-01-01 |
| Use-Case | UC-01: Vytvorenie a spracovanie zákazníckeho tiketu |
| Cieľ | Overiť, že systém správne vytvorí tiket z web formulára a priradí ho ku správnemu zákazníkovi v CRM. |
| Predpoklady | 1. Existuje zákazník v CRM s platným e-mailom. 2. Web formulár je funkčný a nasadený. 3. Integračné rozhranie medzi formulárom a CRM je aktívne. |
| Kroky Testu | 1. Zákazník vyplní web formulár (meno, e-mail, predmet, popis). 2. Zákazník odošle formulár. 3. Operátor sa prihlási do CRM a otvorí zoznam nových tiketov. 4. Operátor vyhľadá tiket podľa e-mailu alebo predmetu. |
| Očakávaný Výsledok | 1. Tiket je úspešne vytvorený v CRM. 2. Tiket je správne priradený k existujúcemu záznamu zákazníka. 3. Tiket má automaticky nastavenú kategóriu, prioritu a SLA podľa konfiguračných pravidiel. |

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-01-02 |
| Use-Case | UC-01: Vytvorenie a spracovanie zákazníckeho tiketu |
| Cieľ | Overiť správne fungovanie procesu eskalácie, vrátane zmeny zodpovednej osoby/tímu a zaznamenania histórie. |
| Predpoklady | 1. V CRM existuje otvorený tiket s definovaným majiteľom (Operátor) a nastaveným časovým cieľom (SLA). 2. V systéme sú definované eskalácie pravidlá a cieľový tím/vedúci. |
| Kroky Testu | 1. Operátor otvorí existujúci tiket s nastavenou SLA. 2. Operátor spustí funkciu „Eskalovať“ (zmena majiteľa/tímu). 3. Operátor zvolí cieľový tím/vedúceho (napr. Vedúci oddelenia). 4. Operátor uloží zmeny. |
| Očakávaný Výsledok | 1. Zodpovedný tím/majiteľ tiketu sa zmení na cieľového vedúceho/tím. 2. Systém zaznamená do histórie tiketu čas a dátum eskalácie a pôvodného operátora. 3. Ak sú definované, spustí sa notifikácia cieľovému vedúcemu/tímu. |

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-01-03 |
| Use-Case | UC-01: Vytvorenie a spracovanie zákazníckeho tiketu |
| Cieľ | Overiť správne uzatváranie tiketu, zaslanie notifikácie zákazníkovi a finálne vyhodnotenie SLA. |
| Predpoklady | 1. Existuje otvorený tiket v stave „Na spracovaní“. 2. Tiket má platnú e-mailovú adresu zákazníka. 3. Šablóna e-mailu na uzavretie tiketu je nakonfigurovaná a aktívna. |
| Kroky Testu | 1. Operátor otvorí tiket v stave „Na spracovaní“. 2. Operátor vyplní pole „Riešenie“ (záznam o vyriešení problému). 3. Operátor zvolí možnosť „Odoslať odpoveď e-mailom a uzavrieť“. |
| Očakávaný Výsledok | 1. Tiket má stav zmenený na „Uzavretý“. 2. CRM systém zaznamená dátum a čas uzavretia. 3. Automaticky sa odošle e-mailová odpoveď zákazníkovi s obsahom riešenia. 4. CRM systém vyhodnotí SLA a zaznamená, či bol cieľ dodržaný alebo porušený. |

## UAT scenáre pre UC-02 – Reklamácie

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-02-01 |
| Use-Case | UC-02: Riešenie reklamácie k cestovnému lístku alebo pokute |
| Cieľ | Overiť kompletný proces spracovania reklamácie pokuty, od prijatia podnetu až po finálne rozhodnutie a komunikáciu. |
| Predpoklady | 1. Existuje zákazník v CRM. 2. V externom systéme (pokuty/revízori) existuje záznam o pokute, ktorý je prepojený s ID zákazníka. 3. Integrovaný kanál pre evidovanie emailu ako reklamácie je funkčný a vie vytvoriť tiket. 4. Pravidlá SLA a eskalácie pre typ tiketu "Reklamácia" sú definované. |
| Kroky Testu | 1. Zákazník podá reklamáciu prostredníctvom e-mailu (odošle na určenú e-mailovú adresu DPB). 2. CRM automaticky vytvorí tiket typu „Reklamácia“. 3. Pracovník reklamácií otvorí tiket a načíta súvisiace údaje o pokute. 4. Pracovník vykoná rozhodnutie (napr. neuznať reklamáciu) a odošle odpoveď zákazníkovi, čím tiket uzatvorí. |
| Očakávaný Výsledok | 1. Vytvorí sa nový tiket typu Reklamácia, priradený k existujúcemu zákazníkovi. 2. Priebeh a rozhodnutie sú zdokumentované v histórii tiketu. 3. Systém automaticky vyhodnotí SLA. 4. Zákazníkovi sa odošle odpoveď s oznámením o rozhodnutí (Neuznať). |

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-02-02 |
| Use-Case | UC-02: Riešenie reklamácie k cestovnému lístku alebo pokute |
| Cieľ | Overiť správne fungovanie integrácie po schválení reklamácie, vrátane spustenia procesu informovania účtovného/ERP systému o potrebe opravného dokladu. |
| Predpoklady | 1. Existuje otvorený tiket typu „Reklamácia“ v stave „Na spracovaní“. 2. Je funkčné integračné rozhranie pre odosielanie dát o oprave/vrátenej sume do ERP/účtovníctva. |
| Kroky Testu | 1. Pracovník reklamácií zmení stav tiketu na „Uznaná reklamácia“ (Schválená). 2. Pracovník vyplní detaily o oprave/vrátenej sume v CRM. 3. Overiť v ERP/účtovníctve, či sa informácia o uznanej reklamácii preniesla. |
| Očakávaný Výsledok | 1. Tiket má finálny stav „Uznaná reklamácia – Uzavretá“. 2. CRM systém automaticky vygeneruje záznam o opravnom doklade/vrátenej sume. 3. Prostredníctvom API sa do ERP/účtovníctva prenesie požiadavka na spracovanie opravného dokladu. 4. Záznam o uznaní a dopade na platbu je zdokumentovaný na zázname zákazníka v CRM. |

## UAT scenáre pre UC-03 – Stratená/odcudzená karta

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-03-01 |
| Use-Case | UC-03: Nahlásenie a riešenie stratenej/odcudzenej karty |
| Cieľ | Overiť, že CRM systém dokáže iniciovať blokáciu karty v externom kartovom/tarifnom systéme a správne zaznamená udalosť do histórie zákazníka. |
| Predpoklady | 1. Existuje zákazník v CRM s platným prepojením na jeho kartu (ID karty). 2. Je funkčné integračné rozhranie pre obojsmernú komunikáciu s kartovým/tarifným systémom (pre spustenie blokácie a kontrolu stavu). 3. Operátor má príslušné oprávnenia. |
| Kroky Testu | 1. Operátor vyhľadá zákazníka a identifikuje konkrétnu kartu (napr. podľa ID). 2. Operátor vyvolá funkciu „Blokovať kartu“ (tlačidlo/akcia v CRM). 3. Operátor potvrdí blokáciu v dialógovom okne CRM. |
| Očakávaný Výsledok | 1. CRM systém prostredníctvom API úspešne odošle požiadavku na blokáciu do kartového/tarifného systému. 2. Stav karty v externom systéme sa zmení na „Blokovaná“. 3. CRM systém zaznamená do histórie zákazníka záznam o čase a osobe, ktorá blokáciu vykonala. 4. Operátor v CRM vidí potvrdenie o úspešnej blokácii. |

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-03-02 |
| Use-Case | UC-03: Nahlásenie a riešenie stratenej/odcudzenej karty |
| Cieľ | Overiť kompletný proces vystavenia náhradnej karty, prenos platných produktov/predplatného na novú kartu a kontrolu stavu v externom systéme. |
| Predpoklady | 1. Pôvodná karta je úspešne blokovaná (viď TC-03-01). 2. Zákazník má aktívne, platné predplatné (produkty) na pôvodnej karte. 3. Je funkčné integračné rozhranie pre vytvorenie novej karty a prenos produktov v kartovom/tarifnom systéme. 4. Operátor má oprávnenie na spustenie tohto procesu. |
| Kroky Testu | 1. Operátor založí v CRM záznam o novej karte (záznam s novým ID karty). 2. Operátor spustí funkciu „Preniesť produkty/Vystaviť náhradu“ v CRM (čím iniciuje API volanie na kartový systém). 3. Operátor overí stav v kartovom/tarifnom systéme. |
| Očakávaný Výsledok | 1. Nová karta je úspešne vytvorená v kartovom systéme. 2. Aktívne predplatné produkty sú presunuté a priradené k novej karte (stará karta je de-linkovaná/ostáva blokovaná). 3. V zázname zákazníka v CRM je aktualizovaný kľúč na novú kartu. 4. Stará karta ostáva v stave „Blokovaná“. |

## UAT scenáre pre UC-04 – Automatické pripomienky

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-04-01 |
| Use-Case | UC-04: Automatizované pripomenutie konca platnosti predplatného |
| Cieľ | Overiť logiku výberu zákazníkov v marketingovom module na základe dátumu exspirácie predplatného a stavu marketingových súhlasov. |
| Predpoklady | 1. V marketingovom module existujú dáta o zákazníkoch a ich predplatných, vrátane dátumu konca platnosti a marketingových súhlasov. 2. Filter pre výber cieľovej skupiny je správne nakonfigurovaný (napr. 7 dní do exspirácie). |
| Kroky Testu | 1. Spustiť dávku/automatizáciu pre generovanie zoznamu zákazníkov na pripomenutie. 2. Skontrolovať výsledný cieľový zoznam, ktorá má slúžiť ako vstup pre odosielanie. |
| Očakávaný Výsledok | 1. Do cieľového zoznamu sa dostanú len zákazníci, ktorým končí predplatné v definovanom horizonte (napr. 7 dní). 2. Zo zoznamu sú vylúčení zákazníci, ktorí nemajú aktívny marketingový súhlas na daný kanál (e-mail). |

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-04-02 |
| Use-Case | UC-04: Automatizované pripomenutie konca platnosti predplatného |
| Cieľ | Overiť úspešné odoslanie personalizovaných notifikácií a správne zaznamenanie komunikácie (logovanie) v CRM. |
| Predpoklady | 1. Existuje cieľový zoznam zákazníkov (výstup z TC-04-01). 2. Je funkčne konfigurovaná automatizácia. 3. Šablóny e-mailu sú hotové a schválené. |
| Kroky Testu | 1. Spustiť odoslanie notifikácií. 2. Overiť u testovacieho zákazníka, že dostal e-mail pripomienku. 3. Skontrolovať logy v marketingovom module a/alebo v CRM systéme. |
| ### Očakávaný Výsledok | 1. Notifikácie sú v marketingovom module v stave „Doručené“, prípadne „Odoslané“ s vylúčením chybových stavov (Bounce). 2. Log obsahuje presný čas odoslania, kanál (e-mail) a ID kampane. 3. V prípade implementovaného obojsmerného logovania je záznam o odoslanej notifikácii viditeľný aj na zázname zákazníka. |

## UAT scenáre pre UC-05 – Marketingová kampaň

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-05-01 |
| Use-Case | UC-05: Spustenie a vyhodnocovanie marketingovej kampane |
| Cieľ | Overiť správnu funkčnosť logiky segmentácie na základe kombinácie demografických dát a transakčných dát. |
| Predpoklady | 1. V marketingovom module existujú integrované dáta (transakcie: predplatné, zóna). 2. Existuje minimálne 5 testovacích zákazníkov, ktorí spĺňajú a 5 zákazníkov, ktorí nespĺňajú definované kritériá. |
| Kroky Testu | 1. Marketingový používateľ vytvorí segment s kritériami: „Zákazník s ročným predplatným v zóne X“. 2. Systém spracuje logiku a zobrazí zoznam zaradených zákazníkov. 3. Používateľ vizuálne skontroluje zoznam (napr. na Test User ID). |
| Očakávaný Výsledok | 1. Vytvorený segment obsahuje výlučne tie testovacie záznamy, ktoré spĺňajú definované kritériá. 2. Celkový počet v segmente je konzistentný s očakávaným počtom podľa dátového auditu. |

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-05-02 |
| Use-Case | UC-05: Spustenie a vyhodnocovanie marketingovej kampane |
| Cieľ | Overiť úspešné odoslanie cielenej kampane, funkčnosť logovania a zber kľúčových metrík (KPI). |
| Predpoklady | 1. Existuje finálny segment pre kampaň (výstup TC-05-01). 2. E-mailová šablóna je hotová a obsahuje funkčné sledovacie kódy. 3. Adresy testovacích zákazníkov sú funkčné a neblokujú e-maily. |
| Kroky Testu | 1. Marketingový používateľ vytvorí kampaň, vyberie cieľový segment a e-mail šablónu. 2. Spustí odoslanie na vybraný segment. 3. Zákazník (Test User) e-mail otvorí a klikne na odkaz. 4. Po určitej dobe (napr. 30 minút) skontroluje marketingový pracovník štatistiky kampane. |
| Očakávaný Výsledok | 1. Kampaň je úspešne odoslaná. 2. Štatistiky sú dostupné a zaznamenávajú udalosti: * Doručenie: 100% (ak sú adresy platné). * Otvorenie: Zaznamená sa otvorenie Test Usera. * Kliknutie: Zaznamená sa kliknutie Test Usera. 3. Dáta v reporte (CTR, Open Rate) sú logicky konzistentné s testovacou vzorkou. |

## UAT scenáre pre UC-06 – B2B zákazník

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-06-01 |
| Use-Case | UC-06: Správa B2B zákazníka (firma, škola, partner) |
| Cieľ | Overiť správnu evidenciu B2B zákazníka, jeho kontaktných osôb a priradených kľúčových dokumentov (zmluvy). |
| Predpoklady | 1. CRM systém je nakonfigurovaný pre prácu s objektmi firemných účtov a kontaktných osôb. 2. V systéme existuje špecializovaný objekt/pole pre Zmluvy s dátumom platnosti. 3. Account manažér má potrebné oprávnenia. |
| Kroky Testu | 1. Account manažér založí nového B2B zákazníka s fakturačnými údajmi. 2. Account manažér pridá aspoň jednu kontaktnú osobu. 3. Account manažér vytvorí a priradí záznam o zmluve k tomuto zákazníkovi. |
| Očakávaný Výsledok | 1. Záznam B2B profilu je uložený a spĺňa všetky povinné polia (IČO, Adresa). 2. Záznam o zmluve je úspešne priradený a zaevidovaný dátum jej platnosti/exspirácie. 3. Zobrazujú sa priradené kontaktné osoby. 4. Systém automaticky aktivuje pripomienky konca platnosti zmluvy (ak sú definované). |

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-06-02 |
| Use-Case | UC-06: Správa B2B zákazníka (firma, škola, partner) |
| Cieľ | Overiť prepojenie na ERP a schopnosť CRM systému spustiť generovanie podkladov pre externú fakturáciu. |
| Predpoklady | 1. Existuje B2B zákazník s aktívnou zmluvou. 2. Je funkčné integračné rozhranie na prenos dát o objednávke do ERP/účtovníctva. 3. V CRM je zaznamenaná nová objednávka, ktorá vyžaduje fakturáciu. |
| Kroky Testu | 1. Account manažér zaregistruje novú, veľkú objednávku (napr. 100 ročných predplatných) v CRM. 2. Account manažér spustí funkciu „Generovať podklady pre fakturáciu“ (tlačidlo/akcia v CRM). 3. Overiť záznam (dátový súbor, API log) o prenose dát v CRM. 4. Overiť prijatie dát na strane ERP systému. |
| Očakávaný Výsledok | 1. CRM systém prostredníctvom integrácie prenesie všetky potrebné dáta (objednávka, suma, fakturačné údaje) do ERP/účtovníctva. 2. Záznam v CRM obsahuje časovú pečiatku a referenčné ID z ERP o úspešnom prenose dát. 3. Podklady pre faktúru sú korektné a pripravené na spracovanie v ERP. |

## UAT scenáre pre UC-07 – GDPR

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-07-01 |
| Use-Case | UC-07: Žiadosť zákazníka o prístup k osobným údajom / výmaz údajov (GDPR) |
| Cieľ | Overiť schopnosť CRM systému iniciovať, zhromaždiť a bezpečne exportovať všetky relevantné osobné údaje zákazníka zo všetkých integrovaných zdrojov (DWH/Transakcie). |
| Predpoklady | 1. Existuje zákazník (Test User) s históriou interakcií (napr. aktivita, lístky). 2. CRM je nakonfigurované pre spracovanie GDPR žiadostí. 3. Integračné rozhrania pre zhromažďovanie dát z DWH/iných systémov sú funkčné. |
| Kroky Testu | 1. Vytvoriť GDPR tiket typu „Prístup k údajom“. 2. Spustiť proces zhromažďovania dát (napr. automatizácie, ktorý zozbiera dáta). 3. Pracovník preverí dáta a vygeneruje finálny export (napr. do PDF/CSV). |
| Očakávaný Výsledok | 1. Export obsahuje všetky relevantné kategórie dát (identifikačné, transakčné, komunikačné, súhlasy). 2. Export je čitateľný, štruktúrovaný a pripravený na bezpečné doručenie zákazníkovi. 3. V zázname zákazníka je zaznamenané vybavenie žiadosti a dátum exportu. |

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-07-02 |
| Use-Case | UC-07: Žiadosť zákazníka o prístup k osobným údajom / výmaz údajov (GDPR) |
| Cieľ | Overiť, že CRM systém iniciuje správne pseudonymizovanie/výmaz osobných dát zákazníka v rámci CRM jadra a vo všetkých integrovaných systémoch. |
| Predpoklady | 1. Existuje zákazník (Test User) v CRM. 2. Sú definované pravidlá retencie/výmazu (čo sa maže a čo sa archivuje zo zákona). 3. Je funkčná API integrácia na spustenie procesu výmazu v naviazaných systémoch (napr. pokuty, predajný systém). |
| Kroky Testu | 1. Vytvoriť GDPR tiket typu „Výmaz“ (Right to be Forgotten). 2. Pracovník schváli žiadosť a spustí proces výmazu/pseudonymizácie v CRM. 3. Overiť stav zákazníka v CRM a naviazaných systémoch (napr. či je email/meno nahradené generickým kódom). |
| Očakávaný Výsledok | 1. Osobné identifikačné údaje v CRM (meno, email, tel. číslo) sú odstránené alebo pseudonymizované (nahradené neidentifikovateľnou hodnotou). 2. CRM systém odošle notifikáciu/príkaz na výmaz/pseudonymizáciu dát do všetkých integrovaných systémov. 3. Zostáva len minimálna zákonná evidencia o tom, že žiadosť bola spracovaná. |

## UAT scenáre pre UC-08 – Import externých udalostí z DWH

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-08-01 |
| Use-Case | UC-08: Import udalostí z externých systémov |
| Cieľ | Overiť správne spracovanie a priradenie korektne štruktúrovaných udalostí k existujúcim zákazníkom v CRM. |
| Predpoklady | 1. Existuje zákazník (Test User) v CRM s platným identifikátorom (napr. ID účtu). 2. Integračné rozhranie pre príjem udalostí je aktívne a očakáva dáta v správnom formáte. |
| Kroky Testu | 1. Z externého systému (napr. E-shop/Validátor) odoslať testovaciu udalosť so správnym ID zákazníka (napr. Nový nákup lístka). 2. Overiť, že sa v CRM vytvorí záznam interakcie. |
| Očakávaný Výsledok | 1. Udalosť je úspešne prijatá a spracovaná. 2. Udalosť je správne priradená k záznamu Test Usera v CRM. 3. Nový záznam interakcie je dostupný v histórii zákazníka (360° pohľad). |

| Položka | Detail |
| --- | --- |
| TC ID | TC-08-02 |
| Use-Case | UC-08: Import udalostí z externých systémov |
| Cieľ | Overiť mechanizmus spracovania chýb a schopnosť systému uložiť nezaradené udalosti do "chybového bufferu" pre manuálnu nápravu administrátorom. |
| Predpoklady | 1. V CRM je definovaná štruktúra pre chybový buffer. 2. Je nastavená notifikácia administrátora pri chybe. |
| Kroky Testu | 1. Odoslať udalosť (napr. Nákup lístka) z externého systému, ktorá úmyselne chýba kľúčový identifikátor zákazníka (napr. ID účtu). 2. Overiť, že CRM/integračná logika nezaeviduje udalosť do histórie zákazníka, ale uloží ju do chybového bufferu. 3. Administrátor otvorí buffer, manuálne dopáruje udalosť k správnemu zákazníkovi a spustí jej opätovné spracovanie. |
| Očakávaný Výsledok | 1. Udalosť je správne uložená v chybovom bufferi (nebola priradená k zákazníkovi). 2. Administrátor je notifikovaný o chybe. 3. Po manuálnom dopárovaní sa udalosť korektne uloží do histórie príslušného zákazníka. 4. Záznam v chybovom bufferi sa uzatvorí/archivuje. |

Všeobecné podmienky:

Uchádzač sa v rámci poskytovania Služby ďalej zaväzuje zabezpečiť:

- dodanie všetkých softvérových komponentov, licencií, dokumentácie a prístupov potrebných na prevádzku, údržbu a rozvoj systému CRM;

- dodanie zdrojových kódov k softvéru, ktorý bol vyvinutý alebo upravený v rámci poskytnutia Služby CRM;

- poskytnutie dostatočných práv a oprávnení na využívanie dodaného SW aj treťou stranou (v rozsahu potrebnom na servis a údržbu systému CRM);

- použitie otvorených alebo štandardizovaných rozhraní, ktoré umožnia nezávislému Uchádzačovi poskytovať podporu a integrovať systém CRM;

- zabezpečenie, že riešenie systému CRM nebude obsahovať technické alebo licenčné obmedzenia, ktoré by bránili servisovaniu alebo rozvoju treťou stranou.

Uchádzač sa zaväzuje, že všetky zdrojové kódy, skripty, konfigurácie, dokumentácia a iné autorské diela vytvorené v rámci implementácie a poskytovania Služby CRM budú od okamihu ich vzniku výhradným vlastníctvom Obstarávateľa.

Uchádzač týmto prevádza na Obstarávateľa všetky majetkové autorské práva k softvéru, ktorý bol vyvinutý alebo upravený v rámci poskytnutia Služby CRM v neobmedzenom rozsahu, najmä právo kód používať, upravovať, rozmnožovať, rozširovať a poskytovať tretím osobám bez akéhokoľvek obmedzenia.

Uchádzač nie je oprávnený preniesť na Obstarávateľa akékoľvek a všetky dodatočné náklady, ktoré mu vniknú počas poskytovania Služby. Uchádzač nesmie použiť žiadny softvér pod licenciou, ktorá by mohla vyžadovať sprístupnenie zdrojového kódu, obmedzovať obchodné využitie výsledného systému CRM alebo zakladať vznik akýchkoľvek povinností Obstarávateľa voči tretím osobám, najmä povinnosť úhrady licenčných poplatkov tretím osobám.

Uchádzač zodpovedá za to, že výsledný systém CRM nebude obsahovať žiadne komponenty, ktoré by obmedzovali vlastnícke práva Obstarávateľa alebo vyvolávali povinnosť úhrady licenčných poplatkov zo strany Obstarávateľa voči tretím osobám počas poskytovania Služby.

Uchádzač vyhlasuje, že má právo nakladať so všetkými použitými komponentmi a že ich použitie v rámci poskytovania Služby neporušuje práva tretích osôb.

Uchádzač sa zaväzuje poskytnúť Obstarávateľovi úplný zoznam všetkých open-source komponentov, v prípade ak sa bude toto riešenie pri poskytovaní Služby uplatňovať, použitých v riešení systému CRM, vrátane ich licencií, najneskôr pri odovzdaní Služby CRM a začatia poskytovania Služby.

Uchádzač je povinný odovzdať Obstarávateľovi kompletné zdrojové kódy, build a deployment skripty, dokumentáciu a všetky ďalšie podklady potrebné na plnohodnotnú prevádzku a rozvoj systému CRM.

Uchádzač nesmie použiť žiadny proprietárny softvér, ktorý by vyžadoval úhradu dodatočných licencií zo strany Obstarávateľa alebo by inak obmedzoval práva Obstarávateľa na používanie, úpravu alebo ďalší rozvoj systému CRM počas využívania Služby, pokiaľ Obstarávateľ neposkytne na také použitie predchádzajúci súhlas.

Uchádzač sa zaväzuje, že po skončení poskytovania Služby, z akéhokoľvek dôvodu, zabezpečí Obstarávateľovi bezodkladné odovzdanie všetkých dát Obstarávateľa, ktoré boli spracúvané alebo uchovávané v rámci poskytovanej Služby. Dáta budú odovzdané v úplnej, aktuálnej a štruktúrovanej podobe, v bežne používanom a strojovo spracovateľnom formáte (napr. CSV, XML, JSON), vrátane všetkých relevantných metadát, vzťahov a histórie.

Uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť pri migrácii dát do iného systému, a to po primeranú dobu po skončení zmluvy, minimálne však 3 mesiace. Odovzdanie dát musí byť realizované bez dodatočných licenčných alebo iných poplatkov nad rámec zmluvne dohodnutej Ceny za Služby, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Po úspešnom odovzdaní dát a na základe pokynu Obstarávateľa je Uchádzač povinný zabezpečiť bezpečné a preukázateľné vymazanie všetkých dát Obstarávateľa zo svojich systémov, vrátane záloh, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Poskytovanie Služby bude zabezpečené formou cloudového riešenia (SaaS/PaaS), ktoré komplexne zabezpečuje pre Obstarávateľa Uchádzač v rámci poskytovania Služby CRM.

Uvedenie CRM do produkčnej prevádzky – najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy.

Poskytovanie služby vrátane potrebných licencí a SLA podpora podľa požadovaných parametrov – 36 mesiacov.