# PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ALEBO JEJ ZMENY

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Stavba

- názov			: Diaľnica D1 Bidovce - štátna hranica SK/UA

- charakter činnosti		: novostavba

- miesto (kraj, okres)	: Košický samosprávny kraj, okres Košice – okolie, Trebišov,

Michalovce, Sobrance

- obec		: Svinica, Ďurkov, Košický Klečenov, Dargov, Bačkov, Višňov,

Parchovany, Božčice, Sečovce, Dvorianky, Tušice, Moravany,

Rakovec nad Ondavou, Suché, Petrovce nad Laborcom, Topoľany,

Stráňany, Vinné, Zalužice, Hažín, Závadka, Veľké Revištia, Nižná

Rybnica, Ostrov, Sejkov, Orechová, Jenkovce, Nižné Nemecké,

Vyšné Nemecké

- katastrálne územie	       : Svinica, Ďurkov, Košický Klečenov, Dargov, Bačkov, Višňov,

Parchovany, Božčice, Sečovce, Dvorianky, Tušice, Moravany

Rakovec nad Ondavou, Suché, Petrovce nad Laborcom, Topoľany

Stráňany, Vinné, Zalužice, Hažín, Závadka, Veľké Revištia, Nižná

Rybnica, Ostrov, Sejkov, Orechová, Jenkovce, Nižné Nemecké,

Vyšné Nemecké

Stavebník (objednávateľ)

- názov, adresa		: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

## PREDMET SÚŤAŽE (Správa o hodnotení - SoH)

  - Východiskové predpoklady

Stavba „Diaľnica D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA“, ako navrhovaná činnosť v území, musí byť pred rozhodnutím o jej umiestnení posudzovaná v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako proces „EIA“). V minulosti už boli v súvislosti s predmetnou stavbou Ministerstvom životného prostredia SR vydané rozsahy hodnotenia pre úsek „Diaľnica D1 Bidovce – Pozdišovce“ č. 4880/2017-1.7/ml z 08.06.2017 a pre úsek „Diaľnica D1 Pozdišovce – štátna hranica SR/UA“ č. 111/2018-1.7/dj-RH z 27.02.2018. V posudzovaní sa však ďalej nepokračovalo, záverečné stanoviská teda neboli vydané. V rámci komplexného úseku „Diaľnica D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA“ bol dňa 18.11.2025 Ministerstvom životného prostredia  SR určený rozsah hodnotenia pre navrhovanú činnosť podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle požiadavky 2.2.30 rozsahu hodnotenia bude potrebné vyhodnotiť pripomienky zaslané k Informácii o navrhovanej činnosti alebo jej zmene (ARPenviro s. r. o., 06/2024) a zhodnotiť splnenie jednotlivých špecifických požiadaviek tohto rozsahu hodnotenia.

Informácia o navrhovanej činnosti alebo jej zmene  je zverejnená na webovom sídle MŽP SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/dialnica-d1-bidovce-statna-hranica-sk-ua

Počas vypracovania Správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny bude potrebné pristúpiť k návrhu a posúdeniu alternatívneho riešenia, resp. úpravy trasy uvedenej v Rozsahu hodnotenia bod 1. Podrobnejší popis je uvedený v zmysle špecifickej podmienky v bode 2.2.2. rozsahu hodnotenia. Z tohto dôvodu je predmetom zákazky aj  technický podklad reflektujúci na vyššie uvedené požiadavky ako aj akceptovanie záverov migračnej, resp. iných súvisiacich štúdií a prieskumov zabezpečovaných v rámci SoH.

Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie bude vypracovaná v súlade s prílohami  Súťažných podkladov.

1.2 	Základné požiadavky

Správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny (ďalej len „SoH“) je potrebné vypracovať na základe určeného Rozsahu hodnotenia (ďalej len „RH“), ktorý je prílohou týchto Súťažných podkladov. Informácia o navrhovanej činnosti alebo jej zmene (z roku 2025, k dispozícii aj na web stránke www.enviroportal.sk), požiadavky, pripomienky a odporúčania zo stanovísk doručených k informácii o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ako aj všetky uvedené podklady, tvoria samostatné prílohy časti B.1 súťažných podkladov.

SoH je potrebné vypracovať podľa prílohy č. 11 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na varianty určené Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) v RH, ako aj na nové upravené varianty vypracované v rámci technického podkladu, ktorý je súčasťou tejto súťaže:

- nulový variant - stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila

- variant „G“ - beztunelový – s trasovaním: km 0,000 – 72,019 uvedený v predloženej Informácii o navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (ARPenviro, s.r.o., 06/2025)

- nový kombinovaný variant „G“ a „I“ – tunelový – s kombinovaným trasovaním: km 0,000 – 13,4 variantu „I“ uvedenom v predloženej Multimodálnej štúdii realizovateľnosti (Dpravoprojekt, a.s., 06/2024), s pokračovaním až po km 72,019 vo variante „G“ uvedenom v predloženej Informácii o navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (ARPenviro, s.r.o., 06/2025)

V novom kombinovanom variante bude upravená trasa, návrh križovatiek a dopravné prepojenia, ako aj navrhnuté možnosti migrácie veľkých cicavcov. Pri návrhu úprav variantu je potrebné vychádzať okrem rozsahu hodnotenia aj z doručených stanovísk k Informácii o navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Zároveň bude upravený variant reflektovať na závery z migračnej štúdie a iných štúdií, ktoré môžu mať priamy vplyv na úpravu trasy – jej smerové a výškové vedenie, dĺžky mostných objektov a iných parametrov, pričom výrazný odklon trasy mimo koridorov, resp. územia sa nepredpokladá.

Samotné upravené varianty budú až po odsúhlasení zadávateľa prerokované s príslušnou samosprávou, dotknutými obcami, mestami, dotknutými orgánmi a organizáciami a konzultované so ŠOP SR, OÚ ŽP a MŽP SR, sekcia OPBK, MD SR, prípadne s JASPERS počas priebehu prípravy vypracovania SoH. Odporúčame už v štádiu Technického podkladu zabezpečiť záväzné stanoviská a uznesenia miest a obcí, aby sa predišlo neskorším zamietavým stanoviskám pri prerokovaní Správy o hodnotení.

V SoH je potrebné reflektovať na skutkové aktuálne okolnosti spracované v technickom podklade a na náležitosti vyplývajúce z  aktuálnej príslušne platnej legislatívy.

## 2	ZADÁVACIE PODKLADY

- Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké) (Dopravoprojekt, a.s., 06/2024)

- Informácia o navrhovanej činnosti alebo jej zmene pre stavbu Diaľnica D1 Bidovce – št. hranica SK/UA (ARPenviro, s.r.o.,06/2025)

- Kópie všetkých doručených stanovísk k Informácii o navrhovanej činnosti alebo jej zmene  podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Rozsah hodnotenia určený pre navrhovanú činnosť Diaľnica D1 Bidovce – št. hranica SK/UA č. 14456/2025-11./dš, 65645/2025,65646/2025-N, 65647/2025-int. zo dňa 18.11.2025

Predchádzajúce štúdie a dokumentácie, ktoré môžu slúžiť ako podklad k riešeniu nového variantu:

- Štúdia realizovateľnosti „Diaľnica D1 Bidovce - št. hr. SR/UA“(08/2014)

- Zámer „Diaľnica D1 Bidovce – Pozdišovce“ (02/2017)

- Zámer „Diaľnica D1 Pozdišovce – št. hr. SR/UA“ (11/2017)

- Technická štúdia „Diaľnica D1 Bidovce – Pozdišovce“ (05/2018)

- Migračná štúdia „Diaľnica D1 Bidovce – Pozdišovce; D1 Pozdišovce – št. hr. SR/UA“ (06/2019)

- Primerané posúdenie vplyvu projektu na územia sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 Smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (92/43/EHS) „Diaľnica D1 Bidovce – Pozdišovce“ (02/2020)

- Primerané posúdenie vplyvu projektu na územia sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 Smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (92/43/EHS) „Diaľnica D1 Pozdišovce – št. hranica SR/UA“ (02/2020)

Zadávacie podklady tvoria samostatné prílohy časti B.1 súťažných podkladov. Podklady okrem tých, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, ako napr. korporátny dizajn manuál Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s budú poskytnuté úspešnému uchádzačovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo. Neoddeliteľnou súčasťou podkladov bude spracovateľovi ním vypracovaný technický podklad  a súvisiace štúdie a prieskumy (ako prílohy), ktoré si spracovateľ bude zabezpečovať v priebehu vypracovania komplexného diela, predmetu tejto súťaže - SoH.

Ostatné potrebné materiály a podklady (územné plány, nové aktivity v území, stanoviská dotknutých obcí a iných subjektov, environmentálne údaje, dopravné údaje a pod.) potrebné pre vypracovanie SoH si zabezpečí zhotoviteľ.

## ROZSAH PRÁC A POŽIADAVKY

3.1  Prílohy SoH:

- Primerané posúdenie na Natura 2000 vrátane kumulatívnych vplyvov spracovať podľa metodiky – Metodika primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (ŠOP SR, 2023) a v zmysle prílohy č.1a a 2a časti B1 súťažných podkladov.

- Posúdenie na klimatické zmeny  vypracovať v zmysle  príloh č. 1a a 2a časti B.1 súťažných podkladov. Pri vypracovaní je potrebné vychádzať z metodologického usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby SR a Výskumného ústavu dopravného: „Metodická príručka posudzovania dopadov zmeny klímy na veľké projekty v sektore doprava“ (2018).

- Migračná štúdia spracovať v zmysle TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava. a v zmysle príloh č. 1a a 2a časti B.1 súťažných podkladov.

- Hluková štúdia vypracovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov, a bude obsahovať návrh protihlukových opatrení s preukázaním ich predpokladanej účinnosti.

Požiadavky a náležitosti na spracovanie sú uvedené v prílohách č. 1a a 2a časti B.1 súťažných podkladov.

- Vibračná štúdia vypracovať v  súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, a v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov. Požiadavky a náležitosti na spracovanie sú uvedené v prílohách č. 1a a 2a časti B.1 súťažných podkladov.

- Rozptylová štúdia, bude vypracovaná v súlade s príslušnou legislatívou o ochrane ovzdušia a v súlade s príslušnými vykonávajúcimi predpismi v platnom znení, v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov, s návrhom účinných opatrení vrátane prachových častíc, spracovať v súlade so zákonom č.146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŽP SR č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia v platnom znení s návrhom účinných opatrení. Požiadavky a náležitosti na spracovanie sú uvedené v prílohách č. 1a a 2a časti B.1 súťažných podkladov.

- Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov spracovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Požiadavky a náležitosti na spracovanie sú uvedené v prílohách č. 1a a 2a v časti B.1 súťažných podkladov.

- Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA) vyhodnotiť v súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Požiadavky a náležitosti na spracovanie sú uvedené v prílohách č. 1a a 2a časti B.1 súťažných podkladov.

- Inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia pre Správu o hodnotení vplyvov stavby na zložky životného prostredia (IGHS).

- Svetelnotechnická štúdia, ktorá posúdi úroveň svetelného zaťaženia priestoru dotknutých obcí. Komplexný pohľad na vplyv stavby diaľnice na existujúce svetelné pomery v dotknutej oblasti a posúdenie vizuálnych podmienok na navrhovaných komunikáciách. Na základe jej výsledkov určiť adekvátne opatrenia na elimináciu svetelného smogu najmä v nočných hodinách a určiť či je potrebný svetelnotechnický posudok.

Samostatnú časť SoH bude tvoriť všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie informácií (ďalej len „Netechnické zhrnutie“) uvedených v písmenách a) až e) § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Technický podklad – ako samostatná príloha

Podklady a požiadavky na Technický podklad a súvisiace štúdie, ako aj ich náležitosti sú uvedené a budú vypracované v zmysle Príloh č. 1a, 2a časti B.1 súťažných podkladov.

3.2  Špecifické požiadavky:

- Zhotoviteľ je povinný v zmysle špecifickej požiadavky RH v bode 2.2.22 vyhodnotiť kumulatívne vplyvy aj s výhradnými ložiskami (Višňov, horľavý zemný plyn, Kravany, horľavý zemný plyn, Rakovec nad Ondavou, horľavý zemný plyn, Dargov - Barvínkov, stavebný kameň), s chráneným územím na osobitné zásahy do zemskej kôry (Svinica, geotermálna energia) a prieskumnými územiami (Košická kotlina, geotermálna energia, Pavlovce nad Uhom, horľavý zemný plyn, Bačkov - Sečovce, geotermálne vody, Dargov, geotermálne vody), ktoré sa nachádzajú v blízkosti alebo priamo v dotknutom území.

- Zhotoviteľ je povinný v zmysle špecifickej požiadavky RH v bode 2.2.24 uviesť vzťah navrhovanej činnosti k najbližším oblastiam a objektom ukrajinského prírodného rezervného fondu, oblastiam a objektom siete Emerald Ukrajiny (Smaragdová sieť, Natura 2000). Uvedené informácie graficky znázorniť na mapovom podklade s vyznačením vzdialenosti predmetných oblastí od navrhovanej činnosti (metre, kilometre). Do správy o hodnotení zahrnúť výpočty a analýzu pravdepodobného vplyvu na určené územie a objekty pre každú technologickú schému práce s uvedením kompenzačných a ochranných opatrení na ochranu prírody.

- Zhotoviteľ je povinný v zmysle špecifickej požiadavky RH v bode 2.2.25 vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na vodné útvary nachádzajúce sa na hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou. Graficky znázorniť dotknuté vodné útvary na mapovom podklade. V rámci správy o hodnotení uviesť pravdepodobný vplyv jednotlivých stavebných prác na existujúce vodné útvary; uviesť kompenzačné a environmentálne opatrenia na ochranu vodných útvarov (vrátane obmedzení stavebných prác počas obdobia neresu, opatrení na zabránenie alebo zníženie vstupu znečisťujúcich látok do vodného prostredia atď.).

- Zhotoviteľ je povinný  v zmysle špecifickej požiadavky RH v bode 2.2.26 predložiť mapový podklad, na ktorom budú vyznačené vzdialenosti navrhovanej činnosti k hranici dotknutej strany a najbližšej obytnej zástavby dotknutej strany.

- Zhotoviteľ je povinný v zmysle špecifickej požiadavky RH v bude 2.2.27 poskytnúť opis zdrojov emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, schému ich umiestnenia a výpočty ich množstva; uviesť údaje o kvalite ovzdušia v dotknutej oblasti, kde sa má navrhovaná činnosť s dôrazom na územie v blízkosti dotknutej strany. Vyhodnotiť úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá bude vznikať počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, berúc do úvahy úroveň znečistenia vo výpočtových bodoch na hranici s Ukrajinou a najbližšej obytnej zástavby dotknutej strany.

- Zhotoviteľ je povinný v zmysle špecifickej požiadavky RH v bode 2.2.28 opísať hlavné riziká spôsobené človekom. Pri zvažovaní scenárov havárií na základe projektových predpokladov a nad rámec projektových predpokladov je potrebné zabezpečiť, aby bola postihnutá oblasť zmapovaná pre prípad núdzovej situácie.

- Vyhodnotiť všetky požiadavky, pripomienky a odporúčania zo stanovísk doručených k informácii o navrhovanej činnosti a zhodnotiť splnenie jednotlivých špecifických požiadaviek RH v bode 2.2.30.

3.3	Rozsah prác bude zodpovedať prílohe č. 1,1a a 2,2a časti B.1 súťažných podkladov, platnému rozsahu hodnotenia určeného MŽP SR podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, SoH bude obsahovať všetky požiadavky a náležitosti uvedené v prílohe č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.4	Zhotoviteľ SoH sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou, t. j. verejného prerokovania a pod. aj po dodaní predmetu súťaže, ak ho k tomu verejný obstarávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú (v rozsahu predmetu súťaže).

3.5	V prípade, ak bude potrebné doplniť SoH, a to aj po odovzdaní diela na základe požiadavky MŽP SR alebo iných dotknutých subjektov (napr. JASPERS, MDV SR, a pod.), zhotoviteľ doplnenie vykoná bezodplatne a bezodkladne, najneskôr však do siedmich pracovných dní, na základe vyzvania verejného obstarávateľa.

3.6	Pre hodnotenie variantov (pri SoH) uchádzač použije multikriteriálne hodnotenie (kombinácia kvantitatívnej a kvalitatívnej metódy) na vyhodnotenie kritérií stanovených pre hodnotenie posudzovaných variantov a nulového variantu (príloha č. 3 časti B.1 súťažných podkladov) Hodnotenie variantov musí byť prehľadné, s jednoznačne definovaným obsahom jednotlivých kritérií a rozsahom ich vplyvu.

3.7	Uchádzač navrhne plnenie bodu 1, časti C-III. prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce).

3.8	V SoH budú podrobnejšie zhodnotené a spracované:

- všetky Špecifické požiadavky uvedené v RH a v primeranej miere aj pripomienky k nemu uvedené v liste č. 14456/2025-11.1/dš, 65645/2025, 65646/2025-N, 65647/2025-int.  zo dňa 18.11.2025, pričom prehľad plnenia špecifických podmienok RH bude v SoH osobitne  uvedený;

- SoH bude obsahovať potrebné náležitosti a výsledky inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu a všetkých súvisiacich prieskumov a štúdií vypracovaných v zmysle príloh č.1a a 2a časti B.1 súťažných podkladov;

- V SoH zapracovať výsledky všetkých príloh uvedených v bode 3.1 a všetky špecifické požiadavky uvedené v bode 3.2 prílohy č.1. časti B.1 súťažných podkladov;

- dopravno-inžiniersky prieskum,  smerovanie dopravy; dopravné vzťahy diaľnice v cestnej sieti, vplyv na dopravu regiónu;

- popísať súlad a posúdiť mieru súladu s ÚPD dotknutých obcí, VUC a KURZ 1 a strategickým dokumentom dopravy, vrátane stratégie cyklotrás, ak takáto v čase spracovania bude k dispozícii;

- posúdenie očakávaného vývoja v prípade nerealizovania diaľnice(nulový variant), najmä:

–	vývoj dopravnej situácie a vplyv na životné prostredie,

–	nároky na rekonštrukcie jestvujúcich ciest, inžinierskych sietí, príp. demolácií a pod. pri naplnení kapacity ciest;

- opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov diaľnice na pôdu, vodu, ovzdušie a pod;

- kladné a záporné vplyvy počas výstavby a prevádzky diaľnice;

- v zmysle kapitoly A II, bod. Č. 18 prílohy č. 11 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice;

- možné zdroje násypového materiálu pre stavbu diaľnice jestvujúce lomy a prístupové cesty k nim;

- spôsob likvidácie vykopaného materiálu – možnosť jeho využitia, návrh lokalít na skládky a prístupové cesty k nim, vrátane výrubového materiálu (napríklad z vrtov, zo zakladania mostných pilierov a podobne) a spôsobu narábania s takýmto materiálom, pričom súčasťou bude bilancia výrubového materiálu a projekt narábania s rúbaninou, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie jeho nakladania v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- vytipovanie plôch pre stavebné dvory, prístupové cesty k nim, opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov počas výstavby;

- opatrenia na revitalizáciu územia dotknutého výstavbou diaľnice.

3.9	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovávania predmetu zákazky.

3.10	Spôsob a lehoty prerokovania, osobitné podmienky:

- nevyhnutnou podmienkou pre vypracovanie SoH v zmysle vydaného RH sú spracovateľom vypracované súvisiace štúdie a podklady, pričom spracovateľ ich spracováva priebežne, počas celej doby spracovania SoH a ich výsledky si vzájomne koordinuje, vyhodnocuje a využíva pre účely dodania komplexného a kompletného diela – SoH;

- zhotoviteľ zvolá rokovanie na začiatku prác SoH do 5 kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo za účasti zástupcov objednávateľa participujúcich na technickej časti súťažných podkladov;

- zvolávať v priebehu spracovania SoH pravidelné rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom, minimálne raz za 3 mesiace;

- zhotoviteľ vyhotoví koncept Technického podkladu v rozsahu situácie so zakresleným navrhnutým, resp. upraveným variantom „G“ a novým variantom navrhovanej činnosti za účelom odsúhlasenia koncepcie križovatiek a smerového a výškového vedenia trasy najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy;

- zhotoviteľ doručí do sídla objednávateľa koncept SoH a koncept kritérií pre hodnotenie variantov najneskôr 30 kalendárnych dní pred termínom záverečného prerokovania v elektronickej forme;

- zhotoviteľ zvolá záverečné prerokovanie najneskôr 35 kalendárnych dní pred termínom doručenia diela;

- zhotoviteľ zapracuje pripomienky do 5 pracovných dní po záverečnom prerokovaní, a následne predloží objednávateľovi doplnený v digitálnej forme na USB kľúči na pripomienkovanie a kontrolu pred odovzdaním;

- zhotoviteľ zapracuje pripomienky objednávateľa ku doplnenému konceptu diela v primeranej lehote, ktorú určí objednávateľ  a doručí dielo k preberaciemu konaniu;

- zhotoviteľ doručí objednávateľovi na schválenie najneskôr 20 kalendárnych dní pred termínom dodania diela Koncept informačného bulletinu (ďalej len „koncept bulletinu“).  Objednávateľ vznesie pripomienky k predloženému konceptu bulletinu v primeranej lehote. Zhotoviteľ  pripomienky objednávateľa zapracuje do konceptu bulletinu a tento opätovne predloží objednávateľovi na schválenie v lehote do 5 pracovných dní;

- zhotoviteľ dodá dielo v celom rozsahu po ukončení preberacieho konania; prevzatie diela SoH, riadne vyhotovených podkladov k informačnému bulletinu, ako aj samotný bulletin vypracovaný v zmysle Korporátneho dizajn manuálu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s, ktorý bude poskytnutý úspešnému uchádzačovi, potvrdia obe zmluvné strany podpisom preberacieho protokolu, po ukončení preberacieho konania k dielu;

- zhotoviteľ v súvislosti s každým rokovaním - pravidelným (minimálne raz za 3 mesiace) zabezpečí pozvánku vrátane jej rozposlania. Pozvánka musí byť vyhotovená tak, že na titulnej strane bude na hornej časti listu uvedené logo i názov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. vrátane adresy, potom nasleduje logo a názov firmy zhotoviteľa. Zhotoviteľ zašle definitívnu verziu pozvánky príslušnému zodpovednému pracovníkovi NDS Koncept záznamu z rokovania vyhotoví zhotoviteľ, po jeho spripomienkovaní verejným obstarávateľom, záznam doručí účastníkom rokovania.

3.11 	SoH podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 	zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí obsahovať:

- základnú charakteristiku navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,

- charakteristiku súčasného stavu životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť alebo jej zmena realizovať, ako aj územie, ktoré bude navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou ovplyvnené,

- hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie a zdravie ľudí,

- porovnanie variantov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu,

- návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí,

- v rámci bodu 5 čl. II časti A prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude súčasťou aj zoznam predbežných parcelných čísiel pozemkov (v čase spracovania SoH) pod trasami posudzovaných variantov,

- vyhodnotenie pripomienok k Informácii o navrhovanej činnosti alebo jej zmene,

- náležitosti uvedené v prílohe č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.12    Súčasťou SoH bude, pre účel verejného prerokovania, ako samostatná 	príloha aj   informačný bulletin;

3.13     Informačný bulletin stavby so základnými informáciami bude:

- v zmysle pokynov Objednávateľa (vizuál, dizajn, manuál). Všetky formy podkladov a  realizovaných výstupov sú v zmysle autorských práv majetkom Objednávateľa,

- podklady na informačný bulletin diaľnice na CD/DVD (maximálna veľkosť súboru je 10 MB) nosiči vo formáte .pdf.,

- dodaný v tlačenej forme (200 g/m2, matný papier) a v elektronickom formáte (*pdf),

- vizuálne spracovaný v rozsahu: Formát a rozmer: 3xA5 formát (210 x 445,5 mm), zložený do A5 formátu (210 x 148,5 mm); Farebná nálada: Korporátne farby Objednávateľa; Písmo: Korporátne písmo Objednávateľa,

- obsah: logo Objednávateľa, názov stavby, vizualizácia, kontakty, najčastejšie otázky s poznámkovým blokom, lokalita stavby, mapa lokality, stavba ako súčasť ťahu, vizualizácia, prínos stavby, stav prípravy, termíny výstavby, financovanie, popis trasy, parametre stavby, porovnanie variantov,

- úspešnému uchádzačovi bude poskytnutý Korporátny dizajn manuál Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,

  - Súčasťou správy bude na verejné prerokovanie pripravená vhodná prezentácia navrhovanej činnosti s názorným zobrazením vedenia diaľnice, vrátane vplyvov na životné prostredie – vizualizácia, resp. simulácie. Obsah prezentácie bude prednesený zhotoviteľom správy o hodnotení, súčasťou bude aj vypracovanie záznamov z verejných prerokovaní.

## 4	POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE

4.1	Počet výtlačkov dokumentácie SoH vrátane súvisiacich štúdií (bez Technického  podkladu, ktorej počet výtlačkov je uvedený v Prílohe č.1a k časti B.1 SP):

•	Správa o hodnotení s prílohami (SoH) v tlačenej forme

- v slovenskom jazyku	 28×

- ukrajinskom jazyku	 1×

- Netechnické zhrnutie (Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie, uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X. zákona)

- v slovenskom jazyku	 28×

- v ukrajinskom jazyku	 1×

•	Výtlačky naviac (ocenené v Špecifikácii ceny prác, Technický podklad, B. Grafická časť):

-	prehľadná situácia – súčasný stav v M 1:50 000	 10×

-   	prehľadná situácia – súčasný stav v M 1:10 000	 10×

-	prehľadná situácia – mapa vplyvov a opatrení v M 1:10 000	 10×

-	prehľadná situácia – ortofotomapa vplyvov a opatrení v M 1:10 000	 10×

•	Digitálna dokumentácia:

-	kompletná SoH v digitálnej forme na CD/DVD nosiči (pdf) v slovenskom jazyku	 1×

(ocenené v Špecifikácii ceny prác, Správa o hodnotení)

-	kompletná SoH v digitálnej forme na CD/DVD nosiči (doc, xls, dwg a dgn)	 1×

(ocenené v Špecifikácii ceny prác, Správa o hodnotení)

-	kompletná SoH v digitálnej forme na CD/DVD nosiči (pdf) v ukrajinskom jazyku	 1×

(ocenené v Špecifikácii ceny prác, Správa o hodnotení)

-	Informačný bulletin (podklady pre bulletin) s prezentáciou/vizualizáciou (simulácie)	 2×

(ocenené v Špecifikácii ceny prác, Informačný bulletin, vrátane podkladov a vizualizácií)

-    netechnické zhrnutie v digitálnej forme na CD/DVD nosiči	 2×

(ocenené v Špecifikácii ceny prác, Netechnické zhrnutie)

-    Dopravný model v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte .ver	 1×

(ocenené v Špecifikácii ceny prác, Správa o hodnotení)

- Informačný bulletin v tlačenej forme	 150×

4.2	Elektronická forma - výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte dwg. a dgn., textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch doc. a xls., obrázkovú časť vo formáte pdf. a jpg., a kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf.

4.3	Textová časť SoH bude na formátoch A4, výkresová časť na formátoch A4 a ich násobkoch.

V SoH budú mapové prílohy farebné, vypracované v geografickom referenčnom sytéme S-JTSK, v mierke 1:50 000 a 1:10 000, prehľadné situácie v mierke 1:10 000, samostatne bude priložená ortofotomapa s technickým riešením M 1:10 000. V mapách bude prehľadne zakreslený súčasný stav životného prostredia, územia Natura2000, migračné trasy, biotopy európskeho a národného významu, vplyvy vyvolané dialnicou a návrh opatrení na ich minimalizáciu. Zložité úseky trás budú doložené v správe v mierke 1:5 000.

4.4	Podklady k informačnému bulletinu v slovenskom jazyku (texty, vizualizácia, situácia so zakreslením vplyvu a navrhovaných opatrení) budú vo formáte pdf. alebo jpg.

4.5	Názorné zobrazenie vedenia diaľnice pre účel verejného prerokovania (prezentácia/vizualizácia, prípadne simulácie) bude prezentované zhotoviteľom s použitím počítačovej techniky, videa.

4.6	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upresniť počet vyhotovení v priebehu spracovávania predmetu súťaže.

4.7 Všetky ďalšie požiadavky, vrátane všeobecných požiadaviek na vypracovanie dokumentácie sú uvedené v prílohe č.1a, 2a a 4 časti B.1.

4.8   Predmetná dokumentácia bude vypracovaná v zmysle platnej legislatívy, technických noriem

a predpisov a Korporátného dizajn manuálu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s;

4.9   SoH bude vyhotovená v slovenskom jazyku a ukrajinskom jazyku.

4.10 V cene budú zahrnuté všetky neurčitosti vyplývajúce z povahy prác.

4.11 SoH požadujeme dodať podpísanú a opečiatkovanú oprávneným zástupcom objednávateľaa spracovateľa.

4.12 Vypracovanie SoH bude v súlade s prílohami súťažných podkladov, predovšetkým s prílohami č. 1,1a,2,2a,3,4,5,6,8,9.