Załącznik Nr 7 do SWZ

Wzór umowy

UMOWA NR ……………………(wzór)

nr sprawy S.270.1.2026

zawarta z chwilą złożenia ostatniego podpisu elektronicznego pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Namysłów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, 46-100 Namysłów,

NIP: 752-000-34-80, REGON: 530559547

reprezentowanym przez:

………………………………….……- Nadleśniczego Nadleśnictwa Namysłów, 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.……………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………..

NIP …………………………; REGON ……………………………

reprezentowanym przez:

………………………………….………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmian.).

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.  „Budowa wielofunkcyjnego budynku gospodarczego na potrzeby szkółki leśnej”, zwane dalej “Przedmiotem umowy”.

- Szczegółowy opis Przedmiotu umowy określają:

- dokumentacja projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),

- Oferta Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- normami i zasadami wiedzy technicznej,

- dokumentacją, o której mowa w ust. 2,

- poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2, stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca uwzględnił:

- wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych 
do wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego;

- wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia;

- wszystkie koszty związane z kompletną obsługą geodezyjną w trakcie realizacji prac.

- wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy;

- wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Termin wykonania umowy i odbiory

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień .....................tj. dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji całości robót ustala się do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Dopuszcza się skrócenie terminu realizacji bez zmiany Umowy.

- Wydłużenie terminu może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w § 11 Umowy.

- Za termin zakończenia robót uznaje się dzień potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad w terminie do 14 dni. Powyższe nie dotyczy wad nieistotnych.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrącenia części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty ceny.

- W przypadku rozbieżności w ocenie czy wskazane nieprawidłowości stanowią wadę, strony powołają komisję wspólną składającą się ze wskazanych  przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy, celem osiągnięcia porozumienia w sprawie i sposobu eliminacji zaistniałych rozbieżności. Strony oświadczają wzajemnie, że ustalenia powołanej wspólnie komisji pozostaną wiążące. Maksymalna liczba członków Komisji może wynosić  pięć osób, składających się z Inspektora Nadzoru oraz po dwóch członków wskazanych przez strony niniejszej umowy. Ustalenia komisji nie wyłączają uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Końcowy odbiór robót, zostanie dokonany komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi, wynosić będzie 14 dni, chyba, że 
w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Wymogi dotyczące realizacji umowy

- Wykonawca wykonuje roboty z materiałów własnych, na własny koszt i ryzyko.

- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymogom SWZ i wymogom projektu, posiadają również wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostały dopuszczone do stosowania.

- Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające jakość materiałów na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

        - bezpieczeństwo terenu budowy, oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,

        - szkody wyrządzone osobom trzecim,

        - działanie podwykonawców.

- Koszty organizacji placu budowy, zaplecza, BHP, ppoż., odpadów oraz dokumentacji powykonawczej zawarte są w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w pkt. 6 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

Obowiązki stron

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie placu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

- Przekazanie niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji technicznej w dniu podpisania umowy,

- Wyznaczenie terminu odbioru robót w ciągu do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,

- Terminowej zapłaty wynagrodzenia,

- Akceptowania umów na podwykonawstwo spełniających wymagania określone w niniejszej umowie.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Terminowe wywiązywanie się z postanowień umowy.

- Stała współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy i uczestnictwo w spotkaniach dotyczących budowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony,

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

- Usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Dopełnienie obowiązków związanych z końcowym odbiorem przedmiotu umowy.

- Zapewnienie na czas wykonania robót na własny koszt i ryzyko właściwych kontenerów lub pojemników na odpady oraz ich usunięcie wraz z zawartością najpóźniej do dnia końcowego odbioru robót.

- Uprzątnięcie po zakończeniu robót placu budowy oraz pozostawienie całego terenu budowy w stanie gotowym do prawidłowego funkcjonowania.

- Naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim oraz Zamawiającemu w wyniku prowadzonych robót.

- Posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł (określoną w SWZ).

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, wynikające z dokumentacji projektowej, STWiOR oraz zasad wiedzy technicznej, przy czym obowiązek ten mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady rozliczeń

- Strony ustalają, że za wykonanie całości przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, w wysokości:

netto: ………………… zł

VAT …… %: ………………… zł

brutto: ………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………).

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, SWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym również roboty, które nie zostały wprost wskazane w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne i nie podlega waloryzacji ani zwiększeniu w toku realizacji Umowy, z zastrzeżeniem przypadków dopuszczalnych zmian Umowy przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp oraz § 11 niniejszej Umowy.

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie dwóch faktur:

    - faktury częściowej – w wysokości 60% wynagrodzenia brutto, wystawionej po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru protokołu częściowego zaawansowania robót potwierdzającego wykonanie co najmniej 60% zakresu rzeczowego robót;

    - faktury końcowej – w wysokości 40% wynagrodzenia brutto, wystawionej po bezusterkowym odbiorze końcowym robót, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej oraz faktury końcowej są:

    - protokół częściowy zaawansowania robót albo protokół odbioru końcowego,

    - oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości wobec Podwykonawców wraz z oświadczeniami  Podwykonawców – o ile Podwykonawcy występują.

- Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury.

- Realizacja robót odbywa się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego.

Szczegółowy sposób realizacji umowy / osoby funkcyjne

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz środki finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że funkcję kierownika budowy pełnić będzie: …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………….…………… z dnia ……………………, tel. …………………………………, email: ……………………………….. .

Zmiana osoby kierownika nie będzie stanowić zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Zamawiającego.

- Ustanowiony kierownik działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą i innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:

…………………………………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………….…………… z dnia ……………………, tel. …………………………………, email: ……………………………….. .

- Strony dopuszczają zmianę Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie będzie stanowić zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawcę .

- Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są:

- …………………………………………………………………………………………………………

tel. …………………………………, email: ………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………

tel. …………………………………, email: ………………………………………………………….

- Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ………………………………………………….., tel. …………………………………, email: …………………………………………………………..

Warunki płatności

    - Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy następuje na zasadach określonych 
w § 5 Umowy.

    - W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest – przed dokonaniem płatności – złożyć oświadczenie o uregulowaniu wymagalnych należności wobec Podwykonawców, oraz oświadczenia Podwykonawców.

    - W przypadku uchylania się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty, zgodnie z art. 465–467 ustawy Prawo zamówień publicznych, z potrąceniem zapłaconej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne

- Wykonawca  zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu:

- odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

- za zwłokę w rozpoczęciu realizacji wykonania przedmiotu umowy powyżej 7 dni  liczonego od terminu określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie określonym w §2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o  którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie  przedmiotu Umowy,

- nieusunięcia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- nieusunięcia wad w terminie dodatkowym - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu dodatkowego,

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy taki przypadek,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -  w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo  lub jej zmiany - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek.

- w przypadkach określonych w § 14 pkt. 6 (dotyczących zatrudniania na podstawie umowy 
o pracę).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.

- W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, kary określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy, z innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym, lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za nieterminowe dokonanie płatności za wykonane prace w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie.

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn uzależnionych wyłącznie od winy Zamawiającego (z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie) Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

Odstąpienie od umowy

            - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o którym mowa w §2 ust. 8.

            - Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca naruszy w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy.

            - Do istotnych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca zwleka z przystąpieniem do realizacji umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminów, o których mowa w niniejszej umowie

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 14 dni bez uzasadnienia,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z posiadaną dokumentacją oraz zasadami sztuki budowlanej,

- Rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy,

- Wykonawca powierza realizację zamówienia podwykonawcy bez wyraźnej zgody Zamawiającego.

- Niewywiązywanie się przez wykonawcę z obowiązku zatrudniania na podstawie umowy 
o pracę na zasadach określonych w umowie.

            - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

            - Umowne odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do jej odstąpienia oraz musi zawierać uzasadnienie.

            - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki, w szczególności:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które  nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

            - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, bez wad, które by pomniejszyły wartość robót lub uczyniły przedmiot zamówienia nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela pełnej gwarancji jakości na całość robót objętych niniejszym zamówieniem na okres …………………... miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy).

- Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

- Jeżeli w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości ujawnione zostaną wady lub/i usterki dające się usunąć, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wszelkie naprawy w okresie gwarancji i rękojmi wykonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikających z rękojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich w związku z wykonywaniem robót,

- Do zachowania rękojmi za wady fizyczne robót budowlanych wystarczy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w termie do 180 dni od jej wykrycia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli wskutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem  należytego wykonania umowy.

- Wzór karty gwarancyjnej stanowi integralną część niniejszej umowy.

Dopuszczalne zmiany umowy

      - Zmiana terminów realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacjach, gdy zwłoka nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku:

- zawinionych przez Zamawiającego zwłoki w przekazaniu terenu budowy lub dokumentacji technicznej, przekraczających 7 dni,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających technologicznie prowadzenie robót, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,

- konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy,

- zwłoki lub zaniechań organów administracji publicznej, niezawinionych przez Wykonawcę,

- czasowego wstrzymania robót przez uprawnione organy,

- wystąpienia siły wyższej.

      - Przedłużenie terminu realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie o okres rzeczywistego trwania przeszkody, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę jej wpływu na brak możliwości realizacji robót.

      - Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie okoliczności uzasadniające zmianę Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu, pod rygorem utraty prawa do żądania zmiany terminu.

      - Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające zasadność żądania, w szczególności dokumentację z dziennika budowy oraz inne dowody wymagane przez Zamawiającego.

      - Decyzję w sprawie zmiany Umowy podejmuje Zamawiający, po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru. Brak akceptacji wniosku nie stanowi naruszenia Umowy.

      - Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

      - Nie stanowią zmiany Umowy w szczególności zmiany danych teleadresowych, rejestrowych ani organizacyjnych stron.

Roboty dodatkowe i zamienne

- Robót dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie może realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

- Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiającym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

Podwykonawcy

- Zamawiający dopuszcza realizację części robót przy udziale Podwykonawców, 
z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania 
i zaniechania jak za własne.

- Powierzenie robót Podwykonawcy wymaga:

          - zawarcia umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej,

          - uprzedniej akceptacji Zamawiającego w przypadkach i na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Projekt umowy o podwykonawstwo dotyczącej robót budowlanych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu przed jej zawarciem. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
nie może przekraczać 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

- Niepodniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych uważa się za akceptację umowy 
o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczone za zgodność 
z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminach określonych przepisami PZP.

- Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców nie mogą być krótsze niż okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo:

  - żądać usunięcia Podwykonawcy z terenu budowy w przypadku naruszenia niniejszej Umowy lub przepisów PZP,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, z potrąceniem zapłaconej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców oraz do zmian umów o podwykonawstwo.

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę

      - Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności ogólnobudowlane w ramach realizacji przedmiotu Umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

      - Najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem podstawy ich zatrudnienia. Zmiana osób nie stanowi zmiany Umowy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

      - W trakcie realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie stosunku pracy.

      - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nieprzedłożenie dokumentów lub złożenie dokumentów niepotwierdzających spełnienia wymogów traktowane będzie jako naruszenie Umowy.

      - Zamawiający ma prawo weryfikować tożsamość osób wykonujących prace na terenie budowy oraz żądać ich niezwłocznego odsunięcia od wykonywania robót w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

      - Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł.

      - Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie ……………..……… zł.

- Zabezpieczenie służy w szczególności pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym naliczonych kar umownych, kosztów usunięcia wad oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy 
z dn. 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy PZP z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia wysokości.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

  - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;

  - 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, jeśli okres gwarancji będzie dłuższy niż okres rękojmi.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  - Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 ze zm. – „RODO”) zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, 46-100 Namysłów, adres e-mail namyslow@katowice.lasy.gov.pl., tel. 77 419 05 05. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl;

  - Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

  - Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, 
do upływu terminu do ich wniesienia.

  - Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone 
do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

  - Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP, 
a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  - Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Niezależnie od postanowień pkt 7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.

  - Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  - Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, 
iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
w tym przepisy RODO.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

  - Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

- prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone 
art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi 
na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
 szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

  - Oferta Wykonawcy

  - Dokumentacja projektowa

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

  - Polisa OC

  - Wykaz pracowników oraz osób wykonujących czynności kierownicze wraz z uprawnienia 
i  zaświadczeniami o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy

  - Karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJĄCY																					WYKONAWCA

…………………………………															…………………………………