Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov predmetu zákazky:

„Čistenie a nátery trakčných stožiarov _CP 14/2026“

- Identifikácia obstarávateľa

Obchodné meno: 	 		Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Sídlo: 				Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

Kontaktná osoba:			Alena Morvayová

Telefón:				(+ 421) (2) 5950 1484

E-mail:				morvayová.alena@dpb.sk

IČO: 				00 492 736

DIČ:				2020298786

IČ DPH:				SK2020298786

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 607/B.

- Názov zákazky:                   	Čistenie a nátery trakčných stožiarov

- Označenie zákazky:		CP 14/2026

- Druh zákazky:               	služby

- Predpokladaná hodnota zákazky: 400 000,00 € bez DPH

- CPV kódy:

45442190-5 Odstraňovanie náterov

45442180-2 Opakované natieranie a maľovanie

- Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác v podmienkach obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu – náterov stožiarov na uskutočnenie plánovaných opráv zariadení PTZ na mestských dráhach a obnovu ochranného náteru trakčných stožiarov ako nosného systému trakčného vedenia trolejbusov a električiek v prenájme  DPB, a. s v predpokladanom množstve 5000 m2.

Uchádzač berie na vedomie, že práce bude vykonávať za plnej dopravnej prevádzky. Cena uvedená  je nemenná smerom nahor a zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním práce, vrátane likvidácie odpadov, použitia plošín či akýchkoľvek zariadení vrátane energie na ich chod, vrátane materiálu – farieb, riedidla, skrutiek, nerezových pásikov, zámkov a pod.. Cenu požadujeme určiť ako náklady na 1m2 plochy ošetrenej a natrenej podľa požadovaného technologického postupu.

Bližšia špecifikácia tvorí samostatnú časť tejto výzvy na predloženie ponuky:

● Príloha 2 – Technická špecifikácia

- Miesto odovzdania predmetu zákazky: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Bratislava. Územie HMB.

- Lehota viazanosti cenovej ponuky: 6 mesiacov

- Obhliadka miesta: nie

- Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:  do 27.05.2026 do 09,00 hod.

Komunikácia pri zadávaní tejto zákazky bude prebiehať s využitím elektronických prostriedkov a ponuky je potrebné predkladať elektronicky, a to prostredníctvom  IS JOSEPHINE: (link)

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77853/summary

- Typ zmluvy/objednávky: Rámcová zmluva o dielo

Trvanie zmluvy/lehota dodania:

Trvanie rámcovej dohody o dielo: do 30.10.2026

Jednotlivé objednávky budú obsahovať konkrétne miesto plnenia, rozsah prác v m² a požadovaný termín dokončenia.

- Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.

- Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ponuky – najnižšej  predpokladanej jednotkovej ceny za m2 predmetu zákazky v EUR bez DPH.

- Požadovaný obsah ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v elektronickej podobe:

- Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 3 tejto výzvy -  Návrh uchádzača na plnenie kritéria;

- Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 4;

- Čestné vyhlásenie - sankčné opatrenia podľa Príloha č. 5;

- Informačný formulár podľa Prílohy č. 6;

- Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti a osobitných podmienok v zmysle bodu 17 tejto výzvy.

- Rámcová zmluva o dielo v editovateľnej verzii – Word (t.j. bez podpisu) doplnenú uchádzačom o chýbajúce údaje za uchádzača (t.j. identifikáciu uchádzača, ceny, kontaktné osoby na strane zhotoviteľa a pod.). Vzor Rámcovej dohody o dielo je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky. Návrh zmluvy môže byť s úspešným uchádzačom predmetom rokovania o finálnom riešenie poskytovania stavebných prác. Predmetom zmeny však nemôžu byť podstatné časti zmluvy ohľadom platobných podmienok, trvania zmluvy, možností jej ukončenia a sankcií.

- Vyhlásenie o ponúkanej kapacite v m² / 30 dní

- Opis spôsobu výpočtu kapacity

- Spôsob predloženia ponuky:

# Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Do predloženej cenovej ponuky požadujeme zahrnúť všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom v cene budú obsiahnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

- Podmienky účasti:

  - Osobné postavenie: Obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý:

    - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Splnenie tejto podmienky účasti si obstarávateľ overí z verejne dostupných zdrojov (Obchodný register).

    - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie tejto podmienky účasti uchádzač preukazuje prostredníctvom čestného vyhlásenia (znenie tejto podmienky účasti je zapracované aj v prílohe č. 3 tejto výzvy – Čestné vyhlásenie (bod 4).

Uchádzač môže preukázať splnenie týchto podmienok účasti aj zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov.

    - Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase predkladania ponuky.

  - Finančné a ekonomické postavenie

Nepožaduje sa

  - Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:

Nepožaduje sa

  - Osobitné podmienky

17.4.1

Uchádzač je povinný v ponuke preukázať svoju kapacitnú pripravenosť na plnenie predmetu zákazky počas trvania rámcovej dohody nasledovne:

Preukázanie kapacity výkonu v m² za 30 dní

Uchádzač v ponuke uvedie:

„Uchádzač deklaruje, že jeho ponúkaná kapacita pre realizáciu prác (čistenie a nátery trakčných stožiarov) predstavuje minimálne ____ m² za obdobie 30 dní.“

Deklarovaná kapacita musí vychádzať z reálnych kapacitných možností uchádzača a bude použitá objednávateľom na posúdenie schopnosti splniť predmet rámcovej dohody o dielo.

Uchádzač zároveň uvedie stručný popis, ako bola kapacita vypočítaná (napr. počet pracovníkov × denná výkonnosť × počet dní).

17.4.2

Uchádzač predloží opis spôsobu očistenia, ktorý mieni použiť, ak nebude postupovať podľa opisu spôsobu čistenia, ktorý je uvedený v technickej špecifikácii (opise) predmetu zákazky

17.4.3

Uchádzač musí garantovať záručnú dobu minimálne 36 mesiacov

17.4.4.

Zhotoviteľ je povinný prevziať zodpovednosť za to, že pracovníci vykonávajúci Dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností, rovnako budú mať absolvované školenie pre práce v blízkosti trakčných zariadení pod napätím v zmysle Vyhl. č. 205/2010 Z.z.. a platné osvedčenia v súlade s NS 476 alebo ekvivalent.

Zhotoviteľ je povinný na výzvu Objednávateľa predložiť kópie týchto dokladov do dvoch pracovných dní od doručenia výzvy.

- Zábezpeka

Nepožaduje sa.

- Vyhodnotenie ponúk

  - Obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia predpokladaná jednotková cena m2  bez DPH. Obstarávateľ zostaví poradie ponúk uchádzačov na základe predložených návrhov na plnenie kritéria predpokladaná jednotková cena m2 bez DPH, pričom na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou predpokladanou jednotkovou cenou  bez DPH.

  - Obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie osobitných podmienok u uchádzača, ktorého ponuka sa predbežne umiestnila na prvom mieste v poradí.

  - Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Uchádzač predloží vysvetlenie najneskôr do dvoch pracovných dní, ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Ak uchádzač v stanovenej lehote nepredloží vysvetlenie, bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

  - V prípade vylúčenia ponuky z vyhodnocovania, obstarávateľ uchádzačovi oznámi vylúčenie ponuky z vyhodnotenia a určí nové/aktualizované poradie ponúk a pristúpi k vyhodnoteniu ponuky, ktorá sa umiestnila na prvom mieste.

  - Po vyhodnotení ponuky obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

  - Úspešný uchádzač bude vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy, v rámci ktorej preukáže, že je on a jeho známi subdodávatelia sú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (pokiaľ taká povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva) a za všetkých známych subdodávateľoch, ktorí budú využití na plnenie zmluvy, predloží údaje a doklady podľa bodu 17 tejto výzvy.

  - Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača na nahradenie navrhovaného subdodávateľa v prípade, že subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti uvedené v bode 17 tejto výzvy týkajúce sa osobného postavenia.

  - V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka sa po vyhodnotení ponúk umiestnila na prvom mieste neposkytne v stanovenom termíne súčinnosť podľa predchádzajúceho bodu, nenahradí navrhovaného subdodávateľa v stanovenej lehote, prípadne odmietne podpísať zmluvu, obstarávateľ pristúpi k vyhodnoteniu ponuky, ktorá sa umiestnila na druhom mieste s vykonaním úkonov uvedených v predchádzajúcich bodoch.

- Elektronická aukcia: nie

- Doplňujúce informácie:

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a/alebo kedykoľvek zrušiť túto súťaž. Všetky náklady spojené s predložením ponúk znáša uchádzač. Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s obstarávateľom, obstarávateľ môžu rokovať o uzavretí zmluvy s ďalšími uchádzačmi v poradí.

Prílohy:

- Rámcová zmluva o dielo

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

- Návrh uchádzača na plnenie kritérií

- Čestné vyhlásenie uchádzača

- Čestné vyhlásenie – sankčné opatrenia

- Informačný formulár

V Bratislave dňa 21.05.2026

___________________________________________

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

JUDr. Barbora Notová

vedúca sekcie právnych služieb a kontroly

Príloha č. 1

Rámcová zmluva o dielo

Dokument tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy.

Príloha č. 2

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Dokument tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy.

Príloha č. 3

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Dokument tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy.

Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie uchádzača

Dokument tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy

Príloha č. 5

Čestné vyhlásenie – sankčné opatrenia

Dokument tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy.

Príloha č. 6

Informačný formulár

Dokument tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy.

Obstarávateľ nie je v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) postupovať podľa ZVO v prípade zákaziek, ktoré nedosahujú limity pre nadlimitnú zákazku. Súťaž podľa tejto Výzvy na predloženie cenovej ponuky preto nepodlieha úprave ZVO.