Príloha 5

Základný vzor časového harmonogramu implementácie Systému/LSP

Verejný obstarávateľ poskytuje v rámci súťažných podkladov vzor časového harmonogramu implementácie Systému/LSP, ktorý predstavuje základný (minimálny) rámec pre spracovanie ponuky.

Uchádzač je povinný vo svojom návrhu časového harmonogramu zachovať minimálne všetky fázy implementácie uvedené vo vzore predloženom verejným obstarávateľom, a to v rozsahu a logickej nadväznosti zodpovedajúcej charakteru predmetu zákazky.

Zároveň verejný obstarávateľ pripúšťa, aby uchádzač tento harmonogram primerane rozšíril o ďalšie fázy, podfázy alebo aktivity podľa vlastného odborného uváženia, technického riešenia a metodiky implementácie, pokiaľ takéto rozšírenie prispeje k zvýšeniu kvality, efektívnosti alebo transparentnosti realizácie predmetu zákazky.

Navrhnutý harmonogram musí byť reálny, vecne odôvodnený a musí zohľadňovať všetky činnosti nevyhnutné na riadne a včasné plnenie predmetu zákazky.

- Fáza
Uchádzač uvedie počet kalendárnych dní realizácie tejto fázy:

- Analýza projektu a príprava implementačnej štúdie (návrh vypracuje uchádzač a predloží ho verejnému obstarávateľovi na pripomienkovanie a schválenie).

- Orientačné stretnutia verejného obstarávateľa a uchádzača (môže byť aj vzdialené) – oboznámenie sa s funkčnými oblasťami Systému/LSP, poskytnutie dokumentácie a školiacich materiálov.

- Príprava testovacieho prostredia a migračného procesu (analýza existujúcich údajov v súčasnom KIS VTLS-Virtua – migračné a konfiguračné vstupy, príprava dát a konverzno-migračného postupu).

- Fáza
Uchádzač uvedie počet kalendárnych dní realizácie tejto fázy:

- Poskytnutie testovacieho prostredia pre verejného obstarávateľa.

- Zaškolenie relevantných knižničných pracovníkov – administrátorov a  školiteľov.

- Testovacia migrácia.

- Dodanie produkčného prostredia – počiatočná inštalácia, parametrizácia a konfigurácia Systému/LSP.

- Kontrola údajov, kontrola pracovných postupov a funkčnosti, nastavenie systému vyhľadávania Discovery.

- Začiatok/spustenie procesov súvisiacich s integráciou s inými informačnými systémami verejného obstarávateľa.

- Autentifikačné riešenia pre Systém/LSP (SSO, SAML).

- Fáza
Uchádzač uvedie počet kalendárnych dní realizácie tejto fázy:

- Kontrola funkčného a projektového stavu – začiatok akceptačného procesu.

- Finálna migrácia dát z existujúceho KIS VTLS-Virtua.

- Prepnutie systémov (zmrazenie a načítanie), maximálna doba prestoja pre koncových používateľov 10 pracovných dní.

- Spustenie Systému/LSP do prevádzky.

- Fáza
Uchádzač uvedie počet kalendárnych dní realizácie tejto fázy:

- Ukončenie akceptačného procesu.

- Prechod na podporu a rutinné používanie Systému/LSP.

Celková lehota implementácie Systému/LSP: xxxxx kalendárnych dní (doplní uchádzač podľa ním navrhnutého Kritéria (K3) – Lehota implementácie Systému, celková lehota je súčtom dní implementácie Systému vyššie uvedených fáz.