Zmluva o dielo č. MAG .................

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na zhotovenie diela – zhotovenie projektovej dokumentácie pre projekt „Predĺženie Ružinovskej električkovej radiály po TIOP Ružinov“.“

(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I

#### Zmluvné strany

  - Objednávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:	Primaciálne námestie 1,  814 99 Bratislava 1

Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Osoba oprávnená konať

vo veciach zmluvných:	[•]

na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

IČO:	00603481

DIČ:	2020372596

špeciálny projektový účet: 	Československá obchodná banka

BIC:	CEKOSKBX

IBAN:	SK59 7500 0000 0000 2590 0603

(ďalej len „Objednávateľ“)

  - Zhotoviteľ: 	[•]

Sídlo:	[•]

Zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu [•]

oddiel: [•], vložka č [•] dňa [•]

Štatutárny zástupca:	[•]

IČO:	[•]

DIČ:	[•]

IČ DPH:	[•]

BIC:	[•]

IBAN:	[•]

Kontaktná osoba: 	[•]

Telefón:	[•]

E-mail:	[•]

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „zmluvné strany“ a jednotlivo alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „zmluvná strana“

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

  - Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na zhotovenie diela – zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu uvedenú v bode 2.3 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.

  - Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

  - Východiskové údaje stavby:

    - Názov stavby:		„Predĺženie Ružinovskej električkovej radiály po TIOP   Ružinov“

    - Stavebné objekty: 	Podľa prílohy č. 6

    - Miesto stavby:		mestská časť Bratislava - Ružinov (k.ú. Ružinov, Trnávka)

    - Stavebník:		Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

(ďalej aj len „Stavba“).

Čl. III

#### Predmet zmluvy

3.1	Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 3.2 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto Zmluvy bez obmedzenia a udelí Objednávateľovi súhlas na jeho užívanie a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez vád od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie, špecifikovanú v Čl. V tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a stanovených v súťažných podkladoch, zhotoviť dielo – projektovú dokumentáciu pre vyhradenú stavbu v zmysle zákona                  č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon, špecifikovanú v prílohách tejto Zmluvy a ďalšie súvisiace činnosti uvedené v tejto Zmluve nasledovne:

    - vypracovanie „Dokumentácie Stavebného zámeru“ (ďalej len „SZ“) v rozsahu podľa Prílohy č. 1 Zmluvy a vyhlášky č. 60/2025 Z. z.

    - vypracovanie „Dokumentácie Projektu stavby“ (ďalej len „PS“) v rozsahu podľa Prílohy č. 1 Zmluvy a vyhlášky č. 60/2025 Z. z.

    - vypracovanie „Dokumentácie pre stavebný zámer“ (ďalej len „DSZ”)v rozsahu podľa Prílohy č. 1, pre účel vypracovania štátnej expertízy na základe zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach

    - zabezpečiť komplexné služby inžinieringu (ďalej len ako „IČ“) podľa Prílohy č. 5

3.2.4.1 Majetkovoprávne vysporiadanie (ďalej len ,,MPV”) v zmysle Prílohy č. 8

3.2.4.2 Schválenie „Dokumentácie Stavebného zámeru“ (Právoplatné rozhodnutie o Stavebnom zámere) príslušným stavebným úradom

3.2.4.3  Overenie „Dokumentácie Projektu Stavby“ príslušným stavebným úradom, ktorý v zmysle tejto Dokumentácie vydáva overovaciu doložku

    - zabezpečiť odborný autorský dohľad stavby pri realizácii Stavby (ďalej len ako „OAD“) podľa Prílohy č. 7

(plnenia uvedené v bodoch 3.2.1, 3.2.2 a  3.2.3 spoločne ako „PD“).

(plnenia uvedené v bodoch 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 a 3.2.5  ďalej spoločne ako „Dielo“)

Zhotoviteľ je povinný pred vypracovaním PD všetky podmienky konzultovať a prerokovať so všetkými dotknutými subjektmi (najmä, nie však výlučne so správcami/prevádzkovateľmi sietí, komunikácií a inými dotknutými orgánmi) tak, aby už prvý koncept PD v čo najväčšej možnej miere zodpovedal budúcim požiadavkám, pripomienkam, stanoviskám a vyjadreniam dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania Stavby. Zhotoviteľ zapracuje v rámci každej úrovne PD všetky relevantné pripomienky dotknutých subjektov po prerokovaní PD zo strany Zhotoviteľa s dotknutými subjektami.  Pre vylúčenie pochybností PD pre potreby správcov inžinierskych sietí, ako aj pre rozhodnutia jednotlivých dotknutých orgánov si Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Následne Zhotoviteľ zabezpečí všetky nevyhnutné činnosti smerujúce k získaniu potrebných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov vrátane orgánov štátnej správy a samosprávy pre príslušné konanie podľa PD. Objednávateľ bude účastníkom v konaniach so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami.

3.3	Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, cena Diela podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy zahŕňa aj zapracovanie požiadaviek na zmeny v PD, ktoré vyžadujú príslušné orgány pre získanie potrebných povolení a/alebo rozhodnutí v rámci prebiehajúcej inžinierskej činnosti a ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať v PD, resp. jej príslušnej časti aj po protokolárnom prevzatí príslušnej PD Objednávateľom v súlade s Čl. IX tejto Zmluvy. Po získaní príslušného povolenia a/alebo rozhodnutia je Zhotoviteľ povinný protokolárne odovzdať Objednávateľovi príslušný stupeň PD po zapracovaní všetkých potrebných zmien, ktoré vyplynuli z uskutočnenej inžinierskej činnosti, a to najneskôr do 15 dní od právoplatnosti príslušného povolenia a/alebo rozhodnutia. V súlade s predchádzajúcou vetou Zhotoviteľ odovzdá príslušný stupeň PD po uskutočnení inžinierskej činnosti:

- v papierovej podobe v počte vyhotovení 4 ks, pričom jedno vyhotovenie bude obsahovať overenú (opečiatkovanú) dokumentáciu právoplatného rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo samosprávy (t.zn.  schválená „Dokumentácia Stavebného zámeru“ (Právoplatné rozhodnutie o Stavebnom zámere)) s náležitosťami podľa bodu 9.3 tejto Zmluvy, a

- v papierovej podobe v počte vyhotovení 4 ks, pričom jedno vyhotovenie bude obsahovať overenú (opečiatkovanú) dokumentáciu rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo samosprávy (t.zn.  overená „Dokumentácia Projektu stavby“ s  overovacou doložkou vydanou príslušným stavebným úradom) s náležitosťami podľa bodu 9.3 tejto Zmluvy, a

- v elektronickej podobe s náležitosťami podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy a v zmysle zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon.

Na účely odovzdania/prevzatia PD po zapracovaní všetkých potrebných zmien, ktoré vyplynuli z uskutočnenej inžinierskej činnosti v súlade s týmto bodom Zmluvy sa primerane použijú ustanovenia bodov 9.5 až 9.8 tejto Zmluvy.

Čl. IV

Čas plnenia

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a v zmysle prílohy č. 10 tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy v nasledovných lehotách:

- SZ – vypracovanie a odovzdanie „SZ“ najneskôr do 402 dní od účinnosti tejto Zmluvy

- PS – vypracovanie a odovzdanie „PS“ najneskôr do 402 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa

- DSZ - vypracovanie a odovzdanie dokumentácie DSZ najneskôr do 402 dní od účinnosti tejto Zmluvy,

- schválenie „Dokumentácie Stavebného zámeru“ (Právoplatné rozhodnutie o Stavebnom zámere) príslušným stavebným úradom najneskôr do 290 dní od protokolárneho prevzatia „SZ“ Objednávateľom v súlade s bodom 9.6 alebo 9.7 Zmluvy, pričom bližšia špecifikácia lehôt je uvedená v prílohe č. 10,

- overenie „Dokumentácie Projektu stavby“ s vydaním overovacej doložky príslušným stavebným úradom najneskôr do 140 dní od protokolárneho prevzatia  „PS“ Objednávateľom v súlade s bodom 9.6 alebo 9.7 Zmluvy, pričom bližšia špecifikácia lehôt je uvedená v prílohe č. 10,

- OAD – od odovzdania staveniska Stavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia v súlade s prílohou č. 7,

  - V rámci lehôt plnenia Diela podľa odseku 4.1 písm. a), b) a d) sa:

    - Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi na pripomienkovanie koncept príslušného stupňa PD (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou) (ďalej len „koncept“), ktorý bude obsahovať všetky odsúhlasené pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní PD, ako aj odsúhlasené pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania stavby (ak už budú k dispozícii) a relevantné  pripomienky Objednávateľa, a to tak, aby boli dodržané termíny na pripomienkovanie a to nasledovne:

- A.)Objednávateľ môže vzniesť pripomienky ku konceptu do 60  dní od jeho predloženia na pripomienkovanie;

- B.)Zhotoviteľ po obdržaní pripomienok Objednávateľa má 45 dní na ich zapracovanie do konceptu, z ktorých vytvorí čistopis PD, ktorý následne bude Objednávateľovi odovzdaný v súlade s postupom podľa Čl. IX tejto Zmluvy;

  - Požiadavky alebo pripomienky Objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/alebo úpravy konceptu predloženého Objednávateľovi na pripomienkovanie podľa bodu 4.2.1 písm. A) tohto článku Zmluvy, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia odsúhlasených pokynov Objednávateľa udelených Zhotoviteľovi alebo sú výsledkom vadného plnenia Diela Zhotoviteľom, alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností Zhotoviteľa zabezpečiť zapracovanie všetkých odsúhlasených pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, ako aj požiadavkách, stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych sietí a iných dotknutých osôb, musia byť Zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do dohodnutého termínu uvedeného v bode 4.1 tohto článku Zmluvy na odovzdanie príslušnej časti Diela. Akékoľvek iné požiadavky alebo pripomienky Objednávateľa vznesené po pripomienkovaní podľa bodu 4.2.1 je Zhotoviteľ povinný zapracovať výlučne v prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na primeranom predĺžení lehoty pre odovzdanie príslušnej časti Diela zo strany Zhotoviteľa.

  - Objednávateľ je povinný do 7 (sedem) dní od účinnosti tejto Zmluvy zvolať vstupné koordinačné stretnutie osobne alebo prostredníctvom videohovoru (online) na zabezpečenej platforme za účasti poverených zástupcov zmluvných strán, na ktorom si zmluvné strany v písomnej forme dohodnú termíny koordinačných stretnutí, na ktorých bude Zhotoviteľ informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, koordinačné stretnutia sa budú konať každých 14 dní. Zo vstupného koordinačného stretnutia a ďalších koordinačných stretnutí vyhotoví Zhotoviteľ písomný záznam do 5 dní, ktorý odovzdá alebo písomne odošle na prípadné pripomienky Objednávateľovi. Objednávateľ môže voči písomnému záznamu vzniesť pripomienky, ktoré doručí Zhotoviteľovi do 5 dní od zaslania písomného záznamu, pričom Zhotoviteľ tieto pripomienky akceptuje. V prípade vzniku potreby zvolania mimoriadneho koordinačného stretnutia nad rámec termínov koordinačných stretnutí podľa prvej vety, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomnou výzvou preukázateľne doručenou druhej zmluvnej strane najmenej 5 (päť) dní pred navrhnutým termínom koordinačného stretnutia zvolať koordinačné stretnutie. Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa takéhoto koordinačného stretnutia zúčastniť, alebo písomne bezodkladne ospravedlniť svoju neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti a navrhnutím nového termínu rovnako za dodržania podmienky doručenia písomného oznámenia 5 (päť) dní pred navrhnutým termínom. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní od účinnosti tejto Zmluvy zriadiť externé dátové úložisko s možnosťou zdieľaného prístupu pre osoby určené Objednávateľom. Na tomto externom úložisku bude Zhotoviteľ pravidelne aktualizovať spracovávanú PD s cieľom umožniť priebežnú kontrolu PD zo strany Objednávateľa a zabezpečiť odovzdanie PD v dohodnutých termínoch. Zároveň je povinnosťou Zhotoviteľa viesť na externom úložisku celkový zoznam PD (označenie + štruktúra) podľa prílohy č. 9, ktorá slúži ako vzor.

  - Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením Diela podľa Čl. III za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a protokolárnym odovzdaním realizovaného Diela, resp. príslušnej časti Diela bez vád a nedorobkov, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím Objednávateľom.

  - Ak Zhotoviteľ dokončí Dielo v rozsahu podľa Čl. III za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

  - Lehoty/termíny uvedené v bode 4.1. tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať za podmienky riadneho a včasného objektívne nevyhnutného spolupôsobenia Objednávateľa vymedzeného v tejto Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím objektívne nevyhnutného spolupôsobenia, ktoré písomne Zhotoviteľ požadoval a ktorého termíny ním určené boli Objednávateľom akceptované, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, pričom lehota plnenia sa predlžuje o túto dobu omeškania a Objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.

  - Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu lehôt/termínov realizácie Diela z nasledovných dôvodov, pri:

- zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil Zhotoviteľ,

- prekážkach spôsobených Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, okrem prekážok spôsobených subdodávateľom Zhotoviteľa, ktorého si vybral sám, alebo s výberom ktorého súhlasil,

- prerušení prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa,

- v prípadoch vis major, t. j. mimoriadna udalosť alebo okolnosť, ktorú nemohla žiadna zo zmluvných strán pred uzatvorením Zmluvy predvídať, ktorá je mimo kontroly ktorejkoľvek zo zmluvných strán a nebola spôsobená úmyselne alebo z nedbanlivosti konaním alebo opomenutím ktorejkoľvek zmluvnej strany a ktorá podstatným spôsobom sťažuje alebo znemožňuje plnenie povinností podľa tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Takýmito udalosťami alebo okolnosťami sú najmä, nie však výlučne, vojna, teroristický útok, občianske nepokoje, vzbura, pandémia závažného život ohrozujúceho nákazlivého ochorenia, prítomnosť ionizujúceho alebo rádioaktívneho žiarenia, požiar, výbuch, povodeň či iné živelné pohromy alebo prírodné katastrofy. Výslovne sa stanovuje, že vis major nie sú hospodárske pomery zmluvných strán.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú v prípadoch uvedených v bode 4.8 tohto článku Zmluvy a v prípade ich preukázateľného a zdokladovateľného vplyvu uzatvoriť dodatok k Zmluve  a prijať zmenu termínu iba v tom rozsahu v akom mala daná udalosť vplyv na jeho posun a zároveň zmena termínu musí byť prijateľná pre obe zmluvné strany. Zhotoviteľ v takom prípade nie je v omeškaní s ukončením a odovzdaním Diela a Objednávateľ nemá, po túto dobu, nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti a na náhradu vzniknutej škody. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s dôsledkom možného omeškania alebo predĺženia lehoty plnenia z dôvodov uvedených v tomto článku Zmluvy.

Čl. V

#### Cena

  - Cena za zhotovenie Diela v rozsahu Čl. III za podmienok tejto Zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.

  - Cena diela celkom:

Cena bez DPH	............................... EUR

Slovom: ........................................................... a ..../100 eur

5.2.1 Cena diela za SZ podľa Čl. III, bod 3.2.1

Cena bez DPH	............................... EUR

Slovom: ........................................................... a ..../100 eur

5.2.2 Cena diela za PS podľa Čl. III, bod 3.2.2

Cena bez DPH	............................... EUR

Slovom: ........................................................... a ..../100 eur

5.2.3 Cena diela za DSZ podľa  Čl. III,  bod 3.2.3

Cena bez DPH	............................... EUR

Slovom: ........................................................... a ..../100 eur

5.2.4 Cena diela za komplexné služby inžinieringu vrátane MPV pri získaní schválenej „Dokumentácie Stavebného zámeru“ (Právoplatné rozhodnutia o Stavebnom zámere) a overenej „Dokumentácie Projektu Stavby“ s  overovacou doložkou príslušným stavebným úradom (ďalej ako „Cena IČ ÚR“) podľa  Č. III, bod  3.2.4

Cena bez DPH	............................... EUR

Slovom: ........................................................... a ..../100 eur

5.2.5 Cena diela za OAD  podľa  Čl. III,  bod 3.2.5

Cena bez DPH	............................... EUR

Slovom: ........................................................... a ..../100 eur

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu č. 2 „Cena projektových prác a služieb“ (ďalej len „Cena diela“).

  - Zmluvné strany sa dohodli, že daň z pridanej hodnoty bude k cene účtovaná vo výške platnej v čase zdaniteľného plnenia.

  - V Cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie Diela a primeraný zisk Zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v Čl. III tejto Zmluvy, všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie Diela. Zhotoviteľ uzavretím tejto Zmluvy potvrdzuje, že Cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia Diela a jeho rozsah primeraná a v súlade s Prílohou č.1 Technickým zadaním.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platbu vopred Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.

  - Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť len Cenu diela primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení Zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k Zmluve a v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobný postup pri zmene rozsahu Diela je uvedený v Čl. XIV tejto Zmluvy.

  - Ak Zhotoviteľ nie je daňovým rezidentom v Slovenskej republike, zaväzuje sa vykonať všetky úkony vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie na to, aby mohol v Slovenskej republike dodávať služby za odplatu.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa.

Čl. VI

Platobné podmienky

  - Podkladom pre úhradu Ceny diela, resp. jej časti je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela, resp. jej časti podľa tohto článku Zmluvy.

  - Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu Diela nasledovne:

- Cenu diela za SZ uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi podľa skutočne vypracovanej, Objednávateľom odsúhlasenej  a protokolárne prevzatej PD v rozsahu „SZ“, nasledovne:

  - 60% Ceny diela za SZ Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po protokolárnom odovzdaní čistopisu „SZ“ v súlade s Čl. IX tejto Zmluvy, pričom podkladom na vystavenie faktúry bude Zmluvnými stranami podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí „SZ“, ktorý potvrdí prevzatie „SZ“ v súlade Čl. IX tejto Zmluvy, ktorý bude prílohou faktúry,

  - 40% Ceny diela za SZ Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po schválení „Dokumentácie Stavebného zámeru“ (Právoplatné rozhodnutie o Stavebnom zámere) s vydaním overovacej doložky príslušným stavebným úradom a protokolárnom odovzdaní „SZ“ po zapracovaní všetkých potrebných zmien, ktoré vyplynuli z uskutočnenej inžinierskej činnosti, pričom podkladom na vystavenie faktúry bude Zmluvnými stranami podpísaný preberací protokol, ktorý potvrdí prevzatie „SZ“ po zapracovaní zmien z uskutočnenej inžinierskej činnosti v zmysle bodu 3.3. tejto Zmluvy a ktorý bude prílohou faktúry.

- Cenu diela za PS uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi podľa skutočne vypracovanej, Objednávateľom odsúhlasenej  a protokolárne prevzatej PD v rozsahu „PS“, nasledovne:

  - 60% Ceny diela za PS Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po protokolárnom odovzdaní čistopisu „PS“ v súlade s Čl. IX tejto Zmluvy, pričom podkladom na vystavenie faktúry bude Zmluvnými stranami podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí „PS“, ktorý potvrdí prevzatie „PS“ v súlade Čl. IX tejto Zmluvy, ktorý bude prílohou faktúry,

  - 40% Ceny diela za PS Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po overení „Dokumentácie Projektu stavby“ s vydaním overovacej doložky príslušným stavebným úradom a protokolárnom odovzdaní „PS“ po zapracovaní všetkých potrebných zmien, ktoré vyplynuli z uskutočnenej inžinierskej činnosti, pričom podkladom na vystavenie faktúry bude Zmluvnými stranami podpísaný preberací protokol, ktorý potvrdí prevzatie „PS“ po zapracovaní zmien z uskutočnenej inžinierskej činnosti v zmysle bodu 3.3. tejto Zmluvy a ktorý bude prílohou faktúry.

- Cenu diela za DSZ uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi podľa skutočne vypracovanej, Objednávateľom odsúhlasenej  a protokolárne prevzatej PD v rozsahu „DSZ“, nasledovne

a. 	80% Ceny diela za DSZ Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po protokolárnom odovzdaní čistopisu „DSZ“ v súlade s Čl. IX tejto Zmluvy, pričom podkladom na vystavenie faktúry bude Zmluvnými stranami podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí „DSZ“, ktorý potvrdí prevzatie „DSZ“ v súlade Čl. IX tejto Zmluvy, ktorý bude prílohou faktúry,

b.   20%  Ceny diela za DSZ Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po vykonaní štátnej expertízy, pričom faktúra bude Zhotoviteľom vystavená na základe písomného oznámenia Objednávateľa o doručení protokolu o vykonaní štátnej expertízy vyhotoveným Ministerstvom dopravy SR v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

- Cenu diela za OAD uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi podľa skutočne vykonaného OAD Zhotoviteľom, pričom podkladom na vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín OAD potvrdených povereným pracovníkom Objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za OAD.

- Cenu IČ ÚR uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi podľa skutočne vykonanej IČ Zhotoviteľom nasledovne:

  - 100% Ceny IČ ÚR Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po schválení  Dokumentácie Stavebného zámeru“ (Právoplatné rozhodnutie o Stavebnom zámere) a overení „Dokumentácie Projektu stavby“ s vydaním overovacej doložky príslušným stavebným úradom, pričom podkladom na vystavenie faktúry na príslušnú časť Ceny IČ ÚR bude Zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín IČ potvrdených povereným pracovníkom Objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za  IČ.

  - Zmluvné strany sa dohodli a Objednávateľ súhlasí, aby Zhotoviteľ v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účtoval Cenu diela resp. iný nárok podľa tejto Zmluvy elektronickou faktúrou a Zhotoviteľ bude vystavovať a zasielať Objednávateľovi elektronickú faktúru na zaplatenie Ceny diela alebo iných nárokov podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a riadnym daňovým dokladom. Pre vylúčenie pochybnosti platí, že Zhotoviteľ nie je povinný elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu. V prípade zasielania elektronickej faktúry Zhotoviteľ nebude zasielať Objednávateľovi v papierovej podobe ani prílohy, ktoré sú súčasťou elektronickej faktúry. Zhotoviteľ bude doručovať Objednávateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty, a to na určenú e-mailovú adresu: efaktura@bratislava.sk, resp. inú e-mailovú adresu neskôr písomne oznámenú Poskytovateľovi najmenej 5 dní pred účinnosťou tejto zmeny, ako dokument PDF (s príponou *.pdf). Objednávateľ vyhlasuje, že má prístup k určenej e-mailovej adrese a že si je vedomý skutočnosti, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre doručenej mu na určenú e-mailovú adresu sú dôverné informácie, ktoré je každá zmluvná strana povinná utajovať, okrem prípadov, v ktorých je ich sprístupnenie tretej osobe vyžadované platnými právnymi predpismi. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni jej preukázateľného odoslania Objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na určenú e-mailovú adresu, pričom splatnosť elektronickej faktúry je 60 dní od jej doručenia.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Zmluvy považuje deň odpísania peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zmení počas účinnosti tejto Zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje Objednávateľa, záväzok Objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet Zhotoviteľa.

  - Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane čísla Zmluvy, uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa Čl. II a príslušnej prílohy podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy.

  - V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto Zmluvy, alebo bude faktúra obsahovať chybné alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej/doplnenej faktúry Objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto Zmluvy je používané na podnikanie podľa ustanovení § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak Objednávateľ zistí nedodržanie tohto ustanovenia môže DPH uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť Zhotoviteľ, zaplatiť priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre Zhotoviteľa, ak v čase vzniku daňovej povinnosti Objednávateľ vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že DPH z tovaru alebo služby nebude Zhotoviteľom uhradené správcovi dane.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje práva a/alebo pohľadávky voči Objednávateľovi z tejto Zmluvy na tretiu osobu ani zriadiť záložné právo na takéto práva a pohľadávky voči Objednávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa na tretiu osobu.

Čl. VII

Podmienky vykonania Diela

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené tejto Zmluve, vo vyjadreniach zainteresovaných organizácií a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie Diela iných orgánov štátnej správy. Prípadnú zmenu pri zhotovení Diela  je Zhotoviteľ povinný kedykoľvek konzultovať s Objednávateľom.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty na zhotovenie Diela dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať Dielo na území Slovenskej republiky a iné technické predpisy súvisiace so zhotovovaním Diela. Všetky súvisiace platné STN a EN sú pre vykonanie Diela záväzné. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľov Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikli.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať činnosť, ktorá je predmetom Zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné a riadne vykonanie všetkých zmluvne dohodnutých činností a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.

  - Zhotoviteľ ako aj každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že sa v budúcnosti zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť označené ako konflikt záujmov zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 zákona o verejnom  obstarávaní pre výber Zhotoviteľa stavebných prác na Stavbu, ak to je relevantné. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre Objednávateľa na otázky záujemcov/uchádzačov týkajúcich sa ním vypracovaných častí dokumentácie v lehote stanovenej Objednávateľom.

  - Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy poskytnúť Objednávateľovi asistenciu pri zostavovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytovanie služieb činnosti stavebnotechnického dozoru na Stavbu, ak to je relevantné. Zhotoviteľ je povinný vypracovať pre Objednávateľa technické časti „Opisu predmetu zákazky“ (týkajúce sa opisu projektu), v rozsahu a v zmysle požiadaviek Objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný poskytnúť Objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre Objednávateľa na otázky záujemcov/uchádzačov týkajúcich sa Opisu predmetu zákazky v lehote stanovenej Objednávateľom.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou a pod.  v súvislosti so spracovaním konaní na stavebných a dotknutých úradoch a na základe písomnej výzvy Objednávateľa aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa tejto Zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela podľa tejto Zmluvy.

Čl. VIII

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje a  zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy (vrátane jej príloh) a v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov.

  - Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa:

    - Zhotoviteľovi bude predložená Technicko-ekonomická štúdia (ďalej len “TEŠ”) v elektronickej podobe pdf.

    - nevyhnutnú súčinnosť v záujme riadneho a včasného plnenia činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy

    - Dokumentáciu EIA (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie spolu s nevyhnutnými prílohami)

  - Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním Diela, ako i nebezpečenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania Diela, resp. jeho príslušnej časti Objednávateľovi a jeho prevzatia Objednávateľom.

  - Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy uzatvoriť poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho zamestnancov, a to na výšku najmenej vo výške Ceny diela. Poistnú zmluvu podľa tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti po celý čas vykonávania Diela v súlade s podmienkami Zmluvy, o čom je povinný na žiadosť Objednávateľ predložiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, potvrdenie.

  - Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcimi orgánmi znáša Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu.

  - Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti Diela i subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby Dielo vykonával sám. Svojím podpisom na tejto Zmluve Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy. Ak sa na zhotovení Diela budú podieľať nejakí, resp. akýkoľvek subdodávatelia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný spísať ich zoznam. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, podiel subdodávky, dátum narodenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene Zhotoviteľ dozvedel, na adresu Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny údajov o subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.

  - Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v  Prílohe č. 3 tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného Objednávateľom a následne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť najneskôr 14 dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle bodu 8.8. Zmenu v osobe subdodávateľa je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo došlo k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo k nesplneniu podmienok pre zmenu subdodávateľa, a pod.). Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

  - Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti Diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, prípadne určitá miera skúseností, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 8.9 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej miere.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky alebo previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

  - Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na koordinačných stretnutiach, ktoré sa budú uskutočňovať v súlade s bodom 4.4 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas plnenia tejto Zmluvy nie je Zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon činnosti podľa tejto Zmluvy. V prípade, že tak Zhotoviteľ urobí, je povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa v Zmluve zaviazal Objednávateľovi vzniknú.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy bude realizovaný kľúčovými a inými členmi pracovného tímu uvedenými v Prílohe č. 4 „Zoznam kľúčových a iných členov pracovného tímu” tejto Zmluvy, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto Zmluvy, resp. ktorých uviedol na základe požiadavky v bode 17. prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmena kľúčového alebo iného člena pracovného tímu počas trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií (pokiaľ sa uplatnili) navrhovaného kľúčového, resp. doklady preukazujúce odbornosť iného člena pracovného tímu na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového alebo iného člena pracovného tímu. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových alebo iných členov pracovného tímu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve.

  - Za predpokladu, ak Zhotoviteľ požiada o zmenu kľúčového odborníka postupom podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, avšak z príloh, ktorým budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií navrhovaného kľúčového odborníka vyplynie, že navrhovaný kľúčový odborník spĺňa podmienky účasti a kvalitatívnych kritérií na úrovni nižšej ako u pôvodného kľúčového odborníka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, a to aj za predpokladu, že Objednávateľ s takouto zmenou kľúčového odborníka vopred písomne súhlasil. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety bude predstavovať výšku rozdielu peňažného bonusu, ktorý bol pridelený v rámci hodnotenia vo verejnom obstarávaní, a peňažného bonusu, ktorý bol pridelený za nového kľúčového odborníka.

  - V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona č. 315/2016 Z. z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)) Zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu Zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

  - Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom, ak tento je partnerom verejného sektora, a ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:

a)	nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 12 zákona o RPVS,

b)	nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,

c)	dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,

d)	je Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS.

  - Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa povinný do 5 dní predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu tejto Zmluvy.

  - Veci určené na vykonanie Diela, ktoré sú vlastníctvom Objednávateľa, Zhotoviteľ, po ich použití najneskôr v deň odovzdania príslušnej časti Diela, vráti Objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa jednotlivých častí Diela (projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej dokumentácie) po obdobie zhotovovania Diela, pričom túto dokumentáciu odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných častí Diela v termínoch uvedených v Zmluve, pokiaľ Objednávateľ neurčí inak (napr. Objednávateľ požiada o skoršie odovzdanie dokumentácie).

  - V prípade, ak Zhotoviteľ prevezme od Objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby akékoľvek podklady, veci alebo dokumenty, je povinný tieto pre potreby Objednávateľa riadne uschovať po dobu zhotovovania Diela. Najneskôr pri ukončení a odovzdaní celého Diela je Zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, veciach alebo dokumentoch ním prevzatých počas zhotovovania Diela.

Čl. IX

Odovzdanie a prevzatie diela

  - Odovzdanie a prevzatie Diela, resp. jeho príslušnej časti sa vykoná až po úplnom dokončení Diela, resp. jeho príslušnej časti bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán. Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním Objednávateľovi v lehotách podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo, resp. jeho príslušnú časť, odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi prostredníctvom preberacieho konania, výsledkom ktorého bude obomi zmluvnými stranami podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol“).  Predmetom preberacieho konania v prípade PD je čistopis PD predložený Objednávateľovi v zmysle Čl. IV, bod 4.2.1 písm. B.) v počte papierových vyhotovení 3 ks.

  - PD musí byť vyhotovená v rozsahu a špecifikácii uvedenej v prílohách Zmluvy a v súlade s platnou legislatívou, najmä, nie však výlučne, so zákonom č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon  a zákonom č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov a v zmysle platných STN a EN.

  - Papierová forma PD bude obsahovať celkový zoznam PD, presný zoznam stavebných objektov/prevádzkových súborov, všetky potrebné texty a výkresy (každý výkres s jednoznačnou identifikáciou a rozpiskou) určené Zmluvou a jej prílohami, ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom obale, v slovenskom jazyku, a budú opatrené predpísanou hlavičkou a riadne podpísané a opečiatkované zodpovednými autorizovanými osobami. Papierovú verziu PD doručí Zhotoviteľ v termíne podľa bodu 4.1 Zmluvy na adresu sídla Objednávateľa.

  - Elektronická verzia PD (resp. príslušnej časti) bude vyhotovená na USB nosiči (zároveň bude dostupná na externom dátovom úložisku zriadenom Zhotoviteľom v zmysle bodu 4.4) a bude obsahovať kompletné Dielo (resp. príslušnú časť), pričom jednotlivé súbory budú v editovateľných formátoch – výkresy *dwg, technické správy *.doc/*.docx, tabuľky *.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xlsx. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať výkresovú a textovú časť aj vo formáte *.pdf. a *dgn.. Elektronická verzia  PD bude tak isto opatrená predpísanou hlavičkou a riadne podpísaná a opečiatkovaná zodpovednými osobami. Elektronickú verziu PD doručí Zhotoviteľ v termíne podľa bodu 4.1 Zmluvy na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v bode 20.3. tejto Zmluvy.

  - Dňom doručenia Diela, resp. jeho príslušnej časti Objednávateľovi súlade s bodmi 9.1 až 9.4 tohto článku Zmluvy sa začína preberacie konanie, ktoré trvá maximálne  60 dní. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo, resp. jeho príslušnú časť, ktoré je predmetom preberacieho konania.

  - V prípade, ak počas preberacieho konania Objednávateľ nezistí žiadne vady alebo nedorobky na Diele, resp. jeho príslušnej časti, Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr v lehote 60 dní od začatia preberacieho konania podpísať Protokol. Podpisom Protokolu zmluvnými stranami sa  Dielo, resp., jeho príslušná časť považuje za odovzdanú a Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu, resp. jeho príslušnej časti  a prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele, resp. jeho príslušnej časti.

  - V prípade, ak počas preberacieho konania Objednávateľ zistí na Diele, resp. jeho príslušnej časti vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia užívaniu dokončeného Diela, resp. jeho príslušnej časti, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, Dielo, resp. jeho príslušnú časť prevziať.  V prípade, ak Dielo, resp. jeho príslušná časť obsahuje vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia užívaniu dokončeného Diela a Objednávateľ má záujem Dielo, resp. jeho príslušnú časť prevziať, Objednávateľ v Protokole uvedie aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny  a spôsob ich odstránenia, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo, resp. jeho príslušnú časť preberá. Podpisom Protokolu zmluvnými stranami prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu na Diele, resp. jeho príslušnej časti na Objednávateľa. V prípade, ak sa Objednávateľ rozhodne Dielo, resp. jeho príslušnú časť neprevziať, postupuje v súlade s bodom 9.8 tohto článku Zmluvy.

  - V prípade, ak počas preberacieho konania Objednávateľ zistí na Diele, resp. jeho príslušnej časti Dielo vady alebo nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela, resp. jeho príslušnej časti. Ak Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, resp. jeho príslušnú časť, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia Diela a uviesť v ňom svoje dôvody odmietnutia prevzatia Diela, resp. jeho príslušnej časti a Dielo, resp. jeho príslušná časť sa v takom prípade nepovažuje za odovzdané. V zápise o odmietnutí prevzatia Diela Objednávateľ uvedie vady Diela, resp. jeho príslušnej časti, požadovaný spôsob a lehotu ich odstránenia. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ odmietol prevziať Dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu podľa vyššie uvedeného znenia do momentu prevzatia Diela Objednávateľom.

  - V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 15.1 písm. b) alebo c) tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný v lehote 5 dní od ukončenia Zmluvy Objednávateľovi odovzdať nedokončené Dielo, resp. príslušnú časť spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu Objednávateľ poskytol. Zároveň je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa týkajú vykonaných častí Diela ku dňu ukončenia Zmluvy. Zhotoviteľ odovzdaním  nedokončeného Diela udeľuje Objednávateľovi súhlas na jeho používanie podľa Čl. XII tejto Zmluvy bez obmedzenia. V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi nedokončené Dielo v lehote podľa prvej vety tohto bodu, Objednávateľ nie je povinný prevziať nedokončené Dielo a Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov súvisiacich so zhotovením Diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. X

Záručná doba a zodpovednosť za vady

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy a jej príloh, v súlade so všeobecnými právnymi predpismi (najmä podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v platnom znení) a technickými normami a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby aj za vady Diela v rozsahu záruky za akosť.

  - Vadou sa rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, rozsahu alebo v parametroch Diela, stanovených v tejto Zmluve a jej prílohách tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť a/alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických  normách, platných v Slovenskej republike. Za vady sa považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný podľa Zmluvy a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických  normách, platných v Slovenskej republike odovzdať Objednávateľovi spolu s konkrétnym Dielom.

  - Záručná doba na vyhotovené Dielo je  5 rokov (60 mesiacov). Záručná doba podľa tohto bodu Zmluvy začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela, resp. jeho príslušnej časti Objednávateľom. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.

  - Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s odstránením vád znáša Zhotoviteľ.

  - V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má Objednávateľ právo na odstúpenie od tejto Zmluvy (alebo od príslušnej časti Zmluvy), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z Ceny diela. Výber a uplatnenie práv Objednávateľa zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela závisí od vôle Objednávateľa. Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadnú škodu spôsobenú vadou Diela nie je uvedenými právami Objednávateľa dotknutá.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady Diela alebo jeho časti na vlastné náklady do 14 (desiatich) dní od doručenia oprávnenej písomnej reklamácie Zhotoviteľovi. Oznámenie sa vykoná tak, že Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi správu o vadách vzťahujúcich sa k Dielu alebo jeho časti, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ a to bezodkladne po tom, čo Objednávateľ tieto vady zistil, pričom takéto vady je povinný špecifikovať. V prípade, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom takéto náklady spolu s prípadnou škodou je Zhotoviteľ povinný uhradiť do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia vyúčtovania Zhotoviteľovi. V prípade, ak Zhotoviteľ tieto náklady spolu s prípadnou škodou neuhradí Objednávateľovi do lehoty ustanovenej v predchádzajúcej vete, je Objednávateľ oprávnený tieto jednostranne započítať v súlade s bodom 5.8 tejto Zmluvy.

  - Prevzatie vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti Zhotoviteľa a Objednávateľa.

Čl. XI

Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

  - V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela, resp. jeho príslušnej časti Objednávateľovi v lehote podľa Čl. IV tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny tej časti Diela, s ktorou je Zhotoviteľ v omeškaní (bez DPH), a to za každý, aj začatý deň omeškania.

  - V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov príslušnej časti Diela oproti lehote uvedenej v Protokole,  Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny tej príslušnej časti Diela za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa riadneho odstránenia týchto vád a nedorobkov.

  - V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád Diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 10.7 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  200 EUR,- za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa riadneho odstránenia týchto vád a nedorobkov.

  - V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa bodu 7.4 Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 7.8 a/alebo 7.9 tejto Zmluvy, bude Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenie článku XVIII a/alebo XIX tejto Zmluvy (ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov, dôverných informácií, obchodného tajomstva), bude Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej Ceny diela za každé jednotlivé porušenie jeho povinností. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto bodu aj v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie podľa článku XVIII a/alebo XIX tejto Zmluvy svojim subdodávateľom.

  - V prípade, ak náklady na realizáciu stavebných prác podľa Služieb poskytnutých Zhotoviteľom budú vyššie o viac ako 10 % oproti príslušnej PD vyhotovenej Zhotoviteľom v zmysle tejto Zmluvy z dôvodu na strane Zhotoviteľa, bude Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z ceny príslušnej PD.

  - V prípade, ak by sa preukázalo, že Zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu Zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, bude Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z Ceny diela.

  - V prípade, že  sa Zhotoviteľ nezúčastní koordinačného stretnutia bez predchádzajúceho ospravedlnenia, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

  - V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa vrátiť Objednávateľovi veci určené na vykonanie Diela, ktoré sú vlastníctvom Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,-  EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do splnenia jeho povinnosti.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR.

  - V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.

  - V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením poistnej zmluvy v lehote podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

  - V prípade neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa pri výkone kontroly zo strany Riadiaceho orgánu vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

  - V prípade, že počas realizácie stavby bude zistené, že z dôvodu chybného vypracovania PD je nevyhnutné vykonať zmeny stavby, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte, Objednávateľ má právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % zo sumy zvýšených nákladov stavby, ktoré v dôsledku týchto zmien vznikli a ktoré Objednávateľ uhradil.

  - Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.

  - V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená zmluvná strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.

  - Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

  - Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. XII

Licencia

  - Súčasne s dodaním Diela Objednávateľovi, ktoré sa považujú za Dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov, Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na používanie Diela v súlade s týmto článkom Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený Dielo voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä Dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto Objednávateľovi licenciu na Dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k Dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Táto licencia je udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ na vypracovanie Diela použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku ktorým má autorské právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len „diela tretej osoby“), Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti použiť. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu. Objednávateľ je oprávnený diela tretej osoby podľa tohto bodu voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb, v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto Objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 Autorského zákona. Táto sublicencia je udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo udeliť sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil Objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ týmto súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia sublicenciu na Dielo podľa bodu 12.1 a/alebo na diela tretej osoby podľa bodu 12.2 v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podľa tohto článku Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený tiež postúpiť udelenú licenciu podľa bodu 12.1 tohto článku a/alebo sublicenciu podľa bodu 12.2 tohto článku Zmluvy akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia. Udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie Diela a/alebo diela tretej osoby nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy.

  - Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje licenciu na Dielo a sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto článku Zmluvy Objednávateľovi bezodplatne.

  - Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá, ak používaním Diela a/alebo diela tretej osoby v súlade s touto Zmluvou Objednávateľom, porušuje Objednávateľ autorské práva tretích osôb. V prípade porušenia autorských práv tretích osôb je Zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za Objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s právnou ochranou a obranou Objednávateľa.

  - Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi uplatnenie nárokov, z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v súvislosti s touto Zmluvou, treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) dní poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť pri ochrane práv Objednávateľa.

  - V prípade, ak bude Objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek iného príslušného orgánu zabránené Dielo a/alebo dielo tretej osoby používať z dôvodu porušenia autorských práv tretích osôb, zaväzuje sa Zhotoviteľ obstarať pre Objednávateľa oprávnenie Dielo a/alebo dielo tretej osoby ďalej používať, prípadne sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať resp. zabezpečiť úpravu Diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby Objednávateľ mohol Dielo a/alebo dielo tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské práva tretích osôb, a to bezodkladne.

  - V prípade, ak v súvislosti s vykonávaním Diela bude Zhotoviteľom vytvorená databáza v zmysle ust. § 131 Autorského zákona (ďalej len ako „Databáza“), udelí Zhotoviteľ, ako autor databázy, súčasne s odovzdaním Diela, Objednávateľovi súhlas s použitím Databázy podľa jeho vlastného uváženia v neobmedzenom rozsahu, najmä podľa ust. § 133 ods. 3 Autorského zákona, t.j. najmä súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny Databázy, spracovanie Databázy, verejné rozširovanie originálu Databázy alebo jej rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom alebo vypožičaním, technické predvedenie Databázy a verejný prenos Databázy. Zhotoviteľ udelí Objednávateľovi súhlas s použitím Databázy v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k Databáze podľa ust. § 32 Autorského zákona. Táto licencia bude udelená ako výhradná a Objednávateľ nebude povinný ju využiť.

  - V prípade, ak v súvislosti s vykonávaním Diela Zhotoviteľovi vznikne osobitné právo k Databáze v zmysle ust. § 135 ods. 1 Autorského zákona, Zhotoviteľ, súčasne s odovzdaním Služieb, prevedie všetky svoje práva k Databáze podľa ust. § 135 od. 1 Autorského zákona na Objednávateľa, ktorý bude týmto oprávnený na extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu Databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.

  - Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas s použitím Databázy podľa bodu 12.8 Zmluvy a/alebo prevádza na Objednávateľa práva k Databáze podľa bodu 12.9 tejto Zmluvy bezodplatne.

  - Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií/sublicencií podľa tohto článku Zmluvy, pričom licencie/sublicencie podľa tohto článku Zmluvy nekončia zánikom tejto Zmluvy a zostávajú platné a účinné.

Čl. XIII

Osobitné dojednania pre projekty financované/spolufinancované

z fondov Európskej únie

- Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo podľa tejto Zmluvy môže byť financované/spolufinancované Objednávateľom z prostriedkov, ktoré Objednávateľovi na tento účel poskytne Európska únia (napr. z fondov Európskej únie). Zhotoviteľ  zároveň berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná/ spolufinancovaná z fondov Európskej únie, ohľadom ktorej sa uzatvára táto Zmluva, môže byť predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania najmä zo strany príslušného Vykonávateľa, resp. Riadiaceho orgánu (ďalej len „Riadiaci orgán“) a/alebo Sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán“) pod Riadiacim orgánom. O schválení zákazky bude Objednávateľ Zhotoviteľa informovať.

- Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej Zhotoviteľovi, súvisiacu s Dielom a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti s podávaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z fondov Európskej únie a iných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí financovania/spolufinancovania z fondov Európskej únie vo vzťahu k Vykonávateľovi, Riadiacemu orgánu, Sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným subjektom.

- Zmluvné strany berú týmto na vedomie a výslovne súhlasia, že všetka dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou Diela a/alebo súvisiaca s touto Zmluvou bude poskytnutá poskytovateľovi NFP a príslušným orgánom SR a/alebo EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o NFP pri zohľadnení autorských práv, priemyselných práv a ochrany osobných údajov Zhotoviteľa, ak relevantné.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou Diela  a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas účinnosti a platnosti Zmluvy o NFP, z ktorej je predmet Zmluvy financovaný, a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnenou osobou je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) Projektu v závislosti od typu kontroly/auditu, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, alebo v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä, no nie výlučne:

  - Vykonávateľ,

  - Sprostredkovateľ,

  - NIKA,

  - Úrad vládneho auditu,

  - Ministerstvo financií SR,

  - Najvyšší kontrolný úrad SR,

  - Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  - Protimonopolný úrad SR,

  - Európska komisia,

  - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

  - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),

  - Európsky dvor audítorov (EDA),

  - Európska prokuratúra (EPPO),

  - Úrad pre verejné obstarávanie;

  - a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov uvedených v písmenách a) až n).

Čl. XIV

Zmeny rozsahu Diela

- V prípade, ak kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy vznikne potreba vykonania doplňujúcich prác, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu Diela uvedeného v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, a ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela, resp. niektorej jeho časti (ďalej len „naviac práce"), je možné zmeny rozsahu Diela realizovať postupom podľa tohto článku Zmluvy.

- V prípade, ak Zhotoviteľ identifikuje potrebu naviac prác, je povinný doručiť Objednávateľovi písomnú žiadosť o udelenie súhlasu Objednávateľa s vykonaním naviac prác. V písomnej žiadosti podľa predchádzajúcej vety Zhotoviteľ uvedie (v závislosti od povahy naviac prác) odôvodnenie potreby vykonania naviac prác (t. j. nevyhnutnosť daných prác pre riadne zhotovenie Diela), popis a rozsah navrhovaných naviac prác, špecifikáciu dotknutých častí PD, vplyv vykonania naviac prác na termín dokončenia Diela a prípadne ďalšie dôležité skutočnosti týkajúce sa navrhovaných naviac prác.

- V rámci písomnej žiadosti vyhotovenej v súlade s bodom 14.2. tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ zároveň povinný predložiť Objednávateľovi aj cenovú ponuku na vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom písomnej žiadosti. Zhotoviteľ je spolu s písomnou žiadosťou povinný predložiť Objednávateľovi podrobný cenový rozpočet položiek, ktoré tvoria cenovú ponuku Zhotoviteľa uvedenú v písomnej žiadosti. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vypracovaní cenovej ponuky podľa tohto bodu sa uplatnia nasledovné podmienky:

- v prípade, ak oceňované položky naviac prác sú po obsahovej stránke zahrnuté v pôvodnom rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohou č. 2 tejto Zmluvy, pričom oproti pôvodnému rozpočtu dochádza iba k navýšeniu ich rozsahu alebo počtu, Zhotoviteľ je povinný oceniť tieto položky maximálne jednotkovými cenami uvedenými v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy;

- v prípade, ak oceňované položky naviac prác neboli po obsahovej stránke vôbec zahrnuté v pôvodnom rozpočte Diela, ktorý je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „nové položky"), môžu byť Zhotoviteľom ocenené maximálne vo výške aktuálnych trhových cien; za aktuálne trhové ceny sa budú považovať ceny, za ktoré sa predmetná nová položka naviac prác na trhu obvykle dodáva v mieste zhotovenia Diela a v čase vypracovania písomnej žiadosti; dôkazné bremeno o aktuálnej výške trhových cien znáša Zhotoviteľ; Objednávateľ si vyhradzuje právo preveriť výšku aktuálnych trhových cien vykonaním prieskumu trhu a v prípade potreby aj navrhnúť zníženie ceny;

- Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní cenovej ponuky na naviac práce postupovať rovnakou metodikou ako bola uplatnená pri zostavovaní rozpočtu Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

- Objednávateľ má na posúdenie a rozhodnutie o písomnej žiadosti Zhotoviteľa urobenej podľa bodu 14.2. tohto článku Zmluvy lehotu 30 dní odo dňa jej doručenia. Objednávateľ je v rámci tejto lehoty písomnú žiadosť Zhotoviteľa písomne odsúhlasiť alebo zamietnuť.

- V prípade, ak Objednávateľ súhlasí s písomnou žiadosťou Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný pristúpiť k realizácii naviac prác na základe tohto písomného súhlasu Objednávateľa.

- Objednávateľ je zároveň povinný pripraviť návrh dodatku k tejto Zmluve, ktorým sa upraví rozsah Diela na základe Objednávateľom odsúhlasenej žiadosti Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác a Objednávateľ predloží návrh dodatku na podpis Zhotoviteľovi najneskôr do 60 dní odo dňa odsúhlasenia písomnej požiadavky Zhotoviteľa.

Čl. XV

Zánik záväzku

  - Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká

- splnením záväzku, alebo

- písomnou dohodou zmluvných strán, alebo

- odstúpením v zmysle príslušných ustanovení Čl. XVI tejto Zmluvy.

Čl. XVI

Odstúpenie od zmluvy

- Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:

    - sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním Diela alebo jeho príslušnej časti o viac ako 30 (tridsať) dní,

    - sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád Diela o viac ako 14 (štrnásť) dní,

    - Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť Zhotoviteľa týkajúcu sa nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa tejto Zmluvy,

    - dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v primeranej lehote (t. j. minimálne 14 (štrnásť) dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia poskytne,

    - dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,

    - dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurz na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,

    - dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,

    - dôjde k zániku Zhotoviteľa,

    - Zhotoviteľ nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím,

    - v prípade, ak by sa preukázalo, že Zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu Zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto Zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť takéhoto postúpenia podľa tejto Zmluvy týmto nie je dotknutá);

    - v čase uzavretia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (Zhotoviteľ, alebo jeho štatutárny orgán, alebo člen dozorného orgánu, alebo jeho prokurista bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe),

    - Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní Európskej Únie,

    - ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu, resp. iného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemôže odstúpiť pohľadávku na iný subjekt,

    - boli v rámci kontroly postupu pri VO týkajúceho sa tejto Zmluvy identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a zároveň bola voči Objednávateľovi uplatnená finančná oprava,

    - došlo k skončeniu alebo zániku Zmluvy o NFP a to bez ohľadu na právny titul  jej skončenia alebo zániku,

    - je tak ustanovené na inom mieste v tejto Zmluve.

  - Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy bolo zamietnuté financovanie/spolufinancovanie Ceny Diela alebo akejkoľvek jeho časti z finančných príspevkov, ktoré na tento účel mala poskytnúť Európska únia Objednávateľovi alebo došlo k skončeniu alebo zániku Zmluvy o NFP a to bez ohľadu na právny titul jej skončenia alebo zániku.

  - Objednávateľ môže odstúpiť aj od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy ktorú nie je možné subsumovať pod § 18 zákona o verejnom obstarávaní a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

  - Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:

16.4.1	sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny diela, resp. príslušnej časti o viac ako 90 (deväťdesiat) dní,

16.4.2	mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne nevyhnutne potrebnú súčinnosť podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako 60 (šesťdesiat) dní.

  - V prípade odstúpenia od Zmluvy, táto Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy (zodpovednosť za vady Diela, licencia a pod.).

Čl. XVII

Úprava právnych vzťahov po ukončení Zmluvy

- V prípade predčasného ukončenia Zmluvy podľa Čl. XV bod 15.1 písm. b) alebo c) tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto Zmluvy s výnimkou nasledovného:

- Zhotoviteľ je v prípade predčasného ukončenia Zmluvy podľa Čl. XV bodu 15.1 písm. b) alebo c) tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od ukončenia Zmluvy, povinný odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotoviteľ v súlade s touto Zmluvou;

- ukončením tejto Zmluvy ostávajú nedotknuté:

- nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody,

- nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto Zmluvy,

- práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti Diela,

- licencia na dokončené časti Diela podľa Čl. XII tejto Zmluvy,

- prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

- V prípade predčasného ukončenia Zmluvy podľa Čl. XV bod 15.1 písm. b) alebo c) tejto Zmluvy a v prípade, ak Zhotoviteľ dodrží povinnosť uvedenú v bode 17.1 písm. a) tejto Zmluvy v stanovenej lehote, bude skutočne vykonaný obsah a rozsah Diela písomne vyšpecifikovaný a na základe tejto špecifikácie a po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vypracované a odovzdané Dielo; takto určenú sumu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť Diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené časti Diela, ktoré by boli upotrebiteľné a použiteľné zo strany Objednávateľa.

- V prípade predčasného ukončenia Zmluvy podľa Čl. XV bod 15.1 písm. b) alebo c) tejto Zmluvy a v prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v bode 17.1 písm. a) tejto Zmluvy v stanovenej lehote a/alebo Dielo nie je vzhľadom na stav jeho rozpracovanosti pre Objednávateľa upotrebiteľné a použiteľné, Objednávateľ nie je povinný rozpracované Dielo prevziať a v takom prípade Zhotoviteľovi nevzniká nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov súvisiacich so zhotovovaním Diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. XVIII

Dôverné informácie

  - Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.

  - Na účely plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľ môže vyžadovať sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 Obchodného zákonníka (takéto informácie spolu ďalej len ako „dôverné informácie“), a ktoré prináležia Objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.

  - Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

  - Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na subdodávateľov, pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.

  - Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve subdodávateľmi, pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.

  - Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a/ alebo boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy a/alebo boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť a/alebo boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie a/alebo boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.

  - Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to Objednávateľ vopred písomne schváli.

  - Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

  - Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto Zmluvy bez toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.

  - Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácií.

  - Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi.

  - Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným informáciám.

  - Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

Čl. XIX

Ochrana osobných údajov

  - Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že Zhotoviteľ pri plnení tejto Zmluvy neprichádza do kontaktu so žiadnymi osobnými údajmi osôb v postavení dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov) v platnom znení (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), a teda osobné údaje žiadnym spôsobom a v žiadnom rozsahu nespracúva.

  - Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá postavenie sprostredkovateľa ani spoločného prevádzkovateľa osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ v rozpore s vyhlásením v bode 19.1. tohto článku príde pri plnení tejto Zmluvy do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré spracúva Objednávateľ, Zhotoviteľ tieto osobné údaje nesmie v žiadnej forme spracúvať najmä ich nesmie poskytnúť žiadnej tretej osobe, zhromažďovať ich, kopírovať ich, zverejňovať ich alebo inak ich akýmkoľvek spôsobom využiť pre akékoľvek vlastné potreby alebo pre akékoľvek potreby tretej osoby. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať a špecifikovať rozsah, kategórie, typy osobných údajov, s ktorými prišiel do kontaktu, ako i identifikovať zdroj, z ktorého predmetné osobné údaje získal alebo na základe ktorého sa s nimi oboznámil.  V prípade, ak Zhotoviteľ osobné údaje získal na akomkoľvek fyzickom alebo elektronickom či dátovom nosiči, je povinný každý takýto nosič informácii bezodkladne vrátiť Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný všetky osobné údaje v inej forme, ktoré takto získal okamžite zlikvidovať.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas trvania ich spolupráce na základe tejto Zmluvy dôjde k zisteniu, že na výkon činnosti Zhotoviteľa v jej zmysle je potrebné, aby zo strany Zhotoviteľa dochádzalo k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, zmluvné strany pristúpia k uzatvoreniu príslušnej osobitnej zmluvy zohľadňujúcej konkrétne postavenie Zhotoviteľa, a to ešte pred začatím spracúvania osobných údajov Zhotoviteľom.

Čl. XX

Ostatné ustanovenia

  - Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.

  - Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:

  - bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,

  - prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,

  - bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.

  - Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy, vrátane vykonania Diela, vystavovania, zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovzdávacích a preberacích protokolov a faktúr je:

  - za Objednávateľa:

meno a priezvisko:

telefónne číslo:

e-mail:

  - za Zhotoviteľa:

meno a priezvisko:

telefónne číslo:

e-mail:

  - Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.

  - V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.

  - Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí pre pracovné dni) kontrolovať kontaktné emailové schránky.

  - Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od zmeny, oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.

Čl. XXI

Záverečné ustanovenia

  - Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených, písomných  a číslovaných dodatkov k Zmluve, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Postup podľa Čl. XIV týmto nie je dotknutý.

  - K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 40 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

  - Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných, všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.

  - Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

  - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (https://www.crz.gov.sk/).

  - Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy Objednávateľ.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.

  - Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:

Príloha č. 1	Technické zadanie (vrátane príloh)

- Príloha č. 2 	Cena projektových prác a služieb

- Príloha č. 3	Údaje o subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení Diela

- Príloha č. 4	Zoznam kľúčových odborníkov a iných členov pracovného tímu

- Príloha č. 5	Inžinierska činnosť

- Príloha č. 6	Stavebné objekty

- Príloha č. 7	Špecifikácia činností OAD

- Príloha č. 8 	Majetkovoprávne vysporiadanie

- Príloha č. 9	Technické listy mesta Bratislava

- Príloha č. 10	Harmonogram

  - Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú zmluvnú stranu.

Za Objednávateľa:	Za Zhotoviteľa:

v Bratislave...............................................	v ................................................................

................................................................	................................................................

(oprávnená osoba – meno a podpis)	(oprávnená osoba – meno a podpis)

................................................................	................................................................

pečiatka	pečiatka