„Hlavné prehliadky mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“
Príloha č. 3 k časti B.1 SP

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
„Časť 3: Región Stred“
Názov zákazky: 

„Hlavné prehliadky mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“
1. Predmet zákazky: 
1.1 Predmetom obstarávania zákazky je poskytnutie služby „Hlavné prehliadky mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“, ktorá zahŕňa nasledovné: 
Výkon hlavných prehliadok mostov a vypracovanie záznamov z hlavných prehliadok mostov 
v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (ďalej ako „NDS, a.s.“) v súlade s Technickým rezortným predpisom TP 060 - Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, Technickým predpisom TP 061 - Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach a cestách I. , II., a III. triedy a Technickými podmienkami TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov a lávok.

1.2 Miesto a obdobie vykonania hlavných prehliadok mostov:
1.2.1 Mosty na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy v správe NDS

1.2.2 Plnenie bude realizované v štyroch obdobiach, a to v 1. období zodpovedajúcom prvým 12   mesiacom  trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 1“), v 2. období  zodpovedajúcom 13.-24. mesiacu trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 2“), v 3. období  zodpovedajúcom 25.-36. mesiacu trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 3“) a v 4. období  zodpovedajúcom 37.-48. mesiacu trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 4“).
1.3 Časť 3: Región Stred zahŕňa nasledovné:
	Mosty v správe
	SSÚD
  Martin
	SSÚD        L. Mikuláš
	SSÚD  Zvolen
	SSÚR
 

 Nová Baňa
	SSÚD Čadca
	Celková dĺžka mostov pre región

	Dĺžka mostov [m]
	2 001,582
	8 760,068
	9 247,027
	974,580
	8 257,643
	29 240,900


Predpokladané miesta plnenia predmetu zákazky - celkový zoznam mostov pre Región Stred:



Tabuľka 1: Zoznam mostov pre Časť 3 : Región Stred
	Č.
	Ev.č. mosta
	Názov/miestopis
	Dĺžka premostenia [m]
	SSÚD/R
	Obdobie výkonu HPM


	1
	R2-353
	Most nad poľnou cestou a údolím 
	414,000
	SSÚR Zvolen
	obdobie 1

	2
	R2-355
	Most nad údolím a traťou ŽSR 
	390,653
	
	

	3
	R2-123 PM
	Most nad riekou Slatinou a cestou III/05098
	337,200
	
	

	4
	R1-148 PM
	Most cez Hron a žel.trať Kozárovce - Zvolen - pravý most
	265,103
	
	

	5
	R1-148 LM
	Most cez Hron a žel.trať Kozárovce - Zvolen - ľavý most
	265,103
	
	

	6
	R2-123 LM
	Most nad riekou Slatinou a cestou III/05098
	337,200
	
	

	7
	R3-205so
	Most nad cestou III/05922 a potokom Pribiš 
	193,650
	SSÚD Lipt. Mikuláš
	

	8
	D1-220 PM
	Viadukt Podtureň, pravý most
	1035,000
	
	

	9
	D1-220 LM
	Viadukt Podtureň - ľavý most
	1035,000
	
	

	10
	D1 236 PM
	Most Hybica, pravý most
	561,460
	
	

	11
	D1 236 LM
	Most Hybica - ľavý most
	561,460
	
	

	12
	D1 231 PM
	Most Dovalovec, pravý most
	533,200
	
	

	13
	D1 231 LM
	Most Dovalovec - ľavý most
	526,400
	
	

	14
	D1-239 PM
	Most "Východná", pravý most
	371,200
	
	

	15
	D1-243 PM
	Most "Jánošíkova studnička", pravý most
	376,000
	
	

	16
	D1-243 LM
	Most Jánošíkova studnička, ľavý most
	369,700
	
	

	17
	D1-246_LM
	Most cez Beliansky potok, ľavý most
	342,460
	
	

	18
	D1-246_PM
	Most cez Beliansky potok, pravý most
	337,600
	
	

	19
	R3-206so
	Most nad traťou ŽSR, riekou Orava a cestou I/59
	308,000
	
	

	20
	R1-141
	Most nad potokom Lutila a riekou Hron
	235,000
	SSÚR Nová Baňa
	

	21
	R1-105 PM
	Most nad cestou I/65,  ŽSR a riekou Hron - Hr.Beňadik
	368,940
	
	

	22
	R1-105 LM
	Most nad cestou I/65,  ŽSR a riekou Hron - Hr.Beňadik
	370,640
	
	

	23
	D3-079 PM
	Most Čadečka
	682,820
	SSÚR Čadca
	

	24
	D3-078 PM
	Most Valy
	588,600
	
	

	25
	D3-082
	Most Rieka
	496,693
	
	

	26
	D3-088
	Most cez poľnú cestu a vodný tok nad št. cestou I/12 k št. hranici
	492,000
	
	

	27
	D3-085
	Most cez poľnú cestu a vodný tok 
	457,000
	
	

	28
	D3-071.1
	Most na vetve A1 a A2 križovatky Svrčinovec nad traťou ŽSR, Šľahorovým potokom
	455,130
	
	

	29
	D3-076 PM
	Most Vŕšok
	413,410
	
	

	30
	D3-074 PM
	Most Markov
	385,600
	
	

	31
	11-216
	Estakáda v Krásne nad Kysucou
	321,880
	
	

	32
	D3-077
	Most na diaľnici nad údolím a lesnými cestami
	282,700
	
	

	33
	D3-086
	Most cez poľnú cestu a vodný tok 
	268,000
	
	

	34
	D3-071.2
	Most na vetve B1 a B2 križovatky Svrčinovec nad traťou ŽSR
	258,800
	
	

	35
	D3-084
	Most na diaľnici nad údolím a poľnou cestou
	251,750
	
	

	36
	11A-003
	Most v km 0,16503 nad údolím
	208,216
	
	

	37
	D3-062 LM
	Most na diaľnici v km 37,438 D3
	193,200
	
	

	38
	D3-062 PM
	Most na diaľnici v km 37,438 D3
	196,800
	
	

	39
	D3-068 LM
	Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3
	174,000
	
	

	40
	D3-068 PM
	Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3
	174,000
	
	

	41
	D3-069 LM
	Most na diaľnici nad údolím
	160,000
	
	

	42
	D3-069 PM
	Most na diaľnici nad údolím
	160,000
	
	

	43
	R1-156 LM
	Most cez Hron a žel.trať pri Hronskej Breznici - ľavý most
	324,095
	SSÚR Zvolen
	obdobie 2

	44
	R2-110 PM
	Most na R2 nad potokom Hradná a žel. vlečkou
	197,880
	
	

	45
	R2-110 LM
	Most na R2 nad potokom Hradná a žel. vlečkou
	197,880
	
	

	46
	D1-230 PM
	Most cez rieku Belá, pravý most
	301,400
	SSÚD Lipt. Mikuláš
	

	47
	D1-230 LM
	Most cez rieku Belá - ľavý most
	301,400
	
	

	48
	D1-217 M_PM
	Dubná Skala, pravý most
	969,720
	SSÚD Martin
	obdobie 3

	49
	D1-217 M_LM
	Dubná Skala, ľavý most
	817,182
	
	

	50
	D1-217.1 M
	Most na nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18
	214,680
	
	

	51
	R3-203so
	Most nad riekou Orava a traťou ŽSR 
	692,998
	SSÚD Lipt. Mikuláš
	

	52
	R3-201so
	Most cez rieku Orava 
	180,800
	
	

	53
	R2-143 PM
	Most na R2 nad žel. traťou a Krivánskym potokom v km 16,399 - 16,960
	539,460
	SSÚR Zvolen
	

	54
	R2-143 LM
	Most na R2 nad žel. traťou a Krivánskym potokom v km 16,399 - 16,960
	553,600
	
	

	55
	R2-137 PM
	Most na R2 nad I/16 a žel. traťou v km 9,441 - 9,957
	544,000
	
	

	56
	R2-137 LM
	Most na R2 nad I/16 a žel. traťou v km 9,441 - 9,957
	544,000
	
	

	57
	R2-111 PM
	Most na R2 nad Slatinou a žel. traťou
	444,200
	
	

	58
	R2-111 LM
	Most na R2 nad Slatinou a žel. traťou
	444,200
	
	

	59
	R1-156 PM
	Most cez Hron a trať ŽSR Hronská Breznica - pravý most
	368,120
	
	

	60
	R1-190 PM
	Most ( estakáda ) vetva I/59 Brezno - Zvolen - pravý most
	300,000
	
	

	61
	R1-190 LM
	Most ( estakáda ) vetva I/59 Brezno - Zvolen - ľavý most
	299,730
	
	

	62
	R2-141 PM
	Most na R2 nad III/2664 v km 15,400
	212,000
	
	

	63
	R2-141 LM
	Most na R2 nad III/2664 v km 15,400
	224,000
	
	

	64
	R3-103
	Most nad žel. traťou Vrútky-Zvolen
	202,430
	
	

	65
	R2-403
	Most nad riekou Slaná
	195,935
	
	

	66
	R2-397
	Most nad údolím a potokom Figa
	175,000
	
	

	67
	R1-148 PM
	Most cez Hron a žel.trať Kozárovce - Zvolen - pravý most
	265,103
	
	

	68
	R1-148 LM
	Most cez Hron a žel.trať Kozárovce - Zvolen - ľavý most
	265,103
	
	

	69
	11A-001d
	Most pri Kysuci v km 2,136 - 2,377
	431,250
	SSÚR Čadca
	

	70
	11A-001a
	Most na privádzači Čadca
	327,894
	
	

	71
	11A-001b
	Most na vetve ktižovatky Čadca - Žilina
	199,700
	
	

	72
	11A-001c
	Most na ceste I/11 nad Bukovským potokom
	154,300
	
	

	73
	R1-191 PM
	Most ponad MK Chalupku, Hurbana, Tajovského v B.Bystrici


	470,516
	SSÚR Zvolen
	obdobie 4

	74
	R1-191 LM
	Most ponad MK Chalupku, Hurbana, Tajovského v B.Bystrici
	470,516
	
	

	75
	D1-239 LM
	Most "Východná", ľavý most
	376,000
	SSÚD Lipt. Mikuláš
	

	76
	D1-248_LM
	Most v km 471,504, ľavý most
	178,670
	
	

	77
	D1-248_PM
	Most v km 471,504, pravý most
	178,670
	
	

	78
	D3-081
	Most na diaľnici nad údolím a poľnými cestami
	200,600
	SSÚR Čadca
	

	79
	D3-073
	Most na diaľnici nad údolím Strýčkovho potoka
	173,300
	
	

	80
	D3-087
	Most cez poľnú cestu a vodný tok 
	150,000
	
	

	
	
	Súčet premostení
	29 240,900
	
	

	
	
	
	
	
	



1.3 V opodstatnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo upraviť obdobie výkonu hlavnej prehliadky mosta, miesta plnenia predmetu zákazky (t.j. zameniť mostné objekty – lokality), 
na ktorých je nutné vykonať hlavnú prehliadku mosta, a to v závislosti od skutočných potrieb Objednávateľa počas doby platnosti Rámcovej dohody. 
Objednávateľ môže požadovať výkon hlavných prehliadok cez víkend kvôli efektívnemu využitiu prehliadacej plošiny alebo kvôli zníženiu obmedzenia premávky na mostoch. Objednávateľ si vyhradzuje právo posúvať rok výkonu hlavnej prehliadky mosta.
2. Rozsah predmetu zákazky: 
2.1 Výkon hlavných prehliadok mostov a vypracovanie záznamov z hlavných prehliadok mostov v správe NDS, a.s. v súlade s Technickým rezortným predpisom TP 060 - Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, Technickým predpisom TP 061 - Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach a cestách I. , II., a III. triedy a Technickými podmienkami TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov a lávok.
2.2  Rozsah a predmet výkonu hlavnej prehliadky mosta bude nasledovný:

-
celkové pôsobenie mosta;
-
základy mostných podpier;
-
mostné podpery;
-
ložiská, kĺby a uloženie nosnej konštrukcie;
-
nosná konštrukcia (vrátane komôrky);
-
mostné závery;
-
mostný zvršok;
-
funkčnosť izolácie a odvodnenie;
-
ostatné vybavenie mosta;
-
cudzie zariadenia na moste;
-
aplikácia sadrových terčíkov / pozorovacích sklíčok na trhliny, ktoré navrhne Poskytovateľ (Poskytovateľ k záznamu hlavnej prehliadke doloží prílohu – fotografiu a  skicu s popisom trhliny a  umiestnením terčíka);
- v prípade zaradenia mosta do stavebného stavu V a viac skonštatovať zaťažiteľnosť.
Výkon hlavnej prehliadky jednotlivých mostov, ktoré sú definované evidenčným číslom, názvom/miestopisom a dĺžkou premostenia, zahŕňa prehliadku ľavého aj pravého mosta týchto mostných objektov (okrem mostov na vetvách križovatiek, úsekoch kde je postavený iba polovičný profil alebo mostov, ktorých nosná konštrukcia umožnila rozdelenie na ľavý a pravý).

2.3  Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi k výkonu hlavných prehliadok mostov prehliadaciu plošinu na základe písomnej žiadosti Poskytovateľa doručenej Objednávateľovi v zmysle Objednávateľom schváleného harmonogramu výkonu hlavných prehliadok mostov. 

2.4 Po vykonaní prehliadky (aj keď sa v daný deň nedokončí) Poskytovateľ neodkladne informuje 
e-mailom  špecialistu mostov identifikovaného v Objednávke, o priebehu hlavnej prehliadky. Následne do 30 kalendárnych dní od začiatku hlavnej prehliadky Poskytovateľ pošle emailom rovnakému špecialistovi mostov návrh záznamu z hlavnej prehliadky, ktorý je Poskytovateľ povinný dodať Objednávateľovi k nahliadnutiu a k pripomienkovaniu pred vyhotovením výsledných záznamov z hlavných prehliadok mostov. 
2.5  Návrhy záznamov predloží Poskytovateľ Objednávateľovi v digitálnej forme vo formáte Microsoft Word spôsobom určeným podľa Čl. 4 bod 4.1  Rámcovej dohody.

2.6  Z hlavnej prehliadky bude vypracovaný záznam, ktorý bude obsahovať:

1) popis zistených porúch jednotlivých konštrukčných častí mosta a ich ohodnotením podľa Katalógu porúch (porucha musí byť prisúdená konkrétnej konštrukčnej časti – napr. korózia ložiska na podpere č.3) 

2) fotodokumentáciu porúch, náčrty polohy (trhlina, terčík...) a rozsahu porúch

3) výsledné zhodnotenie stavu mosta (stanovenie stavebného stavu mosta)

4) návrh opatrení na odstránenie porúch.

2.7 Poskytovateľ dodá Objednávateľovi záznamy z hlavných prehliadok mostov v 3 vyhotoveniach 
v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte PDF a so všetkými fotografiami, ktoré vyhotovil počas hlavných prehliadok.
3. Termín a podmienky predmetu obstarávania :
3.1 Termín plnenia predmetu obstarávania: do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody.
3.2 Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom tejto zákazky. Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude zabezpečené Objednávateľom.
� Stredisko správy a údržby diaľnic


� Stredisko správ a údržby rýchlostných ciest


� Hlavné prehliadky mostov
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