# Podklady a požiadavky na vypracovanie  dokumentácie Stavebného zámeru (SZ), Zámeru verejnej práce (ZVP) a Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní SZ (8a po SZ) stavby Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa

## Identifikačné Údaje

### Stavba

    - názov	:	Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa

    - miesto stavby	:	Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice

    - katastrálne územie	:	Mošovce , Turčiansky Michal, Diviaky, Turčianske Teplice, Dolná Štubňa

### Stavebník

    - názov, adresa	: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava

    - adresa sídla		: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

    - IČO/DIČ		: 35 919 001 / 2021937775

    - zriaďovateľ		: MD SR

### Spracovateľ

    - meno a priezvisko / názov spoločnosti,

    - adresa / adresa sídla,

    - IČO/DIČ,

    - v prípade združenia (názov združenia, korešpondenčná adresa),

    - vedúci člen združenia (názov spoločnosti, adresa sídla, IČO/DIČ),

    - členovia združenia (názov spoločnosti, adresa sídla, IČO/DIČ),

    - hlavný inžinier projektu (meno a priezvisko, číslo autorizácie podľa SKSI, resp. oprávnenie podľa iného právneho predpisu),

    - zodpovední projektanti (meno a priezvisko, číslo autorizácie podľa SKSI, resp. oprávnenie podľa iného právneho predpisu, uvedenie časti stavby/stavebného objektu, za ktoré zodpovedá).

## Určenie Dokumentácie

### Predmet

Vypracovanie dokumentácie Stavebného zámeru(SZ), Zámeru verejnej práce (ZVP) a Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní stavebného zámeru (8a po SZ) pre stavbu Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa.

- druh komunikácie     :  rýchlostná cesta R3

- návrhová kategória	:  R24,5/120

- prípadné ďalšie charakteristiky.

### Druh stavby

- novostavba

### Účel a cieľ stavby

Predmetná investícia je súčasťou uceleného ťahu rýchlostnej cesty R3 Martin –Žiar nad Hronom.

Cieľom realizácie stavby je vybudovanie nového úseku rýchlostnej cesty R3 v súlade so Záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2713/2020-1.7/ac, platným do 2. januára 2028 a v súlade s technickými, dopravnými a environmentálnymi požiadavkami. Stavba má zabezpečiť dopravné riešenie, ktoré bude kapacitne postačovať dlhodobému vývoju dopravy, bude rešpektovať územnoplánovacie dokumentácie a prispeje k zvýšeniu plynulosti dopravy na nadregionálnej úrovni.

Účelom stavby „Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa“ je vytvorenie kapacitne a technicky vyhovujúceho dopravného prepojenia medzi obcami Mošovce a Horná Štubňa s cieľom zabezpečiť plynulý a bezpečný priebeh tranzitnej aj regionálnej dopravy. Stavba má prispieť k odľahčeniu existujúcej cestnej siete, k celkovému zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky v danom území. Zároveň má podporiť zlepšenie dopravnej dostupnosti regiónu Turca a vytvoriť predpoklady pre jeho ďalší hospodársky rozvoj.

je vybudovanie novej kapacitne vyhovujúcej rýchlostnej cesty

Rýchlostná cesta R3 je podľa Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleného vládou SR uznesením č.162 z 21.2.2001 ako aj uznesením vlády SR č. 1033 z 31.10. 2001 „Koncept územného rozvoja Slovenska 2001“ definovaná v koridore :

R3 - štátna hranica MR/SR Šahy – Krupina – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – štátna hranica SR/PR).

Úsek R3 Mošovce – Horná Štubňa je súčasťou  TEN-T koridorov (Základná sieť – ostatné).

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho územného celku Žilinského samosprávneho kraja.

Umiestnenie a rozsah stavby sú dané:

- Uznesením vlády SR č. 162 z 21.02. 2001 „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“;

- Uznesením vlády SR č. 1033 z 31.10. 2001 „Koncept územného rozvoja Slovenska 2001“

- Uznesením vlády SR č. 523 z 26.06.2003 „Aktualizácia nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“;

- Uznesením vlády SR č. 1084 z 19.12.2007 „k programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010“;

- Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ;

- Územnoplánovacou dokumentáciou VÚC Žilinského samosprávneho kraja,

- Štúdiou realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R3 Martin – Šášovské Podhradie“ Amberg Engineering Slovakia,  september 2015

- Zámerom podľa zákona 24/2006 „Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa“, Enviconsult spol. s r.o., júl 2016

- Správou o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov „Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa“, ENVIGEO, a.s., máj 2019.

### Rozsah stavby

Ide o štvorpruhovú, smerovo rozdelenú komunikáciu kategórie R24,5/120. Dĺžka úseku je približne 11,40 km.  Začiatok úseku sa nachádza južne od obce Mošovce. Trasa pokračuje západným smerom, prechádza mierne členitým územím, kríži potok Dolinka, cestu III/2179, železničnú trať č. 170 (Zvolen – Vrútky) a potok Teplica. Ďalej pokračuje juhozápadným smerom, pričom sa vyhýba CHA Diviacke kruhy, priestoru Predného a Prostredného močiaru, Diviackeho háju a postupne obchádza mesto Turčianske Teplice a Dolnú Štubňu zo západnej strany. Následne prechádza územím medzi Dolnou Štubňou a Novým Dvorom, kde opätovne kríži železničnú trať č. 170. Zhruba v km 10,700 je navrhnutá mimoúrovňová križovatka napojujúca cesty I. triedy I/65 na Kremnicu a  I/14 do Banskej Bystrice. Po mierne náročnom stúpaní sa napája na už zrealizovaný úsek R3, obchvat Hornej Štubne.

- začiatok úseku (ZÚ) -   v MÚK Mošovce, napojenie na plánovaný úsek R3 Rakovo- Mošovce

- koniec úseku – mimoúrovňová križovatka Horná Štubňa, napojenie na zrealizovaný úsek R3 obchvat Hornej Štubne za MÚK Horná Štubňa,

- predpokladaná dĺžka trasy : 11,400 km,

- počet MÚ križovatiek : 2 (MUK Mošovce, MÚK Horná Štubňa)

- mosty na rýchlostnej ceste :  predpokladaný počet 8 ks

  - 6 mostov na R3, dĺžky cca 1 504,0 m

  - 2 nadjazdy nad R3, dĺžky cca 195,0 m

- tunely, galérie, štôlne : v riešenom úseku R3 nie sú uvažované,

- odpočívadlá : v riešenom úseku R3 nie sú uvažované,

- stredisko pre správu a údržbu (SSÚD, SSÚRC): v riešenom úseku R3 nie sú uvažované,

- ostatné dôležité objekty, predpokladané vyvolané investície :

  - bezpečnostné zariadenia (zvodidlá, tlmiče nárazov, EA-koncovky, priechodné prvky a iné bezpečnostné zariadenia

  - vybavenosť rýchlostnej cesty (ISRC, hlášky, hlásiče námrazy na mostoch, automatické sčítače dopravy, dopravné značky, ...)

  - cestná kanalizácia

  - preložky a úpravy vodných tokov a hydromelioračných zariadení,

  - zárubné múry, oporné múry,

  - protihlukové steny dĺžky cca 5 760 m plochy cca 19 465 m2,

  - preložky ciest,

  - prístupové cesty,

  - preložky a úpravy inžinierskych sietí – ŽSR, vodovody, kanalizácia,  silnoprúdové, diaľkové a slaboprúdové vedenia, plynovody, ropovod a ostatné,

  - oplotenie rýchlostnej cesty,

  - vegetačné a terénne úpravy,

  - rekultivácia dočasne zabratých plôch,

Dĺžka a objekty stavby sú len orientačné, Zhotoviteľ SZ, ZVP spresní, príp. prehodnotí dĺžku trasy a predpokladaný rozsah objektovej skladby.

### Charakteristiky územia

Záujmová oblasť tohto úseku rýchlostnej cesty R3 je z geomorfologického hľadiska  zaradená do Fatransko – tatranskej oblasti, celku Turčianska kotlina.

Turčianska kotlina je na severe ohraničená krivánskou časťou Malej Fatry a na západe lúčanskou časťou Malej Fatry. Z východnej strany tvorí hranicu pohorie Veľká Fatra. Na juhu Turčiansku kotlinu ohraničuje pohorie Žiar a vulkanity Kremnických vrchov.

Trasa rýchlostnej cesty R3 Mošovce – Horná Štubňa prechádza podcelkami Diviacka pahorkatina a Mošovská pahorkatina. Takmer od začiatku úseku až po Turčianske Teplice je koridor rýchlostnej cesty vedený v pahorkatinovom reliéfe. Územie pahorkatín je spočiatku mierne zvlnené oblými kopcami, budovanými mäkkými neogénnymi a paleogénnymi horninami, rozčlenenými iba horskými tokmi. Horské toky vytvárajú široké a pomerne plytké údolia. Smerom ďalej od údolia Turca je reliéf viac energický a s hlbšími a užšími údoliami, budovaný paleogénnymi a mezozoickými horninami. Povrch tu dosahuje výšok 500 - 700 m. n m. Smerom k pohoriu Veľkej Fatry Sklabinské podhorie nadobúda až horský charakter. V navrhovanom variante rýchlostnej cesty sú svahy mierne, lokálne až strmé, najmä v okrajových, eróznych svahoch údolí. Smerovo pretína svahy Mošovskej a Diviackej pahorkatiny. Prechádza cez údolia všetkých pravostranných prítokov rieky Turiec (Mošovský, Smolenický potok, Dolinka a Teplica), ktoré pramenia väčšinou až v západných svahoch masívu Veľkej Fatry. Z povrchu pahorkatín stekajú prevažne sezónne potoky, ktoré rozčleňujú ich povrch na menej výrazné depresie. Regionálny smer priečnych údolí takmer v celom úseku je orientovaný v smere SZ-JV.

V rámci SZ je potrebné vykonať  podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, aby bolo možné navrhnúť optimálnu konštrukciu vozovky, resp. spôsob zakladania mostov.

## Podklady a Údaje

Jedným z podkladov na vyhotovenie projektovej dokumentácie sú výsledky prieskumov a meraní (podľa bodu 4.4 tejto prílohy).

### Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady

- Zámer podľa zákona 24/2006 „Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa“, Enviconsult spol. s r.o., júl 2016

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-mosovce-horna-stubna

- Technická štúdia „R3 Mošovce – Horná Štubňa – Úprava zeleného variantu zohľadňujúca migráciu zveri“, HBH Projekt spol. s r.o., október 2018

- Správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov „Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa“, ENVIGEO, a.s., máj 2019.

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-mosovce-horna-stubna

### Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií

- Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa“ určený MŽP SR pod číslom 7251/2016-1.7/jm zo dňa 25.10.2016

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-mosovce-horna-stubna

- Záverečné stanovisko vydané MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dňa 29.05.2020 pod číslom 2713/2020-1.7/ac pre „Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa“.

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-mosovce-horna-stubna

Rozhodnutia, posudky, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií budú poskytnuté úspešnému uchádzačovi.

Podklady z bodu 3.1. sú sprístupnené  na nižšie uvedenom linku :

https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=322f5fa2b0a538f61cbfbe11c5abe459

Heslo: SZR3M-HŠ

(heslo rozlišuje malé a veľké písmená a znaky s diakritikou)

Projektové dokumentácie budú poskytnuté úspešnému uchádzačovi.

Ostatné podklady si spracovateľ zabezpečí vo vlastnej réžii.

V prípade, že bude Objednávateľ počas spracovania diela disponovať ďalšími podkladmi, ktoré budú zo svojej podstaty potrebné pre správne spracovanie diela, poskytne tieto podklady Zhotoviteľovi SZ vo forme čiastkových výsledkov alebo finálneho diela.

### Dopravno-inžinierske údaje

Dopravné vzťahy pre návrh a posúdenie riešenia budú analyzované na základe nasledovných podkladov:

- dopravno-inžinierske údaje, výsledky z najnovšieho celoštátneho sčítania dopravy v SR (rok 2022/23), ktoré sú dostupné na SSC,

- zabezpečiť dopravné prieskumy v rozsahu potrebnom pre kalibráciu dopravného modelu, definované v časti B.1.2,  jeho výsledky budú uvedené v správe k dopravno-inžinierskym údajom,

- dopravný model bude unimodálny s dopravnou prognózou na predpokladaný rok sprevádzkovania diela a vo výhľade +10, +20 a +30 rokov.

- dopravný model musí byť spracovaný v dopravno-inžinierskom softvéri, ktorý je kompatibilný s prostredím Národného dopravného modelu SR,

- dopravný model musí byť spracovaný v zmysle Metodiky dopravného modelovania a dopravných prognóz (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/dopravne-modelovanie/metodika-dopravneho-modelovania-a-dopravnych-prognoz),

- metodický postup, vstupné údaje, kalibrácia a validácia budú zhrnuté v sprievodnej správe k dopravno-inžinierskym údajom,

- výstupy dopravného modelu musia byť kompatibilné so vstupmi potrebnými do spracovania analýzy nákladov a výnosov.

Pre návrh/optimalizáciu križovatiek si Zhotoviteľ dokumentácie zabezpečí príslušný dopravný prieskum v danom území. V dokumentácii SZ sa vyžaduje aktualizovať dopravno-inžinierske údaje v potrebnom rozsahu definovaných v časti B.1.2.

### Ostatné známe podklady a informácie

- s umiestnením stavby počíta aj územný plán vyššieho územného celku, Žilinského samosprávneho kraja a územnoplánovacia dokumentácia dotknutých miest a obcí,

- Plán udržateľnej mobility (PUM) Žilinského samosprávneho kraja.

## Požiadavky

### Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

- obsah dokumentácie je daný prílohami č. 1 – 11 k časti B.1 týchto súťažných podkladov.

- dokumentácie musia byť vypracované v zmysle platnej legislatívy, technických noriem a predpisov a byť v súlade s prílohami súťažných podkladov a budú vypracované v takom rozsahu, že výkresová ako aj prislúchajúca textová časť dokumentácie bude dopracovaná do potrebných detailov pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere, rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a pre vykonanie štátnej expertízy,

- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy, rovnako aj technické špecifikácie NDS, platné ku dňu dodania diela a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby, ale aj z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy na predmetnom úseku,

- riešenie stavby musí z pohľadu kybernetickej bezpečnosti spĺňať požiadavky vyplývajúce so zákona č. 69/2018 Z. z. a súvisiacej legislatívy. Pri návrhu v riešených stupňoch projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť najmä budúce požiadavky z pohľadu topológie sietí a systémov, napájania, objektovej bezpečnosti, priestorového usporiadania serverovní, redundancií atď.,

- počas celého procesu tvorby a vo výsledku projektu je nutné zabezpečiť zo strany Spracovateľa súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj so všetkými súvisiacimi právnymi predpismi najmä v oblasti ochrany osobných údajov. Ak kedykoľvek počas realizácie projektu alebo v súvislosti s ním dôjde k spracúvaniu alebo nastavovaniu spracúvania osobných údajov, Spracovateľ je povinný bezodkladne informovať Objednávateľa, zabezpečiť súlad so všetkými relevantnými legislatívnymi a bezpečnostnými požiadavkami, ako aj súvisiacimi pokynmi Objednávateľa,

- zapracovať všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk uvedených v bode 3.2 a zabezpečených počas spracovania a prerokovania dokumentácie,

- začlenenie stavby do krajiny navrhnúť v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval,

- SZ bude vypracovaný v súlade so Záverečným stanoviskom EIA vydaným MŽP SR pre stavbu „ Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa“ pod č. 2713/2020-1.7/ac , právoplatným dňa 2.1.2021,

- všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov,

- stavbu navrhnúť tak, aby nároky na záber pozemkov boli optimálne pre obstarávateľa a pre vlastníkov a užívateľov pôdy,

- po posúdení podkladov (body 3.1 až 3.3) projektu v dokumente Vplyv stavby na životné prostredie sa popíšu zmierňujúce a eliminačné opatrenia za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie. Popis bude obsahovať uvedenie konkrétnych objektov (skupiny objektov) ako aj rozpracovanie technických, kvalitatívnych a organizačných požiadaviek, ktorých cieľom je plnenie podmienok Záverečného stanoviska EIA a ostatných rozhodnutí vydaných príslušnými správnymi orgánmi na úseku ochrany životného prostredia,

- ekonomickú správu vypracovať pre kategóriu R 24,5/120 pre plný profil aj polovičný profil a vypracovať technicko–ekonomické hodnotenie stavby metódami sociálno-ekonomickej návratnosti a stupňom výnosnosti,

- vypracovať Analýzy nákladov a výnosov (CBA) podľa aktuálnej príručky k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov na linku: https://www.mindop.sk/transparentnost/rezortne-metodiky/metodika-pre-vypracovanie-cba a prílohy č. 2 súťažných podkladov (C: Ekonomická správa, časť 4),

- rešpektovať Koncepciu rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel na rýchlostných cestách v SR platnú v čase vypracovania diela,

- rešpektovať lokality sústavy chránených území krajín EÚ – Natura 2000,

- obstarávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu vypracovania predmetu súťaže.

### Nároky na dokumentáciu

- dokumentácia bude spracovaná v súlade s prílohami súťažných podkladov,

- SZ bude spracovaná pre kategóriu R 24,5/120 v plnom profile,

- ZVP bude spracovaný pre kategóriu R 24,5/120 v plnom profile

- dokumentáciu vypracovať v súlade s aktuálnym znením Minimálnych technických špecifikácií TeŠp 01 – 05, viď. Príloha č. 10 časti B.1 súťažných podkladov,

- optimálne technické a ekonomické riešenie,

- dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti musí byť vypracovaná osobou s odbornou spôsobilosťou v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a dokumentácia musí byť osvedčená odtlačkom jeho pečiatky a jeho vlastnoručným podpisom,

- riešenie prístupových ciest na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa budú využívať počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,

- navrhnúť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách,

- vypracovať bilanciu zemín, riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,

- navrhnúť a popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy), vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,

- navrhnúť plochy pre umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,

- doriešiť Informačný systém RC a dopravné značenie aj na nadväzujúcich úsekoch súvisiacej cestnej siete,

- návrh protihlukových opatrení na základe hlukovej štúdie a dopravno-inžinierskeho prieskumu, vrátane zabezpečenia požiadaviek platnej legislatívy v čase uvedenia do prevádzky ako aj pre samotnú prevádzku stavby,

- posúdiť stabilitu násypových a zárezových svahov,

- vypracovať posudok stavby podľa vyhlášky  MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,

- navrhnutie opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie,

- navrhnúť rozsah odhumusovania, vypracovať projekt technickej a biologickej rekultivácie dočasných, resp. ročných záberov,

- navrhnúť projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia pre obdobie pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky stavby ,

- navrhnúť opatrenia na ochranu chránených území počas výstavby,

- riešenie a posúdenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody, chránené územia,

- návrh opatrení, vyplývajúcich z iných prieskumov (korózny, geoelektrický, seizmický a pod.),

- minimalizovať dočasné zábery, dočasné zábery v chránených územiach navrhovať iba v nevyhnutnom rozsahu,

- stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu rýchlostnej cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov,

- riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas výstavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili,

- polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu KN,

- zabezpečiť podklady pre vydanie súhlasu s odňatím PP a vyňatím LP,

- optimálne technické a ekonomické riešenie mostných objektov a celej stavby,

- mostné závery navrhovať v súlade s platnými predpismi o zaťažení územia hlukom, čiže navrhovať mostné prechodové konštrukcie v súlade so zákonom č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- priechodový prierez rýchlostnej cesty bude min. 5,2 + 0,15 m,

- vykonať statické posúdenie mostných objektov, múrov, chráničiek a pod.,

- všetky mostné objekty musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 6201, resp. v súlade so súhlasom s technickým riešením odlišným od STN, vydaným MD SR v priebehu projektovania,

- mostné objekty budú navrhnuté v zmysle STN EN 1990 až 1998, pri návrhu konštrukcie jednotlivých mostných objektov vychádzať z osvedčených a dostupných konštrukčných systémov, brať na zreteľ efektivitu nákladov na zriadenie mostných objektov, prevádzkové náklady a náklady na budúcu údržbu, preveriť potrebu budovania stáleho zariadenia,

- piliere mostov, pokiaľ je možné, neumiestňovať do korýt a brehov vodných tokov,

- mosty na rýchlostnej ceste a vetvách križovatiek s cestami I. triedy budú navrhnuté aj pre zaťažovací model LM3 (špeciálne vozidlá), kategorizačné súčinitele αQi a αqi (v zaťaž. modeli LM1) budú uvažované v hodnote = 1,

- súčiniteľ významnosti mostov na rýchlostnej ceste bude uvažovaný  pre triedu významnosti III podľa STN EN 1998-2/NA,

- Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí súhlas s technickým riešením odlišným od platných noriem, vydaný MD SR, vrátane podmieňujúcich stanovísk,

- rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s Objednávateľom,

- zabezpečiť doklady o odsúhlasení vyvolaných investícií, preložiek inžinierskych sietí so správcami budúcich objektov, vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku,

- podrobný inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia v zmysle TP 028 „Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby“,

- počas všetkých stupňov prípravy budú spracované podklady pre informovanie verejnosti a medializáciu projektu,

- vypracovať záber dotknutých parciel s vyčíslením záberov pôdy z PP a LP na trvalé a dočasné odňatie pôdy podľa bonitných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) v jednotlivých katastrálnych územiach,

- vypracovať technicko-ekonomické hodnotenie stavby metódami sociálno-ekonomickej návratnosti a stupňom výnosnosti,

- optimalizovať križovatky

- v rámci dokumentácie riešiť technickú úpravu režimu povrchových a podzemných vôd, vyhodnotiť vplyv na hydrogeologické štruktúry a vypracovať zásady odvodnenia a ochrany pozemnej komunikácie:

  - odvádzanie povrchových vôd z vozoviek,

  - odvádzanie povrchových vôd z cestného telesa,

  - odvádzanie povrchových vôd z pláne vozoviek,

  - prevedenie povrchových vôd popod cestné teleso,

- podrobne doriešiť odvodnenie rýchlostnej cesty a dotknutého územia (kanalizácia, retenčné nádrže, odvodňovacie priekopy, priepusty a pod.), vypracovať hydrotechnické výpočty všetkých odvodňovacích zariadení,

- analýza podmienok a rámcové stanovenie rozsahu technologického vybavenia pozemnej komunikácie sa navrhuje podľa TP 029 „Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií“,

- podrobnosti návrhu technologického vybavenia pozemnej komunikácie podľa TP 029 „Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií“ a TP 030 „Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia“,

- štúdia vyťaženého materiálu, ktorej cieľom je predpokladaná kategorizácia odpadu, návrh nakladania s odpadom a jeho ďalšie zhodnotenie, návrh plôch na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,

- preložky poľných a lesných ciest prerokovať s ich budúcimi správcami/majiteľmi/užívateľmi (obce, PD, lesy a pod.),

- rešpektovať v danom čase aktuálnu Koncepciu rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel na diaľniciach a rýchlostných cestách v SR,

- Informačný systém diaľnic a rýchlostných ciest (ISD), ak tvorí časť projektovaného diela, je registrovaný ako základná služba v zmysle zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) a z tohto dôvodu projektované dielo musí spĺňať náležitosti definované zákonom o KB a prislúchajúcimi vyhláškami ako aj zákonom č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- jednotlivé časti dokumentácie a ich prílohy musia byť vypracované osobami, ktoré musia spĺňať technické a odborné predpoklady podľa prílohy č. 07 časti B.1 súťažných podkladov – Požiadavky na technické a odborné predpoklady spracovateľov.

Podrobnejšie požiadavky sú uvedené v prílohách č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 časti B1 súťažných podkladov.

### Základné parametre

- Diaľnica/rýchlostná cesta :

- návrhová kategória : R24,5/120

druh vozovky: - asfaltová

- záchytné a vodiace bezpečnostné zariadenia,

  - zvislé a vodorovné dopravné značenie,

  - staničenie,

  - omedzníkovanie hranice pozemku cesty,

  - cestná kanalizácia a ORL,

  - vegetačné úpravy,

  - informačný systém v rozsahu podľa materiálu „Informačný systém na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá – stupeň vybavenosti technológiou“, schválený MDPT SR dňa 3.2.2005.

- cesty :

–	požiadavky na cestné vybavenie,

–	osvetlenie,

–	informačné systémy,

–	nároky na križovatky.

- mosty :

–	zaťaženie mostov podľa STN EN 1991 až STN EN 1998,

–	návrhová kategória cesty na moste: podľa druhu prebiehajúcej komunikácie,

–	priestorová úprava podľa STN 73 6201,

–	výška priechodového prierezu na moste: podľa druhu prebiehajúcej komunikácie,

–	mostné vybavenie mosta podľa príslušných platných technických noriem a predpisov,

–	zvláštne požiadavky: preveriť potrebu stáleho zariadenia.

- ostatné objekty stavby :

–	protihlukové opatrenia,

–	bezpečnostné zariadenia; zvodidlá alebo zábradľové zvodidlá (oceľové alebo betónové cestné alebo mostné zvodidlá); tlmiče nárazov; zábradlia; bezpečnostné zariadenia priechody a prechody,

–	mimoúrovňové križovatky,

–	prekládky inžinierskych sietí,

–	demolácie,

–	rekultivácia rušených častí ciest,

–	predmetné a súvisiace pozemné komunikácie,

- 	vegetačné úpravy.

### Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní

Zhotoviteľ je zodpovedný za zaobstaranie ďalších údajov a informácií o stavenisku na základe zabezpečenia prieskumov v štádiu projektových prác na SZ a za ich interpretáciu.

- účelové mapovanie polohopisu a výškopisu (geodetický elaborát):

  - použiť súradnicový a výškový systém definovaný v TP 038 „Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty, Vyhotovenie údržba a obnova“,

  - pre účely mapovania sa môžu použiť body existujúcich bodových polí podľa podmienok uvedených v TP 038,

  - presnosť podrobných bodov je Zhotoviteľ povinný splniť a zdokladovať podľa TP 038,

  - v prípade použitia DVRM pre výpočet nadmorských výšok geodetických bodov a podrobných bodov z GPS meraní overiť model DVRMxx nivelačnými meraniami na pevných objektoch v predmetnej lokalite, prípadnú systematickú chybu kvázigeoidu Zhotoviteľ odstráni,

  - Zhotoviteľ je povinný overiť a zhodnotiť súlad geodetických základov a polohopisných a výškopisných prvkov stavby v oblastiach napojenia budúcej stavby,

  - účelové mapovanie v rozsahu potrebnom pre vypracovanie SZ (300 m široký pás),

  - fyzické vytýčenie a potvrdenie zákresu inžinierskych sietí (originál) v mapovom podklade autorizovaným správcom – v súprave č. 1, 2, 3,

- dopravnoinžinierske údaje – dopravné prieskumy v rozsahu potrebnom pre kalibráciu dopravného modelu,

- environmentálne prieskumy a štúdie, resp. ich aktualizácia:

  - rozptylová štúdia,

  - hluková a vibračná štúdia (hlukovú štúdiu spracovať podľa metodického pokynu – Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie),

  - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu,

  - migračná štúdia,

  - posúdenie s Rámcovou smernicou o vodách,

  - primerané posúdenie na Natura 2000 vrátane kumulatívnych vplyvov,

  - posúdenie na klimatické zmeny,

  - hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA),

  - dendrologický prieskum, inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín,

  - pedologický prieskum,

  - prípadne ďalšie prieskumy, ktoré určí orgán štátnej správy,

- korózny a geoelektrický prieskum,

- archeologický prieskum,

- pyrotechnický prieskum:

  - vyhľadanie, zhromaždenie a vyhodnotenie archívnych informácií,

  - odporúčania pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie,

- architektonická štúdia,

- podrobný  inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický prieskum podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 7 týchto súťažných podkladov a podľa TP 028 „Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby“ a :

  - vykonať prieskum v trase rýchlostnej cesty (pre návrh optimálnej skladby konštrukčných vrstiev vozovky), v mieste spodnej stavby mostov (pre určenie vhodného spôsobu zakladania mostných objektov), overiť mechanizmus podzemnej vody z hľadiska jej možného vplyvu na betón,

- štúdia využitia vyťaženého horninového materiálu,

- seizmický prieskum,

- monitoring :

  - projekt monitoringu vybraných zložiek životného prostredia,

  - geotechnický monitoring,

- Podľa potreby ďalšie.

Zhotoviteľ zabezpečí v rámci projektových prác prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vylučujúcich v maximálnej možnej miere nepredvídateľné fyzické podmienky. Na základe prieskumov a meraní následne vypracuje dokumentáciu, vrátane návrhu opatrení.

### Náležitosti dokumentácie

- základné náležitosti dokumentácie Stavebného zámeru (SZ), Zámeru verejnej práce (ZVP) a Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po SZ (8a po SZ) podľa príloh č. 2,  3 a 4 k časti B.1 súťažných podkladov,

- demolácie doplnené o fotodokumentáciu,

- smerový a výškový výpočet trasy – súradnice hlavných bodov osi cesty a po 100 m, pre mostné objekty súradnice opôr a podpier,

- kompletná dokumentácia v digitálnej forme,

- dokumentácia musí byť vypracovaná a osvedčená oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (autorizovaný architekt, autorizovaný inžinier) v prípadoch uvedených v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

- hlavný inžinier projektu je povinný podpísať a potvrdiť kompletnú dokumentáciu SZ/ZVP odtlačkom pečiatky odbornej spôsobilosti.

### Spôsob a lehoty prerokovania

Zhotoviteľ zvolá pracovné rokovanie na začiatku prác do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo na základe dohody s Objednávateľom. V rámci vstupného rokovania Zhotoviteľ predloží zoznam všetkých členov pracovnej skupiny, ktorí sa budú podieľať na vypracovaní diela, v zmysle prílohy B.1.5.

Zhotoviteľ v súvislosti s každým rokovaním zabezpečí pozvánku, vrátane jej rozposlania. Pozvánka musí byť vyhotovená tak, že na jej titulnej strane bude na hornej časti listu uvedené logo i názov Národnej diaľničnej spoločnosti vrátane adresy, potom nasleduje logo a názov firmy Zhotoviteľa. Zhotoviteľ pozvánku okrem rozposlania poštou, zašle definitívnu verziu pozvánky príslušnému pracovníkovi NDS, ktorý je uvedený vo veciach technických uzatvorenej zmluvy o dielo. Záznam z rokovania vyhotoví Zhotoviteľ do 5 dní a po jeho odsúhlasení Objednávateľom ho doručí poštou účastníkom rokovania.

- odsúhlasenie objektovej skladby s Objednávateľom,

- odsúhlasenie Projektu geologickej úlohy s Objednávateľom,

- odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy rýchlostnej cesty s Objednávateľom,

- odsúhlasenie technického riešenia mostov a križovatiek s Objednávateľom,

- odsúhlasenie majetkovej hranice a hranice dočasných záberov s Objednávateľom – podmienka pre spracovanie predbežných geometrických plánov,

- odsúhlasenie inventarizácie a spoločenského ohodnotenia biotopov európskeho a národného významu s Objednávateľom,

- odsúhlasenie inventarizácie drevín s Objednávateľom,

- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti Objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,

- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie so všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami, dotknutými účastníkmi konania o stavebnom zámere, vrátane správcov (vlastníkov) inžinierskych sieti, správcov (vlastníkov) budúcich objektov (v zmysle Stavebného zákona) počas spracovania SZ (všetko zaznamenané v písomnej forme),

- prerokovanie dodávky energií a vody na stavbu a tiež odvádzania vôd zo stavby počas výstavby a v prevádzke s dotknutými subjektmi,

- prerokovanie riešenia relevantných častí stavby so spracovateľmi jednotlivých štúdií a prieskumov (posúdenie dopadov klimatickej zmeny na stavbu, migračná štúdia, primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000 vrátane kumulatívnych vplyvov, hluková štúdia, rozptylová štúdia, inventarizácia a spoločné ohodnotenie biotopov a drevín a ),

- záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich budúcimi správcami alebo vlastníkmi bude potvrdené na ich hlavičkovom papieri podpísaný štatutárnym orgánom, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie a súhlasia s ich budúcim prevzatím do správy a majetku podľa platnej legislatívy. V prípade samospráv bude súhlas podložený uznesením zastupiteľstva,

- predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie oprávnenej právnickej osobe § 14 a § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, a doloženie tohto posudku k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti,

- koncept dokumentácie projektant prerokuje na záverečnom prerokovaní,

- požaduje sa účasť projektanta na konaniach o stavebnom zámere, konaniach súvisiacich so štátnou expertízou, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho Objednávateľ k tomu vyzve,

- zabezpečenie všetkých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácii pre potreby konania o stavebnom zámere na hlavičkovom papieri – v sade č. 1 dokladovať originály vyjadrení,

- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu spracovania dokumentácie sa zapracujú do dokumentácie,

- predloženie faktúry po protokolárnom odovzdaní dopracovaného diela (expedičný list) a spísaní zápisu o fyzickom prevzatí diela medzi spracovateľom a Objednávateľom,

- Zhotoviteľ zabezpečí všetky podklady, stanoviská (po zapracovaní pripomienok) dotknutých subjektov, orgánov a organizácií, rozhodnutia (vrátane podkladov pre vydanie súhlasu s odňatím PP a vyňatím LP), potrebné k žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere, resp. jeho zmien,

- Zhotoviteľ vypracuje v zmysle zákona č. 25 Stavebný zákon, § 23 a Prílohy č. 16 k vyhláške 60/2025 Z.z. Správu o prerokovaní Stavebného zámeru do 30 dní po prerokovaní Stavebného zámeru.

- v prípade, ak na zákazku bude vytvorené združenie, zákazku bude zastupovať hlavný inžinier projektu, ktorý bude koordinovať a riadiť celú zákazku a úzko spolupracovať s Objednávateľom,

- Zhotoviteľ do 30 dní od účinnosti zmluvy predloží zoznam zástupcov s kontaktnými údajmi stavbou dotknutých správcov inžinierskych sietí a ostatných dotknutých tretích strán,

- zhotoviteľ do 30 dní od účinnosti zmluvy zabezpečí a vykoná obhliadku miesta budúcej stavby za účasti Objednávateľa.

#### 4.6.1	Požiadavky na plnenie míľnikov

Odsúhlasený koncept dodať 1× v tlačenej a 1× v digitálnej forme na CD, vo formáte *pdf. a v editovateľnom formáte.

- koncept smerového a výškového vedenia – podkladom pre odsúhlasenie konceptu smerového a výškového vedenia trasy rýchlostnej cesty bude pozdĺžny profil a situácia v mierke podľa súťažných podkladov a krátky popis riešenia s uvedením zmien oproti predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie – Správe o hodnotení (SoH).

- projekt geologickej úlohy – v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon). Vyjadruje cieľ geologickej úlohy, navrhuje a odôvodňuje vybrané druhy geologických prác na riešenie geologickej úlohy a určuje metodický a technický postup ich odborného a bezpečného vykonávania. Projekt geologickej úlohy schvaľuje Objednávateľ.

- koncept technického riešenia mostov – podkladom pre odsúhlasenie konceptu mostov bude pôdorys, pozdĺžne a priečne rezy (riešenie zakladania, spodnej stavby a nosnej konštrukcie mosta) so zakreslením geológie v mierke podľa súťažných podkladov a krátky popis riešenia nosnej konštrukcie, spodnej stavby a zakladania, s uvedením zmien oproti predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie. Súčasťou predloženej koncepcie mostov budú výsledky geológie z pIGHP,

- koncept technického riešenia križovatiek – podkladom pre odsúhlasenie konceptu križovatiek bude pozdĺžny profil, situácia a koordinačné výkresy v mierke podľa súťažných podkladov a krátky popis riešenia s uvedením zmien oproti predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie (SoH).

- koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov – podkladom pre odsúhlasenie konceptu majetkovej hranice a hranice dočasných záberov rýchlostnej cesty budú situácie na podklade KN (stav CKN + stav právny) a koordinačné výkresy so zakreslením trvalých, ročných a dočasných záberov pre jednotlivé objekty.

### Požiadavky na vyhotovenie dokumentácie

- Pri vypracovaní dokumentácie dodržať požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a ich jednotlivých prílohách.

- Na titulnej strane (obale) celej dokumentácie sa uvedie:

  - názov stavby,

  - druh dokumentácie,

  - názov Objednávateľa dokumentácie,

  - názov Zhotoviteľa dokumentácie stavby,

  - dátum zhotovenia dokumentácie stavby (mesiac, rok),

  - spracovateľ dokumentácie,

  - podzhotoviteľ dokumentácie.

Dokumentácia musí byť podpísaná a opečiatkovaná pečiatkou odbornej spôsobilosti hlavným inžinierom projektu a zodpovednými projektantmi jednotlivých častí dokumentácie. Zároveň sa požaduje, aby zodpovední projektanti a hlavný inžinier projektu boli členmi pracovnej skupiny uvedenej v ponuke Zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Jednotlivé časti dokumentácie a ich prílohy musia byť vypracované osobami, ktoré musia spĺňať technické a odborné predpoklady podľa Prílohy č. 5 k časti B.1 súťažných podkladov.

- Dokumentácia musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, vrátane popisu navrhovaných jednotlivých objektov a častí dokumentácie vo formáte A4, situácie farebnou tlačou.

- Zoznam vyjadrujúci obsah jednotlivých častí dokumentácie stavby sa uvedie na vnútornej strane obálky alebo prvej strane zväzku tvoriaceho jeden celok.

- Každá samostatná časť dokumentácie stavby musí byť jednotne a jednoznačne označená názvom stavby, druhom dokumentácie, názvom tejto časti dokumentácie a jej označením (číslom alebo písmenom) zhodným s označením v obsahu uvedenom na vnútornej strane vrchnej obálky.

- Každá písomná časť dokumentácie stavby, obsahujúca viac než jeden list, musí byť spojená v jeden pevný celok.

- Vo výkresových častiach dokumentácie stavby musí titulná strana tvoriť s voľne zakladaným výkresom nedeliteľný celok. Výkresy spojené vo zväzku sa opatria súhrnnou titulnou stranou a na jednotlivé výkresy sa jednotne vyznačia údaje, týkajúce sa týchto výkresov.

- Na vypracovanie písomností dokumentácie stavby sa použije normalizovaný formát A4, prípadne A3. Výkresy dokumentácie stavby musia mať (po prípadnom zložení) jednotný formát normalizovaného radu A určený Objednávateľom. Spracovanie výkresov sa uskutoční podľa platných výkresových noriem a požiadaviek Objednávateľa.

- Druh reprografickej metódy textov a výkresov:

  - situácie, pozdĺžne rezy, koordinačné výkresy, ortofotomapy viacfarebnou tlačou,

  - vzorové priečne rezy tlačou,

  - ostatné výkresy farebnou tlačou podľa STN,

  - reprografické kópie máp, výkresov a písomností musia byť čitateľné.

- Počet súprav, počet výtlačkov jednotlivých príloh alebo častí a ďalšie požiadavky na vybavenie dokumentácie stavby určí ich Objednávateľ v zmluve.

- Geometrické plány, statické výpočty a hydrotechnické výpočty určené na trvalé uloženie musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby výkresy a texty boli jasné a čitateľné po dobu životnosti stavby.

- Kópie dokumentácií musia byť jasné a čitateľné.

- Ak dokumentáciu spracúva podzhotoviteľ, musí byť potvrdená aj Zhotoviteľom dokumentácie (podľa zmluvy).

- Zmeny a úpravy v odovzdávaných súpravách dokumentácie stavby smie Zhotoviteľ dokumentácie vykonať len so súhlasom Objednávateľa.

- Opravy a zmeny uskutočnené pri schvaľovaní sa v dokumentácii stavby vyznačia trvanlivým spôsobom červene alebo zelene a to tak, aby bol viditeľný i pôvodný údaj a aby bolo zrejmé, kedy a kto (meno, útvar) opravu či zmenu vykonal.

- Digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh:

  - požadovaný formát pre textové výstupy MS Word .doc(x),

  - požadovaný formát pre tabuľkové výstupy MS Excel .xls(x),

  - požadovaný formát pre výkresové časti dokumentácie .dgn, resp. .dwg – formát jednotlivých výkresov podľa TP 019, resp. podľa špecifických požiadaviek Objednávateľa, ktoré budú predložené Zhotoviteľovi po podpise zmluvy,

  - požadovaný formát pre grafické časti geodetickej dokumentácie Microstation .dgn a .xls(x),

  - názov súboru musí obsahovať názov katastrálneho územia a číslo príslušného geometrického plánu,

  - štruktúra geodetických dát podľa informačného systému GIS Esid (tab. 6.17 – 6.22, 6.26),

  - dohodnutý formát pre ostatné grafické časti dokumentácie .cdr a .pdf,

- ortofotomapy v digitálnej forme :

- pre mierku 1:10 000 s rozlíšením 1 m/pxl,

- pre mierku 1:5 000 s rozlíšením 50 cm/pxl (nakrájanú po mapových listoch v klade ZM 1:5 000),

- pre mierku 1:2 000 s rozlíšením 20 cm/pxl (nakrájané po mapových listoch v klade ZM 1:2 000),

- resp. rozlíšenie odsúhlasené po dohode s Objednávateľom

- ako podklad je možné využiť ortofotomozaiku bezplatne dostupnú  vo forme :

- mapovej služby WMS prostredníctvom linku :

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_ortofoto_wms/service.svc/get

- alebo rastrových údajov zo servera GKÚ :

https://www.gku.sk/gku/produkty-sluzby/na-stiahnutie/zbgis.html#ortofoto,

pričom odberateľ je oprávnený zdrojové údaje kombinovať s inými údajmi, použiť ich pri tvorbe vlastného diela na komerčné aj nekomerčné účely, vytvárať nové dielo, zverejňovať dielo na internete, zverejňovať zdrojové údaje ako podkladovú mapu, publikovať zdrojové údaje v spojení s inými údajmi /tematickými vrstvami prostredníctvom webových aplikácií a je povinný uviesť autora zdrojových údajov pri tvorbe vlastného diela a pri jeho publikovaní.

  - kompletnú dokumentáciu dodať aj vo formáte .pdf.

- Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dgn, resp. .dwg, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc(x) a .xls(x) + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf. v zmysle smernice TP 009 „Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií. Časť 1: Požiadavky na tvorbu a preberanie“.

- Cenová časť dokumentácie na ponuku, kompletný výkaz výmer, vrátane súpisu agregovaných položiek bude spracovaný a odovzdaný v digitálnej podobe v zmysle dátového predpisu NDS.

- Názvy adresárov a podadresárov v digitálnej forme dokumentácie musia korešpondovať s názvami jednotlivých častí dokumentácie a jej príloh. Názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24 vyhlášky 60/2025 Tvorba názvov v elektronickej podobe, ak ide o elektronické podanie.

- Informačný bulletin – texty, vizualizácie, ortofotomapa, situácia so zakreslením vplyvu a navrhovaných opatrení, pozdĺžny profil vo formáte .pdf alebo .jpg.

- Odovzdanie kompletnej SZ, ZVP, 8a v digitálnej forme v dohodnutom formáte.

### Počet výtlačkov dokumentácie

- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní SZ	6×

- Zámer verejnej práce (ZVP)	6×

- Stavebný zámer (SZ) – kompletná dokumentácia	6×

(Príloha z časti E , bod  6.1 Dokumentácia na majetkoprávne vyrovnanie  nekompletizovať do súprav SZ)

- E Prílohy, Časť 6.1  Dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie

6.1.1. Geometrické plány

–	geometrické plány prvopis stav KN-C + KN-E (12 overených, 3 neoverených)........	15×

–	záznam podrobného merania zmien	....3×

–	zoznam súradníc použitých a novourčených bodov	3×

–	zoznam súradníc lomových bodov majetkovej hranice	3×

–	digitálne spracovanie .dgn, .xls, .pdf, doplniť v štruktúre informačného systému ESID

(tab. 6.17, 6.19, 6.20, 6.22, 6.26)	3×

6.1.2. Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv

–	prvopis stav KN-C + KN-E	10×

–	digitálne spracovanie .dgn, .xls, .pdf, doplniť v štruktúre informačného systému ESID

(tab. 6.18, 6.19, 6.22, 6.26)	3×

–	identifikácia starého a nového stavu po zápise G.1 do KN (grafika .dgn +.pdf, tabuľka .xls)	3×

6.1.3. Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena

–	prvopis stav KN-C + KN-E (10 neoverených)	10×

–	digitálne spracovanie .dgn, .xls, .pdf, doplniť v štruktúre informačného systému ESID

(tab. 6.18, 6.19, 6.22, 6.26)	3×

–	identifikácia starého a nového stavu po zápise G.1 do KN (grafika .dgn +.pdf, tabuľka .xls)	3×

6.1.4. Výkupové elaboráty

–	zoznam dotknutých parciel (tab. 6.2)	3×

–	prehľad záberov podľa vlastníkov (tab. 6.21, 6.23., 6.24, 6.25)	3×

–	register vlastníkov (tab. 6.3)	3×

–	digit. spracovanie .xls v štruktúre informačného systému ESID v zmysle tab. 6.21	3×

6.1.5. Situácia dotknutých pozemkov (podklady pre GP)

–	situácia dotknutých pozemkov - farebná sútlač KN + majetková hranica + hranica

dočasných a ročných záberov a vecných bremien s číslovaním lomových bodov 	 6×

–	zoznam súradníc lomových bodov majetkovej hranice 	 3×

–	zoznam súradníc lomových bodov dočasných záberov 	 3×

–	zoznam súradníc lomových bodov záberov do 1 roka 	 3×

–	zoznam súradníc lomových bodov osí inžinierskych sietí 	 3×

–	zoznam súradníc lomových bodov ochranných pásiem – vecné bremená 	 3×

–	digitálne spracovanie .dgn + .pdf, .xls 	........................... .................................................................3×

- 6.1.6. Zoznam dotknutých parciel podľa objektov (tab. 6.27)	6×

- Výtlačky naviac:

  - prehľadná situácia	10×

  - situácia stavby	 20×

  - ortofotomapa	 20×

  - koordinačné výkresy	 20×

- Digitálna dokumentácia:

  - kompletná SZ + 8a na USB zariadení (.pdf)	 4×

  - kompletná SZ + 8a na USB zariadení (.docx, .xlsx, . dwg  dgn)	 4×

  - kompletný ZVP na USB zariadení (.pdf)	2×

  - kompletný ZVP na USB zariadení (.pdf) + (.docx, .xlsx, .dwg, .dgn)	2×

  - ortofotomapa na USB zariadení	 2×

  - záverečná správa z oIGHP na USB zariadení (.pdf) + (.docx, .xlsx, .dgn, .dfx)	 2×

  - dopravný model v digitálnej forme (ver.) vrátane zdrojových elektronických súborov (najmä kompletný

manažér scenárov, vrátane modifikácií a použitých procedúr spustiteľné v danom softvéri) na USB zariadení.................................................................................................................................................2×

  - CBA analýza na USB zariadení (.xlsx).................................................................................................. 2×

### Ostatné požiadavky

- Uchádzač v ponuke zohľadní požiadavky prevádzkového úseku NDS a technických špecifikácií požadované investičným úsekom NDS uvedené v prílohe B1.10 Technické špecifikácie.

- Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením a poskytovaním údajov, metodiky a výstupov dopravného modelu v rámci vypracovania a odovzdania diela.

- Zhotoviteľ súhlasí s predložením detailných podkladov a dokumentácie k CBA, dopravného modelu a spôsobu výpočtu socioekonomických benefitov v rámci vypracovania a odovzdania diela na potreby následného verifikovania a zverejnenia výstupov.

- Ako samostatný dokument bude vypracovaná aktualizácia primeraného posúdenia projektu stavby na európsku sústavu chránených území Natura 2000 v zmysle čl. 6.3 smernice o biotopoch.

- V súťažných podkladoch je uvedený predpokladaný rozsah geodetických prác, ktorý uchádzač ocení v tabuľke č. 3 časti B.2 súťažných podkladov. Vzhľadom na iba predpokladaný rozsah prác je Zhotoviteľ povinný pred začiatkom geodetických prác odsúhlasiť ich rozsah s Objednávateľom. V prípade požiadavky na zmenu rozsahu geodetických prác oproti zmluve počas spracovania dokumentácie je taktiež potrebné pred ich začiatkom písomne odsúhlasiť rozsah prác s Objednávateľom a požiadať o dodatok k zmluve. Po domeraní územia vyhotoviť aj 3D model terénu kombináciou pôvodného a nového geodetického zamerania terénu.

- Požaduje sa vykonať pIGHP v trase navrhovanej rýchlostnej cesty (pre návrh optimálnej skladby konštrukčných vrstiev vozovky) v podrobnostiach pre stavebný zámer, v mieste spodnej stavby mostov (pre určenie vhodného spôsobu zakladania mostných objektov pre daný stupeň projektovej dokumentácie), overiť chemizmus podzemnej vody z hľadiska jej možnej agresivity na oceľ a betón, na základe inžinierskogeologického prieskumu spresniť environmentálne vedenie trasy za účelom doriešenia a spresnenia technických parametrov rýchlostnej cesty s ideovým návrhom zabezpečenia posúdenia násypov a zárezov, overenie vplyvu násypov telesa rýchlostnej cesty a ostatných ciest na hydrogeologické pomery územia, riešenie vplyvu rýchlostnej cesty na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody, ich ochranné pásma ako aj hydrologické charakteristiky.

- Geodetické a geologické práce budú fakturované podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác v súlade so zmluvou.

- Prípadné požiadavky na zmenu rozsahu a špecifikácie geologických prác je potrebné vopred pred začatím prác písomne odsúhlasiť s Objednávateľom.

- Vstupy na pozemky potrebné k vypracovaniu SZ a jeho prieskumov si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady.

- Zhotoviteľ sa zúčastní verejných prerokovaní v procese konania o stavebnom zámere a všetkých rokovaní súvisiacich s predmetnou dokumentáciou.

- Zhotoviteľ pred každým rokovaním zašle elektronicky podklady na rokovanie a to minimálne dva dni pred rokovaním.

- Ak nastane zmena zákonov, technických predpisov, smerníc a pod. počas prípravy dokumentácie, budú tieto zmeny zapracované do pripravovanej dokumentácie.

- V ponuke uviesť aj cenu za reprografické práce 1 súpravy SZ,  ZVP a Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a po SZ).

- Zhotoviteľ vypracuje Dokumentáciu zámeru verejnej práce pre účely štátnej expertízy podľa vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a Usmernenia MDPT SR OVRE k TP 019.

- Rozdelenie objektov podľa IFRS

  - Objednávateľ požaduje rozčlenenie objektov podľa IFRS v stupni SZ.

  - Objednávateľ požaduje vykonať rozdelenie na komponenty iba na objektoch, ktoré ostávajú v správe Objednávateľa. Delenie je potrebné vytvárať novými objektmi (napr. z objektu 101-00 vytvoriť objekt 101-01 Vozovka – celá konštrukcia, 101-02 Zvodidlá a tlmiče nárazov, atď.).

| Príklad číslovania | Pôvodný objekt | Nový názov komponentu |
| --- | --- | --- |
| 101-00 | Diaľnica | Diaľnica |
| 101-01 | Diaľnica | Vozovka – celá konštrukcia |
| 101-02 | Diaľnica | Zvodidlá a tlmiče nárazov |
| 100-03 | Diaľnica | Zvislé dopravné značenie |
| 201-00 | Mosty | Most |
| 201-01 | Mosty | Mostné závery |
| 501-00 | Kanalizácia | Kanalizácia – stavebná časť |
| 501-01 | Kanalizácia | Kanalizácia – technologická časť |
|  | VN, NN | VN – Stavebná časť |
|  | VN, NN | VN – Technologická časť |