

UMOWA
na budowę odcinka sieci ciepłowniczej

zawarta w Sochaczewie w dniu  …………………. roku

pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew Al. 600-Lecia 90, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000085942, Regon 750151340, NIP 837-000-03-96,
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
…………………………………………..,
…………………………………………..,
a
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
o następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w formie zapytania ofertowego i na podstawie przedłożonej Zamawiającemu oferty Zamawiający zleca Wykonawcy, a ten zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie budowy osiedla budynków wielorodzinnych i usługowych”.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu Umowy i zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działalności prowadzonej przez Wykonawcę.
3. Wykonawca może wykonywać niniejszą Umowę przy pomocy podwykonawców, gwarantujących jej wykonanie z należytą starannością. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, którym powierza wykonanie niniejszej Umowy.
4. Przedmiotem Umowy jest budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie budowy osiedla budynków wielorodzinnych i usługowych w Sochaczewie zgodnie z projektem budowlanym, uzgodnieniami i pozwoleniami oraz z warunkami zawartymi  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie ze złożoną ofertą wraz z usunięciem wszelkich wad ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
5. Dostawa materiałów preizolowanych, wszelkich materiałów oraz akcesoriów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy leży po stronie Wykonawcy.
6. Wszystkie materiały, urządzenia  i stosowane technologie powinny być zgodne z wymaganiami projektem budowlanym, normami i sztuką budowlaną oraz posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty i wymagane znaki bezpieczeństwa.
7.	Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
a)	Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy;
b)          Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
c)	Załącznik nr 3 - Dokument gwarancyjny;
d)	Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców do wykonania zadania. 

§2
Termin realizacji przedmiotu Umowy
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień 30.11.2026 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
3. Jeżeli okoliczności niezależne od Wykonawcy będą skutkować w sposób oczywisty zmianą terminu realizacji, to Wykonawca zwróci się z pisemnym, udokumentowanym wnioskiem, przedstawiając propozycję nowego terminu wykonania, najpóźniej w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przyczynę opóźnień, jednak nie później, niż na 7 (siedem) dni przed upływem terminu realizacji przedmiotu Umowy.
4. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ustępach 1 i 3 niniejszego paragrafu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 lit. a.
5. Za termin zakończenia robót uznaje się datę podpisania przez Strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony uzgadniają, iż za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ………………………………………………………………….. PLN (słownie: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………….….) + podatek VAT.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy.

§4
Zobowiązania ogólne Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy został określony rzetelnie i prawidłowo przez Zamawiającego, a zakres przekazanych mu informacji był wystarczający do prawidłowego i kompletnego sporządzenia oferty  i do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty zapoznał się z projektem budowlanym odcinka sieci ciepłowniczej i nie wnosi uwag do powyższych dokumentów. W związku powyższym Wykonawca z tytułu wykrytych w trakcie realizacji Umowy błędów w dokumentacji technicznej nie ma prawa domagania się dodatkowych opłat związanych z realizacją niniejszej Umowy. Wynagrodzenie wskazane w par. 3 ust. 1 niniejszej Umowy jest wynagrodzeniem obejmującym cały zakres Umowy, a także wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z jej realizacją.
3. Dodatkowe roboty budowlano - montażowe nie objęte przedmiotem Umowy zostaną wykonane za zgodą Zamawiającego po spełnieniu następujących przesłanek:
a)	sporządzeniu protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych;
b)	podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy na roboty budowlano - montażowe.
4. Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu ustnie sformułowanych lub innych nieautoryzowanych zmian pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od wszelkich praw dochodzenia zwrotu ww. kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich wykonaniu.
5. Wykonawca pokryje ewentualne powstałe koszty związane ze zużyciem wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzaniem ścieków i wywozu odpadów.
6. Wykonawca uzyska wszelkie konieczne pozwolenia, upoważnienia i zgody, które są wymagane odpowiednimi przepisami prawa lub są zastrzeżone warunkami niniejszej Umowy oraz specyfikacji technicznej (których uzyskanie nie jest obowiązkiem Zamawiającego), a które związane są z należytym wykonaniem niniejszej umowy, a także możliwością wykorzystania przedmiotu Umowy na cel, któremu ma służyć, tj. wykonaniu odcinka sieci ciepłowniczej.
7. O ile Wykonawca nienależycie wypełni obowiązki określone w ustępie poprzedzającym, zobowiązany będzie do pokrycia pełnej szkody jaką z tego tytułu poniesie Zamawiający, a także do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich, w tym właścicieli gruntów, jak i właściwych urzędów związanych z naruszeniem ich praw oraz obowiązujących przepisów.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy wykonaniu niniejszej Umowy oraz nie ujawniania tych informacji komukolwiek poza upoważnionymi pracownikami, za których Wykonawca odpowiada i tylko w celu prawidłowego wykonania tej Umowy.
9. Wykonawca oświadcza, iż dokumenty użyte do wykonania niniejszej Umowy, a także dokumenty powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Wszystkie przekazane Wykonawcy dokumenty po zakończeniu Umowy zostaną zwrócone Zamawiającemu.
10. Dokumenty wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (również wszelkie inne dokumenty, do których pozyskania zobowiązany był w ramach wykonania niniejszej Umowy Wykonawca) dostarczone będą przez Wykonawcę z pisemnym oświadczeniem, że zostały wykonane zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i stanowić będą integralną część przedmiotu Umowy. Z momentem przekazania ich Zamawiającemu przechodzą one na jego własność i ma on prawo je wykorzystać w dowolnym celu. 
11.  Przed przystąpieniem do robót:	
a) Wykonawca zgłosi rozpoczęcie robót budowlanych we właściwych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego.
b) Wykonawca zgłosi rozpoczęcie robót budowlano – montażowych wg właściwości wszystkich firm branżowych posiadających infrastrukturę podziemną w rejonie budowy sieci ciepłowniczej oraz do pozostałych instytucji, w oparciu o uzgodnienia wynikające z dokumentacji projektowej.
c) Wykonawca dopełni formalności związane z zajęciem pasa drogowego, jeżeli zaistnieje taka konieczność (po uzyskaniu pełnomocnictwa Zamawiającego). Koszty związane z zajęciem pasa drogowego pokryje Wykonawca.
d) Wykonawca zobowiązany jest przekazać inspektorowi nadzoru w ciągu 7 (siedmiu) dni przed planowanym wprowadzeniem na budowę plan BiOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia). Przekazanie w/w dokumentacji będzie warunkiem wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.
e) Po zakończeniu całości prac będących przedmiotem Umowy, Wykonawca winien w ciągu 7 (siedmiu) dni usunąć z placu budowy na swój koszt wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju powstałe odpady. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, wytworzone w wyniku wykonywania przedmiotu Umowy i uzyska wymagane w tym zakresie decyzje i uzgodnienia, których kopie na żądanie Zamawiającego zostaną mu przedstawione. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich wynikłe na skutek wykonywania przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, w tym m.in. za korzystanie ze środowiska.
12. Uszkodzone przez Wykonawcę drogi dojazdowe tymczasowe jak i drogi zewnętrzne nie znajdujące się na terenie placu budowy, a służące bezpośrednio do wjazdu na teren budowy i wyjazdu będą naprawiane i w razie potrzeby odtworzone przez Wykonawcę, na jego koszt.
13. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie bhp, odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz wymagane prawem uprawnienia, w tym świadectwa kwalifikacyjne. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych w zakresie bhp i ppoż., zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy wykorzystują maszyny i urządzenia techniczne zgodnie z przepisami oraz, że zgodnie z przepisami są odpowiednio wyposażeni w środki ochrony osobistej i zbiorowej.
14. Wykonawca oświadcza, iż osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż na terenie budowy będzie Kierownik budowy Wykonawcy. W przypadku kilku Wykonawców na placu budowy w protokole wprowadzenia na budowę zostanie wpisany przez Inspektora Nadzoru koordynator ds. bhp wskazany przez Wykonawcę.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania w dzienniku budowy wszelkich wypadków i zdarzeń wypadkowych mających miejsce w trakcie realizacji Umowy oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wypadkach na budowie, w tym o wszelkich awariach, wypadkach przy pracy, sytuacjach potencjalnie wypadkowych oraz chorobach zawodowych u osób wykonujących pracę na rzecz Zamawiającego.

§5
Zobowiązania ogólne Zamawiającego
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren o powierzchni niezbędnej do realizacji zadania, co zostanie stwierdzone protokołem wprowadzenia na budowę podpisanym przez obie Strony.
2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację projektową wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.
3. Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę za usunięcie ewentualnych uszkodzeń wynikłych z niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych.
4. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw i upoważnień do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracyjnymi  i instytucjami w celu realizacji niniejszej Umowy.

§6
Płatności
1. Wynagrodzenie za  przedmiot Umowy określone w § 3 Umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu  wraz  z  podpisanym  przez  obie  strony  bez  zastrzeżeń  protokołem  odbioru wszystkich prac, do których wykonania w ramach przedmiotu Umowy zobowiązany był Wykonawca.
2. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.
3. Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia (co nie będzie traktowane jako uchybienie w terminie zapłaty) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców, iż otrzymali w całości należne im wynagrodzenie z tytułu prac podzleconych, a także oświadczenia własnego, iż wynagrodzenia wypłacone Podwykonawcom pokrywa ich wszelkie roszczenia związane z wykonaniem niniejszej Umowy.

§7
Kary umowne i odszkodowania
1. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy, kary umownej w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) całego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w terminowej realizacji;
b) za opóźnienie w usunięciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi, kary umownej w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) całego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) w każdym przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kary umownej w wysokości 20% całego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca będzie uprawniony do żądania zapłaty od Zamawiającego kary umownej w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% całego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 Umowy, przy czym nie dotyczy to przypadku określonego w § 12 ust. 1 pkt c) Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W przypadkach innych aniżeli określone w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8
Kontrola jakości i postępów prac
1. Nadzór  nad  realizacją  Prac  sprawują  z  ramienia  Zamawiającego  -  Inspektor  Nadzoru

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
2. W przypadku zaistnienia konieczności zakrycia lub usunięcia z widoku prac (roboty zanikające i ulegające zakryciu), Wykonawca zapewni dostęp i możliwość przeprowadzenia sprawdzenia tego rodzaju prac przed ich zakryciem lub usunięciem z widoku. Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do sprawdzenia prac i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych w nich wadach. Sprawdzenie jakości prac nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad.
3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy (w tym do naprawy usterek i uszkodzeń lub wymiany wadliwych, uszkodzonych czy też zniszczonych elementów), wyznaczając mu odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie wypełni dyspozycji Zamawiającego w tym zakresie w wyznaczonym terminie, Zamawiający może dokonać właściwych prac w tym ww. napraw lub wymiany wadliwych materiałów we własnym zakresie  lub zlecić firmie zewnętrznej, a powstałymi  kosztami obciążyć Wykonawcę lub potrącić ww. koszty z będących w jego dyspozycji kwot należnych Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania na budowie kontroli dotyczącej ochrony środowiska, bhp. i ppoż.

§9
Odbiory
1. Zamawiający przystąpi do odbioru prac, gdy Wykonawca po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość odbioru, nie później niż 3 (trzy) dni przed planowanym przez Wykonawcę terminem zakończenia wszystkich prac. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór jest dokonany w momencie podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. W przypadku, gdy w trakcie odbioru wykryte zostaną wady i  odpowiednie zastosowanie może znaleźć § 8 ust. 3 Umowy.
3. Z momentem dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest  przekazać Zamawiającemu:
a) dokument gwarancyjny,
b) pełną dokumentację projektową i powykonawczą, która z momentem odbioru stanowi własność Zamawiającego,
4. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 3. powyżej nie zostaną wydane przez Wykonawcę przy odbiorze wszystkich prac Zamawiający ma prawo do wstrzymania się z dokonaniem płatności określonej w § 6 ust.1 Umowy do czasu uzyskania ww. dokumentów, co nie jest traktowane jako uchybienie w zachowaniu terminu płatności.

§10
Gwarancja jakości i rękojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na roboty budowlano – montażowe związane z przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą. Szczegółowe warunki gwarancji zawiera dokument gwarancyjny.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonany przedmiot umowy. O ile z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający lub osoby trzecie poniosą szkodę, Wykonawca zobowiązany będzie do jej naprawienia w pełnej wysokości.
3. Strony ustalają, że Zamawiający lub działający na jego zlecenie podmiot zewnętrzny, nie tracąc uprawnień z gwarancji ma prawo w okresie gwarancji wykonać wcinkę do sieci ciepłowniczej lub przyłącza ciepłowniczego objętych gwarancją z zastrzeżeniem, że jest zobowiązany o tej czynności powiadomić Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorze dokonanej wcinki.
4. Na materiały preizolowane zamówione od Producenta materiałów preizolowanych, gwarancje zostają udzielone przez Producenta materiałów preizolowanych oraz wg warunków zawartych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
§11
Ubezpieczenia
1.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na swój własny koszt wszystkich niezbędnych ubezpieczeń. Polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem opłaty zostanie przedstawiona Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.
2. Odpowiedzialność za wydatki i straty niepokryte ubezpieczeniami prac ponosi Wykonawca.
3. Odszkodowanie wypłacone z tytułu ww. ubezpieczeń wykorzystane będzie na pokrycie częściowe lub całkowite kosztów naprawy.
§12
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, w terminie określonym w odrębnym piśmie Zamawiającego, od Umowy w sytuacji, gdy:
a) Wykonawca nierzetelnie będzie wywiązywał się z warunków Umowy, w tym nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy;
b) Wykonawca stanie się niewypłacalny lub znajdzie się w likwidacji;
c) zaistnieje inna sytuacja niezależna od Zamawiającego powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. W  sytuacji  określonej  w  ust.  1  pkt  a)  powyżej  Wykonawcy  nie  będą  przysługiwać  żadne świadczenia ze strony Zamawiającego, poza zwrotem kosztów poniesionych na materiały i urządzenia, które zostały na żądanie Zamawiającego przez niego zatrzymane.
3. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt b) i c) Wykonawca będzie mógł żądać wynagrodzenia należnego jedynie z tytułu wykonania części Umowy.

§13
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % (dziesięć procent) brutto wynagrodzenia ryczałtowego przedmiotu Umowy, przed podpisaniem Umowy - w pieniądzu, lub innej formie dopuszczonej prawnie, na rachunek bankowy Zamawiającego z dopisaniem tytułu postępowania, które będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, przy czym:
a) część kwoty zabezpieczenia w wysokości 60 % (tj. 60% z 10% netto wynagrodzenia ryczałtowego) przeznaczone zostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.
b) pozostała część kwoty zabezpieczenia w wysokości 40 % (tj. 40% z 10% netto wynagrodzenia ryczałtowego) przeznaczone zostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej niniejszą Umową;
2. Cała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona w wartości nominalnej bez odsetek.
3. Zamawiający ma również prawo do dysponowania kwotą zabezpieczenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy ust. 1 pkt a) powyżej na pokrycie wszelkich swoich roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dysponowania kwotą zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji tj. ust. 1 pkt b) powyżej i pokrycie z niej kosztów poniesionych na usuwanie usterek, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w uzgodnionym terminie, jak również w przypadku innych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.
5. W przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, cała kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przepada na rzecz Zamawiającego.
6. O ile nie zaistnieją przesłanki potrącenia z kwoty zabezpieczenia, zostanie ona zwrócona w ten sposób, że:
a) część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń całego przedmiotu Umowy;
b) część  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  b)  powyżej,  zostanie  zwrócona Wykonawcy   na  podstawie  pisemnego  wniosku  Wykonawcy  (złożonego  przez Wykonawcę minimum 7 dni przed planowanym terminem zwrotu zabezpieczenia), jednak nie wcześniej, niż w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji całego przedmiotu Umowy.
7. Zamawiający będzie uprawniony do potrącania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy kar umownych i odszkodowań należnych mu na podstawie niniejszej Umowy.
8. Na wniosek Wykonawcy, po upływie 30 dni od dnia końcowego odbioru bez zastrzeżeń całego przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§14
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami na gruncie niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
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Załącznik nr 3 do Umowy


 

Dokument gwarancyjny

Przedmiot Umowy: „Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie budowy osiedla budynków wielorodzinnych i usługowych”

Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew Al. 600-Lecia 90, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000085942, Regon 750151340, NIP 837-000-03-96,

Wykonawca/Gwarant:…………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

Podstawa:
Umowa wykonawcza nr……………………………….……..…………….. z dnia …………………………………………..……….

Data wystawienia dokumentu gwarancyjnego: …..…………………………………..…………………………….………….…

§ 1
1.  Zgodnie z ww. Umową wykonawczą oraz na podstawie art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie zadania pn. „Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie budowy osiedla budynków wielorodzinnych i usługowych”.
2. Ważność niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru tj. z dniem ……………………..….…… zgodnie z warunkami umowy, a okres ważności gwarancji wygasa w dniu ……………………..…………, z zastrzeżeniem zapisu § 2 niniejszego dokumentu gwarancyjnego.

§ 2
Gwarancja niniejsza zostanie przedłużona o okres równy sumie wszystkich okresów usuwania wad, podczas których elementy objęte gwarancją nie mogą być używane w przeznaczonym celu z powodu ujawnionej wady.

§ 3
Wykonawca będzie miał prawo dostępu do wszystkich elementów objętych niniejszą gwarancją za wyjątkiem sytuacji, gdy może być to sprzeczne z jakimkolwiek rozsądnym ograniczeniem dotyczącym bezpieczeństwa eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją.

§ 4
1. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad powstałych z winy Wykonawcy jak również wad związanych ze złą jakością materiałów użytych do wykonania zadania, które zostaną ujawnione w czasie trwania gwarancji.
2. Wykonawca zobowiązany jest także do pokrycia pozostałych kosztów związanych z usuwaniem wad powstałych z jego winy.
3. Koszty poniesione przez Wykonawcę na usuwanie wad powstałych nie z jego winy,  po udowodnieniu braku odpowiedzialności Wykonawcy, pokrywa Zamawiający na podstawie kosztorysu powykonawczego.

§ 5
1. Wykonawca jest zobowiązany  przystąpić do usunięcia wad po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia mailowego, telefonicznego lub pisemnego ich wystąpienia, przy czym:
•	wady, które uniemożliwiają dostawę ciepła winny zostać usunięte w ciągu 48 godzin od zgłoszenia,
•	wady, które nie powodują przerw w dostawie ciepła winny zostać usunięte w terminie wspólnie ustalonym z Zamawiającym nie dłuższym jednak niż 7 dni od zgłoszenia.
2. W  przypadku  nie  podjęcia  przez Wykonawcę  czynności usunięcia wad w terminie przeznaczonym na ich usunięcie, Zamawiający ma prawo sporządzić protokół jednostronnie, a usunięcie wad powierzyć stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty tych napraw Zamawiający ma prawo potrącić ze wszelkich należności przysługujących Wykonawcy. Nie wyczerpuje to możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania przez Zamawiającego od Wykonawcy.
3. Usunięcie wad powinno być potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę, lub też Zamawiającego i stronę trzecią, która za Wykonawcę dokonała naprawy w razie wystąpienia przesłanki opisanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku wątpliwości, co do przyczyny wystąpienia wady Zamawiający może zlecić ekspertyzę, której koszt pokryje Wykonawca w przypadku uznania go zobowiązanym do usunięcia wady zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
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załącznik nr 4 do Umowy




WYKAZ PODWYKONAWCÓW DO WYKONANIA ZADANIA

Umowa wykonawcza nr…………………….………..z dnia………………….….
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Miejscowość .................................................. dnia ..............................
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