Osobitné podmienky plnenia:
Zákazka:  
Pamiatková obnova sochy sv. Michala Anrchanjela a sochy sv. Jána Nepomuckého na Michalskom moste, Bratislava

1.	Kontaktne osoby:
a) Kontaktná osoba  pre komunikáciu za dodávateľa/realizátora:
Meno priezvisko:
e-mail:
Tel.:

b) Kontaktná osoba pre komunikáciu za objednávateľa:
Meno priezvisko: Mgr. Ing. arch. Soňa Šcepánova, PhD.
              Email: sona.scepanova@marianum.sk
Tel.: +421 911 362 162 

2. Podmienky realizácie:
Špecifické požiadavky objednávateľa k realizácií:

· Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vzniknuté škody (krádež, stratu, zničenie a za iné poškodenie predmetu), ktoré vznikli na diele alebo jeho časti, alebo na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, počas doby dodávky, od protokolárneho prevzatia diela až po odovzdanie diela objednávateľovi. Ak dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu predmetu, je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu v rozsahu určenom a preukázanom objednávateľovi. Poškodený predmet ostáva majetkom objednávateľa. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu je zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške. 
· Zhotoviteľ sa musí preukázať poistením zodpovednosti za škody, ktoré spôsobil  svojou činnosťou, proti všetkým rizikám až do výšky 100 000,- EUR. ( kópia poistnej zmluvy)

· Reštaurovanie kamenných a umelokamenných diel bude pripravované a realizované prostredníctvom fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou na reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry – špecializácie S6, S7 alebo S8. 
· Zhotoviteľ preukáže požadovanú odbornú spôsobilosť.
· Obstarávateľ požaduje osobnú prítomnosť odborne spôsobilého garanta reštaurátorských prác na zvolávaných kontrolných dňoch.
· Zhotoviteľ preukáže minimálne dve obdobné realizácie za posledných 5 rokov.
· Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať príslušné predpisy na zaistenie BOZP a pri odborných prácach pracovať s pracovníkmi, ktorí majú na tieto úkony potrebnú odbornú spôsobilosť. 
· V prípade potreby vykonania prác navyše, bude objednávateľ postupovať v zmysle zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
· Zhotoviteľ sa počas realizácie diela zaväzuje udržiavať čistotu a poriadok verejných priestorov a miestnych komunikácií v okolí staveniska. Prípadné pokuty za znečistenie znáša zhotoviteľ.
· Zhotoviteľ podpisom týchto OPP potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu diela, s objednávkou, s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  a príslušnými normami STN a EN a ďalšími podkladmi podľa týchto OPP a nemá k ich správnosti a úplnosti žiadne výhrady. Zhotoviteľovi sú známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela. 

· Cena  diela je konečná a zahŕňa všetky práce, dodávky a ďalšie súvisiace práce, činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné vykonanie diela a odovzdanie a prevzatie diela 
na základe preberacieho/akceptačného protokolu. 
· Cena diela kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:
· splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:		
a. technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
·     splnenie podmienok realizácie diela:
a. náklady na odvoz a poplatky za uloženie stavebného odpadu,
b. náklady na odvoz prebytočného materiálu,
c. náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas vykonávania diela,
d. náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas vykonávania diela,
e. náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu vykonávania diela,
f. poistenie diela (vrátane poistenia zhotoviteľa za škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa 
	objednávateľovi a tretím osobám),
g. náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
h. náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
i. náklady na použitie zdvižnej techniky,
j. náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a 
				v nepriaznivom počasí,
k. náklady na zariadenie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
l. náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.
[bookmark: _Hlk62022454]
· Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
· vlastných chýb,
· nepochopenia výzvy na predloženie ponuky,
· nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
· zvýšenia cien dodávok a prác potrebných pre vykonanie diela,
· zvýšenia cien energií a cien PHM potrebných pre vykonanie diela.

· [bookmark: _Hlk62022513]Bez  písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť na vykonanie diela použité iné materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti rozpočtu diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho zabudovania známe, že je škodlivý, je po záručnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musí písomne potvrdiť objednávateľ prostredníctvom osoby oprávnenej konať vo veciach technických.
· Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu materiálov 
v porovnaní s rozpočtom diela v rozsahu najviac 15% z ceny diela.
· Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s termínmi stanovenými vo výzve na predkladanie ponúk a touto objednávkou:
· protokolárne prevzatie diela: do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti objednávky (t.j. od dňa, ktorý nasleduje po dni zverejnenia objednávky v CRZ),
· začatie realizácie diela: do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska/diela, 
· riadne vykonanie diela a protokolárne odovzdanie diela bez vád a nedorobkov objednávateľovi: najneskôr do troch (3) mesiacov od vystavenia objednávky, 

· Miesto vykonania diela: Michalský most na Michalskej ul., Bratislava

· Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne (aj v texte e-mailu) informovať objednávateľa o vzniku 
	      akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje riadnemu vykonávaniu diela a riadnemu a včasnému 
	      vykonaniu a protokolárnemu odovzdaniu diela bez vád a nedorobkov. 
· Dodržanie termínov podľa bodu 2. týchto OPP je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v týchto podmienkach. Ak objednávateľ poruší svoju povinnosť spolupôsobiť riadne a včas a z toho dôvodu bude nevyhnutné prerušiť vykonávanie diela, lehota na vykonanie diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia vykonávania diela potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v záhlaví týchto podmienok ako osoba oprávnená konať vo veciach technických a kontroly vykonávania diela.
· [bookmark: _Hlk110241694]Ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojou povinnosťou vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo riadne a včas v súlade s bodom 2. týchto OPP, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty (vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela) ako aj nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu, ktorá objednávateľovi vznikla omeškaním zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením, pričom objednávka/ zmluva zostáva v platnosti až do jej ukončenia spôsobom uvedeným v týchto OPP. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi písomne dodatočnú lehotu na splnenie povinnosti, ktorá však nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu a náhradu škody, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku omeškania zhotoviteľa s plnením povinnosti vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo riadne a včas podľa bodu 2. týchto OPP. Ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne poskytnutej lehote, objednávateľ je oprávnený 
od objednávky/ zmluvy odstúpiť ako pre podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.


Zoznam subdodávateľov:
	P.č.
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Prílohy:
1. Kópia poistnej zmluvy - doklad o poistení diela na dobu realizácie diela a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti
2. Preukázanie odbornej spôsobilosti
3. Doklad s písomným potvrdením o vzájomnej spolupráci so subdodávateľmi
4. Fotodokumentácia a popis minimálne dvoch obdobných realizácií za posledných 5 rokov
