Všetkým záujemcom

V Nitre dňa 16.09.2020

VEC

Vysvetlenie a doplnenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Základná škola Škultétyho ul. - obnova kuchyne“ –

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Základná škola Škultétyho ul. - obnova kuchyne“, vyhlásenej Výzvou na predkladanie ponúk č.32448 - WYP zverejnenou vo Vestníku ÚVO pod č. 192/2020 zo dňa 11.09.2020.

Verejný obstarávateľ týmto zverejňuje odpovede na otázky, ktoré boli doručené po niekoľko dní po zverejnení výzvy na predkladanie ponúk.

Otázka č. 1 :

V oddieli II. Predmet zákazky na portály UVO.GOV.SK je lehota ukončenia prác 30 dní od prevzatia staveniska.

Žiadame preto, verejného obstarávateľa o odpoveď, či nemohlo dôjsť k omylu, nakoľko máme zato, že doba trvania stavebných prác na daný predmet zákazky je nepostačujúca na kvalitu vykonania prác.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uvedená lehota bola nevhodne stanovená pracovníkom odboru investičnej výstavby verejného obstarávateľa a na základe podnetu záujemcu/uchádzača bola lehota na dodanie diela stanovená na 90 dní odo dňa prevzatia staveniska.

Otázka č. 2

V súťažných podkladoch taktiež absentuje k nahliadnutiu návrh zmluvy o dielo, ktorý má byť súčasťou preloženia ponuky. Preto žiadame o jeho doplnenie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Návrh zmluvy bol nezverejnený nedopatrením. Aktuálne je už prístupný v dokumentoch zákazky.