ZÁPISNICA  č. 05

ZO ZASADNUTIA KOMISIE A PREZENTÁCIÍ

„KONCEPT RIEŠENIA“

uskutočnenej na základe bodu 10.2 Indikatívneho dokumentu. Koncept riešenia je druhou fázou v 2. etape súťažného dialógu. Súťažný dialóg sa vedie celkovo v dvoch etapách v zmysle § 75 ods. (6) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).

Verejný obstarávateľ

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina, ičo: 00321796

Zákazka	 		Nový Bulvár Žilina (súťažný dialóg)

Číslo spisu VO		OB20ZLN046

Číslo Vestníka VO 	33324 – MDS, Vestníku č. 203/2020 - 29.09.2020

Číslo Vestníka EU 	2020/S 188-454231

Zasadnutie

Termín zasadnutia 	dňa 17.12.2020 v čase od 09:30 do 15:00 hod.

Forma zasadnutia	online prenosom (z dôvodu protipandemických opatrení spojených s COVID-19)

Zasadnutia sa zúčastnili

členovia komisie:

- Ing. arch. Peter Lényi, predseda komisie

- Ing. Michal Marcinov

- Mgr. Peter Fiabáne

- Ing. arch. Dušan Šimun

- Ing. arch. Rudolf Chodelka

  - náhradníci členov komisie:

- Ing. arch. Peter Nezval

- Ing. Michal Berger

pomocné orgány komisie:

- Ing. Branislav Šarmír - sekretár súťažného dialógu

- Ing. arch. Júlia Durdyová, overovateľka

uchádzači:

INDETAIL GROUP, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno, Česká republika, ičo: CZ-07496117

- Ing. arch. Jaroslav Šiška

- Ing. arch. Radek Pastrný

PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o., SNP 17, 927 01 Šaľa, ičo: 44833881

- Ing. arch. Imrich Pleidel

- Mgr. art. Ondrej Pleidel

PLURAL s.r.o., Klemensova 5/2516, 811 09 Bratislava, ičo:  48265021 (vedúci člen skupiny uchádzačov)

- Ing. arch. Martin Jančok

- Ing. arch. Michal Janák

SLLA s.r.o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, ičo: 44356871

- Ing. arch. Michal Sulo

- Ing. arch. Miriam Lišková

Zasadnutia sa nezúčastnili, ospravedlnili sa

pomocné orgány komisie:

- Mgr. Marek Halmo, overovateľ

Program zasadnutia :

- Úvodné slovo sekretára súťaže 9:00 hod.

- Prezentácie konceptov riešenia

09:30 INDETAIL GROUP, s.r.o.

10:30 PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o.

12:30 PLURAL s.r.o.

13:30 SLLA s.r.o.

- Odporúčania komisie a ďalší postup

Priebeh zasadania:

- Úvodné slovo sekretára súťaže 9:00

- Prezentácia Konceptov riešenia sa z dôvodov protipandemických opatrení súvisiacich s COVID-19 uskutočnila online formou

- O 9:00 hod. sa stretla individuálne komisia

- Sekretár súťaže Ing. Branislav Šarmír informoval komisiu o programe zasadnutia

- Na každého uchádzača je určený hodinový blok, v rámci ktorého je určený čas max. 20 min. na prezentáciu uchádzača, do 30 min. na diskusiu komisie s uchádzačom a do 10 min. na internú diskusiu komisie

- Dňa 10.11.2020 sa uskutočnila úvodná konferencia

- Dňa 27.11.2020 zaslal sekretár súťaže uchádzačom pozvánku na prezentáciu konceptu riešenia. Súčasťou pozvánky boli pokyny na prípravu panelov v súlade s Informatívnym dokumentom. Iná forma prezentácie napr. formou slidov je na rozhodnutí uchádzača.

- Dňa 8.12.2020 zaslal sekretár zhrnutie požiadaviek na koncept riešenia, v ktorom zrekapituloval doterajšie požiadavky.

- Všetci uchádzači predložili koncepty riešenia v stanovenom termíne

- Nasledovali prezentácie konceptov riešenia v uvedenom časovom slede.

- Odporúčania komisie a ďalší postup

- Komisia zhrnula odporúčania spoločne pre všetkých postupujúcich uchádzačov a špecificky ku každému uchádzačovi individuálne. Odporúčania uvádzame nižšie.

- Následne sa komisia dohodla na termíne doručenia a prezentácie návrhu riešenia a predloženia cenovej ponuky. Termín bol stanovený na 26.01.2021.

INDETAIL GROUP, s.r.o.

- Pri uchádzačovi INDETAIL GROUP, s.r.o. využila komisia svoje právo uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedené v bode IV.1.4) a na základe § 75 ods. (6) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“) verejný obstarávateľ znižuje počet riešení, ktoré sa majú ďalej v súťažnom dialógu prerokovať. Preto už verejný obstarávateľ nevyzýva uchádzača na predloženie Návrhu riešenia a súťažný dialóg s ním ďalej viesť nebude.  Komisia sa tak rozhodla z nasledovných dôvodov:

  - V rámci prezentácie uchádzač predostrel svoj názor najmä na okolité územie, ktoré v širších vzťahoch ovplyvňujú riešenie v rámci riešeného územia. Návrh bol však v rámci riešeného územia prezentovaný iba veľmi schematicky, bez jasného názoru na charakter priestranstiev, ktoré tvoria jadro záujmu verejného obstarávateľa v tejto súťaži.

  - Prezentované riešenie bolo komisiou vnímané ako veľmi málo návrhovo rozpracované, pričom v zatiaľ prezentovaných rozhodnutiach neidentifikuje komisia dostatočné kvality pre vznik kvalitného verejného priestranstva.

  - Z týchto dôvodov komisia konštatuje, že neodporúča, aby bol uchádzač vyzvaný k dopracovaniu návrhu v ďalšom pokračovaní súťažného dialógu.

  - Komisia poďakovala uchádzačovi za účasť v súťažnom dialógu a na základe uvedeného rozhodla o vyplatení ceny vo výške 800 €.

Spoločné odporúčania postupujúcim uchádzačom:

- Po zhliadnutí možných prístupov k riešeniu, komisia upravuje požiadavku na prekrytie peších chodníkov formou pergôl na odporúčanie, ktoré nemusí byť dodržané. Ich umiestnenie ponecháva na rozhodnutí uchádzačov.

- Komisia požaduje návrh prekrytia zastávky Bernolákova na Mostnej ulici, požaduje sa navrhnúť také riešenie zastávky, ktoré zvýši komfort cestujúcich (ochrana pred dažďom, hlukom a pod.).

- Odporúčame bezbariérový prístup k autobusovej zastávke na Mostnej ulici riešiť pomocou sústavy rámp, v priestore pri existujúcom schodisku (toto môže byť aj upravené). Použitie výťahu je možné ako doplnkové.

- Komisia požaduje, aby súčasťou pôdorysu riešeného územia v M 1:1000 bola aj línia jednoznačne vyznačujúca presnú hranicu navrhovaných stavebných úprav.

- Finálny návrh riešenia musí rešpektovať územie vymedzené v zadaní, realizácia stavebných úprav a návrhu len na pozemkoch mesta Žilina. Je potrebné vo finálnom návrhu preukázať napojenie na existujúce premostenie Ulice Mostná a takisto napojenie na spojnicu medzi OC TEMPO a Galériou Silvia.

- Uchádzači by sa vo svojich návrhoch nemali spoliehať na možnosť zvýšenia zaťaženia mosta preklenujúceho Mostnú ulicu nad rámec jeho aktuálneho zaťaženia.

- Minimalizovanie zníženia existujúceho počtu parkovacích miest. V prípade znižovania bude potrebné hľadať riešenie záchytného parkoviska v oblasti alebo iné riešenie. Presunutie potreby statickej dopravy do vnútroblokov nie je prípustné. Uvažovať so zrušením parkovacích miest na ul. Bernoláka len výhľadovo, až vtedy keď sa reálne vyrieši potreba parkovania iným spôsobom.

- Predbežne zohľadniť aj potrebu osadenia verejného osvetlenia

- Dopravné riešenie zvyšujúce zaťaženie vnútroblokov je problematické, síce vyrieši dopravnú zaťaženosť ulice A. Bernoláka, ale prenesie dopravu, a nie len statickú do vnútroblokov.

- Keďže je záujem Národnej banky prevádzkovať priestor pred a za budovou, požadujeme predložiť návrh (názor) na takéto riešenie (oplotenie, prípadne iná forma vizuálneho odčlenenia, tak aby zapadala do celkového konceptu riešenia).

PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o. – individuálne odporúčania:

- Návrh je vnímaný ako vysoko rozpracovaný, s veľkým množstvom prezentovaných riešení detailov.

- V rámci dopravnej koncepcie bolo ako negatívum vnímané rozhodnutie viesť dopravnú obsluhu pre prevádzky na Novom Bulvári primárne cez vnútrobloky Hliny III a IV, čo priamo súvisí s vylúčením dopravy v centrálnej časti Nového Bulváru prostredníctvom regulácie rampou/zasúvacími stĺpikmi. Návrh v tejto pozícii nepreukázal vznik verejného priestranstva, ktorého pozitíva by dostatočne vykompenzovali prevádzkové negatíva.

- Množstvo a forma stromov sa v centrálnej polohe javia ako podhodnotené. Návrh stromov pri parkovacích miestach sa javí ako problematický z hľadiska ochrany stromov. Komisia odporúča použiť aj inú ako solitérnu formu zelene (kompaktnejšie zoskupenia - ostrovná zeleň)

- Komisia odporúča zvýšenie rozsahu nespevnených plôch a v súvislosti s tým odporúča zváženie návrhu retenčných opatrení spôsobom, ktorý nebude závislý na vsakovaní prostredníctvom priepustných dláždených plôch.

- Návrh pergôl v danej podobe a rozmiestnení komisia hodnotí najmä z úrovne pohľadu chodca ako vizuálnu prekážku.

- Problematické sa javí  celkové stvárnenie, (napr. ponechanie steny medzi schodiskom a rampou). Začiatok rampy odsunúť od komunikácie, tak aby plocha zastávky ostala zachovaná. Odporúča sa prepracovať tak, aby došlo k prepojeniu schodiska a rámp. Odporúča sa zväčšiť plošný záber, poprípade doplniť rampy aj o zeleň

- Objekt výťahu je v návrhu umiestnený v polohe, kde koliduje s umeleckým dielom - reliéfom v betónovom povrchu.

PLURAL s.r.o. – individuálne odporúčania:

- Komisia hodnotí návrh ako koncepčne vyspelý. Zvažuje však jeho dopracovateľnosť a prevádzkovú reálnosť v rámci proklamovaných ideí. Idea demokratizácie priestoru je veľmi vítaný cieľ, avšak je otázne, či je to v lokálnych podmienkach a spôsobe užívania verejných priestranstiev reálne dosiahnuť bez toho, aby v návrhu pribudli technické prvky (stĺpiky, zábrany, upozornenia) v takom množstve, ktoré zdegraduje základné kvality návrhu.

- V rámci dopravnej schémy komisia odporúča umožnenie kratšieho zokruhovania jednosmerných ulíc na Novom Bulvári tak, aby sa znížila potreba otáčania sa áut prostredníctvom objazdu celého okruhu. Konkrétne ide o prepojenie dopravy v strednej časti Ul. A. Bernoláka tak, aby doprava nemusela ísť až na koniec ulice, ale aby bolo umožnené otočenie (návrat) na Ul. Fándlyho.

- Návrh výťahu s lávkou bol z výtvarného hľadiska vnímaný pozitívne. Komisia odporúča úpravu riešenia tak, aby nebol závislý na nosnosti mosta ponad Mostnú ulicu.

- Riešenie zelene je hodnotené pozitívne. Komisia odporúča zvážiť bližšiu špecifikáciu jednotlivých “prechodov” s možnosťou na jednom - dvoch z nich situovať zeleň vo forme mini parku (väčšia nespevnená plocha s kompaktnejšou zeleňou).

- Nízky počet parkovacích miest je hodnotený ako slabina návrhu.

SLLA s.r.o. – individuálne odporúčania:

- Komisia hodnotí návrh ako koncepčne vyspelý. Zvažuje však presaditeľnosť radikálneho prístupu ku koncepcii dopravy, kde sa ráta s vylúčením prakticky všetkých stojísk z priestoru Nového Bulváru a s ich nahradením na zjednosmernenej ulici Juraja Fándlyho. Komisia zastáva názor, že v určitej miere by mal byť umožnený vstup aj pobyt automobilom na Novom Bulvári, samozrejme, v redukovanej podobe oproti terajšiemu stavu, kedy je automobilová doprava dominantná.

- Je potrebné aby finálny návrh preukázal realizovateľnosť. Návrh zjednosmernenia ulice J.Fándlyho  je síce zaujímavý, ale nie je realizovateľný v čase keď sa bude realizovať Nový Bulvár. (Plochy parkovísk, potrebných na ul. A. Bulvára, je možné v budúcnosti zmeniť na iné využitie, tak ako sú navrhované v koncepte).

- Vo finálnom návrhu riešenia je potrebné preukázať reálne napojenie na existujúce premostenie ul. Mostná a takisto napojenie na spojnicu medzi OC TEMPO a Galériou Silvia.

- V rámci dopravnej schémy komisia odporúča umožnenie kratšieho zokruhovania jednosmerných ulíc na Novom Bulvári tak, aby sa znížila potreba otáčania sa áut prostredníctvom objazdu celého okruhu. Konkrétne ide o prepojenie dopravy v strednej časti Ul. A. Bernoláka tak, aby doprava nemusela ísť až na koniec ulice, ale aby bolo umožnené otočenie (návrat) na Ul. Fándlyho.

- Myšlienka spoločného užívania priestoru je vítaný a vysoko pozitívny cieľ, avšak je otázne, či pri súčasnom spôsobe užívania verejných priestranstiev je vôbec možné predloženú ideu demokratizácie verejného priestoru dosiahnuť bez toho, aby v praxi pribudli fyzické zábrany znemožňujúce parkovanie a pojazd vozidiel mimo vyhradených plôch. A prípadné zásahy by degradovali celkové vyznenie idey.

- Rozsah zelene je považovaný za vítaný a primeraný.

- Komisia odporúča zváženie voľby niektorých funkčných plôch v území (skate park, multifunkčné ihrisko), považuje ich za príliš neformálne a skôr vhodné pre použitie vo vnútri obytných súborov. Komisia zastáva názor, že Nový Bulvár má mať o niečo formálnejší – mestotvornejší charakter, viac zodpovedajúci významu územia.

- Návrh tzv. katalyzátorov považuje komisia v dlhodobom horizonte za rozvojaschopný nápad, avšak v krátkodobom a strednodobom horizonte za nerealizovateľný. Návrh úprav verejných priestranstiev by mal byť uspôsobený tomu, že bude dlhodobo (možno navždy) plnohodnotne fungovať bez realizácie katalyzátorov.

Členovia komisie :

Mgr. Peter Fiabáne				podpis ................................................

Ing. arch. Dušan Šimun 				podpis ................................................

Ing. arch. Rudolf Chodelka				podpis ................................................

Ing. arch. Peter Lényi 				podpis ................................................

Ing. Michal Marcinov				podpis ................................................

  - Náhradníci členov komisie:

Ing. arch. Peter Nezval 				podpis ................................................

Ing. Michal Berger				podpis ................................................

Pomocné orgány komisie:

Ing. Branislav Šarmír, sekretár 			podpis ................................................

Ing. arch. Júlia Durdyová, overovateľka		podpis ................................................

Mgr. Marek Halmo, overovateľ			podpis ..............neprítomný...............

Koniec zápisu.