SPRIEVODNÁ správa

k dokumentácii pre stavebné povolenie

Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava

Obnova vodných a mokraďových biotopov na toku Porec, SKUEV 0117 Abrod

Obsah

1	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	2

2	ZÁKLAdnÉ údaje CHARAKTERIZUJÚCE stavbU a JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU	2

3	východiskové podklady	4

4	ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY	4

4.1	Zoznam stavebných objektov	4

4.2	Zoznam prevádzkových súborov	4

5	ČASOVÉ A VECNÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE	4

6	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV	4

7	TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY	4

8	SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A KOLAUDÁCIÍ STAVBY	4

9	ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ DO PREVÁDZKY,  ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ	5

10	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	5

# 1	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:		Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava

Obnova vodných a mokraďových biotopov na toku Porec, SKUEV 0117 Abrod

Miesto stavby:	extravilán obcí Veľké Leváre a Závod

Okres :		Malacky

Kraj:		Bratislavský

Investor/obstarávateľ:                                     	DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Podunajská 24          
821 06 Bratislava

Projektant:	Tria projekt s.r.o.,

Štefana Králika 16,

841 08 Bratislava

Dodávateľ stavby:                                       		Bude určený investorom

Katastrálne územie: 		Veľké Leváre

Charakter stavby:		Vodná stavba

Stupeň dokumentácie: 		Dokumentácia pre stavebné povolenie

Predpoklad vydania stavebného povolenia:    	január 2016

Dátum spracovania dokumentácie:		december 2015

Projektová dokumentácia je spracovaná pre účely vydania stavebného povolenia v rozsahu podľa zákona č.50/1976 v znení zákona č.103/1990 Zb., zákona č.262/1992 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku a následných vyhlášok a zákonov,  zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách.

# ZÁKLAdnÉ údaje CHARAKTERIZUJÚCE stavbU a JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Záujmový úsek toku Porec sa nachádza na východ od Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Abrod (rkm Porca 0,705 – 2,840). Úsek je situovaný medzi traťou ŽSR č. 110 Bratislava – Břeclav a diaľnicou D2 Bratislava – Brno, čo je pre tok Porec rkm 2,870 – 3,460. Záujmové územie je charakteristické nízkym pozdĺžnym sklonom. Tok je v tejto časti upravený. Je tu veľa hniezdisk vtákov a sídlisk bobrov.

Územie sa nachádza v zmysle územnosprávneho členenia na území Bratislavského kraja, v okrese Malacky, v k.ú. Veľké Leváre a Závod.

Cieľom stavby je navrhnúť revitalizačné opatrenia v záujmovom úseku toku Porec, zamerané na obnovu vodných a mokraďových biotopov pozdĺž Porca v rámci územia európskeho významu SKUEV0117 Abrod. Ide o aktivitu projektu LIFE10 NAT/SK/080 - NATURA2000BA (Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava). Revitalizáciou by sa mali vytvoriť podmienky vhodné pre vznik biotopu európskeho významu "3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.", ktorý zodpovedá biotopu Br5 podľa národnej klasifikácie biotopov (Stanová, Valachovič, 2002).

Hydrologické údaje podľa SHMU pre danú časť toku:

- Tok 						Porec

- Profil						križovanie žel. trate Bratislava - Kúty

- Hydrologické číslo				4-17-02-039

- Plocha povodia				21,0 km2

- Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené raz za

| Roky | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m3s-1] | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 5,2 |

Uvedené prietokové údaje vyjadrujú prirodzený hydrologický potenciál a sú zaradené do IV. triedy spoľahlivosti (podľa STN 751400) podľa SHMU Bratislava zo dňa 18.9.2015

Realizácia stavby bude pozostávať z nasledovných ucelených častí:

- odstránenie vegetačnej vrstvy v trase nového koryta toku

- budovanie telesa toku v novej trase od začiatku úpravy – zdola (proti toku)

- v prípade prebytku zeminy sa táto použije na zasypanie súčasného toku v hornej časti po prevedení vody do nového koryta.

- likvidácia zariadenia staveniska, uvedenie do pôvodného stavu

Stavba leží v k. ú. Veľké Leváre okres Malacky bratislavský kraj na pozemkoch investora a to parcele č. 13558-trvalý trávny porast, parcele č. 13559- vodné plochy a parcela č. 13561- trvalé trávne porasty, zapísané na listu vlastníctva č. 5364. Okrem toho tok je na parcele 
č. 13560 – vodné plochy podľa listu vlastníctva č. 5180 SVP Karloveská 2 Bratislava š. p. odštepný závod Povodie Dunaja. Úprava rešpektuje súčasné majetkoprávne hranice, ako aj trasovanie inžinierskych sietí.

Navrhovaná stavba nebude meniť súčasný stav územia v zmysle zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (§4, ods.2c) ako súčasť preventívnej protipovodňovej stavby pred opakujúcimi sa záplavami v intraviláne a extraviláne obce Závod a ani úsekov poniže. Obec Veľké Leváre a jej intravilán leží v inom hydrologickom regióne v povodí rieky Rudava. V riešenom katastrálnom území obce Veľké Leváre a Závod a k. ú. susedných obcí sa nachádzajú chránené územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a to NPR Abrod, SKUEV0117 Abrod a chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (podrobne popísané v časti B súhrnná technická správa).

# 3	východiskové podklady

- výškopisné a polohopisné zameranie, spracované v rámci „ Návrh revitalizačných opatrení na toku Porec v oblasti mokraďového ekosystému Abrod“ (štúdia)  stav rok 2013, ktorú poskytol investor v digitálnej forme

- požiadavky objednávateľa – DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

- obhliadka záujmového územia – stanovenie jestvujúceho stavu  predmetného územia, objektov susediacej zástavby, prístupových ciest

Dokumentácia bola spracovaná v súlade s východiskovými podkladmi.

# 4	ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

## 4.1	Zoznam stavebných objektov

SO 101 Úprava toku Porec rkm 3,000 – 3,453 (železnica - diaľnica)

## 4.2	Zoznam prevádzkových súborov

Predmetná stavba neuvažuje s prevádzkovými súbormi

# ČASOVÉ A VECNÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Nie sú známe žiadne plánované investície ktoré by mali  priamy vplyv na predmetnú stavbu.

Stavba sa bude realizovať ako celok.

Z uvedeného dôvodu navrhovaná stavba neobsahuje žiadne rozhodujúce vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace plánované  investície.

# 6	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Podunajská 24          
821 06 Bratislava

# 7	TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Predpoklad zahájenia stavby:                        	marec 2016

Predpoklad ukončenia stavby:		júl 2016

Lehota výstavby		5 mesiacov

# 8	SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A KOLAUDÁCIÍ STAVBY

Vzhľadom na charakter stavby nie je predpoklad skúšobnej prevádzky. O skúšobnej prevádzke môže rozhodnúť investor, pokiaľ na užívanie treba zhodnotiť priebeh skúšobnej prevádzky stavby alebo jeho časti.

# 9	ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ DO PREVÁDZKY,  ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ

Pri predmetnej stavbe sa uvažuje s uvedením do prevádzky ako celku. Funkčne bude stavba schopná prevádzky ihneď po riadnom ukončení jednotlivých stavebných prác.

# 10	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Predpokladaný celkový náklad stavby  bude do 0,1 mil EUR

Bratislava, December 2015     	Ing. Karol Komora a	Ing. Andrej Škrinár, PhD.