Príloha č. 2.1

Špecifikácia, technické požiadavky

Predmet zákazky: Poskytnutie služby

Kategória služby, číslo: 12 - Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby, technické testovanie a analýzy

Názov zákazky:  Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice - projektová dokumentácia.

Úvod:

Mesto Košice chce zlepšiť podmienky pre cyklistov. Realizáciou cyklistickej cestičky plánuje prepojiť MČ Košice - Sídlisko KVP – cez ulicu Jána Pavla II., pozdĺž Triedy KVP a cez Popradskú s MČ Košice – Západ. Cyklistická cestička bude slúžiť ako dopravná trasa a súčasne aj ako prístupová  trasa do lesoparku.

Cieľom projektu je zlepšenie cyklistickej infraštruktúry a bezpečnosti cyklistov.

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu verejnoprospešnej stavby „Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice“ v meste Košice, v katastrálnom území Grunt a Terasa, v stupni:

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby, vrátane získania kladných stanovísk dotknutých orgánov a vydania právoplatného územného/stavebného povolenia v závislosti od toho, či bude alebo nebude upustené od územného konania.

Súčasťou poskytnutia služby  je geodetické zameranie - v rozsahu záujmového územia s vyhotovením dokumentácie meračských prác s účelovými mapami, pričom výsledky meraní budú autorizačne overené v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v nasledujúcom rozsahu: geodetické zameranie spracované oprávneným geodetom bude obsahovať detailné výškopisné a polohopisné zameranie celého dotknutého územia, spolu so všetkými viditeľnými povrchovými znakmi ako sú technické zariadenia inžinierskych sietí (kanalizačné šachty, vodovodné šachty, vpusty, hydranty, šupátka a pod.), dopravné značky, stĺpy a zariadenia CSS, stĺpy verejného osvetlenia, ako aj všetky ostatné potrebné polohopisné prvky.

Súčasťou poskytnutia služby bude Výkon inžinierskej činnosti a Výkon autorského dohľadu.

Popis úseku

Riešiť vedenie obojsmernej cyklistickej cestičky na ul. Jána Pavla II, ďalej cez Tr. KVP s napojením na plánovanú cyklistickú cestičku na Popradskej ulici (výstavba súvisiaca so stavbou Polyfunkčného súboru Popradská – viď Výkres Celková situácia stavby, Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice). Začiatok úseku na ul. Jána Pavla II, približne na úrovni obratiska MHD, riešiť napojením sa na existujúcu komunikáciu z betónových tvárnic (rekreačná trasa vedúca smerom do Lesoparku), ďalej viesť cyklistov pozdĺž ul. Jána Pavla II, severnom chodníku pozdĺž Tr. KVP, pred areálom Čičky – majer previesť cyklistov mimoúrovňovo cez existujúci most na južný chodník  pozdĺž Tr. KVP s napojením na plánovanú cyklistickú cestičku na Popradskej ulici.

Cyklistickú cestičku (ďalej len „CYK“) na ulici Jána Pavla II.  navrhnúť v štandardnom technickom prevedení ako obojsmernú, v šírke min. 2,5 m s asfaltobetónovým povrchom. Uvažuje sa súčasnú pešiu komunikáciu, po úprave krytu povrchu a potrebnom rozšírení, preklasifikovať na cyklistickú cestičku (tak aby boli cyklisti bližšie k cestnej komunikácii). Paralelne s ňou navrhnúť v celej dĺžke novú komunikáciu pre peších v šírke min. 2,25 m s primeraným oddelením od cyklistov s preferenciou v poradí:

- Deliacim pásom šírky min. 0,50 m, odporúčaná 0,75 m. V mieste deliaceho pásu umiestniť deliaci prvok, ktorý zamedzí prechádzanie chodcom do CYK.

- Obrubníkom, t.j. chodník pre peších riešiť s prevýšením oproti CYK min. prevýšenie 0,06 m, odporúčané 0,10 m, do šírky CYK zarátať bezpečnostný odstup 0,25 m

- Pomocou špeciálneho varovného pásu  šírky 0,40 m umiestneného pozdĺž CYK. Z toho 0,20 m varovný povrch a 0,20 m vodiaci povrch, pričom vodiaci povrch umiestniť na strane chodcov.

Pri návrhu cyklistickej cestičky a pešieho chodníka na ul. Jána Pavla II. rešpektovať stavebné úpravy navrhované v DSP, DRS - Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, SO 113-00 Jána Pavla II. zhotovenej spoločnosťou IPOS s.r.o..

Existujúcu cestičku pre vyznačených užívateľov na Tr. KVP so šírkou cca 3,2-3,5m (oddelenie koridoru pre peších a cyklistov vyznačené vyblednutým vodorovným dopravným značením) je potrebné rozšíriť. Navrhnúť nasledovné rozšírenie nemotorovej komunikácie na šírku min. 4,75m pre realizáciu cyklistických a peších pruhov:

- obojsmerná cyklistická cestička šírky min. 2,5 m s asfaltobetónovým povrchom,

- pešia komunikácia v šírke min. 2,25 m s primeraným oddelením od cyklistov s preferenciou v poradí:

1.	Deliacim pásom šírky min. 0,50 m, odporúčaná 0,75 m. V mieste deliaceho pásu umiestniť deliaci prvok, ktorý zamedzí prechádzanie chodcom do CYK.

2.	Obrubníkom, t.j. chodník pre peších riešiť s prevýšením oproti CYK min. prevýšenie 0,06 m, odporúčané 0,10 m, do šírky CYK zarátať bezpečnostný odstup 0,25 m

3.	Pomocou špeciálneho varovného pásu  šírky 0,40 m umiestneného pozdĺž CYK. Z toho 0,20 m varovný povrch a 0,20 m vodiaci povrch, pričom vodiaci povrch umiestniť na strane chodcov.

Na mostnom objekte navrhnúť stavebné úpravy: úpravy krytu komunikácie, bezbariérové nájazdy a výjazdy, obnova /výmena zábradlia  (min. výška zábradlia bude 1,3 m odporúčaná 1,4 m).

Na základe polohopisného a výškopisného geodetického zamerania a technicko-ekonomického posúdenia určiť trasu vedenia CYK v koridore severného resp. južného chodníka pre peších na ulici Jána Pavla II.

Trasu CYK navrhnúť tak, aby sa minimalizovali :

- majetkovoprávne vysporiadania pozemkov /časovo náročné/ a následne náklady na výkup pozemkov, tzn. trasu viesť po pozemkoch mesta Košice.

- výruby drevín

- preložky IS

- investičné náklady

Návrh trasy vyhodnotiť na základe hore uvedených požiadaviek so zohľadnením predbežných investičných nákladov.

Návrh trasy a šírkové usporiadanie CYK predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi.

V projekte je potrebné riešiť všetky napojenia cyklistickej cestičky na nasledovné ulice:  Klimkovičova, Húskova, odbočku k ZŠ Mateja Lechkého, zároveň skoordinovať s pripravovaným návrhom cyklistickej cestičky na Tr. KVP smerom na Moskovskú triedu.

Priechody pre peších doplniť o Priechod pre cyklistov. Pred priechodom pre cyklistov a chodcov na cestnej komunikácii umiestniť značky 325 priechod pre chodcov a 326 priechod pre cyklistov.  Na cestičke pre cyklistov riešiť vodorovné a zvislé dopravné značenie v zmysle TP 085 a vyhlášky MV SR 30/2020 Z.z.. Priechody riešiť bezbariérovo.

Pre vodorovné dopravné značenie cyklistickej cestičky bude použitá biela farba, v miestach zvýšeného nebezpečenstva pre cyklistov sa použije zelené podfarbenie. Podfarbuje sa celá CYK, alebo jej časť, a to v dĺžke 15,00 m pred nebezpečným miestom a v dĺžke 5,00 m za nebezpečným miestom. V strede podfarbenia sa umiestni piktogram bicykla so smerovou šípkou. Na podfarbenie bude použitá reflexná svetlozelená farba, pri ktorej nebude dochádzať k zníženiu adhézie. Z hľadiska typu zelenej farby je nutné dodržať podmienky v STN 01 8020 (odporúča používať farbu RAL6018).

Pri konštruovaní spevnených plôch uplatniť také stavebno-technické postupy a materiály, ktoré zaistia primeranou formou bezpečné a únosné odvedenie dažďovej vody do plôch zelene.

Realizáciou cestičky pre cyklistov a chodníka dôjde k zásahu do plôch verejnej zelene. Preto je potrebné v rámci projektu riešiť aj samostatný stavebný objekt „sadové úpravy“. V rámci neho bude potrebné samostatne riešiť výpočet spoločenskej hodnoty stavbou dotknutej vegetácie a návrh sprievodných vegetačných úprav vrátane náhradnej výsadby a návrh doplnenia stromoradia. Náhradnú výsadbu je nutné prioritne umiestniť v danej lokalite. Druhovú skladbu navrhovaných rastlín prispôsobiť prírodným a stanovištným podmienkam riešeného územia.

Predpokladaná dĺžka úseku: cca 1,7 km.

Opis služby:

Poskytnutie služby bude pozostávať z nasledovných činností:

- Vypracovanie a dodanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej „DSPRS“). Súčasťou projektu je návrh terénnych a sadových úprav na plochách poškodených stavebnou činnosťou, návrh doplnenia stromoradia, v prípade potrebných výrubov výpočet spoločenskej hodnoty drevín a  návrh náhradnej výsadby, ako aj projekt dopravného značenia vypracovaný odborne spôsobilou osobou.

- Výkon inžinierskej činnosti bezodkladné vykonanie všetkých činností a úkonov potrebných pre projekčnú prípravu (zabezpečenie vstupných podkladov, vyžiadanie zakreslenia jestvujúcich IS od správcov, všetkých potrebných stavebno-technických informácií a podkladov potrebných na spracovanie DSPRS/častí DSPRS vrátane podkladov z KN), vypracovanie a prerokovanie DSPRS (vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností a úkonov potrebných na vydanie právoplatného územného rozhodnutia /stavebného povolenia. Poskytnutie požadovaných stanovísk/vysvetlení k DSPRS požadovaných v rámci procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj po uplynutí termínu dodania DSPRS.

- Výkon autorského dohľadu (ďalej „AD“) počas celej doby realizácie stavby. Zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy v zmysle ustanovení o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení (autorský zákon) vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s potrebnou odbornou starostlivosťou pre Objednávateľa vykoná občasný odborný autorský dohľad pri uskutočňovaní stavby podľa DSPRS, overenej stavebným úradom/úradmi v stavebnom konaní a to počas celej doby realizácie stavby, t. j. od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia zhotoviteľom až po odovzdanie stavby a jej prevzatie objednávateľom. Rozsah činnosti občasného odborného autorského dohľadu projektanta :

  - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,

  - účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby; na výzvu objednávateľa je AD povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod, v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je AD povinný dodať svoje stanovisko v termíne dohodnutom s objednávateľom, stanovenom podľa zložitostí riešení,

  - účasť na kontrole a preberaní prác a konštrukcií/prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov, resp. majú byť ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými,

  - účasť na vykonávaní všetkých potrebných skúšok a meraní stanovených v DSPRS, všeobecne záväzných právnych predpisoch a v technických normách,

  - kontrola súladu realizovanej stavby s DSPRS overenou stavebným úradom s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a poskytovanie vysvetlení/ stanovísk potrebných pre plynulosť výstavby,

  - posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko – ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších údajov a ukazovateľov,

  - posudzovanie návrhov na prípadné zmeny DSPRS/časti DSPRS oproti DSPRS overenej príslušným stavebným úradom,

  - v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v DSPRS, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia a dodania v 4 vyhotoveniach vrátane  vyhotovenia oceneného položkovitého rozpočtu a neoceneného výkazu výmer,

  - písomné stanovisko, vyjadrenie k prípadným naviac prácam (nad rozsah stanovený v DSPRS, príp. jej cenovej časti) ako sú napr. požiadavky na väčšie množstvo prác a dodávok výrobkov oproti uvedeným v rozpočte resp. k prácam a dodávkam výrobkov nezahrnutým do rozpočtu, k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov a pod. a k ich oceneniu,

  - sledovanie postupu výstavby z hľadiska technického riešenia a technologických postupov v zmysle DSPRS, z hľadiska dodržiavania platných technických noriem a predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení,

  - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby/časti stavby,

  - odsúhlasenie dokumentácie skutočného realizovania stavby.

  - AD bude písomne zaznamenávať svoje rozhodnutia do stavebného denníka vedeného na stavbe, resp. formou samostatného písomného vyjadrenia/stanoviska.

Požadovaný minimálny obsah a rozsah projektovej dokumentácie v zmysle ustanovenia § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a spĺňajúcej požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z:

- Sprievodná správa

- Súhrnná technická správa

- Prehľadná situácia širších vzťahov

- Celková situácia stavby na podklade katastrálnej mapy so zakreslením jestvujúcich IS vrátane zakreslenia podzemných vedení na základe smerového a výškového vytýčenia ich správcami

- Stavebné objekty ( technická správa + výkresy, výkaz výmer + položkovitý rozpočet )

- Trvalé dopravné značenie zvislé a vodorovné (technická správa + výkresy, výkaz výmer + položkovitý rozpočet )

- Súhrnný rozpočet

- Projekt organizácie výstavby vrátane dočasného dopravného značenia

- Dokladová časť

Súčasťou služby ako samostatné prílohy bude v tlačenej forme dodané :

- Geodetické polohopisné a výškopisné zameranie

- Výpočet spoločenskej hodnoty drevín

- Majetkovoprávne zisťovanie (situácia dotknutých pozemkov, zoznam dotknutých parciel, listy vlastníctva )

Upresňujúce informácie:

Neocenený výkaz výmer a ocenený položkovitý rozpočet stavby budú vo formáte MS Excel s použitím funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta). V popise jednotlivých položiek rozpočtu a výkazu výmer neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobku, ak to nie je nevyhnutné.

Dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo, v súlade s platným územným plánom Mesta Košice, Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, technických podmienok TP 085 (pôvodné označenie TP 07/2014) Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;   STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách:  2004/O1: 2004; v rozsahu primeranom k vykonávanému dielu.

Projekt trvalého dopravného značenia musí byť vypracovaný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, vyhláška  MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technických predpisov: technicko-kvalitatívne podmienok (ďalej len “TKP”) a technických podmienok (ďalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu zákazky/: TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 11 Dopravné značenie, TP 012 (TP 04/2005) Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, a i.; TKP a TP sú dostupné na webovej stránke SSC: http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc;

Dokumentácia musí byť vypracovaná v úzkej súčinnosti s Mestom Košice – Referátom dopravy, Oddelením útvar hlavného architekta a cyklokoordinátorom mesta. Dokumentácia musí byť v priebehu vypracovania konzultovaná s dotknutými inštitúciami. Návrh vedenia a technického riešenia cyklistickej cestičky musí byť písomne odsúhlasený Objednávateľom ešte pred odovzdaním dokumentácie.

Dokumentácia vrátane výkazu výmer a položkovitého rozpočtu musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, podpísaná a opečiatkovaná osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Spôsob dodania:

Dokumentácia bude dodaná do sídla objednávateľa. Každá časť dokumentácie musí byť v samostatnom obale označenom názvom príslušnej zákazky stavby, stavebného objektu, časti stavby.

Formát dodania dokumentácie: textová časť dokumentácie vo formátoch .doc a .pdf, výkresová časť dokumentácie vo formátoch pdf, dwg, výkaz výmer a rozpočet vo formátoch xls a pdf.

- Geodetické zameranie územia – v tlačenej forme v dvoch vyhotoveniach, v elektronickej podobe na CD nosiči v jednom vyhotovení.

- Projekt pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu - v tlačenej forme v siedmich vyhotoveniach a v digitálnej forme na CD 1x vo formátoch pdf a dwg.

- Dokladová časť vrátane právoplatného rozhodnutia príslušného stavebného úradu – v tlačenej forme v jednom vyhotovení – originály stanovísk, rozhodnutí, 1 krát v digitálnej podobe v PDF formáte na CD nosiči.

V Košiciach 25.11.2020

Spracovali:  Ing. Soňa Antolová; Ing. Rybár Martin